總務處95/08/21-95/08/27業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外語學院(AV204)天花板掉落 | 結案。 |
| 2 | 野聲樓天花板、銅像、雨披油漆及燈管40支 | 結案。 |
| 3 | 應美系教室修繕 | 應美系3.4樓教室門窗置物櫃、電源插座等整修，驗收結案。 |
| 4 | 宜真、宜善學苑油漆粉刷 | 宜真、宜善學苑寢室、走廊、拉櫃等面層整理，驗收結案。 |
| 5 | 污水處理場 | 使照申請辦理。 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | 帷幕牆臨時支撐拆除觀測研討。 工程變更追加減審核及工期結算表。 |
| 7 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 8 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，施工中。 |
| 9 | 污水廠、醫學綜合大樓不銹鋼護欄及門 | 污水廠、醫學綜合大樓因應開放空間設置發包呈核中。 |
| 10 | 宜真、宜善學苑熱水管路汰換 | 宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，完工驗收。 |
| 11 | 宜善學苑排水管汰換 | 宜善學苑2樓排水管汰換，施工中。 |
| 12 | 輔幼112室照明及天花板改裝 | 輔幼112室照明及天花板換裝，發包中。 |
| 13 | 7月份水費 | 流程中。 |
| 14 | 生科系1至3樓樓梯間油漆 | 施工中。 |
| 15 | 外語學院視教中心2樓開關更換三向四線 | 施工中。 |
| 16 | 濟時樓及格進修部發電機修繕 | 完成待驗中。 |
| 17 | 野聲樓地下式隔牆改建 | 施工中。 |
| 18 | 生科系頂樓排水管改善 | 處理中。 |
| 19 | 理工學院龍型大樓緊急出口燈及照明燈查數量及損壞5盞 | 請電工處理中。 |
| 20 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 請老松估價中。 |
| 21 | 理一舍後面水溝堵塞改善 | 老松施工中。 |
| 22 | 游泳池滑磚改善工程 | 先請宏誠莊老闆預估。 |
| 23 | 生科系LS111水槽敲除改建 | 施工中。 |
| 24 | 伯達樓機房發電機建置 | 初驗。 |
| 25 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 相關圖資變更中。 |
| 26 | 物理系電力改善工程 | 複驗。 |
| 27 | 于樞機變電站GCV工程 | 8.24開標。 |
| 28 | 食營變電站GCV工程 | 8.24開標。 |
| 29 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 初驗。 |
| 30 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 改善中。 |
| 31 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 改善中。 |
| 32 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 廠商施作中。 |
| 33 | 淨心堂鋁窗更新 | 初驗。 |
| 34 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 35 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 廠商備料。 |
| 36 | 法園人行走道加蓋遮雨棚 | 與廠商議價完畢。 |
| 37 | 野聲樓校史館天花板漏水 | 初驗。 |
| 38 | 數學系3樓廁所天花板更新 | 初驗。 |
| 39 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 廠商備料。 |
| 40 | 藝術學院AA310教室整修 | 與廠商議價完畢。 |
| 41 | 戶外木椅整修 | 與廠商議價完畢。 |
| 42 | 中文系教室天花板抓漏 | 請購程序中。 |
| 43 | 藝術學院廁所整修(2~3樓) | 請購程序中。 |
| 44 | 中美堂廣場不銹鋼護欄 | 初驗。 |
| 45 | 學輔中心氣密窗 | 與廠商議價完畢。 |
| 46 | 學輔中心警鈴工程 | 請購程序中。 |
| 47 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 請購程序中。 |
| 48 | 藝術學院後方鐵皮屋整修 | 與廠商議價完畢。 |
| 49 | 出版社內部裝修工程 | 初期規劃中。 |
| 50 | 藝術學院2~3樓廁所整修 | 與廠商議價完畢。 |
| 51 | 輔園屋頂漏水整修(出版社) | 請購中。 |
| 52 | 廣告系電腦光纖工程 | 95年8月22日完成，預定95年9月4日驗收。 |
| 53 | 化學系老師研究室整修 | 95年8月25日完成，預定95年8月27日完成。 |
| 54 | 媒體中心LF214隔音工程 | 尋價中。 |
| 55 | 文開樓牆面磁磚 | 尋價中。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 39筆，共計230,930元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 188筆，共計1,722,616元 |
| 校內款項支出 | 609筆，共計5,986,981元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 78筆，共計44,919,074元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 20筆，共計45,475,662元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 46筆，共計82,122,369元 |
| 語言中心學費0412791 | 3筆，共計202,000元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計10筆到期，本金$43,749,107元利息$857,990元,本息續存共計$44,607,097元正。

3、95上學期學雜費截至8/23共計3,533人繳費；金額共計$159,513,070元正。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.8.24

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 單 位 | 品 名 | 日 期 | 數 據 | 文具合計 | 清潔合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 文具用品 | 盤點用品 | 82 | 0 | 82 |
|  | 清潔用品 | 盤點用品 | 10 | 10 | 0 |
| 法管學院 | 文具用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 理外民學院 | 文具用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 文藝醫學院 | 文具用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 |  |  | 92 | 10 | 82 |

三、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 |  |  |  |  |  |
| 試算表（Excel）建立 |  |  |  |  |  |
| 保管系統資料輸入 | 8/22 | 10 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 8/22 | 82 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 保管業務清冊列印 |  |  |  |  |  |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 送文 | 8/21-24 | 123 |  | 會計室、總務處、各系所單位 | 例行業務 |
| 提水 | 8/21-24 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 一、8/16~8/17核對民94學年度財產總帳。 二、8/21~8/22準備94學年度前理外民各單位財產清冊 三、8/23配合會計師事務所抽盤理外民單位財產。 四、8/24準備95學年度理外民各單位報廢事宜。 五、本週配合會計事務所查帳。 六、文具清潔用品94學年度全校各單位扣帳及進貨盤存與會計室對帳。 七、配合會計事務所盤點文具清潔用品庫存。 八、進行年度盤點將進修部及推廣部財產清冊送至各單位以利盤點作業。 九、進行年度對帳。 十、陪同會計師事務所至各系所進行財產抽盤。 事務組 |
| --- |
| 提報期間 | 95年8月21日以迄 8月24日 |
| 窗口 案件統計 | 理外民學院 | 法、管、社科學院 | 醫學院 法園、社圖 | 文藝學院 | 進修部 推廣部 | 校本部 |
| 請修案件 | 33 | 13 | 2 | 27 |  | 87 |
| 請購案件 | 30 | 7 | 5 | 22 |  | 40 |
| 信件收發 | 535 | 87 | 0 | 133 |  | 29 |
| 物品借用 | 0 | 21 | 2 | 23 |  | 5 |
| 公文簽核案件 | （ 18 ）件 | 愛校建言處理 （含協調案件） | （5 ）件 |
| 會議場地使用 | 野聲樓 谷欣廳 | 濟時樓 國際會議廳 | 利瑪竇B1國際會議廳 | 羅耀拉大樓SL117 | 野聲樓第一會議室 | 野聲樓第二會議室 |
| 借用次數 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 會議場地 | 野聲樓第三會議室 | 利瑪竇一樓會議廳 | 耕莘樓二樓220會議室 | 文開樓 3A會議廳 | 進修部會議廳ES217 |  |
| 借用次數 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 |  |
| 專屬業務 | 停車證 申請 | 進出校門 知會單 | 環境美化 植栽修剪 | 工友勤務 支援 | 垃圾清運 | 環安幅防毒物清運 |
| 案件統計 | 55 | 10 | 8 | 5 | 8 | 58 |
| 專屬業務 | 廠商合約 | 防火管理 監視設備 |  |  |  |  |
| 案件統計 | 10 | 3 |  |  |  |  |
| 業務說明 （重點報告） | 1.清理文開樓B1儲藏室半間，木工協助整理 2.于斌逝世28週年記念追思清潔工作等 3.文華樓清潔外包交接監交及清潔協調 4.事務組派工5人協助媒體中心大型櫃子、設備等搬遷 5.SF大樓故障頻仍，已委託崇友公司派員大體檢，以維電梯安全 6. 彙整95學年電話表初校稿 7. mail尚未至出納組繳交94學年度電話自費明細表之單位 8. 印製95/08統支電話費用明細報表分送人事室及會計室 9. 處理利瑪竇地下研究生自習室清潔問題 10. 製作6/29-7/28校內廠商電費分析表 |
| 專案業務 （進度說明） | 1.95學年度教室E化作業開始規劃詢商估價中（5﹪） 2.暑假期間水塔清洗(含自來水及地下水)訂於共同休假週進行；公告已於8/22送達全校各單位。 3.環境美化部分已於8/14完成于樞機墓園之植栽修剪；目前積極進行開學前之環境整理。 4.「野聲樓前庭景觀改善工程案」簽呈及設計圖已呈送上級主管評估審核中。 5.「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前正積極進行中 |

採購組

- 配合搬遷參加空間協調會議。

- 醫學院國際會議廳正副廳追加工程順利決標。

- 校車外包順利決標。

- SS12及SS13高壓電改善工程8/24流標，8/26再次開標順利決標。

- 體育室三個採購案因故取消。