總務處95/09/04-95/09/10業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 結案。 |
| 2 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 結案。 |
| 3 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 結案。 |
| 4 | 淨心堂鋁窗更新 | 結案。 |
| 5 | 法園人行走道加蓋遮雨棚 | 結案。 |
| 6 | 野聲樓校史館天花板漏水 | 結案。 |
| 7 | 數學系3樓廁所天花板更新 | 結案。 |
| 8 | 戶外木椅整修 | 結案。 |
| 9 | 中美堂廣場不銹鋼護欄 | 結案。 |
| 10 | 學輔中心氣密窗 | 結案。 |
| 11 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，竣工結案。 |
| 12 | 污水廠、醫學綜合大樓不銹鋼護欄及門 | 污水廠、醫學綜合大樓因應開放空間設置發包竣工結案。 |
| 13 | 宜真、宜善學苑熱水管路汰換 | 宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，竣工結案。 |
| 14 | 宜善學苑排水管汰換 | 宜善學苑2樓排水管汰換，竣工結案。 |
| 15 | 輔幼112室照明及天花板改裝 | 輔幼112室照明及天花板換裝，竣工結案。 |
| 16 | 羅耀拉從電話及網路線遷移LS102至LS105 | 結案。 |
| 17 | 生科系1至3樓樓梯間油漆 | 完成結案。 |
| 18 | 濟時樓及格進修部發電機修繕 | 完成結案。 |
| 19 | 野聲樓地下室隔牆改建 | 完成結案。 |
| 20 | 理工學院龍型大樓緊急出口燈及照明燈查數量及損壞5盞 | 處理完成結案。 |
| 21 | 污水處理場 | - 使照申請辦理。 - 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 22 | 新建醫學院綜合大樓 | - 帷幕牆臨時支撐拆除觀測研討。 - 工程變更追加減審核及工期結算表。 |
| 23 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 24 | 7月份水費 | 流程中。 |
| 25 | 食品工廠大門階梯磚塊掉落修補 | 驗收改善。 |
| 26 | 外語學院視教中心2樓開關更換三向四線 | 施工中。 |
| 27 | 生科系頂樓排水管改善 | 處理中。 |
| 28 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 請老松估價中。 |
| 29 | 理一舍後面水溝堵塞改善 | 老松施工中。 |
| 30 | 游泳池滑磚改善工程 | 先請宏誠莊老闆預估。 |
| 31 | 生科系LS111水槽敲除改建 | 施工中。 |
| 32 | 伯達樓機房發電機建置 | 初驗改善中。 |
| 33 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 相關圖資變更中。 |
| 34 | 物理系電力改善工程 | 待結案。 |
| 35 | 于樞機變電站GCV工程 | 完成發包。 |
| 36 | 食營變電站GCV工程 | 完成發包。 |
| 37 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 廠商施作中。 |
| 38 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 39 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 廠商備料。 |
| 40 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 廠商備料。 |
| 41 | 藝術學院AA310教室整修 | 廠商施作中。 |
| 42 | 中文系教室天花板抓漏 | 請購程序中。 |
| 43 | 藝術學院廁所整修(2~3樓) | 廠商施作中。 |
| 44 | 學輔中心警鈴工程 | 完成議價。 |
| 45 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 請購程序中。 |
| 46 | 藝術學院後方鐵皮屋整修 | 廠商施作中。 |
| 47 | 出版社內部裝修工程 | 廠商施作中。 |
| 48 | 輔園屋頂漏水整修(出版社) | 廠商施作中。 |
| 49 | 輔園餐廳中央廚房屋頂漏水整修 | 廠商施作中。 |
| 50 | 中央走道景觀改善工程 | 請購程序中。 |
| 51 | 出版社景觀植栽及整理 | 請購程序中。 |
| 52 | 網球場PU地坪整修 | 請購程序中。 |
| 53 | 污水處理廠代操作及維護 | 請購程序中。 |
| 54 | 廣告系電腦光纖工程 | 95年8月22日完成，預定95年9月7日驗收。 |
| 55 | 化學系老師研究室整修 | 95年9月5日完成，預定95年9月6日驗收。 |
| 56 | 媒體中心LF214隔音工程 | 尋價中。 |
| 57 | 玫瑰學苑鋁門維修 | 95年9月5日發包，預定95年9月11日完成及驗收。 |
| 58 | 積健樓更換氣密式鋁窗及2樓大門 | 尋價中。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 33筆，共計260,124元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 209筆，共計4,667,741元 |
| 校內款項支出 | 147筆，共計6,833,556元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 42筆，共計249,996元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 69筆，共計1,005,218元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 11筆，共計19,666,714元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 71筆，共計268,814,790元 |
| 語言中心學費0412791 | 5筆，共計1,186,040元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計19筆到期，本金$41,836,023元利息$772,491元,本息續存共計$42,608,514元正。

3、95上學期學雜費截至9/05共計9,691人繳費；金額共計$423,888,599元正。

4、核對其他所得8月份應申報數 金額共計2,457,967元  稅額共計65,098元。

事務組

| 提報期間 | 95年 9月4日至9 月7 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗口 案件統計 | 理外民學院 | 法、管、社科學院 | 醫學院 法園、社圖 | 文藝學院 | 進修部 推廣部 | 校本部 |
| 請修案件 | 23 | 21 | 10 | 20 | 4 | 67 |
| 請購案件 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 35 |
| 信件收發 | 225 | 220 | 220-掛號 | 116 | 32 | 0 |
| 物品借用 | 3 | 30 | 30 | 18 | 15 | 0 |
| 公文簽核案件 | （ 28 ）件 |  | 愛校建言處理 （含協調案件） |  | （7 ）件 |  |
| 會議場地使用 | 野聲樓 谷欣廳 | 濟時樓 國際會議廳 | 利瑪竇B1國際會議廳 | 羅耀拉大樓SL117 | 野聲樓第一會議室 | 野聲樓第二會議室 |
| 借用次數 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 會議場地 | 野聲樓第三會議室 | 利瑪竇一樓會議廳 | 耕莘樓二樓220會議室 | 文開樓 2A、3A、4A會議廳 | 進修部會議廳ES217 | 文開樓B1桌球室 |
| 借用次數 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 專屬業務 | 停車證 申請 | 進出校門 知會單 | 環境美化 植栽修剪 | 工友勤務 支援 | 垃圾清運 | 環安幅防毒物清運 |
| 案件統計 | 39 | 49 | 10 | 5 | 4 |  |
| 專屬業務 | 廠商合約 | 防火管理 監視設備 |  |  |  |  |
| 案件統計 | 7 | 6 |  |  |  |  |
| 業務說明 （重點報告） | 陳福洲： 1.進修部大樓1至10樓本週清潔打蠟。 2.進修部大樓前花圃整理美化。 3.進修部電話分機使用人確認個人資料整理給總機陳淑華小姐。 4.進修部各樓層各間使用明細整理給組長。 5.督導進修部大樓外包清潔。 6.申請進修部轉學考工作費。 錢小圓： 1.積極進行開學前之校園環境美化整理 2.針對校園環境美化之後續處理，積極進行大型廢棄物之清運 3.積極進行真善美聖廣場十字架基座校訓牌示之安裝事宜 羅秀香： 1.輔進7-11江專員對合約有許多意見。 2.販賣機進修部併入日間部與出納洽談正確配合法 邱文鶯： 1.製作公文及公告各乙份 陳淑華： 1.知會中華電信09/11起恢復自動總機平常上下班語音宣告事宜。 2.彙整及繳交至潔公司本校電話表二校稿。 3.更新進修部電話帳務及電子信箱資料。 4.呈核中華電信第95B3100020號函有關提供野聲樓相關文件證明。 5.處理電話申請及異動相關業務。 傅靜平： 1.彙整整理本校勞工資料 2.校外公文7件 3.修正本校「事業廢棄物清運計畫書」 4.毒性化學物質核定5件 5.規劃辦理95學年度實驗室勞工安全教育訓練及實驗室新進人員健康檢 蘇瑞珠： 1.辦公室搬遷整理(102－＞105) 2.醫學院新大樓4-9樓打蠟驗收 3.濟時樓空調冷卻水塔漏水搶修 |  |  |  |  |  |
| 業務說明 （重點報告） | 朱麗文 1.清理文開樓B1儲藏室另半間，木工協助整理 2.文鐸樓李振英神父房間白蟻處理等 3.文華樓、文研樓、文開樓教室(共9間)冷氣保養 4.文圖1樓老師研究室茶水間及飲水機清理(老師反應髒，久未處理) 5.文華樓、文友樓、文開樓教室黑板油漆共35間 6.藝術學院外牆被撞缺一角(位於藝術學院與文圖中間走道附近)，已通知營繕組 7.被邀請參加中國聖職單位新進人員歡迎會 8.文華樓電梯(亂停)，廠商已緊急更換剎車電驛、紅外線著床開關 9.自己清掃冠五樓B1學士服放置空間(多年未使用)(代理工友不願意) |  |  |  |  |  |
| 專案業務 （進度說明） | 格秀玲： 1.95學年度教室E化設備規格內容已確認送採購中 |  |  |  |  |  |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.9.7

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 3 | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 |  |  |  | 4 |  |  |
| 文具用品 |  |  |  | 8 |  |  |

三、工讀生工作記錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 |  |  |  |  |  |
| 試算表（Excel）建立 |  |  |  |  |  |
| 保管系統資料輸入 | 9/7 | 86 |  | 印財產條碼 | 李子錤 |
|  | 9/7 | 46 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 保管業務清冊列印 |  |  |  |  |  |
| 組內清潔工作 | 9/4-9/7 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 送文 | 9/4-9/7 |  |  | 會計室、總務處、各系所單位 | 例行業務 |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 |  |
|  | 9/7 | 27 |  | 影印資料 |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、9/4核定95學年度理外民各單位報廢單據，財產458件，物品104件。. 二、9/5~9/6盤點宜真、宜善學苑，輔園二樓財產651件，物品194件。. 三、準備95學年度理外民財物報廢事宜(通知各單位)。 四、文具清潔用品倉庫每月總盤點。 五、文具清潔用品盤點庫存量系統確認。 六、配合年度宜真宜善宿舍及輔園二樓盤點。 七、財產增加單確認編號列入系統。 採購組 - 配合搬遷參加空間協調會議。 - 醫學系全自動二維電泳膠蛋白點擷取回收系統。 - 參與醫學院綜合大樓驗收協調會。 - 醫學院單槍投影機懷疑水貨之事．廠商初步口頭解釋，請其提供書面資料再行上簽請校方處置。.