總務處95/09/11-95/09/17業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化學系老師研究室整修 | 結案。 |
| 2 | 7月份水費 | 結案。 |
| 3 | 食品工廠大門階梯磚塊掉落修補 | 結案。 |
| 4 | 外語學院視教中心2樓開關更換三向四線 | 結案。 |
| 5 | 理一舍後面水溝堵塞改善 | 完工結案。 |
| 6 | 生科系LS111水槽敲除改建 | 完工結案。 |
| 7 | 化學系27吋排風機8台換新 | 完成結案。 |
| 8 | 物理系電力改善工程 | 結案。 |
| 9 | 藝術學院AA310教室整修 | 結案。 |
| 10 | 化學系老師研究室整修 | 結案。 |
| 11 | 污水處理場 | 使照申請辦理。 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 12 | 新建醫學院綜合大樓 | 帷幕牆臨時支撐拆除觀測研討。 正式驗收。 |
| 13 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 14 | 生科系頂樓排水管改善 | 處理中。 |
| 15 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 處理中。 |
| 16 | 游泳池滑磚改善工程 | 流標，送採購組處理。 |
| 17 | 理一舍前門消防水裝 | 施工中。 |
| 18 | 校門、警衛室及公佈欄油漆 | 施工中。 |
| 19 | 音樂系懷仁廳鋁窗隔音修繕 | 施工中。 |
| 20 | 視教中心防盜鐵門鐵窗裝設 | 處理中。 |
| 21 | 伯達樓機房發電機建置 | 複驗完成。 |
| 22 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 施工中。 |
| 23 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 24 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 25 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 初驗。 |
| 26 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 27 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 施工中。 |
| 28 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 施工中。 |
| 29 | 中文系教室天花板抓漏 | 施工中。 |
| 30 | 藝術學院廁所整修(2~3樓) | 初驗。 |
| 31 | 學輔中心警鈴工程 | 施工中。 |
| 32 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 請購程序中。 |
| 33 | 藝術學院後方鐵皮屋整修 | 初驗。 |
| 34 | 出版社內部裝修工程 | 初驗。 |
| 35 | 輔園屋頂漏水整修(出版社) | 初驗。 |
| 36 | 輔園餐廳中央廚房屋頂漏水整修 | 廠商施作中。 |
| 37 | 中央走道景觀改善工程 | 請購程序中。 |
| 38 | 出版社景觀植栽及整理 | 請購程序中。 |
| 39 | 網球場PU地坪整修 | 請購程序中。 |
| 40 | 污水處理廠代操作及維護 | 請購程序中。 |
| 41 | 外語學院LC三樓無障礙廁所 | 請購程序中。 |
| 42 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 公文簽辦中。 |
| 43 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 廠商估價中。 |
| 44 | 理工綜合教室外觀磁磚修復 | 廠商估價中。 |
| 45 | 玫瑰宿舍外牆加高工程 | 廠商備料中。 |
| 46 | 廣告系電腦光纖工程 | 已完成。 |
| 47 | 媒體中心LF214隔音工程 | 需求資料審核確認中。 |
| 48 | 玫瑰學苑鋁門維修 | 95年9月5日發包，預定95年9月12日完成及驗收。 |
| 49 | 積健樓更換氣密式鋁窗及2樓大門 | 尋價中。 |
| 50 | 積健樓更換氣密式鋁窗及二樓大門 | 尋價中 |
| 51 | 燈具汰換 | 使命副校長、學術副校長、秘書室、主秘辦公室燈具汰換完成施工。 |
| 52 | 整修隔間工程 | 羅耀拉大樓研發處用辦公室整修工程預定95年9月11日完成及驗收。 |
| 53 | 訊號系統遷移 | 羅耀拉大樓火警、監視、無線發報等系統遷移， 95年9月12日完成及驗收。 |
| 54 | 積健樓二、三樓隔間材質翻修 | 施工中 |
| 55 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 95年11月1日發包施工 |
| 56 | 媒體中心LF301天花板漏水 | 施工中 |
| 57 | 媒體中心冷氣機移機 | 95年11月14日發包，預定95年11月15日完成。 |
| 58 | 公告欄遷移 | 中美堂前人行道公告欄遷移，預定95年11月13日發包，95年11月14日完成。 |
| 59 | 門禁主機系統遷移 | 羅耀拉門禁主機系統遷移，95年11月18日發包並完成 |

事務組

一、業務說明

陳福洲：

1.進修部大樓1至10樓本週繼續清潔打蠟，開學前之整理。

2.進修部大樓講台四周補種草皮整理美化。

3.進修部9/15新生開學典禮暨輔導教育。

4.進修部教職員9/13起開始辦理汽、機車停車證。

5.進修部大樓地下室庫房整理。

錢小圓：

1.積健樓外牆清洗已發包進行清洗

2.針對校園垃圾場及廚餘之處理，擬加強宣導處理方式

3.9/12~9/15(合計4日)楊寶珠休假，代理處理窗口業務

羅秀香：

1.製作7/28-8/29廠商水電費收費表。

2.機車遭竊學生拷貝磁片交警察局。

3.辛亥路合約與法務室及保管組談出租閒置校舍及校地應注意事項。

邱文鶯：

1.製作公文及公告各乙份

陳淑華：

1.電話自動總機恢復平常上下班語音宣告。

2.核計及填送95/06工讀費請領清單。

3.函送95學年度全校電話表二校稿。

4.95/08統支溢收金額繳回出納組

5.處理95/08非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

6.彙交事務組95/08電話單及長途明細清單。

7.請款95/09統支電話費。

8.報修帳務系統無法讀取中華電信95/09帳單資料。

9.彙整及繳交至潔公司本校電話表三校稿。

10.處理電話申請及異動相關業務。

傅靜平：

- 彙整整理本校勞工資料

- 校外公文7件

- 修正本校「事業廢棄物清運計畫書」

- 毒性化學物質核定5件

5.規劃辦理95學年度實驗室勞工安全教育訓練及實驗室新進人員健康檢

蘇瑞珠：

1.辦公室搬遷整理(102－＞105)

2.醫學院新大樓4-9樓打蠟驗收

3.濟時樓空調冷卻水塔漏水搶修

王萍貞

1. 9月13日上午約談學生關於法管器材室遺失電腦事宜

朱麗文

1.文鐸樓2間白蟻處理、鋁窗維修估價、訂閱公教報等

2.製作護貝文開樓B1桌球室借用注意事項警語等

3.協助腳受傷歷史系孔老師，冠五樓一樓第三間暫用研究室清潔修繕4.冠五樓一樓更新飲水機1台

5.冠五樓一樓大廳增設1台全錄影印機

6.點收清洗完成畢業服及存放安排等

7.迎接開學，請工友領取粉筆、 板擦放置教室

8.文開樓E化教室使用操作說明及本學年將施作教室號碼電子檔傳給各單位系所

二、專案業務

格秀玲：

1.95學年度教室E化設備於9/14上網公告

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 186筆，共計1,357,839元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 362筆，共計6,244,397元 |
| 校內款項支出 | 282筆，共計264,232,037元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 4筆，共計31,862元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 88筆，共計122,330,700元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 11筆，共計1,885,671元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 72筆，共計291,429,315元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計174,000元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計43筆到期，本金$151,048,605元利息$2,860,498元,本息續存共計$153,909,103元正，分成45筆存入。

3、95上學期學雜費截至9/14共計16,892人繳費；金額共計$791,882,583元正。

4、申報居住未滿183外國人所得2筆，金額58,750元，稅額11,750元。

採購組

- E化教室上網招標。

- 醫學院綜合大樓新大樓驗收。

- 伯達樓機房發電機建置計畫驗收。

保管組

例行性業務

一、校產相關業務：95.9.15

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 11 |  |  |  |  |  |
| 文具用品 | 21 |  |  |  |  |  |

三、工讀生工作記錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 9/14-15 |  |  | Key-in盤點數量 |  |
|  | 9/7 | 62 |  | 印條碼 | 李 |
|  | 9/14 | 6 |  | 印條碼 |  |
| 組內清潔工作 | 9/11-15 | 2 |  | 擦櫃子、整理倉庫 | 公 |
| 處本部送文 | 9/7，14，15 | 19 |  | 營繕 會計 課務 註冊 處秘 | 劉，孫 |
| 提水 | 9/11 | 1 |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 9/14 | 10 |  | 資料影印 | 李 |
|  | 9/11-15 | 1 |  | 文具請領 | 公 |
|  | 9/14 | 4 |  | 收件 | 公 |
|  | 9/15 | 31 |  | 送文到各單位 | 劉 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 一、9/11盤點宜美學苑物品30件，財產1231件。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、9/12~9/13整理95學年度理外民各單位報廢單據，共35個單位，742件。 |  |  |
| 三、9/14~9/15回收理外民各單位報廢品。 四、醫學院新大樓工程驗收。 五、文藝醫學院廢品回收。 |  |  |  |  |  |