總務處95/09/18-95/09/24業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 門禁主機系統遷移 | 羅耀拉門禁主機系統遷移，95年9月18日發包並完成，結案。 |
| 2 | 公告欄遷移 | 中美堂前人行道公告欄遷移，預定95年9月13日發包，95年9月14日完成，結案。 |
| 3 | 媒體中心冷氣機移機 | 結案。 |
| 4 | 玫瑰學苑鋁門維修 | 結案。 |
| 5 | 燈具汰換 | 使命副校長、學術副校長、秘書室、主秘辦公室燈具汰換完成施工，結案。 |
| 6 | 整修隔間工程 | 羅耀拉大樓研發處用辦公室整修工程預定95年9月11日完成及驗收，結案。 |
| 7 | 訊號系統遷移 | 羅耀拉大樓火警、監視、無線發報等系統遷移， 95年9月12日完成及驗收，結案。 |
| 8 | 藝術學院後方鐵皮屋整修 | 結案。 |
| 9 | 出版社內部裝修工程 | 結案。 |
| 10 | 廣告系電腦光纖工程 | 結案。 |
| 11 | 外語學院LB一至三樓廁所門檻加殘障坡道 | 結案。 |
| 12 | 理一舍前門消防水裝 | 結案。 |
| 13 | 校門、警衛室及公佈欄油漆 | 結案。 |
| 14 | 污水處理場 | - 使照核准文號通過，副本製作。 - 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 15 | 新建醫學院綜合大樓 | - 帷幕牆臨時支撐拆除安排。 - 正式驗收後覆驗。 |
| 16 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 17 | 生科系頂樓排水管改善 | 處理中。 |
| 18 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 處理中。 |
| 19 | 游泳池滑磚改善工程 | 第2次流標。 |
| 20 | 物理系2樓走廊增設水泥水槽 | 完成待結。 |
| 21 | 音樂系懷仁廳鋁窗隔音修繕 | 完成待結。 |
| 22 | 視教中心防盜鐵門鐵窗裝設 | 施工中。 |
| 23 | 伯達樓機房發電機建置 | 待結案。 |
| 24 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 施工中。 |
| 25 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 26 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 27 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 初驗改善。 |
| 28 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 29 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 施工中。 |
| 30 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 施工中。 |
| 31 | 中文系教室天花板抓漏 | 施工中。 |
| 32 | 藝術學院廁所整修(2~3樓) | 初驗改善。 |
| 33 | 學輔中心警鈴工程 | 施工中。 |
| 34 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 請購程序中。 |
| 35 | 輔園屋頂漏水整修(出版社) | 初驗。 |
| 36 | 輔園餐廳中央廚房屋頂漏水整修 | 廠商施作中。 |
| 37 | 中央走道景觀改善工程 | 完成與廠商議價。 |
| 38 | 出版社景觀植栽及整理 | 完成與廠商議價。 |
| 39 | 網球場PU地坪整修 | 施工中。 |
| 40 | 污水處理廠代操作及維護 | 招標中。 |
| 41 | 外語學院LC三樓無障礙廁所 | 初驗。 |
| 42 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 公文簽辦中。 |
| 43 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 廠商估價中。 |
| 44 | 理工綜合教室外觀磁磚修復 | 請購程序中。 |
| 45 | 玫瑰宿舍外牆加高工程 | 施工中。 |
| 46 | 棒壘球場圍網加高工程 | 廠商報價中。 |
| 47 | 排球場分界線工程 | 廠商報價中。 |
| 48 | 外語學院教室無障礙坡道設施改善 | 廠商報價中。 |
| 49 | 濟時樓學生資源中心整修工程 | 請購程序中。 |
| 50 | 生科系LS213增配電源及鑽孔 | 現場勘查。 |
| 51 | 學輔中心置物櫃及隔音門 | 施工中。 |
| 52 | 媒體中心LF214隔音工程 | 委託設計監造契約書公文簽核中。 |
| 53 | 積健樓更換氣密式鋁窗及2樓大門 | 尋價中。 |
| 54 | 積健樓二、三樓隔間材質翻修 | 95.9.18驗收完成。 |
| 55 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 施工中。 |
| 56 | 媒體中心LF301天花板漏水 | 施工後觀察中。 |
| 57 | 對講機佈線及安裝 | 聖言樓SF130、SF131教室對講機佈線及安裝，9月18日發包施工中。 |
| 58 | 文鐸樓鋁窗工程 | 文鐸樓2樓神父宿舍鋁窗修繕，發包施工中。 |
| 59 | 濟時樓空調主機保養及馬達、冷卻水塔修補 | 比價紀錄呈核中。 |
| 60 | 天花板換修 | 學術副校長辦公室天花板換修，95年9月20日發包施工中並完成。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 164筆，共計1,189,004元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 492筆，共計16,612,408元 |
| 校內款項支出 | 303筆，共計56,642,783元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 83筆，共計591,267元 |
| 離職儲金專戶 | 5筆，共計122,616元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 157筆，共計48,019,216元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 14筆，共計1,021,570元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 71筆，共計19,022,008元 |
| 語言中心學費0412791 | 3筆，共計71,470元 |

三、稅務

| 非固定薪資人事費 | 326筆，共計通報所得額1,454,126元、稅額24,493元 |
| --- | --- |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 2筆，共計通報所得額88,500元、稅額17,700元 |

四、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計49筆到期，本金$197,544,704元；利息$3,730,360元,本息續存共計$153,909,103元正，新增5筆定存$670,000,000元。

3、95上學期學雜費截至9/21共計17,253人繳費；金額共計$808,936,304元正。

採購組

- 回覆原委會查詢92年採購案。

- 體委會補助游泳池防滑磚改善工程流標。

- E化教室上網招標。

- 準備清潔外包議價。

- 醫學院綜合大樓新大樓管理機制討論。

- 醫學院國際會議廳正副廳驗收。

保管組

壹、例行性業務

一、校產相關業務：95.9.22

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 27 | 0 | 36 |  | 0 | 171 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 367 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 52 | 52 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 97 | 97 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 9/19-22 | 149 |  | 文具請領單key in電腦 |  |
|  | 9/18,21-22 | 28 |  | 印條碼 | 李 林 |
| 組內清潔工作 | 9/18-19,22 |  |  | 整體文具清潔用品倉庫 |  |
|  | 9/19,22 | 2 |  | 擦櫃子 | 公 |
| 處本部送文 | 9/18-19,21-22 | 7 |  | 送件(處秘，會計，處祕，課外組) | 劉 孫 |
| 提水 | 9/18,21 | 2 |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 9/18 | 1 |  | 送文(貿金系) | 孫 |
|  | 9/21 | 2 |  | 影印資料 | 孫 |
|  | 9/22 | 2 |  | 影印資料 | 李 |
|  | 9/22 | 4 |  | 送文(進修部，育成中心，貿金系) |  |
|  | 9/18 9/21 9/22 | 5 |  | 收件 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 一、9/18盤點民生學院院長室財產46件，物品83件。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、9/19整點民生宗輔財產2件，物品10件。 |  |  |
| 三、9/20理外民單位第二次廢品回收。 |  |  |
| 四、9/21~9/22核對95學年度理外民各單位財物報廢清冊。 |  |  |

五、9/19-9/22點收醫學院新大樓設備。

六、9/18至文學院回收廢品。

七、文具用品庫存量確認，請購。

八、文具清潔用品系統維修，並將9月份請領單位明細建置系統內。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇瑞珠

濟時樓空調維護飲水機新購2台(2.7.F)

錢小圓

1.積健樓外牆已於本週完成清洗。

2.積健樓預定於本週日進行大樓消毒。

3.預定於本週末開始進行36棵榕樹病蟲害藥劑之噴灑(遇雨順延)。

羅秀香

1.辛亥路土地合約與法務室及組長討論續租方案。

2.心園宿舍法務室簽本校校舍租予校外人士作為住宿之用，似不甚妥當，與組長討論續租方案。

3.催未繳水電費廠商，其中波若95年1/26-2/27水電費未繳，催繳有許多意見，討論許久方達妥協。

楊貴女

1.處理利瑪竇e化教室、地下自習室清潔問題。

2.處理利瑪竇地下研究生失物問題。

3.處理羅耀拉辦公室搬遷問題。

4.處理羅耀拉辦公室426會議室漏水問題。

王萍貞

1.本週日(9月24日)積健樓噴跳蚤藥。

2.通知文德洗衣部清洗畢業服請款。

陳淑華

1.呈928敬師活動日自動總機下班語音宣告稿& mail 中華電信公司轉知928本校停課停班。

2.憑證清單核銷95/08統支電話費。

3.帳務系統更新 & email 各單位9509統支電話明細。

4.請中華電信查復月租費抵扣長途電話費用事宜。

5.印製9509統支電話明細送會計室及人事室。

6.mail 出納組9509電話明細清單。

7.印製耶穌會院9509電話繳費明細表送耶穌會。

8.更新本校電話表(word檔)以利上傳本處網頁。

9.增修至潔公司本校電話表校稿及函送各單位電話表定稿。

10.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1. 95.9.18 向法管器材室借無線擴音機1台測試麥克風用

晚間18:10取窗口備份鑰匙協助歷史系主任開辦公室門

2. 95.9.19文開樓靠文餐電梯門卡住修復

收取野聲樓剩餘畢業服及安排存放位置

協同網路組維修文研樓423網路線

3. 95.9.20 早上巡查文華樓教室清潔

工讀生下午12:00-15:30參加生輔組助學生研習活動

4. 95.9.21 清查文藝範圍飲水機及核對生輔組飲水機資料

5. 95.9.22 調查及核對校安中心開關門資料

整理生輔組飲水機資料