總務處95/09/25-95/10/01業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水電裝置（軍訓室） | 95年9月25日發包施工，95年9月26日完成及結案。 |
| 2 | 輔幼中心教室加裝6組20W*4崁入式日光燈 | 95年9月25日發包，95年9月26日施工及完成結案。 |
| 3 | 輔幼中心主任辦公室改裝2組40W*3吸頂式日光燈 | 95年9月25日發包，95年9月26日施工及完成結案。 |
| 4 | 媒體中心LF301天花板漏水 | 95年9月25日驗收完成結案 |
| 5 | 物理系2樓走廊增設水泥水槽 | 結案。 |
| 6 | 音樂系懷仁廳鋁窗隔音修繕 | 結案。 |
| 7 | 視教中心防盜鐵門鐵窗裝設 | 結案。 |
| 8 | 宜真、宜善學苑插座、熱水爐、排水管修復 | 結案。 |
| 9 | 污水處理場 | 工地整理，外電會勘。 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 10 | 新建醫學院綜合大樓 | 帷幕牆臨時支撐補強施作。 正式驗收後覆驗。 |
| 11 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 12 | 生科系頂樓排水管改善 | 處理中。 |
| 13 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 處理中。 |
| 14 | 游泳池滑磚改善工程 | 第3次10月5日開標。 |
| 15 | 伯達樓機房發電機建置 | 待結案。 |
| 16 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 施工中。 |
| 17 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 18 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 19 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 初驗改善。 |
| 20 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 21 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 初驗改善。 |
| 22 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 初驗改善。 |
| 23 | 中文系教室天花板抓漏 | 施工中。 |
| 24 | 藝術學院廁所整修(2~3樓) | 初驗改善。 |
| 25 | 學輔中心警鈴工程 | 初驗改善。 |
| 26 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 請購程序中。 |
| 27 | 輔園屋頂漏水整修(出版社) | 初驗。 |
| 28 | 輔園餐廳中央廚房屋頂漏水整修 | 廠商施作中。 |
| 29 | 中央走道景觀改善工程 | 完成與廠商議價。 |
| 30 | 出版社景觀植栽及整理 | 完成與廠商議價。 |
| 31 | 網球場PU地坪整修 | 施工中。 |
| 32 | 污水處理廠代操作及維護 | 完成與廠商議價。 |
| 33 | 外語學院LC三樓無障礙廁所 | 初驗。 |
| 34 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 公文簽辦中。 |
| 35 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 請購程序中。 |
| 36 | 玫瑰宿舍外牆加高工程 | 施工中。 |
| 37 | 棒壘球場圍網加高工程 | 完成與廠商議價。 |
| 38 | 排球場分界線工程 | 完成與廠商議價。 |
| 39 | 外語學院教室無障礙坡道設施改善 | 廠商報價中。 |
| 40 | 濟時樓學生資源中心整修工程 | 完成與廠商議價。 |
| 41 | 生科系LS213增配電源及鑽孔 | 完成與廠商議價。 |
| 42 | 學輔中心置物櫃及隔音門 | 施工中。 |
| 43 | 輔幼系統受信系統遷移 | 施工中。 |
| 44 | 統資系學會天花板漏水 | 施工中。 |
| 45 | 百鍊展演中心屋頂平台積水改善 | 施工中。 |
| 46 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 請購流程中。 |
| 47 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 請購流程中。 |
| 48 | 聖言樓SF504牆壁油漆整修 | 施工中。 |
| 49 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 申請單位確認中。 |
| 50 | 中美堂區域禁止停車標識 | 請購流程中。 |
| 51 | 媒體中心LF214隔音工程 | 委託設計監造契約書公文簽核中。 |
| 52 | 積健樓更換氣密式鋁窗及2樓大門 | 尋價中。 |
| 53 | 積健樓二、三樓隔間材質翻修 | 95.9.18驗收完成。 |
| 54 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 委託設計監造契約書公文簽核中。 |
| 55 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 比價中 |
| 56 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 施工中 |
| 57 | 對講機佈線及安裝 | 聖言樓SF130、SF131教室對講機佈線及安裝，95年9月18日發包施工中。 |
| 58 | 鋁窗 | 文鐸樓二樓神父宿舍鋁窗修繕，施工待驗收。 |
| 59 | 濟時樓空調主機保養及馬達、冷卻水塔修補 | 95年9月27日完成發包，待與使用單位聯絡施工時間後施工。 |
| 60 | 媒體中心屋頂防水施作 | 95年9月25日發包施工及完成。觀察數日後沒漏水即驗收。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 114筆，共計1,133,566元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 423筆，共計8,511,439元 |
| 校內款項支出 | 329筆，共計5,243,426元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 36筆，共計184,155元 |
| 離職儲金專戶 | 1筆，共計40,392元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 130筆，共計1,187,102元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 16筆，共計2,673,197元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 34筆，共計2,223,716元 |
| 語言中心學費0412791 | 2筆，共計64,040元 |

三、稅務

| 非固定薪資人事費 | 333筆，共計通報所得額7,578,698元、稅額156,631元 |
| --- | --- |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 1筆，共計通報所得額237,146元、稅額47,429元 |

四、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計5筆到期，本金$65,830,530元；利息$1,291,165元,本息續存共計$67,121,695元正。

3、95上學期學雜費截至9/28共計17,313人繳費；金額共計$811,041,613元正。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.9.29

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 427 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 70 | 70 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 9/29 | 17 | 印條碼 | 林 劉 |
|  | 9/27 |  | 影印資料文件 |  |
|  | 9/25-29 | 100 | 文具清潔用品單據資料登入 | 林 |
| 組內清潔工作 | 9/25-27,29 | 4 | 擦櫃子、清洗飲水機、資源回收、到垃圾 | 公 |
| 處本部送文 | 9/25-27,29 | 23 | 送件(會計室 處秘 各系所) | 孫 劉 |
| 提水 | 9/25 | 1 |  | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 9/25-27,29 | 20 | 製作報廢資料申請表 | 劉 |
|  | 9/25-27,29 | 10 | 收件 | 公 |
|  | 9/27 | 2 | 送文(進修部) | 組長 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點進修部英文系、日文系、數學系、經濟系等財產。

二、處理進修部中文系、哲學系、歷史系、英文系、統資系及餐旅系等請領文具事宜 ，總計1247件。

三、9/25~9/26盤點格物學苑財產765件，物品134件。 四、9/27、9/29盤點立言學苑財產1216件，物品15件。 五、文具用品庫存量確認、請購及進貨點收。 六、影印紙送貨顏色錯誤退換、便利貼數量不符補貨追蹤。 七、醫學院新綜合大樓財產點收。

採購組

- 體育室體委會補助款案經使用單位修改規格後重新上網招標。

- E化教室因規格變更開標延後。

- 清潔外包議價三家決標，一家流標。

- 醫學院綜合大樓覆驗。

- 資訊中心中階交換器上網招標。

事務組

蘇瑞珠

1.幫忙耶穌會神父買衛生紙2次

2醫學院.飲水機新購2台(B1,5F)

3.濟時樓空調維護及冷卻水塔維修

4.**醫學院新樓的接管,須由長官出面協調,小職員無法直接管理,且驗收未完,問題多多.

羅秀香

藝術學院3樓希望裝設販賣機，沒有電梯機台搬3樓太辛苦，廠商沒意願。

楊貴女

1.處理利瑪竇e化教室、地下自習室清潔問題

2.處理利瑪竇地下研究生失物問題

3.處里羅耀拉辦公室搬遷問題

4.處里羅耀拉辦公室426會議室漏水問題

王萍貞

1.本週日(9月24日)積健樓噴跳蚤藥。

2.通知文德洗衣部清洗畢業服請款

陳淑華

1. 錄製928敬師活動日自動總機下班語音宣告。

2. 彙整修改及確認本校電話表完成稿交付至潔公司印製。

3. 呈10/09調整放假一天自動總機下班語音宣告 & mail 中華電信公司。

4. 更新個人薪資自付電話費用資料庫。

5. 續處理中華電信公司調降通信費優惠事宜。

6. 處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.95.9.25 訓練新工讀生

文藝對口內監視設備多個定格無畫面，廠商估價中

2. 95.9.26 組務會議

排聖母洞澆水清潔工友輪值表

3. 95.9.27 再確認生輔組飲水機資料

3. 95.9.28 教師節停班

4. 95.9.29 文華樓、文開樓電梯保養

請購修單核銷8件

文鐸樓鋁窗修繕

錢小圓

1.積健樓已於本週日完成大樓消毒

2.校園36棵榕樹病蟲害藥劑第一次噴灑已於本週末完成

3.預定於本週末進行36棵榕樹病蟲害藥劑第二次噴灑(遇雨順延)

傅靜平

1.協助研發處填報「大學校務追蹤評鑑計劃」。

2.辦理95學年度新進實驗室教職員工生教育訓練。

3.辦理95學年度實驗室員工健康檢查及新進人員體格檢查。

4.外送感染性實驗廢棄物共計354公斤，並依規定上網申報三聯單。

5.向台北縣政府申報本校廢棄物清運計畫。

6.向公業局申報本校甲類先驅性化學工業原料。

7.與甲級清除處理廠商簽訂合約，處理本校實驗廢棄物

陳福洲

1採購組購買8套雙人及8套單人床罩組供進修部客房使用。