總務處95/10/09-95/10/15業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 結案。 |
| 2 | 中文系教室天花板抓漏 | 結案。 |
| 3 | 輔園餐廳中央廚房屋頂漏水整修 | 結案。 |
| 4 | 出版社景觀植栽及整理 | 結案。 |
| 5 | 外語學院LC三樓無障礙廁所 | 結案。 |
| 6 | 理工綜合教室外牆磁磚修繕 | 結案。 |
| 7 | 化學系2樓木門改為鋁門 | 結案。 |
| 8 | 生科系更換鋁門 | 結案。 |
| 9 | 污水處理場 | - 辦理初驗。 - 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 10 | 新建醫學院綜合大樓 | - 使照後申請供電。 - 機電教育訓練。 |
| 11 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 12 | 醫學院綜合大樓電動門移置工程 | 醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，施工中。 |
| 13 | 生科系頂樓排水管改善 | 施工中。 |
| 14 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 完工待驗。 |
| 15 | 視教中心木門改鐵門 | 處理中。 |
| 16 | 理二舍頂樓漏水 | 完工待驗。 |
| 17 | 游泳池滑磚改善工程 | 流標。 |
| 18 | 伯達樓機房發電機建置 | 待結案。 |
| 19 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 施工中。 |
| 20 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 21 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 22 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 23 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 初驗改善。 |
| 24 | 中央走道景觀改善工程 | 施工中。 |
| 25 | 網球場PU地坪整修 | 初驗改善。 |
| 26 | 污水處理廠代操作及維護 | 與廠商議價。 |
| 27 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 相關發包圖資準備。 |
| 28 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 施工中。 |
| 29 | 玫瑰宿舍外牆加高工程 | 施工中。 |
| 30 | 棒壘球場圍網加高工程 | 廠商備料。 |
| 31 | 排球場分界線工程 | 廠商備料。 |
| 32 | 外語學院教室無障礙坡道設施改善 | 施工中。 |
| 33 | 濟時樓學生資源中心整修工程 | 初驗改善。 |
| 34 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 35 | 百鍊展演中心屋頂平台積水改善 | 初驗改善。 |
| 36 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 訪價中。 |
| 37 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 訪價中。 |
| 38 | 聖言樓SF504牆壁油漆整修 | 施工中。 |
| 39 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 申請單位確認中。 |
| 40 | 中美堂區域禁止停車標識 | 施工中。 |
| 41 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 請購流程中。 |
| 42 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 請購流程中。 |
| 43 | 學輔中心消防受信總機遷移 | 請購流程中。 |
| 44 | 貴子路後門圍牆植栽 | 與廠商議價。 |
| 45 | 利瑪竇大樓電線更新工 程 | 請購流程中。 |
| 46 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 請購修單流程目前以到採購組準備上網公告招標。 |
| 47 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 95年10月2日發包。施工時間需配合使用單位施工。 |
| 48 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 施工中。 |
| 49 | 濟時樓空調主機保養及馬達、冷卻水塔修補 | 95年10月13日完成驗收，待核銷。 |
| 50 | 文圖冷氣主機保養及管路加藥水 | 訪價中。 |

採購組

- 同仁參加電算中心新版mail教育訓練。

二、醫學院新大樓教育訓練自10/12展開。

- 出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 96筆，共計942,276元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 293筆，共計10,105,549元 |
| 校內款項支出 | 148筆，共計7,979,642元 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 5筆，共計240,324元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 9筆，共計22,162元 |
| 離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 63筆，共計771,653元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 10筆，共計1,475,648元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 11筆，共計883,414元 |
| 語言中心學費0412791 | 3筆，共計235,020元 |

三、稅務

1、提供會計師事務所查帳資料。

2、

| 非固定薪資人事費 | 480筆，共計通報所得額4,254,789元、稅額157,996元 |
| --- | --- |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 7筆，共計通報所得額341,650元、稅額68,330元 |

四、綜合業務

1、定存共計13筆到期，本金$34,682,142元利息$671,792元,本息續存共計$35,353,934元正。

2、95上學期學雜費截至10/13共計17,364人繳費；金額共計$812,829,985元正。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.10.13

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 39 | 39 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交 付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 10/11-13 | 66 |  | 印條碼 | 孫、林、劉 |
|  | 10/13 | 12 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 10/13 | 39 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 10/11-13 | 3 |  | 清楚用品倉庫整理、擦櫃子、倒垃圾 | 公 |
| 處本部送文 | 10/13 | 1 |  | 送件(處祕) | 孫 |
|  | 10/13 | 2 |  | 送件(會計) | 孫 |
| 提水 | 10/11-13 | 3 |  | 補充飲水機水量 |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 10/113- | 35 |  | 送文 | 孫 |
|  | 10/11-13 | 3 |  | 倉庫除濕機開關控制 |  |
|  | 10/11-13 | 3 |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 10/12 | 7 |  | 收件 | 公 |
|  | 10/12 | 8 |  | 文件歸檔 | 劉 |
|  | 10/13 | 2 |  | 黏貼資料 | 劉 |
|  | 10/13 | 15 |  | 影印資料 | 劉 |
|  | 10/13 | 3 |  | 取件 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 一、10/11盤點應科所財產42件，物品60件。 |  |
| --- | --- |
| 二、10/12盤點理工學院院長室財產59件，物品48件。 |  |
| 三、10/13整理應科所及理工學院院室的盤點檔案。 |  |

四、文具清潔用品進貨點收上架。

五、信封樣式印刷與廠商確認。

六、進貨及庫存數量及金額系統進行修改更正。

七、進修部總務組財產移轉事項協調會議。

八、10/12至護理系盤點，財產330件，列管161件。

九、至文藝醫學院黏貼新增財產條碼，財產13件，列管7件。

十、盤點進修部英聽教室、貿金系等之財產。

十一、處理進修部企管系、學務組、教務組等請領文具事宜，總計68件。                                                                                                                                                                                                                                                                        十二、整理九月份領用物品清單，俾便報核。

事務組

業務重點說明：

蘇瑞珠

1.醫學院.飲水機新購2台(B1,5F)-10.16裝機

2..濟時樓10F神父宿舍冷氣機維修

3.醫學院新大樓機電教育訓練-10.19.&10.20.&10.25.

楊貴女

1.協助利瑪竇e化教室盤點

2.協助督導十字亭周邊環境清潔

3. 處理伯達樓2樓殘障廁排水阻塞

錢小圓

1.校園36棵榕樹病蟲害藥劑第三次噴灑已於上週末完成

2.伯達樓及利瑪竇樓抽水肥已於本週執行完成

3.發送全校教職員e-mail宣導榕樹根危害建築物之報導已於本週完成

陳淑華

1.確認自動總機恢復平常語音宣告。

2.核計及填送95/10工讀費請領清單。

3.95/09統支電話費溢收金額繳回出納組。

4.憑證報銷清單核銷95/10統支電話費。

5.打掃電信室。

6.處理中華電信公司FTTB光纜工程。

7.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1. 95.10.09 (假日)育成中心火災，早上協助聯絡中心人員。

2. 95.10.11 申請派車協助文鐸樓神父主教公署避靜。

3. 95.10.11 文華樓電梯故障email通知各單位留意並叫維修。

4. 95.10.12 申請派車協助文鐸樓神父主教座堂彌撒。

5. 95.10.13 陪同文德文舍人員查看文德餐廳排煙管油煙排放狀況

(文德文舍反應有油煙、空氣不好)