總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 |  | 內容敘述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.驗收核計協調會。 2.機電教育訓練。 |  |
| 2 | 污水處理場 | - 辦理初驗。 - 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |  |
| 3 | 醫學院綜合大樓電動門移置工程 | 醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，竣工驗收。 |  |
| 4 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。 |  |
| 5 | 物理系2樓實驗室排水阻塞修理 | 結案。 |  |
| 6 | 理二舍1樓廁所磨石隔板拆除換新工程 | 完成待驗。 |  |
| 7 | 9月份全校水電費請款 | 流程中。 |  |
| 8 | 宜美學苑排水管汰換 | 宜美學苑2樓排水管汰換，竣工驗收。 |  |
| 9 | 輔幼112室照明及天花板改裝 | 輔幼112室照明及天花板換裝，施工中。 |  |
| 10 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 初驗。 |  |
| 11 | 于樞機變電站GCV工程 | 廠商施作中。 |  |
| 12 | 食營變電站GCV工程 | 廠商施作中。 |  |
| 13 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 結案。 |  |
| 14 | 理工綜合教室積水改善 | 與廠商議價。 |  |
| 15 | 污水處理廠代操作及維護 | 簽約。 |  |
| 16 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 與廠商議價。 |  |
| 17 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 初驗。 |  |
| 18 | 玫瑰宿舍外牆加高工程 | 初驗。 |  |
| 19 | 棒壘球場圍網加高工程 | 施工中。 |  |
| 20 | 排球場分界線工程 | 施工中。 |  |
| 21 | 外語學院教室無障礙坡道設施改善 | 結案。 |  |
| 22 | 統資系學會天花板漏水 | 結案。 |  |
| 23 | 百鍊展演中心屋頂平台積水改善 | 結案。 |  |
| 24 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 發包。 |  |
| 25 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 發包。 |  |
| 26 | 聖言樓SF504牆壁油漆整修 | 初驗。 |  |
| 27 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 發包。 |  |
| 28 | 中美堂區域禁止停車標識 | 結案。 |  |
| 29 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 與廠商議價。 |  |
| 30 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 與廠商議價。 |  |
| 31 | 利瑪竇大樓電線更新工 程 | 初驗。 |  |
| 32 | 學輔中心消防受信總機遷移 | 請購程序中。 |  |
| 33 | 貴子路後門圍牆植栽 | 與廠商議價。 |  |

採購組

- 醫學院新大樓之相關教育訓練課程繼續進行。

- 醫學院新大樓主體工程正式驗收。

- 體委會補助款標案開標。

- 資訊中心中階網路設備開標。

出納組

- 總務資訊服務系統-出納組進行測試。

保管組

一、複盤使命特色發展室財物。

二、10/16-17至醫學院新大樓進行正式驗收。

三、公衛系、臨心系、基礎醫學研究所年度盤點。

四、盤點進修部英聽教室.媒體中心及推廣部等之財產。