總務處95/10/16-95/10/22業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申請台電契約容量 | 已繳台電線補費，核銷結案。 |
| 2 | 濟時樓空調主機保養及馬達、冷卻水塔修補 | 95年10月16日完成核銷，結案。 |
| 3 | 文圖冷氣主機保養及管路加藥水 | 95年10月19日發包，結案。 |
| 4 | 水溝蓋升高 | 95年10月17日完成及核銷，結案。 |
| 5 | 不銹鋼扶手及角鋼架 | 95年10月16日完成及核銷，結案。 |
| 6 | 中央走道景觀改善工程 | 結案。 |
| 7 | 玫瑰宿舍外牆加高工程 | 結案。 |
| 8 | 濟時樓學生資源中心整修工程 | 結案。 |
| 9 | 百鍊展演中心屋頂平台積水改善 | 結案。 |
| 10 | 聖言樓SF504牆壁油漆整修 | 結案。 |
| 11 | 中美堂區域禁止停車標識 | 結案。 |
| 12 | 污水處理場 | - 行文辦理初驗。 - 估驗款辦理。 |
| 13 | 新建醫學院綜合大樓 | - 使照後申請供電，複驗第三次進行。 - 機電教育訓練。 |
| 14 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 15 | 醫學院綜合大樓電動門移置工程 | 醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，施工中。 |
| 16 | 生科系頂樓排水管改善 | 完工待結。 |
| 17 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 完工待驗。 |
| 18 | 視教中心木門改鐵門 | 完工待結。 |
| 19 | 理二舍頂樓漏水 | 完工待驗。 |
| 20 | 游泳池滑磚改善工程 | 第四次招標10月23日。 |
| 21 | 外語視教中心AV100老舊木門改鐵門工程 | 完成待結。 |
| 22 | 濟時樓圖書館8樓女廁磁磚掉落 | 完成待結。 |
| 23 | 伯達樓機房發電機建置 | 待結案。 |
| 24 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 初驗。 |
| 25 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 26 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 27 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 28 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 初驗改善。 |
| 29 | 網球場PU地坪整修 | 初驗改善。 |
| 30 | 污水處理廠代操作及維護 | 發包完成。 |
| 31 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 相關發包圖資準備。 |
| 32 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 施工中。 |
| 33 | 棒壘球場圍網加高工程 | 施工中。 |
| 34 | 排球場分界線工程 | 施工中。 |
| 35 | 外語學院教室無障礙坡道設施改善 | 初驗改善。 |
| 36 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 37 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 訪價中。 |
| 38 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 訪價中。 |
| 39 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 申請單位確認中。 |
| 40 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 請購流程中。 |
| 41 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 請購流程中。 |
| 42 | 學輔中心消防受信總機遷移 | 請購流程中。 |
| 43 | 貴子路後門圍牆植栽 | 與廠商議價。 |
| 44 | 利瑪竇大樓電線更新工 程 | 訪價中。 |
| 45 | 聖神修女院屋頂、地磚、廁所修繕工程 | 完成與廠商議價。 |
| 46 | 新醫學院地下室倉庫隔間 | 請購流程中。 |
| 47 | 育成中心災後整修(內裝部分) | 請購流程中。 |
| 48 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 請購修單流程目前已到採購組準備上網公告招標 |
| 49 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中 |
| 50 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 施工中 |
| 51 | 化學系新聘老師研究室整修及水電工程 | 訪價中 |

採購組

- 同仁參加電算中心新版mail教育訓練。

- 醫學院新大樓教育訓練自10/12展開。

- 清潔外包最後一家完成議價。

四、體委會補助款標案開標，有一案流標。

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 303筆，共計2,362,775元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 582筆，共計19,738,925元 |
| 校內款項支出 | 1065筆，共計147,566,872元 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 80筆，共計653,674元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 12筆，共計131,439元 |
| 離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 180筆，共計5,946,027元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 26筆，共計77,726,518元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 22筆，共計512,698元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計234,720元 |

三、稅務

| 非固定薪資人事費 | 623筆，共計通報所得額5,487,875元、稅額164,368元 |
| --- | --- |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 7筆，共計通報所得額304,625元、稅額60,725元 |

四、綜合業務

1、定存共計26筆到期，本金$90,581,434元利息$1,761,551元,其中一筆本息$4,223,952元解約，其餘續存共計$88,119,033元正。

2、95上學期學雜費截至10/19共計17,374人繳費；金額共計$813,296,435元正。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.10.20

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 123 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 |
|  | 列管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 46 | 46 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 89 | 89 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 10/16-20 | 78 |  | 碼印條 | 孫、李、林、劉 |
|  | 10/16-20 | 46 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  |  | 89 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 10/17,19-20 | 3 |  | 擦櫃子，整理倉庫 | 公 |
|  | 10/18-19 | 2 |  | 倒垃圾 | 公 |
| 處本部送文 | 10/16 10/17 | 7 |  | 送件(處祕) | 孫 |
|  | 10/19 10/20 | 8 |  | 送件(會計) | 孫、劉、李 |
|  | 10/20 | 2 |  | 送件(軍訓) | 林 |
| 提水 | 10/18 | 1 |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 10/16 | 2 |  | 送文 | 劉 |
|  | 10/17 | 6 |  | 收件 | 公 |
|  | 10/19 | 2 |  | 送文及送財產牌 | 劉 |
|  | 10/20 | 1 |  | 電話帳單歸檔 | 組長 |
|  | 10/20 | 5 |  | 送文(進修部) | 公 |
|  | 10/16-20 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 10/16-20 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理進修部導師團體、中文系、課務組、事務組、會計系、哲學系、餐旅系及數學系等請領文具事宜，總計83件。

二、協助謝英士同仁釐清原進修部部本部及原進修部總務組之財產移轉歸屬事宜。

二、10/20盤點文學院宗輔室、士林研究中心及輔大之聲財產123件，列管75件。

三、10-16-17至醫學院新大樓驗收。

四、至文藝學院黏貼新增財產條碼，財產13件，列管6件。

五、10/16廢品留用電腦移轉聖言會單位代表三台，原住民服務中心二台。

六、10/17複盤應科所財產21件，物品29件。 七、10/18、10/20複盤使命特發展室財產11件，物品12件。 八、10/19參加總務資訊系統說明會。 九、盤點進修部英聽教室及媒體中心之財產。 十、10/18盤點臨床心理學系財產226件，物品356件。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院.飲水機新購2台(B1,5F)-10.18裝機

2..濟時樓中央空條常跳機,導致使用單位拼命寫單,營繕組也等單來才處理,曾要求他們主動維護,被拒絕..

3.醫學院新大樓機電教育訓練-10.16.10.19.&10.20.&10.25.

4.醫學院新舊大樓間排水溝阻塞處理

楊貴女

1.協助利瑪竇e化教室盤點

2.處理利瑪竇研究室學生攜帶私人物品及傢俱進入問題

王萍貞

1.每月志工於10月14日完成.志工人員共15人.清潔範圍.中國聖職神父宿舍及聖神會修女院.週圍環境清理

錢小圓

1.法管車庫旁小垃圾場訂於本週末關閉，已貼公告並於下週進行消毒

傅靜平

1.校外收文18件，校外發文1件

2.校內收文1件，校內發文4件

3.毒性化學物質核定3件。

4.校園事故災害統計網路申報1件。

5.先驅性甲類工業原料彙整報工業局（季報）。

6.教育訓練2件（動物實驗及安衛主管）。

7.感染性事業廢棄物外送381公斤（生科系、醫學系），並依法網路申報三聯單。

8.協助公衛系申請游離輻射設備使用許可。

9.簽訂合約1件。

陳淑華

1.報修帳務系統無法讀取資料。

2.續處理中華電信公司調降通信費優惠契約書申請用印。

3.處理95/10統支帳務系統。

4.處理95/09非統支電話費欠費催繳及補單事宜。

5.mail各單位95/10統支電話明細。

6.請款支付中華電信公司95/10統支費用。

7.憑證核銷印製電話表請購單 & 核銷冷氣機保養請修單。

8.處理中華電信公司非上班時間使用電信室事宜。

9.醫學院電信市設備教育訓練。

10.印製95/10電話費用明細送、會計、人事室 & mail出納組。

11.處理電話申請及異動相關業務。

羅秀香

1.製8/29-9/26水電費收款明細表。

2.製95年地價稅分攤表，按坪數分攤由校內廠商支付。

3.醫學院防火管理人消防設備教育訓練

朱麗文

1.95.10.17 與使命室拜訪輔大之聲、師培中心、教研所、圖資系單位。

2.95.10.17 圖資系反應研究生假日需進出文開樓辦公室，希望學校

裝設刷卡系統。

3.95.10.17 清理文開樓屋頂防水層小樹。

4.95.10.19 藝術學院旁聖母洞九重葛，請工友高輝雄植入地面，

並添購灑水器，請輪值工友澆水。

5.95.10.20 文華樓2樓，歷史系辦公室，洗手台水管破，地板積水，

致使1樓中文系辦公室，由天花板大量漏水至地板，已請電工及廠商處理完成。