總務處95/10/23-95/10/29業務報告

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 252筆，共計1,626,316元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 353筆，共計4,247,433元 |
| 校內款項支出 | 405筆，共計118,264,376元 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 122筆，共計774,331元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 21筆，共計218,977元 |
| 離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 127筆，共計5,603,702元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 12筆，共計985,488元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 13筆，共計1,651,757元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計188,640元 |
| 95-1學分費收入 | 388筆，共計2,155,530元 |

三、稅務

| 非固定薪資人事費 | 512筆，共計通報所得額732,986元、稅額202,408元 |
| --- | --- |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 5筆，共計通報所得額296,625元、稅額59,325元 |

四、綜合業務

1、定存共計23筆到期，本金$175,187,039元利息$3,494,774元,，本息續存為26筆共計$178,681,813元正。

2、95上學期學雜費截至10/19共計17,374人繳費；金額共計$813,296,435元正。

3、95上學期退撫基金共計$22,796,403元正。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 網球場PU地坪整修 | 結案。 |
| 2 | 外語學院教室無障礙坡道設施改善 | 結案。 |
| 3 | 聖神修女院屋頂、地磚、廁所修繕工程 | 結案。 |
| 4 | 視教中心木門改鐵門 | 結案。 |
| 5 | 理二舍頂樓漏水 | 結案。 |
| 6 | 外語視教中心AV100老舊木門改鐵門工程 | 結案。 |
| 7 | 濟時樓圖書館8樓女廁磁磚掉落 | 結案。 |
| 8 | 污水處理場 | 申辦供電。 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 9 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照後申請供電，複驗第四次進行。 機電教育訓練。 |
| 10 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 11 | 醫學院綜合大樓電動門移置工程 | 醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，施工中。 |
| 12 | 生科系頂樓排水管改善 | 完工待結。 |
| 13 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 完工待驗。 |
| 14 | 游泳池滑磚改善工程 | 得標廠商聖傑興業有限公司，施工中。 |
| 15 | 外語視教中心大門口護欄維修 | 施工中。 |
| 16 | 理工圖書館水塔清洗加藥水消毒 | 處理中。 |
| 17 | 伯達樓機房發電機建置 | 待結案。 |
| 18 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 初驗改善中。 |
| 19 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 20 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 21 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 初驗改善。 |
| 22 | 污水處理廠代操作及維護 | 發包完成。 |
| 23 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 相關發包圖資準備。 |
| 24 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 施工中。 |
| 25 | 棒壘球場圍網加高工程 | 施工中。 |
| 26 | 排球場分界線工程 | 施工中。 |
| 27 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 28 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 訪價中。 |
| 29 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 訪價中。 |
| 30 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 發包完成。 |
| 31 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 發包完成。 |
| 32 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 發包完成。 |
| 33 | 學輔中心消防受信總機遷移 | 施工中。 |
| 34 | 貴子路後門圍牆植栽 | 施工中。 |
| 35 | 利瑪竇大樓電線更新工程 | 發包完成。 |
| 36 | 育成中心災後整修(內裝部分) | 請購流程中。 |
| 37 | 生科系不斷電系統建置 | 評估中。 |
| 38 | 耕莘樓木製窗框更換 | 發包完成。 |
| 39 | 文華樓2~3F外牆過低改善 | 發包完成。 |
| 40 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 41 | 95年度消防設備安全檢查 | 請購流程中。 |
| 42 | 媒體中心LF214隔音工程 | 設計圖及材料重新規劃中。 |
| 43 | 積健樓更換氣密式鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 44 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 施工中。 |
| 45 | 文圖冷氣主機保養及管路加藥水 | 95年10月19日發包，目前施工中。 |
| 46 | 化學系新聘老師研究室整修及水電工程 | 95年10月23日發包，目前施工中。 |
| 47 | 濟時樓中央空調冷卻水塔維護保修及管路油漆 | 95年10月23日發包，95年10月28、29、30日施工。 |
| 48 | 電子系安裝電源線及抽屜 | 估價中。 |

採購組

- 同仁參加電算中心新版mail教育訓練。

- 醫學院新大樓驗收。

- 配合教卓款全力進行採購作業。

- 體委會補助款標游泳池防滑磚改善工程順利決標。

- 總務處資訊系統測試，出納系統出現錯誤及不穩定。

事務組

蘇修女

1.醫學院.飲水機新購2台(B1,5F)-10.127結案

2..濟時樓10f神父宿舍空調及飲水機修理.

3.醫學院新大樓機電教育訓練-10.25.

4.社圖810增設一個出風口,調整室溫

楊貴女

- 協助利瑪竇e化教室盤點

2. 處理利瑪竇研究室學生攜帶私人物品及傢俱進入問題

3、處裡利瑪竇學生失物問題

王萍貞

1. 過期歸還的畢業服送洗請款碩士服73件.學士服142件共215件

請款金額＄11825.00.

錢小圓

1.法管車庫旁小垃圾場訂於本週末關閉，已貼公告並於下週進行消毒

傅靜平

1.校外收文4件，校外發文2件

2.校內收文0件，校內發文2件

3.毒性化學物質核定1件。

4.校園事故災害統計網路申報1件。

5.感染性事業廢棄物外送334公斤（生科系、醫學系、營養系），並依法網路申報三聯單。

6.簽訂合約1件。

7.有害事業廢棄物清運計畫書修正

8.申報10月份本校有害廢棄物產能及儲存情形。

陳淑華

1.續處理中華電信公司非上班時間使用電信室事宜。

2.印製耶穌會院95/10電話費明細報表送耶穌會。

3.mail94學年及95/08- 09尚未至出納組繳交自付電話費之單位。

4.報修電腦及請購集線器。

5.續處理中華電信公司調降通信費優惠契約書申請用印。

6.處理電話申請及異動相關業務。

羅秀香

1.製8/29-9/26水電費收款明細表。

2.製95年地價稅分攤表，按坪數分攤由校內廠商支付。

3.醫學院防火管理人消防設備教育訓練

陳福洲

1檢查進修部大樓1至10樓環境清潔。

朱麗文

1.95.10.23 協助文友樓失竊後維修事宜。

2.95.10.24 巡視文開樓新裝飲水機7台，記錄缺失，請廠商改善。

3.95.10.25 與外包工友現場了解文開樓後面地下逃生梯狀況。

4.失物招領2件

5.發mail給各單位提醒、通知、表單等共8件

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.10.27

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 433 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 31 | 31 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 58 | 58 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 10/23-27 | 135 |  | 印條碼 | 孫 李 林 |
|  | 10-27 | 31 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 10/27 | 58 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 10/23-27 |  |  | 擦櫃子、倒垃圾、清理倉庫、 | 公 |
| 處本部送文 | 10/23-27 | 5 |  | 送件(處秘) | 林 |
|  | 10/23-27 | 18 |  | 送件(會計) | 全部 |
|  | 10/24-25 | 13 |  | 收文 | 公 |
|  | 10/26 10/27 | 9 |  | 送件(課務組，秘二，採購組) | 劉 林 |
| 提水 | 10/25 |  |  | 飲水機補水 |  |
| 其他(請簡述於 內容欄位中) | 10/23 | 8 |  | 領用文具 | 公 |
|  | 10/23 | 4 |  | 影印資料 | 李 |
|  | 10/24 | 1 |  | 補充庫存資料 | 公 |
|  | 10/24 10/27 | 4 |  | 收件 | 公 |
|  | 10/26 | 8 |  | 文件歸檔 | 劉 |
|  | 10/26 | 2 |  | 公告張貼 | 劉 |
|  | 10/27 | 1 |  | 送財產牌 | 孫 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 一、10/23~10/24更正之前盤點地點財產265件，物品189件 |  |
| --- | --- |
| 二、10/25核對95學年度理外民報廢財物，財產516件，物品183件。 |
| 三、10/26理工學院院長室財物移轉物理系物品7件，財產15件。 |
| 四、10/27製做食科系盤點檔，準備11/1盤點。 五、10/23-26盤點醫學系財產532件，列管433件。 六、10/27盤點藝術學院財產183件，列管187件。 七、10/26上午至醫學院新大樓複驗。 八、盤點進修部導師團體及推廣部城區分部之財產。 九、處理進修部導師團體、事務組、會計系、課務組、學務組、餐旅系及全人教育中 心等請領文具事宜，總計57件。 文十十、十、清潔用品確認庫存量、文具清潔用品請購補足庫存量。 |  |  |