總務處下週重要工作進度

出納組

- 總務資訊服務系統-出納組進行測試。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.第四次複驗後續。 2.供電申辦。 |
| 2 | 污水處理場 | - 辦理初驗。 - 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 3 | 醫學院綜合大樓電動門移置工程 | 醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，竣工驗收。 |
| 4 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。 |
| 5 | 理二舍1樓廁所磨石隔板拆除換新工程 | 結案。 |
| 6 | 法管木工廠及2樓宿舍電源工程 | 流程中。 |
| 7 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 複驗。 |
| 8 | 于樞機變電站GCV工程 | 廠商施作中。 |
| 9 | 食營變電站GCV工程 | 廠商施作中。 |
| 10 | 污水處理廠代操作及維護 | 簽約。 |
| 11 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 與廠商議價。 |
| 12 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 初驗。 |
| 13 | 棒壘球場圍網加高工程 | 初驗。 |
| 14 | 排球場分界線工程 | 初驗。 |
| 15 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 發包。 |
| 16 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 發包。 |
| 17 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 18 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 19 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 廠商備料。 |
| 20 | 利瑪竇大樓電線更新工 程 | 初驗。 |
| 21 | 學輔中心消防受信總機遷移 | 初驗。 |
| 22 | 貴子路後門圍牆植栽 | 初驗。 |
| 23 | 聖神修女院屋頂、地磚、廁所修繕工程 | 初驗。 |
| 24 | 新醫學院地下室倉庫隔間 | 重新規劃。 |
| 25 | 育成中心災後整修(內裝部分) | 備料施工。 |
| 26 | 生科系不斷電系統建置 | 呈報相關資料。 |
| 27 | 耕莘樓木製窗框更換 | 初驗。 |
| 28 | 文華樓2~3F外牆過低改善 | 廠商備料。 |
| 29 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 呈報相關資料。 |
| 30 | 95年度消防設備安全檢查 | 訪價。 |

採購組

- 醫學院新大樓之指標系統討論。

- 規劃新大樓接管事宜。

- 總務處資訊系統測試。

保管組

一、盤點食科系財物。

二、盤點進修部學務組之財產。

三、音樂系及景觀系財產年度盤點。

四、醫學院新大樓驗收。