總務處95/10/30-95/11/05業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院綜合大樓電動門移置工程 | 醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，驗收結案。 |
| 2 | 學輔中心消防受信總機遷移 | 結案。 |
| 3 | 餐旅系HE071水管搶修 | 結案。 |
| 4 | 生科系頂樓排水管改善 | 結案。 |
| 5 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 結案。 |
| 6 | 污水處理場 | - 申辦供電，11/1初驗進行。 - 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | - 使照後申請供電，複驗第五次進行。 - 機電教育訓練。 |
| 8 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 9 | 光纖管路變遷及手孔設置整理 | 醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，發包中。 |
| 10 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，呈核中。 |
| 11 | 游泳池滑磚改善工程 | 得標廠商聖捷興業有限公司，完工待驗。 |
| 12 | 外語視教中心大門口護欄維修 | 完工待驗。 |
| 13 | 理工圖書館水塔清洗加藥水消毒 | 星期六施工。 |
| 14 | 理二舍4樓東側浴室隔板更新 | 完工待驗。 |
| 15 | 化學系CH308天花板及輕鋼架更新 | 完工待驗。 |
| 16 | 伯達樓機房發電機建置 | 待結案。 |
| 17 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 初驗改善中。 |
| 18 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 19 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 20 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 初驗改善。 |
| 21 | 污水處理廠代操作及維護 | 簽約。 |
| 22 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 發包完成。 |
| 23 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 施工中。 |
| 24 | 棒壘球場圍網加高工程 | 施工中。 |
| 25 | 排球場分界線工程 | 初驗改善。 |
| 26 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 27 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 發包完成。 |
| 28 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 發包完成。 |
| 29 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 30 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 31 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 施工中。 |
| 32 | 貴子路後門圍牆植栽 | 施工中。 |
| 33 | 利瑪竇大樓電線更新工程 | 施工中。 |
| 34 | 育成中心災後整修(內裝部分) | 請購流程中。 |
| 35 | 耕莘樓木製窗框更換 | 施工中。 |
| 36 | 文華樓2~3F外牆過低改善 | 施工中。 |
| 37 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 38 | 95年度消防設備安全檢查 | 發包作業。 |
| 39 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 40 | 外語學院LC廁所門檻改善 | 施工中。 |
| 41 | 外語學院坡道教室無障礙改善 | 施工中。 |
| 42 | 耕莘樓窗框更新 | 發包完成。 |
| 43 | 創新育成中心災後臨時用電搶修恢復工程 | 施工中。 |
| 44 | 創新育成中心衛生設備修繕 | 施工中。 |
| 45 | 創新育成中心電話主機、開門中繼器、電鈴維修 | 施工中。 |
| 46 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 設計圖及材料重新規劃中。 |
| 47 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 48 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 施工中。 |
| 49 | 文圖冷氣主機保養及管路加藥水 | 95年11月03日完成，預定95年11月06日驗收。 |
| 50 | 化學系新聘老師研究室整修及水電工程 | 95年10月23日發包，目前施工中。 |
| 51 | 濟時樓中央空調冷卻水塔維護保修及管路油漆 | 95年10月23日發包，目前施工中。 |
| 52 | 電子系安裝電源線及抽屜 | 施工中。 |
| 53 | 文華樓四樓走廊加裝木製殘障坡道 | 95年11月02日完成核銷。 |
| 54 | 聖言樓4、5樓中央空調維修 | 95年11月03日發包，預定95年11月06日施工。 |
| 55 | 野聲樓大門及焯炤館側門加裝門檻斜板（木製） | 95年11月03日發包，預定95年11月06日驗收。 |

事務組

一、業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院總務處聯合辦公室開張.

2.整理新大樓鑰匙預計一星期完成(11.2.-11.10)

3..請問醫學院ㄉ二個大型會議室是由學校場地租借的同仁負責,還是醫學院院秘負責?須請長官指示!

楊貴女

1、處理利瑪竇教休室衛生紙、泡茶、老師粉筆使用問題

2、11/2緊急 處理利瑪竇4樓女廁大漏水問題

錢小圓

1.法管車庫旁小垃圾場關閉停止使用，已於本週完成清洗消毒、去除異味並已上鎖。

2.於本週完成輔幼園區內及周圍之樹木修剪。

3.於本週完成化學系三樓之榕樹修剪。

4.「96學年度博士班暨碩士班甄試招生簡章」出售之前置作業已大致完成，預計於11/7開始發售

傅靜平

1.協助研發處核定各系藥品申請共計8件。

2.校外公文3件

3.校內發文1件

4.健檢報告錯誤處理1件

5.修正本校「有害事業廢棄物清運計畫書」

陳淑華

1.報修值機台耳機故帳。

2.醫學新大樓電信室交換機設備實物點交。

3.傳交總機月報告。

4.函稿台北縣政府工務局施工管理課申請野聲樓結構計算書影本。

5.重傳95學年度全校電話表供資訊中心更新網頁資料

6.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1覆檢進修部大樓1至10樓環境清潔。（缺點已改善）

2進修部四周草坪督促修剪及垃圾清除。

朱麗文

1.95.10.30 體育室潘宏榮老師在文友樓旁失竊腳踏車(已兩次)，

協助調閱監視器資料。

2.95.10.31 文開樓整棟無水可沖廁所

3.95.10.31 陪同廠商巡視檢修調整文開樓新裝飲水機9台。

文開樓地下室地下水設備大量抽水維修。

4.95.11.01 陪同保管組盤點文藝財產。

檢修上課借用之麥克風15支。

5.失物招領2件

6.發mail給各單位提醒、通知、表單等共5件

二、專案業務

- 「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺寸之確認，待簽呈通過後即可進行安裝。

2.「96學年度博士班暨碩士班甄試招生簡章」出售之前置作業已大致完成，預計於11/7開始發售。

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 201筆，共計1,843,375元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 473筆，共計85,877,198元 |
| 校內款項支出 | 669筆，共計38,291,580元 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 153筆，共計567,399元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 9筆，共計14,440元 |
| 離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 109筆，共計50,866,812元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 11筆，共計691,100元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 13筆，共計2,804,429元 |
| 語言中心學費0412791 | 5筆，共計171,610元 |

三、稅務

| 非固定薪資人事費 | 768筆，共計通報所得額3,506,265元、稅額46,700元 |
| --- | --- |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 2筆，共計通報所得額180,075元、稅額36,015元 |

四、綜合業務

- 定存共計10筆到期，本金$28,179,776元利息$545,837元,，本息續存為11筆共計$28,725,613元正。

- 95上學期學雜費截至11/02共計17,380人繳費；金額共計$813,624,350元正。

採購組

- 醫學院新大樓覆收。

- 配合教卓款全力進行採購作業。

- 體委會補助款上網採購皆已決標。

- 總務處資訊系統測試，出納系統學分費部份仍出現錯誤及不穩定。

- 新大樓進行交接。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：95.11.3

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 21 | 470 | 43 | 0 | 0 | 208 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 9 | 104 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 14 | 13 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 41 | 40 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 10/30-11/3 | 16 |  | 印條碼 | 孫 |
|  | 11/3 | 13 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 11/3 | 40 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 10/30,11/2-3 | 2 |  | 擦櫃子、清潔整體倉庫，打掃office | 公 |
| 處本部送文 | 10/30-11/3 | 59 |  | 送件(處秘、祕二組、會計室、採購組) | 孫、劉、李、林 |
| 文件處理 | 10/31-11/2 | 25 |  | 影印文件資料 |  |
|  | 10/30-11/3 | 82 |  | 列印財產條碼 |  |
|  | 10/30 | 18 |  | Key–in文件資料 |  |
|  | 10/31-11/2 | 21 |  | 盤點文具、清楚用品及列報表 |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 10/30-11/3 | 5 |  | 倉庫除濕機開闢控制 |  |
|  | 10/30-11/3 | 5 |  | 倉庫除濕機倒水 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、呈報10月份「領用物品清單」及原進修部庫存部份之「請領文具清單」。

二、請領文具事宜，總計73件。

三、處理進修部事務組、貿金系、學務組、餐旅系、導師團體及日文系等

| 四、核對10月份財產.物品增加及報廢帳。 五、文具清潔用品11月份盤點。 六、文具清潔用品10月份全校各單位請領列印明細核對扣帳。 七、10/30總務資訊系統會議。 八、10/30參加總務資訊系統說明會。. 九、11/01製作全校財物檔案 十、盤點進修部學務組財產。(尚未盤完) 十一、盤點應音樂系及景觀系財產。 十二、處理醫學院新大樓財產分列帳務。. |  |
| --- | --- |