總務處95/11/06-95/11/12業務報告

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院總務處聯合辦公室開張。

2.整理新大樓鑰匙-未完成。

3.一樓會議廳的借用。

4.停車場教育訓練-11.09下午。

楊貴女

1、回覆愛校建言有關利瑪竇4樓女廁大漏水及置物台毀損以及E化教室使用問題。

羅秀香

1. 2度前往醫學院與承隆營造共同點收財產清單。

2.11/9與工友共同逐一清點醫學院滅火器、緊急照明燈明細。

錢小圓

1.「96學年度博士班暨碩士班甄試招生簡章」已於11/7開始發售。

2.擬於本週末請廠商進行野聲樓後方垃圾場之清潔消毒。

陳淑華

1.憑證清單核銷集線器。

2.處理醫學院新大樓中華電信裝移機優惠事宜。

3.處理95/10非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

4.發函台北縣政府工務局施工管理課申請野聲樓結構計算書影本乙份。

5.彙交事務組95/09-10出帳電話單及長途明細清單。

6.核計及填送95/11工讀費請領清單。

7.95/10統支電話費溢收金額繳回出納組。

8.報修值機台耳機故障。

9.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1覆檢進修部大樓1至10樓環境清潔。（缺點已改善）

2進修部四周草坪督促修剪及垃圾清除。

朱麗文

1.95.11.6 藝術學院石頭牆壁假日被人塗鴨協助處理。

2.95.11.7 清理文華樓圍網內雜草及榕樹。

3.95.11.7 協助文鐸樓至貴子路聖保祿孝女會購買彌撒用面餅25包。

4.95.11.7 文華樓3樓外包清潔人員工作至今日結束，明日更換人員。

5.95.11.8 清理冠五樓B1原器材管理員室之公物及個人物品。

(原管理員已退休多年)。

6.95.11.8 書面通知工友停水消息。

7.95.11.9 文開樓B1地下室抽水馬達更換完成。

8.95.11.9 書面通知工友運動會改期消息。

9.95.11.10 文開樓文華樓電梯保養。

10.失物招領2件。

11.核銷4件。

12.發mail給各單位提醒、通知、表單等共 16件。

專案業務進度

1.「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺寸之確認，待簽呈通過後即可進行安裝。

2.「96學年度博士班暨碩士班甄試招生簡章」出售之前置作業已大致完成，預計於11/7開始發售。

3. 目前E化教室施工之進度:67間教室皆裝上螢幕.喇叭，下星期一將開始安裝機櫃。

出納組

# 支出部份

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 354筆，共計2,274,101元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 728筆，共計10,230,412元 |
| 校內款項支出 | 433筆，共計31,912,799元 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 35筆，共計75,838元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 12筆，共計174,034元 |
| 離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

# 二、收入部份

# 1.回答家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 郵局活存0399668 | 96筆，共計2,470,105元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 10筆，共計2,239,837元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 7筆，共計3,304,126元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計686,600元 |

三、其他所得稅務部份

1.核對10月份非固定薪資應申報數為13,781,000元，稅額311,239元。

2.

| 非固定薪資人事費 | 930筆，共計通報所得額4,725,522元、稅額93,850元 |
| --- | --- |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 1筆，共計通報所得額125,000元、稅額25,000元 |

四、綜合業務部份

- 95上學期學雜費截至11/08共計17,383人繳費；金額共計$813,727,181元正。

- 11月9日上班時，發現出納組辦公室遭人破壞鐵窗闖入，隨即報警處理並提供監視系統等相關資料協助警方調查，事後經清查，除部份抽屜遭翻動，鐵窗遭破壞外，所幸並無損失。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 創新育成中心災後臨時用電搶修恢復工程 | 結案。 |
| 2 | 創新育成中心衛生設備修繕 | 結案。 |
| 3 | 創新育成中心電話主機、開門中繼器、電鈴維修(臨時) | 結案。 |
| 4 | 外語視教中心大門口護欄維修 | 結案。 |
| 5 | 理工圖書館水塔清洗加藥水消毒 | 結案。 |
| 6 | 理二舍4樓東側浴室隔板更新 | 結案。 |
| 7 | 化學系CH308天花板及輕鋼架更新 | 結案。 |
| 8 | 污水處理場 | 申辦供電，初驗改善。 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 9 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照後申請供電，複驗第五次進行。 機電教育訓練。 |
| 10 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 11 | 光纖管路變遷及手孔設置整理 | 醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，施工中。 |
| 12 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 13 | 游泳池滑磚改善工程 | 得標廠商聖捷興業有限公司，完工待驗。 |
| 14 | 伯達樓機房發電機建置 | 待結案。 |
| 15 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 初驗改善中。 |
| 16 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 17 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 18 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 初驗改善。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 簽約。 |
| 20 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 廠商備料。 |
| 21 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 施工中。 |
| 22 | 棒壘球場圍網加高工程 | 施工中。 |
| 23 | 排球場分界線工程 | 初驗改善。 |
| 24 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 25 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 發包完成。 |
| 26 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 發包完成。 |
| 27 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 28 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 29 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 施工中。 |
| 30 | 貴子路後門圍牆植栽 | 施工中。 |
| 31 | 利瑪竇大樓電線更新工程 | 施工中。 |
| 32 | 育成中心災後整修(內裝部分) | 施工中。 |
| 33 | 耕莘樓木製窗框更換 | 初驗改善。 |
| 34 | 文華樓2~3F外牆過低改善 | 待使用單位確認。 |
| 35 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 36 | 95年度消防設備安全檢查 | 發包作業。 |
| 37 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 38 | 外語學院LC廁所門檻改善 | 初驗改善。 |
| 39 | 外語學院坡道教室無障礙改善 | 初驗改善。 |
| 40 | 文德文舍天花板輕鋼架修補 | 施工中。 |
| 41 | JS106、JS106-1空間維修改善 | 施工中。 |
| 42 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 請購流程中。 |
| 43 | 創新育成中心網路佈線工程 | 發包完成。 |
| 44 | 創新育成中心通訊設施修復 | 發包完成。 |
| 45 | 理一舍建築物連接縫漏水改善 | 發包完成。 |
| 46 | 輔園FY23漏水改善 | 發包完成。 |
| 47 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 設計圖及材料重新規劃中。 |
| 48 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 49 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 95年11月06日驗收。 |
| 50 | 文圖冷氣主機保養及管路加藥水 | 95年11月03日完成，預定95年11月06日驗收。 |
| 51 | 化學系新聘老師研究室整修及水電工程 | 95年10月23日發包，目前施工中。 |
| 52 | 濟時樓中央空調冷卻水塔維護保修及管路油漆 | 95年10月23日發包，95年11月08日驗收及核銷。 |
| 53 | 電子系安裝電源線及抽屜 | 95年11月07日核銷完成。 |
| 54 | 文華樓四樓走廊加裝木製殘障坡道 | 95年11月02日完成核銷。 |
| 55 | 聖言樓4、5樓中央空調維修 | 5年11月09日核銷完成。 |
| 56 | 野聲樓大門及焯炤館側門加裝門檻斜板（木製） | 95年11月03日發包，預定95年11月07日驗收及核銷。 |
| 57 | 歷史學系加裝氣密窗 | 95年11月8日發包推廣部新辦公室裝修工程。 |
| 58 | 推廣部新辦公室裝修工程 | 估價中。 |
| 59 | 物理系PH102木門及PH103門整修 | 95年11月8日發包。 |

採購組

- 醫學院新大樓家具驗收未完成。

- 配合教卓款全力進行採購作業。

- 總務處資訊系統測試，出納系統學分費部份仍出現錯誤及不穩定。

- 新大樓繼續進行交接。

- 廢棄物貯存場土建部份決標。

- 資訊中心網路認證流標。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：95.11.10

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 169 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 193 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 101 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 697 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 |  |  |  |  |  |  |
| 文具用品 |  |  |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 11/7-10 | 87 |  | 印條碼 | 孫、林、劉 李 |
| 組內清潔工作 | 11/7,9-10 | 3 |  | 擦櫃子 | 公 |
| 處本部送文 | 11/6 | 3 |  | 送件(會計 處秘) | 孫 劉 林 |
|  | 11/7 | 2 |  | 送件(秘二) | 孫 |
|  | 11/9 | 1 |  | 送件(會計) | 劉 |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 11/6 | 3 |  | 送請領單 | 林 |
|  | 11/6 | 3 |  | 領文具 | 公 |
|  | 11/9 | 2 |  | 送財產牌 | 孫 |
|  | 11/9 | 1 |  | 資料整理及歸還 | 孫 |
|  | 11/6 | 50 |  | 送文 | 林 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、11/06盤點餐旅系財產296件，物品222件。

二、11/08~11/10盤點食科系財產686件，物品114件。

三、11/09早上參加折舊會議。

四、盤點圖資系財產

五、續盤景觀系財產

六、處理捐贈電腦30台給天主教花蓮教區

七、續盤進修部學務組之財產。

八、處理進修部出納組、事務組、大傳系、學務組、課務組、及部主任辦公室等請領文具事宜，總計48件。