總務處95/11/13-95/11/19業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伯達樓機房發電機建置 | 結案。 |
| 2 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 結案。 |
| 3 | 物理系PH102木門及PH103門整修 | 95年11月13日核銷及結案。 |
| 4 | 野聲樓汽車停車棚鐵皮屋維修 | 95年11月16日完工、核銷、結案。 |
| 5 | 焯炤館殘障坡道維修 | 95年11月14日完工、核銷、結案。 |
| 6 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 95年11月14日核銷及結案。 |
| 7 | 污水處理場 | 申辦供電，初驗改善。 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 8 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照後申請供電，複驗第六次進行。 機電教育訓練。 |
| 9 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 10 | 光纖管路變遷及手孔設置整理 | 醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，施工中。 |
| 11 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 12 | 游泳池滑磚改善工程 | 得標廠商聖捷興業有限公司，驗收待結案。 |
| 13 | 文開樓頂樓安全門工程 | 完成待驗。 |
| 14 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待複驗。 |
| 15 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 16 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 17 | 污水處理廠代操作及維護 | 用印申請。 |
| 18 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 廠商備料。 |
| 19 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 施工中。 |
| 20 | 棒壘球場圍網加高工程 | 施工中。 |
| 21 | 排球場分界線工程 | 初驗改善。 |
| 22 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 23 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 用印申請。 |
| 24 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 用印申請。 |
| 25 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 26 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 27 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 施工中。 |
| 28 | 貴子路後門圍牆植栽 | 施工中。 |
| 29 | 利瑪竇大樓電線更新工程 | 施工中。 |
| 30 | 育成中心災後整修(內裝部分) | 初驗。 |
| 31 | 耕莘樓木製窗框更換 | 待結案。 |
| 32 | 文華樓2~3F外牆過低改善 | 待使用單位確認。 |
| 33 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 34 | 95年度消防設備安全檢查 | 發包作業。 |
| 35 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 36 | 外語學院LC廁所門檻改善 | 待結案。 |
| 37 | 外語學院坡道教室無障礙改善 | 待結案。 |
| 38 | 文德文舍天花板輕鋼架修補 | 待結案。 |
| 39 | JS106、JS106-1空間維修改善 | 改善中。 |
| 40 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 請購流程中。 |
| 41 | 創新育成中心網路佈線工程 | 初驗。 |
| 42 | 創新育成中心通訊設施修復 | 初驗。 |
| 43 | 理一舍建築物連接縫漏水改善 | 初驗。 |
| 44 | 輔園FY23漏水改善 | 發包完成。 |
| 45 | 全校電力改善規劃 | 初步討論中。 |
| 46 | 創新育成中心不銹鋼門及強化玻璃修繕 | 初驗。 |
| 47 | 濟時樓、舒德樓更換電管評估 | 廠商評估中。 |
| 48 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 95年11月15日送採購組，準備上網招標。 |
| 49 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 50 | 化學系新聘老師研究室整修及水電工程 | 95年10月23日發包，目前施工中。 |
| 51 | 歷史學系加裝氣密窗 | 95年11月8日發包，目前施工中。 |
| 52 | 推廣部新辦公室裝修工程 | 95年11月8日發包，目前施工中。 |
| 53 | 秉雅樓頂樓鐵門維修及加裝警鈴 | 95年11月13日發包，目前施工中。 |
| 54 | 物理系PH105B實驗桌及壁架整修 | 95年11月13日發包，目前施工中。 |
| 55 | 資訊中心聖言樓4、5樓中央空調藥劑補充 | 估價中。 |
| 56 | 文舍浴室天花板 | 備料施作。 |
| 57 | 食營系鋁門修繕工程 | 11月17日施工。 |
| 58 | 野聲樓門口排水系統修繕 | 施工中。 |
| 59 | 野聲樓回收場冷卻塔地面積水洗孔排水工程 | 施工中。 |

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 335 | 3,047,037 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 672 | 16,196,007 |
| 校內款項支出 | 381 | 131,560,765 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 165 | 872,944 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 51 | 358,863 |
| 共計 | 1604 | 152,035,616 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 69 | 111,808,188 |
| 彰銀活存08325900 | 19 | 5,844,985 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 5 | 281,162 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 220,030 |
| 共計 | 96 | 118,154,365 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 830 | 6,839,308 | 164,810 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 1 | 49,050 | 9,810 |
| 共計 | 831 | 6,888,358 | 174,620 |

四、綜合業務部份

- 定存共計8筆到期，本金$172,329,667元利息$794,622元,，其中一筆解約，其餘7筆本息續存共計$22,762,189元正。

- 95上學期學雜費截至11/16共計17,392人繳費；金額共計$814,296,822元正。

採購組

- 醫學院新大樓家具驗收。

- 配合教卓款全力進行採購作業。

- 醫學新大樓指標系統經與醫學院協調確認暫不修改。

- 新大樓繼續進行交接。

- 廢棄物貯存場設備採購決標。

- 游泳池防滑漆驗收。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院大樓陸續在施工，廠商一直再借用鑰匙，很難掌管安全問題。

2.整理新大樓鑰匙-未完成。

3.一樓會議廳的借用-11.18-21;11.23-26。

4.幫神父宿舍修理鑰匙。

楊貴女

1.通知各學院有關學士服借用分發流程及注意事項。

羅秀香

1.2度前往醫學院與承隆營造共同點收財產清單。

2.11/9與工友共同逐一清點醫學院滅火器、緊急照明燈明細。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」已於11/13開始發售。

2.已於本週完成野聲樓後方及積健樓後方垃圾場之清潔消毒。

陳淑華

1.憑證清單核銷95/10統支電話費。

2.續處理醫學新大樓電信室交換機設備實物驗收事宜。

3.帳務系統更新 & email 各單位95/11統支電話明細 & mail出納組95/11電話明細清單。

4.印製耶穌會院95/11電話費明細報表送耶穌會院。

5.mail 94 -95學年尚位繳交自費電話明細表清單之單位。

6.印製95/11統支電話費明細送會計室及人事室。

7.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.本週六11/18起進修部恢復輪值班。

朱麗文

1.95.11.13~17 提早到校配合協助教務處期中考冠五樓大門提早開啟，指引取卷老師往教務處期中考發卷中心。(冠五樓B1第一間會議室)

2.95.11.13 《95.11.18星期六》文藝使命室舉辦工友坪林茶葉博物館活動，協商統一販賣機廠商贊助2箱礦泉水(48瓶)。

3.95.11.14 與宿舍修女協商ok，文德文舍工友共6人，每日有空時可至文藝對口領取總務及其它相關資訊。

4.95.11.16 文華樓電梯維修(外包清潔人員開關電梯操作錯誤)，廠商已指導外包清潔人員操作。

5.失物招領2件。

6.核銷3件。

7.發mail給各單位提醒、通知、表單等共 15件。

專案業務進度

1.「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺寸之確認，待簽呈通過後即可進行安裝。

2.「96學年度博士班暨碩士班甄試招生簡章」正持續發售中。

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」已於11/13開始發售

4.目前E化教室施工之進度: 68間教室皆裝上螢幕、喇叭，64間已安裝機櫃。

壹：例行性業務

- 校產相關業務：95.11.10

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 28 | 25 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 68 | 52 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 11/13 11/14 11/16 11/17 | 254 |  | 印條碼 | 孫 林 |
|  | 11/13-17 | 25 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 11/13-17 | 52 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 11/13-17 | 5 |  | 擦櫃子、清潔整理倉庫、打掃office、到垃圾 | 公 |
| 處本部送文 | 11/13 | 4 |  | 送件(處秘) | 林 孫 |
|  | 11/14 | 8 |  | 送件(會計) | 林 孫 |
|  | 11/16 | 6 |  | 送件(會計 人事室 ) YP208 | 林 劉 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 11/13 | 1 |  | 取件(處秘) | 公 |
|  | 11/13 | 1 |  | 開保管倉庫及搬貨 | 公 |
|  | 11/13 | 3 |  | 送文(進修部) | 組長 |
|  | 11/16 | 1 |  | 收件 | 公 |
|  | 11/17 | 2 |  | 收件 | 公 |
|  | 11/17 | 1 |  | 做資料 | 組長 |
|  | 11/13-14 | 2 |  | 信箱取件 | 公 |
|  | 11/13-14 | 15 |  | 影印文件 | 組長 孫 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理進修部出納組、事務組、學務組、經濟系、部主任辦公室及貿金系等請領文具事宜，總計37件。

二、驗收新增財產及貼產編條碼；及處理一般請購暨報請核銷單據。

三、11/15協助農糧署到校視察財物。

四、請購文具、清傑用品一批進貨確認。

五、國科會計劃下週盤查,至單位確認財。

六、11/13盤點應美系財產63、列管41。

七、11/14盤點醫學院院長室財產146、列管72。

八、11/16盤點應公衛系財產121、列管74。

九、醫學院新綜合大樓財產設備帳務分類。