總務處95/11/20-95/11/26業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 結案。 |
| 2 | 利瑪竇大樓電線更新工程 | 結案。 |
| 3 | 育成中心災後整修(內裝部分) | 結案。 |
| 4 | 耕莘樓木製窗框更換 | 結案。 |
| 5 | 文德文舍天花板輕鋼架修補 | 結案。 |
| 6 | 創新育成中心網路佈線工程 | 結案。 |
| 7 | 創新育成中心通訊設施修復 | 結案。 |
| 8 | 理一舍建築物連接縫漏水改善 | 結案。 |
| 9 | 創新育成中心不銹鋼門及強化玻璃修繕 | 結案。 |
| 10 | 游泳池滑磚改善工程 | 結案。 |
| 11 | 污水處理場 | - 申辦供電，初驗改善。 - 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 12 | 新建醫學院綜合大樓 | - 使照後申請供電，複驗第六次進行。 - 機電教育訓練。 |
| 13 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 14 | 光纖管路變遷及手孔設置整理 | 醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，施工中。 |
| 15 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 16 | 文開樓頂樓安全門工程 | 驗收待改善。 |
| 17 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待複驗。 |
| 18 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 19 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 20 | 污水處理廠代操作及維護 | 用印申請。 |
| 21 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 廠商備料。 |
| 22 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 施工中。 |
| 23 | 棒壘球場圍網加高工程 | 施工中。 |
| 24 | 排球場分界線工程 | 初驗改善。 |
| 25 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 26 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 用印申請。 |
| 27 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 用印申請。 |
| 28 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 29 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 30 | 貴子路後門圍牆植栽 | 初驗。 |
| 31 | 文華樓2~3F外牆過低改善 | 移至利瑪竇大樓施作。 |
| 32 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 33 | 95年度消防設備安全檢查 | 發包作業。 |
| 34 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 35 | 外語學院LC廁所門檻改善 | 待結案。 |
| 36 | 外語學院坡道教室無障礙改善 | 待結案。 |
| 37 | JS106、JS106-1空間維修改善 | 改善中。 |
| 38 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 請購流程中。 |
| 39 | 輔園FY23漏水改善 | 施工中。 |
| 40 | 全校電力改善規劃 | 初步討論中。 |
| 41 | 濟時樓、舒德樓更換電燈評估 | 廠商評估中。 |
| 42 | 朝橒樓電腦教室漏水 | 施工中。 |
| 43 | 積健樓前水溝蓋修復 | 施工中。 |
| 44 | 進修部路緣石修復 | 施工中。 |
| 45 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 95年11月15日送採購組，準備上網招標。 |
| 46 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 47 | 化學系新聘老師研究室整修及水電工程 | 95年11月23日完成核銷。 |
| 48 | 歷史學系加裝氣密窗 | 95年11月8日發包，目前施工中。 |
| 49 | 推廣部新辦公室裝修工程 | 95年11月8日發包，目前施工中。 |
| 50 | 秉雅樓頂樓鐵門維修及加裝警鈴 | 95年11月23日完成核銷。 |
| 51 | 物理系PH105B實驗桌及壁架整修 | 95年11月23日完成核銷。 |
| 52 | 資訊中心聖言樓4、5樓中央空調藥劑補充 | 95年11月22日發包。 |
| 53 | 管理學院體驗學習教室改建 | 估價中。 |

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 149 | 481,916 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 448 | 8,485,578 |
| 校內款項支出 | 371 | 8,487,661 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 134 | 744,976 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 13 | 143,150 |
| 離職儲金 | 1 | 5,212 |
| 共計 | 1116 | 18,348,493 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 171 | 63,643,422 |
| 彰銀活存08325900 | 9 | 805,272 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 7 | 970,724 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 231,860 |
| 共計 | 191 | 65,651,278 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 540 | 3,871,790 | 242,752 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 15 | 346,365 | 89,273 |
| 共計 | 555 | 4,218,155 | 332,025 |

四、綜合業務部份

- 定存共計24筆到期，本金$87,373,881元利息$2,714,601元,，其中一筆解約，本息為$51,136,831其餘續存為27筆共計$89,066,308元正。

- 95上學期學雜費截至11/22共計17,404人繳費；金額共計$815,153,756元正。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院大樓陸續在施工,廠商一直再借用鑰匙,很難掌管安全問題.

2.整理新大樓鑰匙-未完成-..

3.一樓會議廳的借用.-11.18-21;11.23-26.

4.整理新大樓公共財產.

楊貴女

1.通知各學院有關學士服借用分發流程及注意事項

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度博士班暨碩士班甄試招生簡章」正持續發售中。

2.於本週開始進行校園第二次植栽整理以迎校慶及聖誕佳節。

3.擬於下週進行聖言樓右側化糞池之抽水肥處理。

陳淑華

1.提供中華電信野聲樓結構計算書影本乙份及中華電信公司北西一交字0950000015號函結案。

2. 處理宗輔中心95/08溢繳電話費事宜。

3. 驗收醫學新大樓電信室交換機設備實物及文件。

4. 彙整更新食品系及營養電話資料傳真mail中華電信。

5. 處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.購買聖誕紅12盆佈置進修部前廣場。

2.本週開始進修部辦理學士服登記繳費發放等作業。

朱麗文

1.95.11.20  協助文鐸樓神父至出納組繳電話費。

請文華樓3樓清潔外包人員(新人)，每天早上不要忘記要開教室門。(302-306)

協商文華樓1樓飲料販賣機廠商(東鄉)清潔機台。

協商飲水機廠商解決藝術學院4樓飲水機

(新裝機台經常故障)

2.95.11.21  維修2A機櫃線路、3A銀幕、文藝對口借用器材-投影機，

下午組務會議 。

3.95.11.22  上午 總務資訊系統教育訓練。

4.95.11.23  協助文藝使命室人物訪談會3A器材準備。

文華樓、文開樓電梯保養。

5.失物招領2件。

6.核銷1件。

7.發mail給各單位提醒、通知、表單等共14件。

8.每日巡查清潔。

9.每日教室教學器材疑難處理。

專案業務進度

- 「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺寸之確認，待簽呈通過後即可進行安裝。

2.「96學年度博士班暨碩士班甄試招生簡章」正持續發售中。

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」持續發售

4.目前E化教室施工之進度: 68間教室皆裝上螢幕.喇叭

68間已安裝機櫃，單槍待裝

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：95.11.24

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 33 | 33 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 103 | 103 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 11/21，23-24 | 172 |  | 印條碼 | 孫 劉 李 |
|  | 11/20-24 | 33 |  | 清潔用品輸入建檔 | 林 |
|  | 11/20-24 | 103 |  | 文具用品輸入建檔 | 林 |
| 組內清潔工作 | 11/24 | 2 |  | 擦櫃子 | 公 |
| 處本部送文 | 11/21，23-24 | 11 |  | 送件(處祕 會計 採購) | 林 李 劉 |
| 組內清潔工作 | 11/20-24 | 5 |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 11/21 | 3 |  | 取件(採購組) | 林 |
|  | 11/23 | 5 |  | 文件歸檔 | 劉 |
|  | 11/24 | 3 |  | 送資料 | 林 |
|  | 11/24 | 10 |  | 影印資料 | 劉 |
|  | 11/24 | 27 |  | 黏貼資料 | 劉 |
|  | 11/24 | 27 |  | 送文 | 劉 |
|  | 11/20-24 | 5 |  | 清潔整理倉庫, 打掃office | 公 |
|  | 11/20 | 2 |  | 文具用品進貨數量查驗 | 公 |
|  | 11/20-24 | 5 |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 11/20-24 | 5 |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 11/22 | 5 |  | 整理倉庫 | 公 |
|  | 11/22 | 2 |  | 廢紙箱回收 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

1.請購文具.清潔用品進貨點收。

2.清潔用品發票錯誤退回。

3.庫存量確認申請捕貨。

4.協助文具清潔用品請領。

5.11/22至醫學院複驗新大樓工程。

6.11/22召開醫學院新大樓內財產設備歸屬討論會。

| 7.11/20製做營養系盤點檔，準備11/23盤點。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.11/22參加總務資訊系統教育訓練 |  |  |  |  |  |  |
| 9.11/23~11/24盤點營養科學系物品202件，財產530件。 10.處理進修部事務組、中文系、部主任辦公室及導師團體等請領文具事宜，總計113件。 11.參與總務資訊系統教育訓練(95.11.22上午9-12時)。 12.驗收新增財產及貼產編條碼。 |  |  |  |  |  |  |

採購組

- 資訊中心網路認證開標流標。

- 總務資訊系統教育訓練請購修教育訓練完成。

- 新大樓繼續進行交接。