總務處95/11/27-95/12/03業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文開樓頂樓安全門工程 | 結案。 |
| 2 | 歷史學系加裝氣密窗 | 95年11月28日核銷完成，結案。 |
| 3 | 宜真學苑側門台階增修固定斜板 | 95年11月29日核銷完成，結案。 |
| 4 | 秉雅樓頂樓鐵門維修極佳莊警鈴 | 結案。 |
| 5 | 物理系PH105B實驗桌及壁架整修 | 結案。 |
| 6 | 野聲樓回收場冷卻塔積水洗孔排水 | 結案。 |
| 7 | 營養系鋁門工程 | 結案。 |
| 8 | 文舍浴室天花板工程 | 結案。 |
| 9 | 文舍2樓天花板漏水工程 | 結案。 |
| 10 | 污水處理場 | 申辦供電，初驗完成後續。 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 11 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照後申請供電，複驗第六次進行後續。 機電教育訓練。 |
| 12 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 13 | 光纖管路變遷及手孔設置整理 | 醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，施工中。 |
| 14 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 15 | 生活午茶火災受信總機遷移廣播主機遷移 | 施工中。 |
| 16 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待複驗。 |
| 17 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 18 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 用印申請。 |
| 20 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 廠商備料。 |
| 21 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 施工中。 |
| 22 | 棒壘球場圍網加高工程 | 施工中。 |
| 23 | 排球場分界線工程 | 初驗改善。 |
| 24 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 25 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 用印申請。 |
| 26 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 用印申請。 |
| 27 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 28 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 29 | 貴子路後門圍牆植栽 | 初驗。 |
| 30 | 文華樓2~3F外牆過低改善 | 移至利瑪竇大樓施作。 |
| 31 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 32 | 95年度消防設備安全檢查 | 發包作業。 |
| 33 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 34 | 外語學院LC廁所門檻改善 | 待結案。 |
| 35 | 外語學院坡道教室無障礙改善 | 待結案。 |
| 36 | JS106、JS106-1空間維修改善 | 改善中。 |
| 37 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 請購流程中。 |
| 38 | 輔園FY23漏水改善 | 施工中。 |
| 39 | 全校電力改善規劃 | 初步討論中。 |
| 40 | 濟時樓、舒德樓更換電燈評估 | 廠商評估中。 |
| 41 | 朝橒樓電腦教室漏水 | 施工中。 |
| 42 | 積健樓前水溝蓋修復 | 施工中。 |
| 43 | 進修部路緣石修復 | 施工中。 |
| 44 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 95年11月15日送採購組，準備上網招標。 |
| 45 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 46 | 推廣部新辦公室裝修工程 | 95年11月8日發包，目前施工中。 |
| 47 | 資訊中心聖言樓4、5樓中央空調藥劑補充 | 95年11月22日發包。 |
| 48 | 管理學院體驗學習教室改建 | 使用單位於95年11月28日拿回重新跑流程。 |
| 49 | 織品系自動玻璃門 | 比議價記錄跑流程中。 |
| 50 | 資訊中心網路組醫學院光纖幹線修復 | 比議價記錄跑流程中。 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：95.12.1

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 |  |  |  |  |  |  |
| 文具用品 |  |  |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 11/27 11/28 11/30 12/1 | 602 |  | 印條碼 | 劉 林 |
|  | 11/28 11/30 12/1 | 3 |  | 擦櫃子 | 公 |
|  | 11/28 12/1 | 8 |  | 送件(會計 事務組) | 林 劉 |
| 組內清潔工作 | 11/29-30 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 11/27 | 1 |  | 填補資料 | 公 |
| 處本部送文 | 11/28 11/30 | 5 |  | 收件 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 12/1 | 1 |  | 收件 |  |
|  | 12/1 | 1 |  | 填補資料 |  |
|  | 12/1 | 12 |  | 黏貼資料 |  |
|  | 11/27.29.30 | 6 |  | 送文至會計室、總務處、營繕組 |  |
|  | 11/28.30 | 3 |  | 影印文件 |  |
|  | 11/27 | 2 |  | 信箱取件 |  |
|  | 11/28-30 | 5 |  | 請領文具 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 進行食科系與營養系的分家比對，食科系盤出財產886件，物品121件；營養系盤出財 產615件，物品220件。 |
| --- |
| 二、核對理工、民生學院財物新增帳物品35件，財產37件。 三、參加會計室主辦折舊會議。 四、製做物理系學生坐椅移轉圖片檔，準備公告全校。 五、文具清潔用品庫存盤點。 六、1月份文具清潔用品全校各單位報表列印核銷扣款。 七、統計進修推廣95學年度報廢執行率。 八、處理進修部事務組、經濟系、部主任辦公室及會計系等請領文具事宜，總計163件。 九、盤點進修部部本部及總務組之財產。 十、與會計室對帳，財產176件，列管50件。 十一、11/27日至師資培育中心盤點，財產72件，列管35件。 |  |  |  |  |

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 296 | 1,691,873 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 502 | 23,779,643 |
| 校內款項支出 | 756 | 7,762,189 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 203 | 628,937 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 45 | 334,405 |
| 離職儲金 | 1 | 33,048 |
| 共計 | 1803 | 34,230,095 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 119 | 1,303,602 |
| 彰銀活存08325900 | 8 | 8,304,900 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 8 | 995,449 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 56,220 |
| 共計 | 138 | 10,660,171 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 642 | 3,262,434 | 108,690 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 4 | 675,900 | 134,580 |
| 共計 | 646 | 3,938,334 | 243,270 |

四、綜合業務部份

- 定存共計3筆到期，本金$203,631,450元利息$4,047,240元,本息續存共計$207,678,690元正。

- 95上學期學雜費截至121/02共計17,406人繳費；金額共計$815,397,460元正。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院大樓陸續在施工,廠商一直再借用鑰匙,很難掌管安全問題.

2.整理新大樓鑰匙-未完成-..

3.轄區清潔檢查

4.整理新大樓公共財產

5.學士服開始發放

楊貴女

1.通知各學院有關學士服借用分發流程及注意事項。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度博士班暨碩士班甄試招生簡章」正持續發售中；「96學年度碩士在職專班招生簡章」則於11/30開始發售。

2.已於本週完成校園第二次植栽整理以迎校慶及聖誕佳節。

3.已於本週完成聖言樓右側化糞池之抽水肥處理。

陳淑華

1.轉交事務組95/11電話單及長途明細。

2.續驗收醫學新大樓電信室交換機設備實物及文件。

3.繳交電話預算編列原則。

4.12/03校慶自動總機語音招呼語宣告稿。

5.連絡新醫學大樓移機申請表事宜。

6.與瑪凱公司商談網路電話。

7.與黃錦中會勘醫學院電信設備。

8.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.購買聖誕紅12盆佈置進修部前廣場。

2.本週開始進修部辦理學士服登記繳費發放等作業。

朱麗文

1.95.11.23   協助文藝使命室人物訪談會3A器材準備。文華樓、文開樓電梯保養。

2.95.11.27   文華樓一樓中文系辦公室門鎖損壞打不開，協助找廠商開鎖。

文研樓408研究室無電，找出研究室前後幾間鑰匙，配合營繕組檢查。

文開樓B1地下水深水馬達修繕完畢，廠商未把白鐵蓋復原，找營繕組處理。

哲學系研討會結束，協助搬運文開樓B1儲藏室桌椅。

3.失物招領8件。

4.核銷9件。

5.發mail給各單位提醒、通知、表單等共61件。

專案業務進度

1.「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺寸之確認，待簽呈通過後即可進行安裝。

2.「96學年度博士班暨碩士班甄試招生簡章」正持續發售中。

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」持續發售。

4.E化教室進度：文華樓7間

文開樓7間

進修部大樓41間

外語大樓8間

綜合教室4間

共67間，11/29完工，接著安排初驗裝。