總務處95/12/04-95/12/10業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法管木工廠及2樓宿舍電源工程 | 結案。 |
| 2 | 理二舍2.3.4樓西側浴室隔牆板更新 | 結案。 |
| 3 | 理二舍安全門油漆 | 結案。 |
| 4 | 理二舍4.3樓廁所阻塞 | 結案。 |
| 5 | 文華樓2~3F外牆過低改善 | 結案。 |
| 6 | 外語學院LC廁所門檻改善 | 結案。 |
| 7 | 外語學院坡道教室無障礙改善 | 結案。 |
| 8 | 輔園FY23漏水改善 | 結案。 |
| 9 | 進修部路緣石修復 | 結案。 |
| 10 | 資訊中心聖言樓4、5樓中央空調藥劑補充 | 95年12月05日核銷完成，結案。 |
| 11 | 野聲樓一樓女生廁所門維修 | 95年12月06日核銷完成，結案。 |
| 12 | 污水處理場 | 12/5複驗後續改善。 |
| 13 | 新建醫學院綜合大樓 | 複驗第六次後續。 |
| 14 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 15 | 光纖管路變遷及手孔設置整理 | 醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，竣工驗收。 |
| 16 | 宜美學苑207、307、407室滲水 | 宜美學苑207、307、407室滲漏，現場評估中。 |
| 17 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 18 | 生活午茶火災受信總機遷移廣播主機遷移 | 施工中。 |
| 19 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待複驗。 |
| 20 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 21 | 食營變電站GCV工程 | 完工待驗。 |
| 22 | 污水處理廠代操作及維護 | 進場相關前置作業。 |
| 23 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 廠商備料。 |
| 24 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 初驗改善。 |
| 25 | 棒壘球場圍網加高工程 | 初驗改善。 |
| 26 | 排球場分界線工程 | 待結案。 |
| 27 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 28 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 用印申請。 |
| 29 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 用印申請。 |
| 30 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 31 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 32 | 貴子路後門圍牆植栽 | 初驗。 |
| 33 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 34 | 95年度消防設備安全檢查 | 檢查中。 |
| 35 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 36 | JS106、JS106-1空間維修改善 | 改善中。 |
| 37 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 施工中。 |
| 38 | 全校電力改善規劃 | 初步討論中。 |
| 39 | 濟時樓、舒德樓更換電燈評估 | 廠商評估中。 |
| 40 | 朝橒樓電腦教室漏水 | 待結案。 |
| 41 | 積健樓前水溝蓋修復 | 初驗改善中。 |
| 42 | 數學系3樓研究室漏水 | 評估中。 |
| 43 | 食營工廠變電站加蓋鐵皮屋 | 施工中。 |
| 44 | 于樞機陵園變電站加蓋鐵皮屋 | 施工中。 |
| 45 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 95年11月15日送採購組，95年12月20日上午10：00野聲樓第三會議室開標。 |
| 46 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 47 | 推廣部新辦公室裝修工程 | 95年11月8日發包，目前施工中。 |
| 48 | 織品系自動玻璃門 | 95年12月04日發包。 |
| 49 | 資訊中心網路組醫學院光纖幹線修復 | 95年12月04日發包。 |
| 50 | 聖言樓及野聲樓電梯語音系統工程 | 野聲樓電梯於95年12月6日發包，聖言樓電梯目前等報價中。 |
| 51 | 理圖劇場辦公室加裝日光燈 | 估價中。 |
| 52 | 管理學院體驗學習教室LM101改建（含羅耀拉天井安全圍網） | 95年12月08日發包施工。 |
| 53 | 管理學院體驗學習教室SL503改建 | 95年12月08日發包施工。 |
| 54 | 音樂系舞台修繕 | 核備中。 |
| 55 | 景觀系教室大門整修 | 估價中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院大樓陸續在施工,廠商一直再借用鑰匙,很難掌管安全問題.

2.整理新大樓鑰匙-大致完成-缺不少鑰匙...

3.整理新大樓公共財產

4.學士服開始發放

5.準備96預算-公共區域調查

楊貴女

1、學士服發放繼續執行中---

2、法管社科碩士班招生信件持續收件中-

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中.

2.於本週完成輔幼後方榕樹及尤加利樹之修剪整理.

3.於本週完成修女院前庭花台草花之換植.

陳淑華

1. 確認自動總機恢復平常上下班語音招呼語。

2. 與中華電信規劃設計人員會勘醫學院電信設備。

3. 上傳96學年度新增電話申請表，申掛總務處網頁。

4. 填送醫學綜合大樓電信設備工程財產單。

5. 95/11統支電話費溢收金額繳回出納組。

6. 處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.購買聖誕紅26盆佈置進修部2樓及各辦公室門口。

2.進修部開始辦理學士服繳費、發放等作業。

3.佈置進修部大樓及廣場迎接聖誕節到來。

傅靜平

1.實驗室有害事業廢棄物外送作業（國立成功大學環資中心），共計

3.03噸。

2.感染性事業廢棄物外送作業（嘉德股份有限公司），共計405公斤。

3.有害事業廢棄物貯存中心土建工程開工。

4.協助研發處審核毒化物申請案4件。

5.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

6.污水處理廠工程驗收。

7.本校實驗場所事故調查處理報告填報（工作日數22天，歷時工時

108,405hr/月）

8.向環保署網路申報本校11月事業廢棄物產生種類、數量及清理流向

等資料。

9.協助公衛系向原能會申請「游離輻射使用執照」。

朱麗文

1. 95.12.04 E化教室設備初驗10間(午餐時間)。

點收E化教室設備拆卸舊有螢幕12支

與蘇修女一同整理畢業服，分類(院)及搬運。

文研樓下午跳電2次。

2. 95.12.5  發放畢業服105套。

3. 95.12.6  發放畢業服62套。

使命室邀請下午參加天主教大憲章討論會。

4. 95.12.7  點收E化教室設備拆卸舊有螢幕2支。

檢修文開樓2A麥克風聲音輸出線路。

協助文鐸樓神父看病叫車及週轉小額現金(車錢)。

協助文鐸樓聖堂祭台布維修整理及鋁窗維修評估。

下午總務資訊系統教育訓練。

5.核銷3件。

6.失物招領1 件。

7.發mail給各單位提醒、通知、表單等共7件。

8.每日巡查清潔。

9.每日教室教學器材疑難處理。

10.轉達工友校內相關配合資訊。

11.畢業服借用準備。

張毓珉

12/5 通知醫學院工友陳美雲退休通知單。

12/7 處理立言宿舍工友林阿涼請病假二個月。

專案業務進度

- 「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺

寸之確認，待石材尺寸確定後即可執行製作安裝‧

2.「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中‧

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4. E化教室進度：67間教室已完工,目前安排第一次初驗.

5. 12/6 簽12位約聘工友續約。(96.2.1-96.7.31)。

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 227 | 1,608,780 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 482 | 12,108,983 |
| 校內款項支出 | 908 | 17,092,045 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 232 | 472,628 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 14 | 94,525 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 1863 | 31,376,961 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 114 | 13,755,157 |
| 彰銀活存08325900 | 2 | 230,000 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 9 | 692,558 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 137,010 |
| 共計 | 129 | 14,814,725 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 353 | 4,552,690 | 92,087 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 25 | 666,200 | 130,840 |
| 共計 | 378 | 5,218,890 | 222,927 |

四、綜合業務部份

- 定存共計9筆到期，本金$41,751,062元利息$808,714元,本息共計$42,559,776元正；部份解約，部份續存共計6筆$29,744,855元正。

- 95上學期學雜費截至121/07共計17,411人繳費；金額共計$815,649,228元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：95.12.8

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 13 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 47 | 47 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 111 | 111 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件 數 | 工 時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 12/4 12/5 12/7 12/8 | 627 |  | 印條碼 | 李 劉 林 孫 |
|  | 12/4-8 | 47 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 12/4-8 | 111 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 12/7 12/8 | 2 |  | 擦櫃子 | 公 |
|  | 12/5-8 |  |  | 清潔整理倉庫, clean up the office |  |
| 處本部送文 | 12/4 12/5 12/8 | 7 |  | 送件(會計室 處秘) | 劉 孫 |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於 | 12/4 12/5 12/7 12/8 | 5 |  | 資料歸檔 | 劉 |
| 內容欄位中) | 12/4 | 4 |  | 送文 | 公 |
|  | 12/5 | 4 |  | 收件 | 公 |
|  | 12/8 | 2 |  | 送文(網路組 共同外語科) | 李 |
|  | 12/8 | 2 |  | 送文(淨心堂 進修部總務處) | 劉 |
|  | 12/8 |  |  | 文具用品進貨數量查驗 |  |
|  | 12/5-8 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 12/5-8 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 12/7-8 |  |  | 整理倉庫 and 廢紙回收 |  |
|  | 12/8 |  |  | 影印資料 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 一、95學年度報廢單歸檔39個單位，521件。 二、盤點應科所財產27件，物品6件。 三、參加總務資訊系統教育訓練。 四、上傳物理系學生坐椅移轉圖片檔公告全校。 文具五、清潔用品進貨及請購。 六、進修部全人教育、大傳系、部主任辦公室、餐旅系及英文系等請領文具事宜，. 總計78件。. 七、點進修部部本部及總務組之財產。. 八、95年11月份「領用物品清單」，暨呈報之。. 九、總務資訊系統之場地、財產及電話申請教育訓練 (95.12.07下午1:30-3:30)。 十、盤點文學院中文系、哲學系及教研所，財產403，列管976件。 十一、處理資訊中心報廢勘用電腦至校內各系所，計41台。 十二、至醫學院新大樓進行驗收。. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

採購組

- 圖書館紙本期刊開標流標。

- 總務資訊系統教育訓練財產管理及場地系統教育訓練完成。

- 新大樓繼續進行交接。