總務處95/12/18-95/12/24業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活午茶火災受信總機遷移廣播主機遷移 | 完工結案。 |
| 2 | 創新育成中心外圍石棉瓦牆拆除更新 | 結案。 |
| 3 | 文華樓屋頂平台積水 | 結案。 |
| 4 | 濟時樓兩側樓梯止滑工程 | 結案。 |
| 5 | 總變電站鐵門維修 | 結案。 |
| 6 | 污水處理場 | 管理測試訓練。 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | 複驗改善電力滿載測試。 |
| 8 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，改變施作方式。 |
| 9 | 宜美學苑207、307、407室滲水 | 宜美學苑207、307、407室滲漏，發包施工中。 |
| 10 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 11 | 應美系鐵皮屋洗手台裝修 | 備料中。 |
| 12 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待複驗。 |
| 13 | 于樞機變電站GCV工程 | 待初驗。 |
| 14 | 食營變電站GCV工程 | 待初驗。 |
| 15 | 污水處理廠代操作及維護 | 進場相關前置作業。 |
| 16 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 廠商備料。 |
| 17 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 初驗改善。 |
| 18 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 19 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 用印申請。 |
| 20 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 用印申請。 |
| 21 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 22 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 23 | 貴子路後門圍牆植栽 | 初驗。 |
| 24 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 25 | 95年度消防設備安全檢查 | 檢查中。 |
| 26 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 27 | 民生學院後方人行步道整修 | 評估中。 |
| 28 | 聖言樓消防栓換修 | 待結案。 |
| 29 | 文德文舍輕鋼架補修 | 待結案。 |
| 30 | JS106、JS106-1空間維修改善 | 改善中。 |
| 31 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 施工中。 |
| 32 | 全校電力改善規劃 | 報告初稿修正。 |
| 33 | 濟時樓、舒德樓更換電燈評估 | 廠商評估中。 |
| 34 | 數學系3樓研究室漏水 | 完成發包。 |
| 35 | 食營工廠變電站加蓋鐵皮屋 | 施工中。 |
| 36 | 于樞機陵園變電站加蓋鐵皮屋 | 施工中。 |
| 37 | 輔園屋頂漏水工程(3F屋頂及2F平台) | 施工中。 |
| 38 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 請購流程中。 |
| 39 | 總變電站整地工程 | 待結案。 |
| 40 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 95年12月20日流標，採購組另安排日期招標。 |
| 41 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 42 | 資訊中心網路組醫學院光纖幹線修復 | 因下雨原12月22日要完成驗收延至12月29日完工及驗收。 |
| 43 | 聖言樓及野聲樓電梯語音系統工程 | 野聲樓電梯於95年12月6日發包，聖言樓電梯95年12月11日發包待料中。 |
| 44 | 理圖劇場辦公室加裝日光燈 | 施工中，預定12月26日驗收。 |
| 45 | 管理學院體驗學習教室LM101改建（含羅耀拉天井安全圍網） | 施工中，預定12月29日驗收。 |
| 46 | 管理學院體驗學習教室SL503改建 | 施工中，預定12月29日驗收。 |
| 47 | 景觀系教室大門整修 | 施工中，預定12月29日驗收。 |
| 48 | 輔幼二樓親職教室輕鋼架天花板工程 | 待使用單位通知即施工。 |
| 49 | 教學旅館浴室磁磚突起維修 | 施工中，預定12月26日驗收。 |
| 50 | 玫瑰機車場停車線畫線工程及垃圾場外牆油漆 | 95年12月20日完工及核銷。 |
| 51 | 公關室辦公室地磚突起維修 | 95年12月21日完成。 |
| 52 | 電信室天花板漏水維修 | 95年12月20日發包施工預定12月26日驗收。 |
| 53 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中。 |

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 520 | 2,903,580 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 574 | 6,776,824 |
| 校內款項支出 | 1066 | 7,593,473 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 388 | 875,634 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 22 | 345,656 |
| 離職儲金 | 1 | 21,000 |
| 共計 | 2571 | 18,516,167 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 145 | 42,681,501 |
| 彰銀活存08325900 | 21 | 3,814,320 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 5 | 60,003 |
| 語言中心學費0412791 | 2 | 111,110 |
| 共計 | 173 | 46,666,934 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1248 | 7,238,081 | 151,234 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 12 | 222,550 | 42,710 |
| 共計 | 1260 | 7,460,631 | 193,944 |

四、綜合業務部份

1、定存共計4筆到期，本金$210,544,442元利息$951,491元,本息共計$211,495,933元正，其中1筆解約本息$200,739,088元，其餘3筆本息續存計$10,756,845元正，另新增2筆定存計$50,000,000元正。

2、95上學期學雜費截至121/21共計17,413人繳費；金額共計$815,844,805元正。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院大樓陸續在施工，廠商一直再借用鑰匙，很難掌管安全問題。

2.整理新大樓鑰匙-大致完成-缺不少鑰匙。

3.盤查公共財產-濟時樓及法管男生宿舍。

4.學士服開始發放。

5.準備96預算-公共區域調查。

6.新大樓場地借用一次-12.20。

楊貴女

1、負責協助社法管財產盤點開始進行。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中。

2.於本週完成理工學院及第一圓環之樹木、植栽整理。

3.於12/20圓滿完成95學年度防護團之教育訓練課程。

4.於12/19召開12月份組務會議。

陳淑華

1.交叉定檢育成中心、醫學院大樓及濟時樓。

2.印製耶穌會院95/12電話費明細報表送耶穌會。

3.mail出納組95/12電話明細清單。

4.報修數位話機無法來電顯示

5.處理淨心堂前之公話亭無電問題。

7.處理12/23電信室換排水管門禁問題

8.96學年度事務組電話彙整作業。

9.印製95/12統支電話費明細送人事室。

10.編列彙整電話預算作業。

11.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 12月19日清潔定檢文德、文舍、宜真、宜善、宜美、各女生宿舍。

- 12月20日清潔定檢玫瑰學苑、健康中心、女生宿舍。

- 本週進修部繼續辦理學士服繳費、發放等作業。

- 整理庫房學士服及其它物品。

- 整理9樓、10樓客房被單、床罩、枕頭套，並送清洗。

傅靜平

1.發布本校動物科學應用機構內部查核實施計劃，預計96年1月實施。

2.感染性事業廢棄物（嘉德股份有限公司），網度申報確認單。

3.有害事業廢棄物貯存中心土建工程，工程進度60％。

4.協助研發處審核毒化物申請案2件。

5.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

6. 發文相關系所填報毒性化學物質運作紀錄申報表及全年（95）毒化物釋放量，彙整後向主關機關申報。

7.本校實驗場所事故調查處理報告填報（工作日數21天，歷時工時118,328hr/月）

8.向環保署網路申報本校12月事業廢棄物產生種類、數量及清理流向等資料。

張毓珉

12/19：通知8位退休工友校長邀請茶會。

12/19：工友業務協調會。

12/20：工友許錦滿復職。

12/20：使命室辦2場工友研習活動96.1.9.、96.1.12。

12/21：派3位工友代表參加福委會。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務每天見單即處理。

2.12月20日民防團基本訓練早上現場實際勘查一遍，

中午12：10 – 16：30訓練。

3.影印卡賣1盒、維修連絡2次。

4.編自衛消防訓練計畫通報書親自送新莊消防隊。

王萍貞

1. 參加星雲大師對談人員穿過博士服送洗。

2.校長的電腦要增加記憶体（緊急處理）。

3.緊急處理靜心堂祭台上方燈更新（為因應聖誕節子夜彌撒）。

邱文鶯

1.交叉定檢2棟大樓

朱麗文

1.95.12.18 協助文鐸樓聖堂準備聖誕紅大6盆、小3盆，廠商已送達。

寫組務會議提案資料。

處理文開203教室E化設備單槍及手提電腦連線問題。

協助索取老鼠藥處理文華樓2樓歷史系鼠患。

檢查文華樓(4層樓)清潔。

處理請修(水電、飲水機)5件。

2.95.12.19 巡查文開樓B1樓梯底下空間雜物，各單位認領結果，

文開樓B1樓梯底下空間清理乾淨。

與外包老板查看文華樓前需修剪的植物。

發放畢業服56套(1班)。

開組務會議。

準備體育系待領學士服48套。

      - 發放畢業服66套(1班)。

整理剩餘畢業服。

帶園藝廠商規劃文華樓前花圃並聽取文華樓單位意見。

廠商來維修文開樓3A電動銀幕。              處理朱4.95.12.21 文華樓3樓309、302~306電源開關不通，插座沒電源。

廠商再次來維修文開樓3A電動銀幕ok。

發放畢業服67套(1班)。

警衛室陪同警察至文藝對口調閱監視資料。

(貴賓車遭破壞)

5.95.12.22 警衛室至文藝對口調閱監視資料。

準備週報。

核對畢業服數量，送出畢業服請購單。

6.發mail給各單位提醒、通知、表單等共10件。

7.失物招領服務2件。

8.督導、巡查清潔。

9.教室固定教學器材疑難處理。

10.文藝對口教學器材借還處理。

11.轉達工友校內相關配合資訊。

12.清查畢業服。

13.協助工友寫請修單。

14.同學詢問服務。

15.不明姓名、單位信件查詢處理。

16.平信、包裹、宅配、貨運物品處理，通知單位。

專案業務進度

1.「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺寸之確認，待石材尺寸確定後即可執行製作安裝‧

2.「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中‧

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4. E化教室進度:進行核銷作業。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：95.12.22

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 38 | 38 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 61 | 61 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 12/21 12/22 | 25 |  | 印條碼 | 孫 李 |
| 組內清潔工作 | 12/19 12/21 12/22 | 3 |  | 擦櫃子 | 公 |
| 處本部送文 | 12/18 12/21 | 5 |  | 送件(研發處 會計室) | 劉 李 林 |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 12/18 | 2 |  | 收件 | 公 |
|  | 12/19 | 4 |  | 黏貼資料 | 劉 |
|  | 12/22 | 4 |  | 送文到各系 | 孫 |
|  | 12/22 | 12 |  | 送財產牌 | 孫 |
|  | 12/18-22 | 32 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 12/18-22 | 61 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 12/18-22 |  |  | 清潔整理倉庫, clean up the office |  |
|  | 12/19-22 |  | 13 | 會計室,研發處,採購組送文 |  |
|  | 12/19-21 | 3 |  | 倒垃圾 |  |
|  | 12/18-22 |  |  | 文具用品進貨數量查驗(A4影印紙,奇異筆,透明資料夾) |  |
|  | 12/18-22 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 12/18-22 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 12/21 |  |  | 整理倉庫 and 廢紙回收 |  |
|  | 12/20 | 2 |  | 影印資料 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點餐旅系財產109件，物品38件。

二、盤點理外民事務組財產11件，物品29件。

三、驗收12/15前未到校之教育部經費財產，計3單位，共73件。

四、核對餐旅系複盤財物。

五、文具清潔用品進貨及請購。

六、處理進修部企管系、全人教育及日文系等請領文具事宜，總計24件。

七、盤點進修部部本部及總務組之財產。

八、驗貼進修部宗輔室與經濟系之新增財產。

九、盤點媒體中心財產343件，列管288件。

十、盤點新傳、影傳、廣告三系財產89件，列管109件。

十一、複驗醫學院國際會議廳財產。

採購組

- 醫學院新大樓國際會議廳驗收。

- 討論新大樓主體工程驗收保固事宜。

- 變電站ss12.ss13驗收。