總務處95/12/25-95/12/31業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游泳池、地磚及電源開關修繕 | 結案。 |
| 2 | 物理系增設220V、110V插頭及日光燈移位 | 結案。 |
| 3 | 教學旅館浴室磁磚突起維修 | 12月26日驗收完成及結案。 |
| 4 | 電信室天花板漏水維修 | 12月26日驗收完成及結案。 |
| 5 | 貴子路後門圍牆植栽 | 結案。 |
| 6 | 聖言樓消防栓換修 | 結案。 |
| 7 | 文德文舍輕鋼架補修 | 結案。 |
| 8 | 總變電站整地工程 | 結案。 |
| 9 | 織品樓TC508教室天花板漏水 | 結案。 |
| 10 | 污水處理場 | 管理測試訓練。 工程結算辦理。 |
| 11 | 新建醫學院綜合大樓 | 複驗改善電力滿載測試。 帷幕牆臨時支撐拆除準備。 |
| 12 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，改變施作方式。 |
| 13 | 宜美學苑207、307、407室滲水 | 宜美學苑207、307、407室滲漏，發包施工中。 |
| 14 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 15 | 應美系鐵皮屋洗手台裝修 | 施工中。 |
| 16 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待複驗。 |
| 17 | 于樞機變電站GCV工程 | 待初驗。 |
| 18 | 食營變電站GCV工程 | 待初驗。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 進場相關前置作業。 |
| 20 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 工廠廠驗。 |
| 21 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 初驗改善。 |
| 22 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 23 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 用印申請。 |
| 24 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 用印申請。 |
| 25 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 26 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 27 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 28 | 95年度消防設備安全檢查 | 報告製作。 |
| 29 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 30 | 民生學院後方人行步道整修 | 請購流程中。 |
| 31 | JS106、JS106-1空間維修改善 | 改善中。 |
| 32 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 初驗。 |
| 33 | 全校電力改善規劃 | 報告初稿修正。 |
| 34 | 濟時樓、舒德樓更換電燈評估 | 廠商評估中。 |
| 35 | 數學系3樓研究室漏水 | 廠商備料。 |
| 36 | 食營工廠變電站加蓋鐵皮屋 | 初驗。 |
| 37 | 于樞機陵園變電站加蓋鐵皮屋 | 施工中。 |
| 38 | 輔園屋頂漏水工程(3F屋頂及2F平台) | 初驗。 |
| 39 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 請購流程中。 |
| 40 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 發包完畢。 |
| 41 | 文華樓4樓400教室漏水 | 施工中。 |
| 42 | 文華樓花圃淤泥蓋缺補 | 施工中。 |
| 43 | 濟時樓地下1樓前段漏水 | 評估觀察中。 |
| 44 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 95年12月28日第2次招標，流標。 |
| 45 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 46 | 資訊中心網路組醫學院光纖幹線修復 | 因下雨原12月22日要完成驗收延至12月29日完工及驗收。 |
| 47 | 聖言樓及野聲樓電梯語音系統工程 | 聖言樓電梯於95年12月28日施工完成。 |
| 48 | 理圖劇場辦公室加裝日光燈 | 12月26日驗收完成。 |
| 49 | 管理學院體驗學習教室LM101改建（含羅耀拉天井安全圍網） | 預定12月29日驗收。 |
| 50 | 管理學院體驗學習教室SL503改建 | 預定12月29日驗收。 |
| 51 | 景觀系教室大門整修 | 12月27日驗收完成。 |
| 52 | 輔幼二樓親職教室輕鋼架天花板工程 | 12月26日驗收完成。 |
| 53 | 公關室辦公室地磚突起維修 | 95年12月21日完成。 |
| 54 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中。 |
| 55 | 推廣部辦公室加裝日光燈 | 估價中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院大樓陸續在施工,廠商一直再借用鑰匙,很難掌管安全問題.

2.整理新大樓鑰匙-大致完成-缺不少鑰匙...

3.盤查公共財產-濟時樓及法管男生宿舍

4.學士服開始發放

5.準備96預算-公共區域調查

6.新大樓場地借用一次-12.27.&12.30.

楊貴女

1、負責協助社法管財產盤點繼續執行中

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中.

2.於本週完成文鐸樓之聖誕紅採購.

3.於本週完成文華樓前花台之植栽整理.

4.於本週提報96預算-公共區域(全校性)事務組設備維修部分.

5.提報事務組「校長會議十二月份重點摘要工作報告表」至處秘書處彙整.

陳淑華

1.確認自動總機恢復平常上下班語音招呼語。

2.彙交事務組95/12出帳電話單及長途明細清單。

3.核銷電信室天花板污水管破裂請修單。

4.處理新醫學院大樓裝移機事宜。

5.編列彙整電話預算作業。

6. mail 94-95學年度尚未至出納組繳交自付電話費之單位明細清單。

7.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 12月26日進修部警玲及探測器進行測試。

- 12月27日進修部地下1樓至10樓清潔檢查。

- 本週進修部繼續辦理學士服繳費、發放等作業。

- 整理2樓學士服及地下室庫房。

- 整理9樓、10樓客房被單、床罩、枕頭套，並送清洗。

6. 進修部地下室1樓至10樓監視系統維修。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案3件。

2.召開有害事業廢棄物貯存中心土建工程協調會，預計修正2條排煙管管路及活性碳吸附箱。

3.有害事業廢棄物貯存中心土建工程，工程進度70％。

4.協助研發處審核毒化物申請案1件。

5.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

6.有害事業計畫書修正。

7.向環保署網路申報本校12月事業廢棄物產生種類、數量及清理流向等資料。

張毓珉

12/26定檢食營工廠、輔幼中心。

12/27定檢食營系、生活系。

12/29定檢朝橒樓

12/28 12位約聘工友簽合約從96.2.1-96.7.31。

12/28理工宗輔室辦工友體驗身心靈藝術與宗教活動96.1.6。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務每天見單即處理。

2.影印卡賣6盒、維修連絡3次。

王萍貞

1.向國大製衣公司訂製博士服披肩的梅花及置放博士服的紙盒子.

朱麗文

1.95.12.26 處理文開樓3A螢幕馬達及桌上麥克風沒聲音問題。

文華樓前花圃重整完成。

文華樓文開樓電梯保養12月份第二次保養OK。

2.95.12.27 去新莊街上，協助文鐸樓神父，訂製聖堂祭台用布。

發放畢業服48套(1班)。

3.95.12.28 檢修文開樓B1內3個大機櫃3項教學設備。

處理老師通報事務組文開樓有警報聲音

(與營繕組共同查詢為學生在1A用電鑽做東西)

4.95.12.29 警急處理文友樓2樓及音樂系門鎖損壞。

95學年E化教室文開文華共14間，為避免停電設定跑掉，廠商檢查及加裝線路。

5.發mail給各單位提醒、通知、表單等共9件。

6.核銷1件

7.督導、巡查清潔。

8.教室固定教學器材疑難處理。

9.文藝對口教學器材借還處理。

10.轉達工友校內相關配合資訊。

11.協助工友寫請修單。

12.協助工友填寫清潔用品申請單。

13.同學詢問服務。

14.不明姓名、單位信件查詢處理。

15.平信、包裹、宅配、貨運物品處理，通知單位。

專案業務（進度）

- 「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺

寸之確認，待上級主管確定石材尺寸後即可執行製作安裝‧

2.「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中‧

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4. E化教室:於12/28完成驗收及核銷，成果報告書正在準備中‧

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 478 | 2,406,111 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 1116 | 21,608,451 |
| 校內款項支出 | 1779 | 31,186,391 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 266 | 756,405 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 16 | 56,648 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 3655 | 56,014,006 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 110 | 12,764,193 |
| 彰銀活存08325900 | 8 | 3,557,725 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 5 | 26,125 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 71,960 |
| 共計 | 126 | 16,420,003 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1172 | 4,986,117 | 68,407 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 16 | 62,500 | 17,900 |
| 共計 | 1188 | 5,048,617 | 86,307 |

四、綜合業務部份

- 定存共計7筆到期，本金$82,109,235元利息$1,674,713元,本息共計$83,783,948元正，本息續存計$83,783,948元正。

- 95上學期學雜費截至121/28共計17,413人繳費；金額共計$815,894,838元正。

採購組

- 醫學院新大樓國際會議廳驗收。

- 圖書館期刊順利決標。

- 資訊中心165台電腦驗收完成。

- 媒體中心裝修工程改善未入底價流標。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：95.12.22

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 50 | 50 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 12/26 12/28 | 102 |  | 印條碼 | 李 林 孫 |
|  | 12/26-29 | 15 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 12/26-29 | 50 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 12/26 | 7 |  | 擦櫃子、清潔整理倉庫, clean up the office | 公 |
| 處本部送文 | 12/26 12/28 | 12 |  | 送件(處秘 會計) | 劉 李 |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 倒垃圾 | 12/26-29 |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 12/28 | 4 |  | 黏貼資料 | 孫 |
|  | 12/28 | 1 |  | 倉庫取件 | 公 |
|  | 12/29 |  |  | 文具用品進貨數量查驗( 便利貼,奇異筆,油性筆) |  |
|  | 12/26-29 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 12/26-29 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 12/29 |  |  | 整理倉庫 and 廢紙回收 |  |
|  | 12/29 |  | 1 | 新進工讀生交接事宜 |  |
|  | 12/26 |  |  | 文具請領 |  |
|  | 12/26 |  |  | 信箱投件、取件 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點民生學院財產12件，物品6件。

二、盤點食科系財產37件，物品19件。

三、核對12月份財物新增帳財產111件，物品15件。

- 文具清潔用品進貨及請購。

- 12月份財產增加單會計室送回核對。

- 配合資訊中心資捐贈電腦5台至台北主教公署。

- 法管學院宿舍財產盤點，財產423件、物品298件。

- 處理醫學院新大樓傢俱設備之財產編號，財產1987件。

- 資訊中心新購電腦及其增設軟硬體編號及登入作業，財產495件。

十、處理進修部企管系、經濟系及日文系等請領文具事宜，總計17件。

十一、盤點進修部部本部及總務組之財產。

十二、驗貼進修部統資系與事務組之新增財產。