總務處96/01/01-96/01/07業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文德文舍更衣室拉門、百葉窗、採光罩工程 | 結案。 |
| 2 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 結案。 |
| 3 | JS106、JS106-1空間維修改善 | 結案。 |
| 4 | 食營工廠變電站加蓋鐵皮屋 | 結案。 |
| 5 | 輔園屋頂漏水工程(3F屋頂及2F平台) | 結案。 |
| 6 | 文華樓4樓400教室漏水 | 結案。 |
| 7 | 聖言樓及野聲樓電梯語音系統工程 | 96年1月3日結案。 |
| 8 | 理圖劇場辦公室加裝日光燈 | 96年1月2日結案。 |
| 9 | 管理學院體驗學習教室LM101改建（含羅耀拉天井安全圍網） | 已於95年12月29日驗收完成及結案。 |
| 10 | 管理學院體驗學習教室SL503改建 | 已於95年12月29日驗收完成及結案。 |
| 11 | 景觀系教室大門整修 | 96年1月2日結案。 |
| 12 | 輔幼二樓親職教室輕鋼架天花板工程 | 96年1月2日結案。 |
| 13 | 公關室辦公室地磚突起維修 | 96年1月2日結案。 |
| 14 | 推廣部辦公室加裝日光燈 | 96年1月2日結案。 |
| 15 | 課外組消防水管修繕 | 96年1月5日結案。 |
| 16 | 污水處理場 | 管理測試訓練。 工程結算辦理。 |
| 17 | 新建醫學院綜合大樓 | 複驗改善電力滿載測試。 帷幕牆臨時支撐拆除準備。 |
| 18 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，改變施作方式提出。 |
| 19 | 宜美學苑207、307、407室滲水 | 宜美學苑207、307、407室滲漏，竣工驗收。 |
| 20 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 21 | 應美系鐵皮屋洗手台裝修 | 完工待驗。 |
| 22 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待複驗。 |
| 23 | 于樞機變電站GCV工程 | 待初驗。 |
| 24 | 食營變電站GCV工程 | 待初驗。 |
| 25 | 污水處理廠代操作及維護 | 正式進場操作。 |
| 26 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 27 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 28 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 用印申請。 |
| 29 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 簽約。 |
| 30 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 31 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 施工中。 |
| 32 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 33 | 95年度消防設備安全檢查 | 報告製作。 |
| 34 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 35 | 民生學院後方人行步道整修 | 完成發包。 |
| 36 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 初驗改善。 |
| 37 | 全校電力改善規劃 | 報告初稿修正。 |
| 38 | 濟時樓、舒德樓更換電燈評估 | 廠商評估中。 |
| 39 | 數學系3樓研究室漏水 | 廠商備料。 |
| 40 | 于樞機陵園變電站加蓋鐵皮屋 | 初驗。 |
| 41 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 請購流程中。 |
| 42 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 廠商備料。 |
| 43 | 文華樓花圃淤泥蓋缺補 | 施工中。 |
| 44 | 濟時樓地下1樓前段漏水 | 評估觀察中。 |
| 45 | 野聲樓冷卻水塔浮球修理 | 請購流程中。 |
| 46 | 出版社漏水 | 請購流程中。 |
| 47 | 淨心堂止滑條更新 | 請購流程中。 |
| 48 | 文園餐廳天花板漏水修繕 | 評估中。 |
| 49 | 文德4520房間漏水修繕 | 評估中。 |
| 50 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 95年12月28日開標，其結果流標。訂於96年1月5日下午第2次開標 |
| 51 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 52 | 資訊中心網路組醫學院光纖幹線修復 | 因原埋設管路破裂，須等修復後，繼續施工。 |
| 53 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中。 |
| 54 | 後校門管路修繕 | 預定96年1月6日施工並於當日完成。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.整理新大樓鑰匙-大致完成-缺不少鑰匙..

2.盤查公共財產-濟時樓及法管男生宿舍

3.學士服開始發放

4.新大樓場地借用一次-01.03.

楊貴女

1、負責協助社法管財產盤點繼續執行中

2、利瑪竇樓新裝3台飲水機

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中；「96學年度碩士班招生簡章」則將於下週發售開始.

2.於12/30完成「鍾輔理主教就職大典」場佈支援事宜.

3.於1/4完成總務E化系統事務組之驗收.

陳淑華

1.續處理彙整電話預算作業。

2.總務E化系統。

3.傳中華電信本校2007假日清單。

4.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 95學年度第二學期學生辦理停車證業務準備作業。

- 本週進修部繼續辦理學士服繳費、發放等作業。

- 元月3日維修6樓飲水機（無法出冷、熱水）。

- 進修部大樓監視系統維護檢修保養。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.退本校污水處理廠保證金。

3.有害事業廢棄物貯存中心土建工程，工程進度95％。

4.協助研發處審核毒化物申請案1件。

5. 5.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

6.申報本校有害事業廢棄物計畫書及其相關證明文件。

7.函知相關系所本學期最後一次感染性廢棄物外送作業及時間。

8.向工業局申報本校甲類先驅性化學工業原料上一季（10-12月）資料

9.協助生科系辦理第一種壓力容器停用申請。

張毓珉

1/2約聘合約24份申請用印。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務每天見單即處理。

2.影印卡賣 2 盒、維修連絡 4次。

王萍貞

- 訂製博士服披肩的梅花(聖美善真)請文德洗衣部老闆縫上

邱文鶯

1.製作公告2份

朱麗文

1.96.01.02 中午時間與保管組貼財產牌(文開樓95學年E化教室設備共7間，每間共6種設備)。

下午開第二次總務處財務清查協調會。

2.96.01.03 清點放置法管保養場財產。

處理文開103電動螢幕不能收起及有怪聲音。

整理財產清點資料。

下午5:00後冠五樓停水。

3.96.01.04清點放置藝術學院、文圖、文友樓工友清掃之工具。

學生遺失錢包陪同至文開樓404看監視資料。

廠商修理文華樓303及文開樓103 E化設備。

協助文鐸樓向營繕組查詢墓園旁變電站施工進度及復原。

學士服、碩士服新製，廠商來取樣品。

4.96.01.05 整理場地2A 3A 4A申請表。

5.發mail給各單位提醒、通知、表單等共10件。

6.E化設備故障2件。

7.失物招領3件。

8.核銷1件。

9.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

10.督導、巡查清潔。

11.教室固定教學器材疑難處理。

12.文藝對口教學器材借還處理。

13.轉達工友校內相關配合資訊。

14.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

15.各式詢問服務。

16.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

17.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

專案業務進度

- 「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺

寸之確認，待上級主管確定石材尺寸後即可執行製作安裝‧

2.「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中‧

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4. 採購E化備品一批目前進行核銷手續

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.1.5

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 26 | 26 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 53 | 53 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 1/3-5 | 26 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 1/3-5 | 53 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 1/2-5 | 45 |  | 印財產條碼 |  |
| 組內清潔工作 | 1/2-5 |  |  | 清潔整理倉庫, clean up the office |  |
| 處本部送文 | 1/2-5 | 13 |  | 會計室 總務處及各系所 |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 倒垃圾 | 1/3-4 | 2 |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 1/3 |  |  | 文具用品進貨數量查驗( 白色中式信封) |  |
|  | 1/2-5 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 1/2-5 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 1/4 |  |  | 整理倉庫 and 廢紙回收 |  |
|  | 1/2-3 | 8 |  | 盤點 各單位文具清潔請領單報表列印與核對 |  |
|  | 1/2-5 |  |  | 文具請領 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、參加財物清查第二次協調會

二、至法管窗口分出個人負責部份，蘇修女36件、楊姐726件、叢大哥550件。

三、整理95學年度8~12月理工、民生學院財物新增單據，財產82份、物品41份。

四、更正盤點後地點，財產109件，物品74件。

五、文具清潔用品進貨及請購。

六、12月份文具清潔扣帳表核對後送會計室。

七、處理進修部宗輔室、導師團體、事務組及會計系等請領文具事宜，總計113件。

八、盤點進修部部本部及總務組之財產。

九、驗貼進修部E化教室、圖資系及經濟系之新增財產，總計202件。

十、至醫學系盤點，財產259件、列管274件。

十一、登錄醫學院新大樓之傢俱設備。

十二、至醫學院新大樓主體工程複驗。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 273 | 788,450 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 576 | 3,613,347 |
| 校內款項支出 | 831 | 8,492,086 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 56 | 220,944 |
| 共計 | 1803 | 34,230,095 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 71 | 1,252,764 |
| 彰銀活存08325900 | 20 | 7,697,638 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 8 | 28,144 |
| 語言中心學費0412791 | 2 | 132,730 |
| 共計 | 101 | 9,111,276 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1,976 | 7,486,519 | 121,610 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 7 | 246,932 | 49,386 |
| 共計 | 1,983 | 7,733,451 | 170,996 |

四、綜合業務部份

- 定存共計6筆到期，本金$94,452,532元利息$1,936,949元,本息續存另新增一筆外幣定存$16,197,000元正，共計$112,586,481元正。

採購組

- 醫學院新大樓國際會議廳驗收完畢。

- 醫學院新大樓主體驗收工程完畢。

- 視教中心語言教學設備決標。

- 媒體中心改善工程決標。

- 視教中心語言廣播設備未進入底價廢標。