總務處96/01/08-96/01/14業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 應美系鐵皮屋洗手台裝修 | 結案。 |
| 2 | 後校門管路修繕 | 96年1月12日完成及結案。 |
| 3 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 結案。 |
| 4 | 于樞機陵園變電站加蓋鐵皮屋 | 結案。 |
| 5 | 野聲樓冷卻水塔浮球修理 | 結案。 |
| 6 | 出版社漏水 | 結案。 |
| 7 | 宜美學苑207、307、407室滲水 | 結案。 |
| 8 | 污水處理場 | 管理測試訓練。 |
| 9 | 新建醫學院綜合大樓 | 複驗改善電力滿載測試。 帷幕牆後續觀測。 |
| 10 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工變更作業。 |
| 11 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 12 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待複驗。 |
| 13 | 于樞機變電站GCV工程 | 待初驗。 |
| 14 | 食營變電站GCV工程 | 待初驗。 |
| 15 | 污水處理廠代操作及維護 | 正式進場操作。 |
| 16 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 17 | 統資系學會天花板漏水 | 初驗改善。 |
| 18 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 用印申請。 |
| 19 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 20 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 21 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 22 | 95年度消防設備安全檢查 | 申報完畢。 |
| 23 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 評估中。 |
| 24 | 民生學院後方人行步道整修 | 廠商備料。 |
| 25 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 初驗改善。 |
| 26 | 全校電力改善規劃 | 報告初稿修正。 |
| 27 | 濟時樓、舒德樓更換電燈評估 | 廠商評估中。 |
| 28 | 數學系3樓研究室漏水 | 廠商備料。 |
| 29 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 廠商施作。 |
| 30 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 廠商備料。 |
| 31 | 文華樓花圃淤泥蓋缺補 | 施工中。 |
| 32 | 濟時樓地下1樓前段漏水 | 評估觀察中。 |
| 33 | 淨心堂止滑條更新 | 請購流程中。 |
| 34 | 文園餐廳天花板漏水修繕 | 初驗。 |
| 35 | 文德4520房間漏水修繕 | 評估中。 |
| 36 | 文德宿舍旁水溝蓋修補 | 施工中。 |
| 37 | 淨心堂旁道路塌陷修復 | 請購流程中。 |
| 38 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 訂於96年1月22日開始施工。 |
| 39 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 40 | 資訊中心網路組醫學院光纖幹線修復 | 因原埋設管路破裂，須等修復後，繼續施工。 |
| 41 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書簽文中。 |
| 42 | 濟時樓冷氣主機維修 | 96年1月11日發包。 |
| 43 | 經管學程樹德樓LW205教室修繕 | 預定96年1月22日施工，96年2月6日完成。 |
| 44 | 狗屋建置 | 施工中。 |

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 420 | 1,822,301 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 497 | 8,021,100 |
| 校內款項支出 | 601 | 5,204,182 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 395 | 1,186,733 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 5 | 137,172 |
| 共計 | 1918 | 16,371,488 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 104 | 1,516,239 |
| 彰銀活存08325900 | 15 | 3,674,671 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 174 | 8,733,102 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 380,400 |
| 共計 | 297 | 14,304,412 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1034 | 5,660,710 | 152,126 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 13 | 236,121 | 47,223 |
| 共計 | 1047 | 5,896,831 | 199,349 |

四、綜合業務部份

1、定存共計3筆到期，本金$32,430,271元利息$670,523元,本息續存$33,100,794元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.1.12

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 84 | 80 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 46 | 44 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 1/8-12 | 44 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 1/8-12 | 80 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 1/11 |  |  | 清潔整理倉庫, 辦公室儲藏間整理 |  |
|  | 1/8-12 | 1342 |  | 印財產條碼 |  |
| 處本部送文 | 1/09 | 13 |  | 會計室 總務處 |  |
| 組內清潔工作 | 1/8-12 |  |  |  |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 倒垃圾 | 1/8-12 | 5 |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 1/8-12 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 1/8-12 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 1/10 |  |  | 整理倉庫 and 廢紙回收 |  |
|  | 1/8 |  |  | 整理置放於倉庫的各類申請表單 |  |
|  | 1/8-12 |  |  | 文具用品請領 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理進修部主任辦公室、歷史系、全人教育中心及事務組等請領文具事宜，總計60件。

二、驗貼進修部E化教室(事務組)之新增財產26件。

三、文具清潔用品進貨及請購。

四、12月份文具清潔扣帳表分送至各單位。

五、完成貼驗E化教室之財產牌。

六、參加組內報廢預算會議

七、查看理外民各地飲水機23件。

八、核對12月底財物新增帳財產388件，物品7件。

九、補發法管總務處財產牌蘇修女3張，叢山129張。

十、至公衛系複盤財產，財產63件，列管55件。

十一、至應美系複盤財產，財產93件，列管62件。

十二、至醫學院新大樓黏貼傢俱設備財產條碼，共1224件。

十三、驗收醫學系新大樓食驗設備工程。

十四、驗收資訊中心新購資訊設備器材。

十五、污水處理廠及醫學院新建大樓之建物所有權狀已取得，存查。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.新購醫學院學士服200套結案

2.整理新大樓鑰匙-大致完成-缺不少鑰匙..

3.盤查公共財產-濟時樓及法管男生宿舍(已完成)

4.醫學院舊大樓旁的草地內水管被割草機割破緊急搶修-1.9.

楊貴女

1、負責協助社法管財產盤點繼續執行中

2、羅耀拉5樓天花板嚴重漏水已會同營繕組維修中

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度碩士在職專班招生簡章」及「96學年度碩士班招生簡章」正持續發售中.

2.「95學年度防護團基本訓練課程」實施成果之書面資料已於本週發文呈送台北縣政府備查.

陳淑華

1.印製95/12統支電話費溢收清單及金額繳回出納組。

2.核計及填送96/01工讀費請領清單。

3.憑證清單核銷95/12統支電話費。

4.處理95/12非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

5.協辦總務處歲末餐會禮品事宜。

6.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.95學年度第二學期學生停車證1/11日起開始辦理。

2.本週進修部繼續辦理學士服繳費、發放等作業。

3.聖誕紅盆栽35盆送給進修部宗輔室。

4.巡視檢查本棟大樓飲水機（5樓7樓東側飲水機不出熱水）1/10日已派請維修。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案1件。

2.追加有害事業廢棄物貯存中心土建工程預算

3.有害事業廢棄物貯存中心土建工程，工程進度100％。

4.結算廢（污）水處理場所有十期工程款。

5.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

6.彙整本校95年度毒性化學物質第1至第4類使用及儲存量。

7.向工研院生物醫學中心修正本校甲類先驅性化學工業原料使用及儲存量。

張毓珉

1/2-1/31工友許錦滿請病假。

1/9、1/12 朱修華神父為全校工友辦認識天主教大學活動。

1/11樹德樓外包估價。

1/10 核對飲水機得獎名單。

1/12 陪吳修女、葉榮福老師探望生病工友林阿涼。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務每天見單即處理，每天至少花1.5小時。

2. 影印卡賣 3 盒、維修連絡6次。

3.機車失竊陪學生查監視器。

4.製作11/28-12/26廠商水電費明細表。

5.學習水電費明細表結合出納同步進入系統測試。

6. 1/11中午協助同仁辦理學生車輛申請收費。

邱文鶯

1.製作公告1份

2.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:59份

3.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:35份

朱麗文

6.01.08  1.E化教室廠商維修文開305機櫃擴音設備。

2.更換文開樓一樓靠廁所鐵捲門內鎖及打鑰匙。

3.王興華先生整理于斌校長位於文華樓4樓住房及書籍資料等，11:30其門鎖打不開請求協助，急請當日沒班約聘木工來校緊急處理；另王先生年長，中午12:30請求幫忙叫計程車至新莊新泰路口，因路程近，窗口人員開車幫忙服務送到。

4.文鐸樓許神父詢問于斌墓園旁變電站何時完工及週邊復

原？文鐸樓滅火器數量問題，已請教營繕組並回覆。

96.01.09  1.廠商來電協商，新訂製學、碩士服96.03.01交貨。

2.下班後時間18:30，外包工友打掃完要關教室門，發現文開樓203教室無人，學生借用電腦及相關設備仍在開啟狀態，外包工友請求處理，協同關閉收納及歸還圖資系辦。

3.整理上星期財產盤點電子檔。

96.01.10  1.旅行社派快遞至冠五樓收取文鐸樓徐神父辦簽證用證件，協助徐神父確認、影印、交件。

2.協助工友官梅花寫請假單(母親去世百日回印尼祭拜)

3.朱神父臨時使用冠五樓B1會議室，協助整理清潔準備。

4.陪同園藝廠商至文鐸樓會見許神父，了解過年聖堂要擺放蝴蝶蘭1盆、玫瑰花4盆的位置及確定96.02.08下午送貨。

5.做文藝工友排班表2~4月份(聖母洞植物澆水、清潔)。

6.下班後16:40耶穌會使命室薛小姐來電，羅耀拉中庭有木製講台4塊放置草坪，怕下雨會損壞可惜，請求協助收妥，已協助查詢為國創所星期六要辦活動，請電工楊先生幫忙找講台，結果是老松公司幫忙搬來搭建。

7.傳達工友教聯登山社草嶺古道健康行資料及報名表。

96.01.11  1.傳達工友飲水機檢查結果。

2.傳達工友期末共融餐會通知。

3.搭公車去新莊市景德路主徒修女會取文鐸樓聖堂用新訂製祭台布2件及16:40再去送其中一件修改，下星期一再去取回。

96.01.12  1.文華樓、文開樓電梯保養(1月份第一次)

2.藝術學院黃小姐來電，請求協助了解昨日藝術學院前路燈及前後照明燈不亮原因，已轉達營繕組處理。

一、發mail給各單位提醒、通知、表單等共10件。

二、失物招領2件。

三、核銷2件。

四、文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

五、督導、巡查清潔六、各式詢問服務。

七、不明(姓名、單位)信件查詢處理。

八、平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

九、各單位報紙分送服務。

十、教室固定教學器材疑難處理。

十一、文藝對口教學器材借還處理。

十二、轉達工友校內相關配合資訊。

十三、協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

專案業務進度

- 「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺

寸之確認，待上級主管確定石材尺寸後即可執行製作安裝‧

2.「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中‧

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4.「96學年度碩士班招生簡章」正持續發售中‧

5. E化結案報告進度:30%‧

6..器材室E化備品物品驗收完成‧

採購組

- 視教中心語言廣播設備流標。

- 資訊中心網路設備驗收完成。

- 醫學院新大樓實驗設備驗收，小部份仍需改善。