總務處96/01/15-96/01/21業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 統資系學會天花板漏水 | 結案。 |
| 2 | 95年度消防設備安全檢查 | 結案。 |
| 3 | 新建醫學院地下室倉庫隔間 | 結案。 |
| 4 | 民生學院後方人行步道整修 | 結案。 |
| 5 | 文園餐廳天花板漏水修繕 | 結案。 |
| 6 | 文德宿舍旁水溝蓋修補 | 結案。 |
| 7 | 外語學院健康步道左邊水管破裂 | 結案。 |
| 8 | 物理系PH208實驗室木製窗格百葉拉門 | 結案。 |
| 9 | 後校門管路修繕 | 96年1月12日完成及結案。 |
| 10 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 11 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 帷幕牆後續觀測。 |
| 12 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工變更追加審核。 |
| 13 | 臨心系4樓男女廁所漏水修繕 | 臨心系4樓男女廁所地坪、管路滲漏修繕，呈核中。 |
| 14 | 淨心堂、聖言樓1樓出入口階梯標線 | 淨心堂、聖言樓1樓出入口樓梯踏面白線標識，呈核中。 |
| 15 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 16 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 17 | 于樞機變電站GCV工程 | 初驗改善。 |
| 18 | 食營變電站GCV工程 | 初驗改善。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 正式進場操作。 |
| 20 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 21 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 22 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 23 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 施工中。 |
| 24 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 25 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 初驗改善。 |
| 26 | 全校電力改善規劃 | 呈報相關單位。 |
| 27 | 濟時樓、舒德樓更換電燈評估 | 廠商評估中。 |
| 28 | 數學系3樓研究室漏水 | 廠商備料。 |
| 29 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 廠商施作。 |
| 30 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 廠商備料。 |
| 31 | 文華樓花圃淤泥蓋缺補 | 施工中。 |
| 32 | 濟時樓地下1樓前段漏水 | 施工中。 |
| 33 | 淨心堂止滑條更新 | 請購流程中。 |
| 35 | 文德4520房間漏水修繕 | 施工中。 |
| 36 | 社會系LW113、120鋁窗更新 | 廠商備料。 |
| 37 | 羅耀拉大樓5樓天花板漏水 | 廠商備料。 |
| 38 | 總變電站舊友圍網整理及部分鐵皮屋頂加蓋 | 請購流程中。 |
| 39 | 醫學院後側道路拓寬工程 | 請購流程中。 |
| 40 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 訂於96年1月22日開始施工。 |
| 41 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 42 | 資訊中心網路組醫學院光纖幹線修復 | 施工完成待結案。 |
| 43 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已簽文完成。 |
| 44 | 濟時樓冷氣主機維修 | 備料中。 |
| 45 | 經管學程樹德樓LW205教室修繕 | 預定96年1月22日施工，96年2月6日完成。 |
| 46 | 狗屋建置 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.重新整理新大樓鑰匙-缺不少鑰匙..

2.盤查公共財產-濟時樓及法管男生宿舍(已完成)貼牌.

3.醫學院新大樓場地借用-01.21.

楊貴女

1、學士服持續發放---

2、協助社法管財產盤點繼續執行中---

3、利瑪竇講桌寒假期間整修持續進行中---

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度碩士在職專班招生簡章」及「96學年度碩士班招生簡章」正持續發售中.

2. 96年1/17本組組長與台北縣政府交通局會勘「本校藝術學院門外加畫機車停車格」事宜.

3. 影印93、94、95學年度垃圾清運外包合約供營繕組向自來水公司申辦退清潔費.

陳淑華

1.請款支付中華電信公司出帳96/01統支電話費。

2.請醫學院玉芳秘書提供新大樓電話移機時間表。

3.寒假及春節自動總機上下班語音稿及更錄招呼語等事宜。

4.核銷墨水匣請購單。

5.印製耶穌會院96/01電話費明細報表送耶穌會及印製96/01統支電  話費明細送人事室。

6.mail出納組96/01電話明細清單及mail各單位96/01統支電話費明細清單。

7.處理聖言樓電梯修護問題。

8.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 95學年度第二學期學生停車證1/11日起開始辦理。

- 進修部本週期末考，本棟大樓水、電及其它設備檢視。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.追加有害事業廢棄物貯存中心土建工程預算

3.有害事業廢棄物貯存中心土建工程初步驗收。

4.結算廢（污）水處理場所有十期工程款，並追加顧問費。

5.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

6.彙整本校95年度毒性化學物質第1至第4類使用及儲存量。

7.本學期最後一次感染性事業廢棄物外送作業，共計566公斤。

8.動物科學內部查核截止。

張毓珉

1/15-1/31宜真宿舍工友沈翠雲因女兒生病請事假，安排外包代工。

1/15 整理9-12月工友資源回收報表傳給新莊市公所清潔隊。

1/16、17陪2/1要調動的工友到化學系、外語學院。

1/18 聖言樓工友莊金蓮因病申請留職停薪1/23-3/22二個月。

整理工友座談會會議紀錄及發文本學期工友座談會開會通知。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務每天見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.影印卡賣 3 盒、維修連絡4次。

3.監視器畫面無訊號請中興保全維修3次。

4.餐廳水電費收費明細表，高明德計算標準錯誤，正在與餐廳討論中。

朱麗文

96.01.15  1.文華樓3樓哲學系辦公室跳電。

2.文華樓1樓104教室後門招破壞。

3.文華樓1樓103教室中文系未通知文藝對口假日借用，外包(全日美)工友葉彩雲假日來校巡查清潔，發現門未鎖、有垃圾、黑板未擦。

4.處理文華樓1樓前花圃垃圾及遷移2隻狗。

5.移走文鐸樓後狗屋1座。

6.開車至新莊市景德路主徒修女會，取回修改文鐸樓聖堂

用新訂製祭台布一件。

96.01.16  1.盤點財產文開樓2A等。

2.開總務處財產清查第三次協調會。

3.填寫報廢申請單。

96.01.17  1.盤點文藝對口借用教學器材財產。

2.代繳文鐸樓李神父、鍾主教96年1月電話費至出納組。

3.下班後18:40~20:20盤點文鐸樓神父宿舍財產。

96.01.18  1.整理盤點資料。

2.轉達彰銀新莊疑問(校長秘書協助李振英神父匯款)。

3.轉達工友照片(使命室工友活動)

96.01.19  1.協助文鐸樓神父申請派車(去主教公署大避靜)

2.整理週報。

3.整理盤點資料。

一、發mail給各單位提醒、通知、表單等共6件。

二、失物招領3件。

三、文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

四、督導、巡查清潔。

五、各式詢問服務。

六、不明(姓名、單位)信件查詢處理。

七、平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

八、各單位報紙分送服務。

九、教室固定教學器材疑難處理。

十、 文藝對口教學器材借還處理。

十一、轉達工友校內相關配合資訊。

十二、 協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

王萍貞

- 對口財產盤點.

- 14件物品報廢.

格秀玲

本週安排機車停車場及耕莘樓兩處清潔定檢。

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:15份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:5份

專案業務進度

- 「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺

寸之確認，待上級主管確定石材尺寸後即可執行製作安裝‧

2.「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中‧

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4.「96學年度碩士班招生簡章」正持續發售中‧

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 148 | 553,861 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 326 | 24,940,091 |
| 校內款項支出 | 330 | 137,519,175 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 206 | 1,548,000 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 2 | 54,755 |
| 離職儲金 | 2 | 73,440 |
| 共計 | 1014 | 164,689,322 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 125 | 128,399,893 |
| 彰銀活存08325900 | 27 | 5,606,251 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 128 | 6,336,228 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 243,240 |
| 共計 | 284 | 140,585,612 |

三、其他所得稅務部份

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 446 | 3,994,433 | 104,535 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 5 | 3,750 | 750 |
| 共計 | 451 | 3,998,183 | 105,285 |

四、綜合業務部份

- 定存共計7筆到期，本金$181,722,820元利息$1,911,503元,其中$80,634,409解約，餘續存9筆共計$103,009,914元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.1.19

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 38 | 38 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 71 | 71 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 1/15-19 | 38 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 1/15-19 | 71 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 1/19 |  |  | 清潔整理倉庫, 辦公室儲藏間整理 |  |
| 處本部送文 |  | 21 |  | 總務處、會計室及各系所單位 |  |
| 組內清潔工作 | 1/15-19 | 5 |  | 倒垃圾、澆花.清潔桌面 |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 1/15-19 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 1/15-19 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 1/19 |  |  | 整理倉庫 and 廢紙回收 |  |
|  | 1/17-19 | 69 |  | 印製財產條碼 |  |
|  | 1/16-19 |  |  | 請領文具清潔用品 |  |
|  | 1/19 |  |  | 補水至飲水機 | 公 |
|  | 1/18.19 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 1/15.16.18.19 |  |  | 印條碼 | 張、劉、孫 |
|  | 1/15.18 |  |  | 送文件至文學院院長、聖職使命、文德、羅耀拉 | 劉、孫 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、核對系統8~12月份財物帳，財產647件，物品68件。

二、參加財物清查第三次協調會。

三、分出法管總務分處工程款項：土地改良物3件，建築物180件，機械儀器設備7件，其他設備1件。

四、調查所管單位單位財產人及職員代號共計32個單位。

五、查詢各單位保管人資料。

六、與法管窗口(蘇修女)盤點部份財產及補牌。

七、彙整財產資料給進修部、推廣部各單位保管人，以便進行提列下學年度報廢預算。

八、各單位文具清潔用品請領。

九、處理醫學院新大樓主體工程項下之財產儀器設備分帳。

十、登錄文藝醫學院新增財產資料，財產34件，列管32件。

十一、配合採購組及會計室至職能治療學系驗收新購大金額財產設備。

十二、處理進修部企管系、貿金系等請領文具事宜總計53件。

十三、參與總務處財產清查第三次協調會(96.01.16下午2~3:30時)。

採購組

- 化學系高階電腦設備採購案決標。

- 醫學院新大樓實驗設備驗收。

- 共同外語中心語言廣播系統廢標。