總務處96/01/22-96/01/28業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程 | 結案。 |
| 2 | 中美堂後方陸橋欄杆支撐補強修繕 | 結案。 |
| 3 | 校史室頂樓天花板漏水 | 結案。 |
| 4 | 化學系1樓消防幹管漏水 | 結案。 |
| 5 | 樹德樓3樓男廁天花蓋板掉落 | 結案。 |
| 6 | 生科系LS120動物房頂樓漏水 | 結案。 |
| 7 | 狗屋建置 | 96年1月24日結案。 |
| 8 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 9 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 帷幕牆後續觀測。 |
| 10 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工變更追加審核。 |
| 11 | 臨心系4樓男女廁所漏水修繕 | 臨心系4樓男女廁所地坪、管路滲漏修繕，施工中。 |
| 12 | 淨心堂、聖言樓1樓出入口階梯標線 | 淨心堂、聖言樓1樓出入口樓梯踏面白線標識，施工中。 |
| 13 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 14 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 15 | 于樞機變電站GCV工程 | 待複驗。 |
| 16 | 食營變電站GCV工程 | 待複驗。 |
| 17 | 污水處理廠代操作及維護 | 正式進場操作。 |
| 18 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 19 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 20 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 21 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 待初驗。 |
| 22 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 23 | 全校電力改善規劃 | 呈報相關單位。 |
| 24 | 數學系3樓研究室漏水 | 廠商備料。 |
| 25 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 廠商施作。 |
| 26 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 施工中。 |
| 27 | 文華樓花圃水泥蓋缺補 | 施工中。 |
| 28 | 濟時樓地下1樓前段漏水 | 施工中。 |
| 29 | 淨心堂止滑條更新 | 請購流程中。 |
| 30 | 文德4520房間漏水修繕 | 施工中。 |
| 31 | 社會系LW113、120鋁窗更新 | 初驗。 |
| 32 | 羅耀拉大樓5樓天花板漏水 | 廠商備料。 |
| 33 | 總變電站舊有圍網整理及部分鐵皮屋頂加蓋 | 請購流程中。 |
| 34 | 醫學院後側道路拓寬工程 | 請購流程中。 |
| 35 | 外語學院LB大樓鐵門修繕 | 廠商備料。 |
| 36 | 外語學院LA教室照明改善 | 請購流程。 |
| 37 | 文德文舍旁鍍鋅水溝蓋修補 | 待結案。 |
| 38 | 數學系MA 漏水修理 | 廠商備料。 |
| 39 | 宜美宿舍變電站加設圍網、鐵門工程 | 廠商備料。 |
| 40 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 施工中。 |
| 41 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 施工中。 |
| 42 | 資訊中心網路組醫學院光纖幹線修復 | 施工完成待結案。 |
| 43 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已簽文完成。 |
| 44 | 濟時樓冷氣主機維修 | 備料中。 |
| 45 | 經管學程樹德樓LW205教室修繕 | 預定96年1月22日施工，96年2月6日完成。 |
| 46 | 資源回收室建置 | 施工中。 |
| 47 | 靜心堂男、女生廁所抓漏 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.24日下午醫學院3/21大體老師公祭第一次協調會

2重新整理新大樓鑰匙-大致完成-缺不少鑰匙..

3.盤查公共財產-醫學院公共教室674張椅子貼牌.

4.醫學院新大樓場地借用-01/26.

楊貴女

1、協助社法管碩士班招生資料點收分類登記

2、協助社法管財產盤點及物品報廢數字統計

3、利瑪竇各公共教室黑板講桌寒假期間整修持續進行中---

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度碩士在職專班招生簡章」及「96學年度碩士班招生簡章」正持續發售中；「96學年度進修部申請入學招生簡章」亦於本週開始發售.

2.本週開始進行「96學年度大學學力測驗」考區支援前置事宜.

3.本週參加本處年終尾牙宴及全校教職員座談會.

陳淑華

1.補填送新醫學院大樓電信工程設備財產增加單及歸還話機一台。

2.彙交事務組95/12出帳電話單及長途明細清單。

3.電話業務E化作業系統進階。

4. 處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.95學年度第二學期學生停車證本週繼續辦理。

2.外包公司本週清洗進修部教室窗戶。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案1件。

2.有害事業廢棄物貯存中心設備工程進度15％。

3.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

4.彙整本校95年度毒性化學物質第1至第4類使用及儲存量。

5.動物科學內部查核開始執行。

6.96學年度實驗室教職員工健康檢查費用核銷。

張毓珉

1/22通知參加96學科能力測驗幫忙的工友。

1/23 發放尾牙禮物給所有工友。

1/22、23陪2/1要調動的工友到食營工廠、宜美宿舍。

1/24 鼔勵工友參加理工宗輔「心家庭」關懷團體活動。

1/24 處理官梅花請假代工。

1/25準備工友座談資料

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務每天見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.影印卡賣2 盒、維修連絡3次。

3.監視器畫面無訊號請中興保全維修2次。

4.餐廳水電費收費明細表高明德計算錯誤，等待自來水公司水費證明單，請王組長裁示。

朱麗文

96.01.22  1.文友樓2樓隔間工程今日開始至3月底。

2.文鐸樓神父用車不能發動，請人到校維修。

3.核算工讀費。

4.文鐸樓呂神父反應藝術學院B1假日整晚都燈亮著，

文開樓2A窗戶未關(已轉達相關人員)。

5.文鐸樓神父們去大避靜一星期。

96.01.23  1.盤點文開樓B1~3F半財產。

2.文鐸樓神父用車送出維修保養，送回。

3.通知文藝單位文開樓寒假期間開關時間。

96.01.24  1.收發在職專班招生學生報考資料(郵局籮筐裝)。

2.盤點文開樓3F半~4F財產及整理資料。

96.01.25  1.上午職員座談會。

一、發mail給各單位提醒、通知、表單等共5件。

二、文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

三、督導、巡查清潔。

四、盤點財產。

五、不明(姓名、單位)信件查詢處理。

六、平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

七、各單位報紙分送服務。

八、協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

王萍貞

1.對口定檢

2.財產盤點

格秀玲

1.本週安排理圖清潔定檢。

2.學測總務工作準備.

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:12份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:3份

專案業務進度

1.「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺寸之確認，待上級主管確定石材尺寸後即可執行製作安裝‧

2.「96學年度碩士在職專班招生簡章」正持續發售中‧

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4.「96學年度碩士班招生簡章」正持續發售中‧

5.「96學年度進修部申請入學招生簡章」本週亦開始發售.

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 164 | 2,357,559 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 460 | 34,021,943 |
| 校內款項支出 | 685 | 7,026,844 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 141 | 908,690 |
| 共計 | 1450 | 44,315,036 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 85 | 2,353,161 |
| 彰銀活存08325900 | 12 | 7,510,469 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 63 | 5,453,000 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 236,060 |
| 共計 | 164 | 15,552,690 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 454 | 4,994,433 | 204,535 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 3 | 4,750 | 950 |
| 共計 | 457 | 4,999,183 | 205,485 |

四、綜合業務部份

- 定存共計10筆到期，本金$24,222,181元利息$493,843元,本息筆共計$24,716,024元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.1.25

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 17 | 17 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 34 | 34 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 1/22-25 | 34 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 1/22-25 | 17 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 1/22-25 | 4 |  | 清潔整理倉庫, 辦公室儲藏間整理 |  |
| 處本部送文 |  | 21 |  | 總務處、會計室及各系所單位 |  |
| 組內清潔工作 | 1/15-19 | 5 |  | 倒垃圾、澆花.清潔桌面 |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 1/22-25 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 1/22-25 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 1/22-25 | 75 |  | 印製財產條碼 |  |
|  | 1/22-25 |  |  | 請領文具清潔用品 |  |
|  | 1/22-25 | 4 |  | 倒垃圾 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、審查數學系96學年度初步財產報廢表共34件

二、審查民生學院院長室、義文系96學年度初步財產報廢表共9件

三、食科系盤點物品10件，財產23件

四、盤點理外民總務處物品72件

五、處理報廢合約，並與廠商連絡報價事宜。

六、處理台東地區捐贈報廢堪用電腦事宜。

七、處理進修部宗輔室、註冊組等請領文具事宜，總計25件。

八、參與全校職員新春座談會(96.01.25上午8:30~12:30時)。