總務處96/01/29-96/02/04業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淨心堂、聖言樓1樓出入口階梯標線 | 淨心堂、聖言樓1樓出入口樓梯踏面白線標識，竣工結案。 |
| 2 | 生科系LS109天花板掉落 | 結案。 |
| 3 | 理圖劇場頂樓漏水 | 結案。 |
| 4 | 文華樓花圃水泥蓋缺補 | 結案。 |
| 5 | 濟時樓地下1樓前段漏水 | 結案。 |
| 6 | 社會系LW113、120鋁窗更新 | 結案。 |
| 7 | 總變電站舊有圍網整理及部分鐵皮屋頂加蓋 | 結案。 |
| 8 | 外語學院LB大樓鐵門修繕 | 結案。 |
| 9 | 文德文舍旁鍍鋅水溝蓋修補 | 結案。 |
| 10 | 宜美宿舍變電站加設圍網、鐵門工程 | 結案。 |
| 11 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 96年1月29日完成結案。 |
| 12 | 資訊中心網路組醫學院光纖幹線修復 | 96年1月29日完成結案。 |
| 13 | 資源回收室建置 | 96年1月30日完成結案。 |
| 14 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 15 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 帷幕牆後續觀測。 |
| 16 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工變更追加，說明會2/1舉行。 |
| 17 | 臨心系4樓男女廁所漏水修繕 | 臨心系4樓男女廁所地坪、管路滲漏修繕，竣工驗收。 |
| 18 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 19 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 20 | 于樞機變電站GCV工程 | 複驗完畢待結案。 |
| 21 | 食營變電站GCV工程 | 複驗完畢待結案。 |
| 22 | 污水處理廠代操作及維護 | 1月份服務費請款。 |
| 23 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 24 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 25 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 26 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 待初驗。 |
| 27 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 28 | 全校電力改善規劃 | 呈報相關單位。 |
| 29 | 數學系3樓研究室漏水 | 施工中。 |
| 30 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 廠商施作。 |
| 31 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 施工中。 |
| 32 | 淨心堂止滑條更新 | 請購流程中。 |
| 33 | 文德4520房間漏水修繕 | 施工中。 |
| 34 | 羅耀拉大樓5樓天花板漏水 | 施工中。 |
| 35 | 醫學院後側道路拓寬工程 | 施工中。 |
| 36 | 外語學院LA教室照明改善 | 廠商備料。 |
| 37 | 數學系MA 漏水修理 | 施工中。 |
| 38 | 95年度消防安全設備改善更新 | 完成發包。 |
| 39 | 新醫學院地下室倉庫隔間 | 請購流程中。 |
| 40 | 外語大樓教室照明改善 | 請購流程中。 |
| 41 | 城區部屋頂漏水工程 | 評估中。 |
| 42 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 拆除中發現原掩蓋之窗戶、牆面、地面及天花板均有涉及工程追加，目前先行停工，等候裁示。 |
| 43 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 44 | 濟時樓冷氣主機維修 | 施工中。 |
| 45 | 經管學程樹德樓LW205教室修繕 | 預定96年1月22日施工，96年2月6日完成。 |
| 46 | 靜心堂男、女生廁所抓漏 | 施工中 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.1/30參加工友”技工座談會(管區工友打掃區域交接)

2重新整理新大樓鑰匙-大致完成-缺不少鑰匙..

3.填寫財產增資單-醫學院一樓國際會議廳(1.29)

4.醫學院新大樓場地借用-01.30.

5.編寫96管區預算.

楊貴女

1、法管物品盤點及毀損報廢於1/31日告一段落

2、利瑪竇各公共教室黑板講桌寒假期間整修持續進行中

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」持續發售中；「96學年度碩士班招生簡章」及「96學年度進修部申請入學招生簡章」則於本月開始發售；「96學年度碩士在職專班」於本月截止報名，故簡章出售亦完成結案。

2.對「96學年度大學學力測驗」考區支援之各項前置事宜進行最後確認.

3.本週參加「96學年度學科能力測驗」說明會及各考區試場檢查.

4.支援工友座談會之進行.

陳淑華

1.核計及填送96/02工讀費請領清單。

2.憑證核銷聖言樓電梯電話請修單。

3.處理電話業務E化作業之人事資料。

4.編列96學年度總機室預算。

5.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 95學年度第二學期學生停車證本週繼續辦理。

2.外包公司本週清洗進修部教室走廊打蠟。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.有害事業廢棄物貯存中心設備工程進度30％。

3.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

4.向縣政府申報本校95年度毒性化學物質第1至第4類使用及儲存量，共計112筆。

5.動物科學內部查核開始執行。

6.事務組清潔工作定檢查核。

7.向環保署申報本校有害事業廢棄物儲存情形最新累計量。

8.向勞委會申報本校校園實驗場所事故調查處理告表一份。

9.校外公文5件。

張毓珉

1/29參加96學科能力測驗監試說明。

1/31許錦滿資遣。

1/31安排16位工友異動工作。

2/1 配合人事室校對工友資料彙整。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務每天見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.事務組代售影印卡林秀娟於愛校建言提出建言，與總務長、組長一起通盤研議處理。

3.監視器畫面無訊號請中興保全換新鏡頭。

4.餐廳水電費收費明細表仍與高明德核對查證中。

朱麗文

96.01.29  1.文開樓靠文餐電梯故障(在一樓自動關開)。

2.盤點文華樓1~3F財產。

3.大學學科能力測驗說明會。

4.大學學科能力測驗處理訂餐事宜。

96.01.30  1.上午工友座談會。

96.01.31  1.下午大學學科能力測驗檢視考場。

96.02.01  1 大學學科能力測驗工作協調相關訂餐事宜。

一、發mail給各單位提醒、通知、表單等共5件。

二、文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

三、督導、巡查清潔。

四、盤點財產。

五、不明(姓名、單位)信件查詢處理。

六、平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

七、各單位報紙分送服務。

八、協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

九、清理剩餘畢業服。

王萍貞

1.完成博士服披肩縫製梅花標誌（聖美善真）。

格秀玲

1.96學測總務工作準備.

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:14份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:2份

叢山

01月30日 –LM101會議室無線網路施工。

01月31日 –LM B1會議室無線網路施工。

02月01日 –JS九樓會議室無線網路施工。

專案業務進度

- 「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」目前進行石材大小尺

寸之確認，待上級主管確定石材尺寸後即可執行製作安裝‧

2.「96學年度進修部申請入學招生簡章」正持續發售中.

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4.「96學年度碩士班招生簡章」正持續發售中‧

5. 1/30舉辦工友座談。

6. 1/31參與宜真宜善宿舍、織品系外包議價。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 506 | 19,196,850 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 170 | 12,516,655 |
| 校內款項支出 | 337 | 10,172,891 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 2 | 54,755 |
| 共計 | 1015 | 41,941,151 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 61 | 12,666,815 |
| 彰銀活存08325900 | 14 | 1,062,934 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 93 | 19,505,707 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 600,280 |
| 共計 | 172 | 33,835,736 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1579 | 9,455,136 | 150,734 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 9 | 243,621 | 48,723 |
| 共計 | 1588 | 9,698,757 | 199,457 |

四、綜合業務部份

- 定存共計16筆到期，本金$74,542,511元利息$1,537,038元,本息續存共計$76,079,549元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.2.1

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 26 | 26 |  | 6 |  | 1 |
| 文具用品 | 44 | 44 |  |  |  | 8 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 1/29-2/1 | 26 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 1/29-2/1 | 44 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 處本部送文 | 1/31-2/1 | 15 |  | 總務處、會計室及各系所單位 |  |
| 組內清潔工作 | 1/31-2/1 | 5 |  | 倒垃圾、澆花.清潔桌面 |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 1/29-2/1 | 32 |  | 印製財產條碼 |  |
|  | 1/29-2/1 |  |  | 請領文具清潔用品 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理進修部日文系、學務組等請領文具事宜，總計47件。

二、參加96年大學入學學力測驗監試說明會(96.01.29下午2~4時)。

三、1/29理外民總務分處補牌物品38件，財產1件

四、1/30~1/31複盤營養系財產56件，物品33件。

五、2/1至理外民總務分處複盤貼牌物品38件，財產1件。

六、各單位文具清潔用品請領。

七、文具請領倉庫盤點。

八、進貨、補貨清點入庫。

九、追蹤報廢執行及下學年之報廢預算。

十、協助事務組法管窗口財產盤點事宜。

十一、複盤文學院廣告、影傳、新聞三系財產，財產54，列管63。

十二、醫學院新大樓指標工程驗收。

十三、處理本校捐贈報廢堪用電腦給天主教花蓮教區原住民教會事宜。

採購組

- 醫學新大樓指標系統驗收。

- 醫學院新大樓實驗設備覆驗。

- 共同外語中心語言廣播系統決標。

四、召開發醫學新大樓網路工程變更說明會。