總務處96/02/05-96/02/11業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 于樞機變電站GCV工程 | 結案。 |
| 2 | 食營變電站GCV工程 | 結案。 |
| 3 | 外語學院AV105、AV107教室大門換新工程 | 結案。 |
| 4 | 文舍4B洗衣房排水管漏水 | 結案。 |
| 5 | 宜真、宜善學苑熱水爐水管改裝 | 結案。 |
| 6 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 帷幕牆後續觀測。 |
| 8 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，協調會後續審核確認。 |
| 9 | 臨心系4樓男女廁所漏水修繕 | 臨心系4樓男女廁所地坪、管路滲漏修繕，竣工待驗。 |
| 10 | 秉雅樓餐旅系HE171室天花板更換照明增設 | 秉雅樓餐旅系HE171室天花板更換照明增設，現勘發包中。 |
| 11 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 12 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 13 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(2月)。 |
| 14 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 15 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 16 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 17 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 待初驗。 |
| 18 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 19 | 全校電力改善規劃 | 呈報相關單位。 |
| 20 | 數學系3樓研究室漏水 | 施工中。 |
| 21 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 廠商施作。 |
| 22 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 施工中。 |
| 23 | 淨心堂止滑條更新 | 請購流程中。 |
| 24 | 文德4520房間漏水修繕 | 初驗。 |
| 25 | 羅耀拉大樓5樓天花板漏水 | 初驗。 |
| 26 | 醫學院後側道路拓寬工程 | 施工中。 |
| 27 | 外語學院LA教室照明改善 | 廠商備料。 |
| 28 | 數學系MA 漏水修理 | 施工中。 |
| 29 | 95年度消防安全設備改善更新 | 施工中。 |
| 30 | 新醫學院地下室倉庫隔間 | 請購流程中。 |
| 31 | 于樞機陵園變電站加設圍網 | 請購流程中。 |
| 32 | 城區部屋頂漏水工程 | 評估中。 |
| 33 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 施工中，追加工程部分已將追加工程金費送請購單位，待請購單位簽文和可後續辦。 |
| 34 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 35 | 濟時樓冷氣主機維修 | 施工中。 |
| 36 | 經管學程樹德樓LW205教室修繕 | 施工中，預定96年2月23日驗收。 |
| 37 | 淨心堂男、女生廁所抓漏 | 施工中。 |
| 38 | 資訊中心電腦教室整修 | 施工中，預定96年2月23日驗收。 |
| 39 | 聖言樓側門至理二舍人行走道加寬，及遮雨棚清理 | 施工中，預定96年2月23日驗收。 |
| 40 | 資訊中心照明裝置維修 | 施工中，預定96年2月23日驗收。 |

採購組

- 總務系統採購子系統初驗。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.重新整理新大樓鑰匙-缺不少鑰匙.承隆營造仍無法交齊遺缺鑰匙

2.醫學院新大樓場地借用1.31 及2.1 二天

3.02.12休假期間醫學院水塔及蓄水池清洗

楊貴女

1、會同保管組補貼財產牌（本週工作於利瑪竇）

2、利瑪竇各公共教室黑板講桌假期間整修持續進行中

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度碩士班招生簡章」及「96學年度進修部申請入學招生簡章」正持續發售中。

2.負責「96學年度大學學力測驗」丹鳳國中考區總務支援之各項事宜，並圓滿完成任務.

3.本週召開二月份組務會議並就編列96預算加以說明.

4.發文公告寒假期間清洗水塔事宜.

5.編列組內96預算並將資料彙整送交組長。

陳淑華

1印製96/01統支電話費溢收清單及金額繳回出納組。

2.轉mail 中華電信公司-- 02/10本校停電公告。

3.處理29052203語29052204功能設定問題。

4.憑證清單核銷96/01統支電話費。

5.編列彙整96電話費及消耗費預算並上傳組長。

6.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.外包公司繼續清洗進修部教室走廊打蠟。

- 於2/26開學前進修部清洗頂樓水塔完畢。

3.進修部前花園開學2/26預計請廠商來整理。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案3件。

2.有害事業廢棄物貯存中心設備工程進度70％。

3.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

4.向縣政府申報本校95年度毒性化學物質第4類使用及儲存量，共計35筆。

5.編列全校環安衛預算。

6.事務組清潔工作定檢查核。

7.向原能會申報公衛系放射性物質射源使用情形。

8.協助教育部填報「危害物質種類使用調查表」。

9.校外公文5件。

10.至台南參加教育部「96年大專院校環安衛主管會議」。

張毓珉

1.發放寒假掃除清潔用品。

2.編96年預算。

3.聯絡工友代表準備2/23新春團拜表演活動。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務每天見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.製95.12/27至96.1/28餐廳水電費收費表。

3.代售影印卡系上問題不斷。

4.編列預算。

5.預算雜支彙總。

朱麗文

1.組務會議。

2.大學學科能力測驗訂餐結帳。

3.核對盤點資料

4.做報廢預算。

5.文研樓史料中心燈徹夜未關。

6.做96預算。

7.傳達清洗水塔資料。

8.停水

9.文鐸樓聖堂過年用蘭花送到。

10.開總務處財產清查協調會。

11.冠五樓前地面補柏油。

一、發mail給各單位提醒、通知、表單等共17件。

二、文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

三、督導、巡查清潔。

四、盤點財產。

五、不明(姓名、單位)信件查詢處理。

六、平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

七、各單位報紙分送服務。

八、協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

九、清理剩餘畢業服。

王萍貞

1. 對口盤點.完成報廢預算

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:23份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:1份

格秀玲

1.大學入學考試帳務核銷.

2.96年預算編列及彙整.

專案業務

進度

- 「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示安裝案」已經上級主管確定石材尺寸，預定寒假期間即可執行製作安裝‧

2.「96學年度進修部申請入學招生簡章」正持續發售中.

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4.「96學年度碩士班招生簡章」正持續發售中‧

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 342 | 3,143,913 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 276 | 23,721,653 |
| 校內款項支出 | 578 | 253,172,891 |
| 共計 | 1196 | 280,038,457 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 77 | 234,129,091 |
| 彰銀活存08325900 | 8 | 474,034 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 141 | 188,793,850 |
| 語言中心學費0412791 | 5 | 956,160 |
| 共計 | 231 | 424,353,135 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 859 | 4,943,014 | 70,488 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 9 | 388,148 | 77,629 |
| 共計 | 868 | 5,331,162 | 148,117 |

四、綜合業務部份

- 定存共計12筆到期，本金$323,101,040元利息$4,205,256元，其中273,252,453解約，餘本息續存共計$54,053,843元正。

- 95下學期學雜費截至02/07共計5,555人繳費；金額共計$221,010,821元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.2.1

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 458 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 41 | 32 |  |  |  | 1 |
| 文具用品 | 84 | 61 |  |  |  | 8 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 2/5-8 | 41 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 2/5-8 | 84 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 2/5-8 | 4 |  | 文具清潔用品庫房整理 |  |
|  | 2/8 |  |  | 文具清潔用品進貨數量查驗 |  |
| 處本部送文 | 2/5-8 | 20 |  | 總務處、會計室及各系所單位 |  |
| 組內清潔工作 | 2/5-8 | 5 |  | 倒垃圾、澆花.清潔桌面 |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 2/5-8 | 32 |  | 印製財產條碼 |  |
|  | 2/5-8 |  |  | 請領文具清潔用品 |  |
|  | 2/5-8 |  |  | 文件歸檔 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 法管總務分處補牌財產155件，物品8件。

二、盤點法管總務分處叢大哥負責部份財產298件，物品73件。

三、參加財物清查第四次協調會

- 各單位文具清潔用品請領。

- 進貨、補貨清點入庫。

- 文具清潔用品各單位列印扣帳明細表核對後送會計室。

- 追蹤下學年之報廢預算。

- 協助事務組法管窗口財產盤點及補牌事宜。

九、處理進修部宗輔室、事務組及餐旅系等請領文具事宜，總計23件。

十、參加總務處財務清查第四次協調會(96.02.08上午9:30~11:00)。

十一、2月5日至職治系盤點，財產161件，列管287件。

十二、2月6日至醫學系複盤，財產132件，列管184件。

十三、2月7日至歷史系盤點，財產187件，列管458件。