總務處96/02/23-96/03/04業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臨心系4樓男女廁所漏水修繕 | 臨心系4樓男女廁所地坪、管路滲漏修繕，結案。 |
| 2 | 秉雅樓餐旅系HE171室天花板更換照明增設 | 秉雅樓餐旅系HE171室天花板更換照明增設，竣工結案。 |
| 3 | 藝術學苑入口處磁磚修復工程 | 結案。 |
| 4 | 宜美學苑寢室門面粉刷工程 | 結案。 |
| 5 | 淨心堂男、女生廁所抓漏 | 96年2月27日結案。 |
| 6 | 資訊中心電腦教室整修 | 96年2月26日結案。 |
| 7 | 聖言樓側門至理二舍人行走道加寬，及遮雨棚清理 | 96年2月27日結案。 |
| 8 | 資訊中心照明裝置維修 | 96年2月26日結案。 |
| 9 | 資訊中心辦公空間整修 | 96年3月2日結案。 |
| 10 | 生科系LS212隔間牆裂縫 | 結案。 |
| 11 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 結案。 |
| 12 | 文德4520房間漏水修繕 | 結案。 |
| 13 | 羅耀拉大樓5樓天花板漏水 | 結案。 |
| 14 | 醫學院後側道路拓寬工程 | 結案。 |
| 15 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 16 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 帷幕牆後續觀測。 |
| 17 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，協調會後續審核確認。 |
| 18 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 19 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 20 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(3月)。 |
| 21 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 22 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 23 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 24 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 評估中。 |
| 25 | 全校電力改善規劃 | 呈董事會裁示。 |
| 26 | 數學系3樓研究室漏水 | 初驗改善。 |
| 27 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 初驗改善。 |
| 28 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 初驗改善。 |
| 29 | 淨心堂止滑條更新 | 請購流程中。 |
| 30 | 外語學院LA教室照明改善 | 廠商備料。 |
| 31 | 數學系MA 漏水修理 | 施工中。 |
| 32 | 95年度消防安全設備改善更新 | 施工中。 |
| 33 | 新醫學院地下室倉庫隔間 | 發包完成。 |
| 34 | 于樞機陵園變電站加設圍網 | 初驗改善。 |
| 35 | 濟時樓B1語言教室漏水 | 評估中。 |
| 36 | 濟時樓B1外牆漏水 | 施工中。 |
| 37 | 城區部消防輸水管維修 | 施工中。 |
| 38 | 理圖劇場壁癌改善 | 評估中。 |
| 39 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 相關前置作業中。 |
| 40 | 城區部屋頂漏水工程 | 評估中。 |
| 41 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 施工中，追加工程部分已將追加工程金費送請購單位，待請購單位簽文核可後續辦。 |
| 42 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 43 | 濟時樓冷氣主機維修 | 待驗收。 |
| 44 | 經管學程樹德樓LW205教室修繕 | 待驗收。 |
| 45 | 人行道防水工程整修 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.濟時樓一樓及B1漏水處理

2.濟時樓B1新購飲水機一台(汰舊換新)

3.醫學院新大樓場地借用-02.28.

楊貴女

1、會同保管組補貼財產牌：利瑪竇大樓已於本週完成

2、樹德樓自3月1日開始由外包接收協助進入狀況

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度碩士班招生簡章」及「96學年度進修部申請入學招生簡章」正持續發售中；「96學年度運動績優招生簡章」則於本週開始發售。

2.寒假期間清洗水塔已圓滿完成並於本週進行核銷作業.

3.於上週完成開學前之校園景觀整理.

4.「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示」已於本週完成製作安裝‧

陳淑華

1.請款支付中華電信公司出帳96/02統支電話費。

2.確認恢復平場自動總機上下班語音招呼語。

3.mail各單位96/02統支電話費明細清單 & mail出納組96/02電話明細清單。

4.02/28全校停電公告轉知中華電信公司及其人員進出野聲樓電信室門禁安全。

5.更正29053057之 95/012-96/01至出納組繳電話費問題。

6.印製耶穌會院96/02電話費明細報表送耶穌會及印製96/02統支電話費明細送人事室。

7.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理學生汽車停車證。

2.於2/25進修部清洗頂樓水塔完畢。

3.進修部前花園本週請廠商來整理及植花。

4.本週進修部飲水機全面更換濾心維護飲用水品質。

5.辦理各項場地借用事宜。

6.一般例行事務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.有害事業廢棄物貯存中心設備工程進度95％。

3.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

4.向教育部申報本校96年度2月份校園事故災害統計表。

5.協助調查並彙整填報本校「化學品管理現況調查問卷」。

6.校外公文8件。

張毓珉

1.發放清潔用品36份。

2.簽樹德樓陳美雲病假申請，安排清潔代工。96.2.23-96.3.31。

3.處理文舍約聘工友沈翠雲申請離職，安排清潔代工。96.2.23-28.請休假，96.3.1.起申請離職。

羅秀香

- 組內分案及預算控管業務每天見單即處理，每天至少花1.5小時。

- 因營繕組高明德呈報95.11/28至12/26餐廳水電費收費標準錯誤，重新修改，與出納組和廠商溝通協調。

- 代售影印卡電話詢問問題不斷。

- 輔園(南仁湖餐廳)液晶電視遭竊。

- 輔園超商(統一7-11)合約96.6.30到期，與組長談後續問題。

朱麗文

1.新春團拜。

2.整理3A場地申請表。

3.整理年假期間信件。

4.文鐸樓一樓上二樓牆面漏水勘查(熱水管破)。

5.積健樓2.3樓清潔檢查。

6.協助藝術學院工友辦理機車停車證。

7.文開文華樓共3部電梯保養。

8.協助文鐸樓宿舍神父至出納組繳電話費。

9.協助新的校牧文鐸樓電話及網路處理。

10.點收新購畢業服400套。

11.協助廣告系做門牌。

一、發mail給各單位提醒、通知、表單等共23件。

二、文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

三、督導、巡查清潔。

四、不明(姓名、單位)信件查詢處理。

五、平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

六、各單位報紙分送服務。

七、協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

八、清理剩餘畢業服。

王萍貞

1.完成野聲樓列管物品.財產應報廢43件.補牌32件

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:3份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:24份

格秀玲

1.E化結案報告進度30％

2.整理上學期物品借用資料

專案業務進度

1.「真善美聖廣場十字架基座校訓牌示」已於本週完成製作安裝‧

2.「96學年度進修部申請入學招生簡章」正持續發售中.

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4.「96學年度碩士班招生簡章」正持續發售中‧

5.「96學年度運動績優招生簡章」於本週開始發售。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 188 | 1,020,263 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 383 | 11,770,354 |
| 校內款項支出 | 852 | 269,163,553 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 0 | 0 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 1423 | 281,954,170 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 104 | 1,014,180 |
| 彰銀活存08325900 | 15 | 48,964,212 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 78 | 509,301,518 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 541,360 |
| 共計 | 200 | 559,821,270 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 639 | 1,742,403 | 22,660 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 0 | 0 | 0 |
| 共計 | 639 | 1,742,403 | 22,660 |

四、綜合業務部份

1、定存共計35筆到期，本金$231,982,919元利息$4,779,240元，本息共計$236,762,159元正。本息全數續存為31筆。

2、95下學期學雜費截至03/01共計16,609人繳費；金額共計$777,072,918元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.3.2

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 5 |  |  | 2 |  | 1 |
| 文具用品 | 27 |  |  | 2 |  | 8 |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3/2 | 1 |  | 文具清潔用品庫房整理 |  |
| 處本部送文 | 2/26.273/1.2 |  |  | 送文件至會計室、總務秘書、使命副校長 | 劉、林、 孫 |
| 提水 | 2/26.273/1 |  |  | 澆花 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 2/26.273/1 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 2/5-8 |  |  | 請領文具清潔用品 |  |
|  | 2/5-8 |  |  | 文件歸檔 |  |
|  | 2/26 3/1 |  |  | 印條碼 | 張、劉、林 |
|  | 2/26.273/2 |  |  | 送件至羅耀拉、聖言樓、耕莘樓、文友樓、文華樓、文開樓、中美堂、醫學大樓、藝術學院、伯、進修部大樓 | 劉、林、 |
|  | 2/26.27 3/1 |  |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、核對1月底財物新增帳財產30件，物品12件。

二、審查96學年度財產報廢預算理工宗輔3件，格物學苑12件，立言學苑76件。

三、審查96學年度財產報廢預算生科系55件，物理系46件。

四、審查96學年度財產報廢預算電子系84件，營科系24件。

五、審查96學年度財產報廢預算博館所4件，兒家系25件，織研所3件，聖言會使命室3件。

六、各系所單位文具清潔用品請領。

七、每月文具清潔用品倉庫盤點。

八、文具清潔用品各單位列印扣帳明細表核對後送會計室。

九、各系所單位下學年之報廢預算確認。

十、協助事務組法管窗口財產補牌貼驗事宜。

十一、進修部盤點結果補牌。

十二、第95018採購案--視教中心語言教學系統驗收。

十三、處理進修部導師團體、事務組、餐旅系、學務組及註冊組等請領文具事宜，總計215件。

採購組

- 外語中心暨視教中心語言設備驗收。

- 取消醫學院新大樓指標系統複驗。