總務處96/03/05-96/03/11業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 數學系3樓研究室漏水 | 結案。 |
| 2 | 外語學院LA教室照明改善 | 結案。 |
| 3 | 數學系MA 漏水修理 | 結案。 |
| 4 | 新醫學院地下室倉庫隔間 | 結案。 |
| 5 | 應美系鐵皮屋增設鋁窗、排水管水龍頭 | 結案。 |
| 6 | 經管學程樹德樓LW205教室修繕 | 97年3月8日結案。 |
| 7 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 8 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 帷幕牆後續觀測。 |
| 9 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，協調會後續審核確認。 |
| 10 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 11 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，發包中。 |
| 12 | 光纖建置網點增加設計費 | 已簽呈核准—資訊中心網路組。 |
| 13 | 馬賽克壁畫及工程 | 發包評估中—醫學院新建大樓。 |
| 14 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，施工中(勘驗後續)。 |
| 15 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，呈核中。 |
| 16 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，呈核中。 |
| 17 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 18 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(3月)。 |
| 19 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 20 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 21 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 22 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 23 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 24 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 初驗改善。 |
| 25 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 初驗改善。 |
| 26 | 95年度消防安全設備改善更新 | 施工中。 |
| 27 | 于樞機陵園變電站加設圍網 | 初驗改善。 |
| 28 | 濟時樓B1語言教室漏水 | 評估中。 |
| 29 | 濟時樓B1外牆漏水 | 施工中。 |
| 30 | 城區部消防輸水管維修 | 待結案。 |
| 31 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 相關前置作業中。 |
| 32 | 城區部屋頂漏水工程 | 評估中。 |
| 33 | 秉雅樓頂樓漏水改善 | 評估中。 |
| 34 | 翻譯學研究所漏水改善 | 評估中。 |
| 35 | 理園餐廳後方排水改善 | 完成發包。 |
| 36 | 濟時樓地下變電室故障維修 | 請購流程中。 |
| 37 | 社科學院屋頂漏水改善 | 請購流程中。 |
| 38 | 藝術學院AL106空間整修 | 請購流程中。 |
| 39 | SS23變電站故障維修 | 評估中。 |
| 40 | 兒家系白蟻改善工程 | 完成發包。 |
| 41 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 預定96年3月16日完成。 |
| 42 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 43 | 濟時樓冷氣主機維修 | 待核銷。 |
| 44 | 人行道防水工程整修 | 施工中。 |
| 45 | 副校長辦公室整修工程 | 待結案。 |
| 46 | 研發室辦公室整修工程 | 待結案。 |
| 47 | 研發室辦公家具整修 | 待結案。 |

事務組

業務說明

（重點報告）

蘇修女

1.濟時樓B1’4F’8F 換購飲水機。

2.醫學院掃地外包03.06.流標。

3.飲食機現況調查。

楊貴女

1.上級指示羅耀拉公共空間禁止停放腳踏車，已於3/7日完成淨空。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度進修部申請入學招生簡章」及「96學年度運動績優招生簡章」正持續發售中。

2. 於本週積極進行春假期間全校(植栽)噴藥消毒之公告公文。

3.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週積極進行請購事宜。

陳淑華

1處理96/01非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

2.轉交事務組96/02電話單及長途明細。

3.核計及填送96/03工讀費請領清單。

4.處理中華電信裝移機延誤問題。

5.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.續辦理學生汽車停車證。

2.進修部前花園本週整理及植花完成。

3.辦理場地、教室借用事宜。

4.一般例行性工作。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案5件。

2.有害事業廢棄物貯存中心設備工程進度100％。

3.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

4.向環保署申報本校2月份「有害事業廢棄物貯存情形」及「有害事業廢棄物產生種類、及清理流向」。

5.向工研院能資所填報「化學品管理現況調查問卷」。

6.感性事業廢棄物外送作業，共計425公斤（生科系、醫學系、營養系）。

7.教育部實驗室認證計畫校內189間實驗室資料之確認。

8.協助物理系之游離輻射設備合格證換照。

張毓珉

1.簽樹德樓、文德宿舍外包。96.3.1-96.7.31。

2.準備樹德樓、文德宿舍工作規範。

3.全校飲水機異動、新增資料彙整。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務每天見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.代售影印卡電話詢問問題不斷，視教中心已7次溝通，仍有問題。

3.棒球場契約96.7.30到期，與組長談續約問題。

4.玫瑰機車棚學生機車內物品遭竊，配合調閱監視器。

5.水電費收費表技工抄錯，修改2次。

朱麗文

1.整理新購畢業服400套及發放。

2.拆除文開樓2~7樓靠文餐老舊飲水機。

3.維修文開302單槍(使用100小時要清濾網，需濾網時數設定歸0)。

4.文華樓203音箱(靠窗戶)突然掉落。

5.積健樓2.3樓清潔檢查(有改善)。

6.協助文鐸樓宿舍神父購彌撒用面餅大片25包。

7.協助景觀系評估公佈欄整修。

8.整理飲水機異動資料。

9.核對財產盤點資料。

10.處理校牧文鐸樓網路拉線問題。

一、發mail給各單位提醒、通知、表單等共27件。

二、文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

三、督導、巡查清潔。

四、不明(姓名、單位)信件查詢處理。

五、平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

六、各單位報紙分送服務。

七、協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

王萍貞

1. 準備頒發馬丁若區機主教哲學文學士名譽博士學位:

1.佈置場地

2.訂餐點

3.訂博士服等…

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:5份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:8份

格秀玲

1.物品借用處理案件8件。

專案業務

進度

1.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週積極進行請購事宜‧‧

2.「96學年度進修部申請入學招生簡章」正持續發售中.

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

4.「96學年度運動績優招生簡章」正持續發售中‧

5. 春假期間擬進行全校(植栽)噴藥消毒，公告公文將於下週發送全校各單位.

採購組

- 參加醫學院援遷協調會。

- 資訊中心Switch驗收完成

- 物理系X光機採購流標。

- 醫學院新大樓暨舊大樓清潔外包流標。

- 配合辦公室搬遷，確認辦公室之配置。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 510 | 3,131,027 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 461 | 6,256,698 |
| 校內款項支出 | 403 | 5,718,111 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 216 | 1,055,807 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 2 | 119,910 |
| 共計 | 1592 | 16,281,553 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 233 | 26,438,172 |
| 彰銀活存08325900 | 6 | 629,600 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 117 | 16,488,649 |
| 語言中心學費0412791 | 5 | 136,770 |
| 共計 | 361 | 43,693,191 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 664 | 5,986,641 | 159,848 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 6 | 424,500 | 84,900 |
| 共計 | 670 | 6,411,141 | 244,748 |

四、綜合業務部份

1、定存共計11筆到期，本金$60,569,241元利息$1,245,352元，本息續存﹔另新增8筆定存$747,000,000元正，共計$808,814,593元正。

2、95下學期學雜費截至03/08共計16,898人繳費；金額共計$790,636,682元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.3.9

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 88 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 48 | 41 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 123 | 116 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 3/5-9 | 41 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 3/5-9 | 116 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 3/5-9 | 1 |  | 清潔整理倉庫, 辦公室儲藏間整理 |  |
| 處本部送文 | 3/5 |  |  | 送文件至會計室、總務秘書、使命副校長 | 劉、林、孫 |
| 組內清潔工作 |  |  |  |  |  |
| 提水 | 3/5 |  |  | 澆花 | 公 |
| 倒垃圾 其他(請簡述於內容欄位中) | 3/6.8 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 3/5.6.8.9 |  |  | 印條碼 | 張、劉、林 |
|  | 3/5.6.8 | 35 |  | 送件至羅耀拉、聖言樓、文華樓、藝術學院、進修部大樓 | 劉、林、 |
|  | 3/6.8 | 7 |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、3/5審查96學年度財產報廢預算資工系89件，化學系51件。

二、3/6審查96學年度財產報廢預算心理系42件，理工學院院長室3件，應科所7件。

三、3/7審查96學年度財產報廢預算輔幼中心86件，餐旅系22件。

四、3/8審查96學年度財產報廢預算織品系118件，營養系25件。

五、3/9整理95學年度第二次報廢品收資料物品86件，財產11件。

- 各系所單位文具清潔用品請領。

- 各系所單位下學年之報廢預算確認。

- 連絡各系所單位報廢物品回收日期及項目。

九、處理進修部中文系、事務組、數學系、學務組、經濟系及等請領文具事宜，總計57件。