總務處96/03/12-96/03/18業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 于樞機陵園變電站加設圍網 | 結案。 |
| 2 | 濟時樓B1外牆漏水 | 結案。 |
| 3 | 餐旅系秉雅樓2樓牆龜裂修繕 | 結案。 |
| 4 | 宜真、宜善學苑B棟2樓洗手台屋頂漏水 | 結案。 |
| 5 | 濟時樓冷氣主機維修 | 97年3月15日結案。 |
| 6 | 副校長辦公室整修工程 | 97年3月12日結案。 |
| 7 | 學術副校長辦公室加裝隱藏式冷氣機 | 97年3月16日結案。 |
| 8 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 9 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 帷幕牆後續觀測。 |
| 10 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，第二期施工中。 |
| 11 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 12 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，備料4月初施工。 |
| 13 | 光纖建置網點增加設計費 | 核准施作。 |
| 14 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—轉採購組作業。 |
| 15 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，施工中(勘驗後續)。 |
| 16 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，呈核中。 |
| 17 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，發包評估。 |
| 18 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 秉雅樓HE501滲漏發包中。 |
| 19 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 20 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(3月)。 |
| 21 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 22 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 23 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 24 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 25 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 26 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 初驗改善。 |
| 27 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 初驗改善。 |
| 28 | 95年度消防安全設備改善更新 | 施工中。 |
| 29 | 濟時樓B1語言教室漏水 | 施工中。 |
| 30 | 城區部消防輸水管維修 | 待結案。 |
| 31 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 相關前置作業中。 |
| 32 | 城區部屋頂漏水工程 | 評估中。 |
| 33 | 秉雅樓頂樓漏水改善 | 評估中。 |
| 34 | 翻譯學研究所漏水改善 | 評估中。 |
| 35 | 理園餐廳後方排水改善 | 完成發包。 |
| 36 | 濟時樓地下變電室故障維修 | 廠商備料。 |
| 37 | 社科學院屋頂漏水改善 | 廠商備料。 |
| 38 | 藝術學院AL106空間整修 | 待發包。 |
| 39 | SS23變電站故障維修 | 評估中。 |
| 40 | 兒家系白蟻改善工程 | 廠商備料。 |
| 41 | 玫瑰宿舍人行走道止滑條 | 請購流程中。 |
| 42 | 校本部週圍區域油漆標識 | 請購流程中。 |
| 43 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 預定96年3月16日完成。 |
| 44 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 45 | 人行道防水工程整修 | 施工中 |
| 46 | 研發室辦公室整修工程 | 待結案 |
| 47 | 研發室辦公家具整修 | 待結案 |
| 48 | 文鐸樓馬路加裝不鏽鋼鐵練柵欄 | 施工中 |

營繕組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 465 | 2,643,924 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 351 | 8,806,618 |
| 校內款項支出 | 735 | 116,965,385 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 207 | 1,104,340 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 1 | 53,454 |
| 共計 | 1759 | 129,573,721 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 163 | 28,604,799 |
| 彰銀活存08325900 | 6 | 482,489 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 32 | 1,896,728 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 46,370 |
| 共計 | 205 | 31,030,386 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 689 | 5,451,715 | 75,037 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 0 | 0 | 0 |
| 共計 | 689 | 5,451,715 | 75,037 |

四、綜合業務部份

1、定存共計5筆到期，本金$13,535,161元利息$280,554元，本息續存﹔另新增1筆定存$40,000,000元正，共計$53,815,715元正。

2、95下學期學雜費截至03/15共計16,944人繳費；金額共計$776,458,432元正。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.濟時樓4F及8F換裝新飲水機(尚未完成)

2.濟時樓一樓大廳及法園常有流浪狗出入,並有學生餵食,造成地板油漬及髒亂,清潔工友備感困擾.

3.醫學院場地借用-3.11.

4.醫學院清潔外包,廠商未定,21日方進行最後決標.(採購組告知)

5.醫學院大樓建商今撤走,但物品仍暫放.-03.16.

6.濟時樓社圖監視器損壞,幫忙詢價.

楊貴女

1.督導樹德樓外包工友清潔工作項目

2.協助處理利瑪竇大樓廁所改善之問題

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度運動績優招生簡章」正持續發售中。「96學年度進修部申請入學招生簡章」則於本週截止報名並進行結案事宜‧

2. 春假期間全校(植栽)噴藥消毒之公告已於本週發送至校內各單位.

3.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週積極進行丈量事宜‧

4. 於本週完成「95學年度優先採購身心障礙團體物品及服務」之統計，資料已轉送採購組彙整‧

陳淑華

1 mail各單位96/03統支電話費明細清單 & mail出納組96/03電話帳單明細。

2.請款支付中華電信公司出帳96/03統支電話費。

3.印製耶穌會院96/03電話費明細報表轉送耶穌會院。

4.mail本學年度自費電話尚未至出納組繳交之待繳明細清單。

5.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.續辦理學生汽車停車證。

2.辦理場地、教室借用事宜。

3.察看輔大停車場學生停車情形。

4.進修部一般事務工作。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.會同化學系及生科系主任及安全委員等5人驗收有害事業廢棄物貯存中心工程。

3.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報。

4.向教育部申報本校2月份「校園事故處理災害報告表」。

5.向原能會申報本校「游離輻射防護設備」使用情形紀錄表。

6.上網確認追蹤感性事業廢棄物處理作業流向，並申報流向紀錄表。

7.漢龍公文處理共計9件。

8.協助物理系之游離輻射設備合格證換照。

張毓珉

3/12 飲水機水質檢驗35部。

3/13.15 將全校飲水機異動、新增資料彙整、核對完成轉送營養師。

3/14 出席醫學大樓清潔外包採購案。

在職碩士班入學考試庶務窗口。

3/17.18 在職碩士班入學考試、閱卷庶務聯絡人。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.製1/29-2/25水電費表，發給所有餐廳及廠商到出納組繳費。

3.提出校外辛亥路土地96.7.30合約到期，與組長談續約否。

4.提出心園餐廳租育成中心二樓供員工住宿，96.7.30合約到期，與組長談續約否。

5.向台灣總修院租排球場合約96.6.30到期，新製4份合約。

朱麗文

1.畢業服發放。

2.請廠商維修文開2A及4A麥克風音量問題。

3.清查積健樓2.3樓體育系飲水機。

4.核對財產盤點資料。。

5.積健樓2.3樓清潔檢查(有改善)。

6.整理飲水機異動資料。

7.處理校牧文鐸樓窗戶外清潔。

8.文華樓財產盤點。

9.文開文華樓電梯保養。

10.點收清洗主管博士服。

11.文鐸樓神父避靜申請派車。

12.代繳文鐸樓神父電話費。

13.協商清潔外包加強大樓週邊草坪花圃定期維護。

14.輔大新聞網同學詢問E化教室設備使用問題等解說。

一、發mail給各單位提醒、通知、表單等共 40 件。

二、文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

三、督導、巡查清潔。

四、不明(姓名、單位)信件查詢處理。

五、平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

六、各單位報紙分送服務。

七、協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

王萍貞

1. 完成頒贈馬丁諾樞機主教名譽哲學博士學位典禮相關配合事宜:

1.佈置場地

2.訂餐點

3.訂博士服等…

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:2份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:3份

3.製作公告1份

4.公文:2份

格秀玲

1.物品借用處理案件8件

專案業務(進度)

1.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週積極進行丈量事宜。

2.「96學年度進修部申請入學招生簡章」於本週截止報名並進行結案事宜。

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中。

4.「96學年度運動績優招生簡章」正持續發售中。

5. 春假期間全校(植栽)噴藥消毒之公告已於本週發送至校內各單位。

採購組

- 醫學院新大樓暨舊大樓清潔外包開資格標順利。

- 公共事務室校簡介DVD開資格標順利。

- 物理系X光機採購第二次開標決標。

- 資管系防火牆驗收完成。

- 配合辦公室搬遷，確認辦公室之配置。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.3.9

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 1 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 47 | 42 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 116 | 106 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 3/12-16 | 42 | 1 | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 3/12-16 | 106 | 1 | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 3/12-16 | 5 | 4 | 清潔整理倉庫, 辦公室儲藏間整理 |  |
| 處本部送文 | 3/12.13.15.16 | 25 | 5 | 送文件會計室、校長室、課外組、秘2組、總務秘書 | 孫、林、張 |
| 組內清潔工作 |  |  |  |  |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 倒垃圾 其他(請簡述於內容欄位中) | 3/12.13.15 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 3/12.13.16 |  |  | 印條碼 | 張、孫、林 |
|  | 3/12.15 |  |  | 送件至耕莘樓、聖言樓、伯達樓、羅耀拉、利瑪竇、游泳池、焯炤樓、法學院大樓、進修部大樓 | 孫 |
|  | 3/12.13.16 |  |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、通知單位收報廢品理工學院8個單位，民生學院5個單位。

二、回收理外民單位報廢品物品151件，財產10件。

三、核對2月財物新增帳財產34件，物品2件。

四、各系所單位文具清潔用品請領。

五、各系所單位報廢物品回收。

六、因應管科會視察，進行教整款財產資料之對帳。

七、協助捐贈30台電腦至桃園縣羅浮國小。

八、處理進修部全人教育中心、事務組、英文系、主任辦公室、統資系及貿金系等請領文具事宜，總計 62 件。

九、執行回收進修部報廢之財產。