總務處96/03/19-96/03/25業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理工綜合教室老舊電線更新 | 結案。 |
| 2 | 研發室辦公室整修工程 | 96年3月19日結案。 |
| 3 | 研發室辦公家具整修 | 96年3月19日結案。 |
| 4 | 學術副校長辦公室加裝隱藏式冷氣機 | 96年3月19日結案。 |
| 5 | 野聲樓四樓磁磚脫落 | 96年3月22日結案。 |
| 6 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 帷幕牆後續觀測。 |
| 8 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，第二期施工中。 |
| 9 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。 |
| 10 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，備料4月初施工。 |
| 11 | 光纖建置網點增加設計費 | 核准施作。 |
| 12 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—3/23開標。 |
| 13 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，完工查勘中。 |
| 14 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，發包完成備料中。 |
| 15 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，發包評估。 |
| 16 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 秉雅樓HE501施工準備中。 |
| 17 | 高壓電源自動復閉器 | 新建『醫學綜合大樓』『污水廠』變電機房、空調機房內設置，施工準備中。 |
| 18 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 19 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(3月)。 |
| 20 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 21 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 22 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 23 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 24 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 25 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 初驗改善。 |
| 26 | 95年度消防安全設備改善更新 | 施工中。 |
| 27 | 濟時樓B1語言教室漏水 | 施工中。 |
| 28 | 城區部消防輸水管維修 | 待結案。 |
| 29 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 相關前置作業中。 |
| 30 | 城區部屋頂漏水工程 | 評估中。 |
| 31 | 秉雅樓頂樓漏水改善 | 請購流程。 |
| 32 | 翻譯學研究所漏水改善 | 請購流程。 |
| 33 | 理園餐廳後方排水改善 | 初驗改善。 |
| 34 | 濟時樓地下變電室故障維修 | 廠商備料。 |
| 35 | 社科學院屋頂漏水改善 | 施工中。 |
| 36 | 藝術學院AL106空間整修 | 待發包。 |
| 37 | SS23變電站故障維修 | 評估中。 |
| 38 | 兒家系白蟻改善工程 | 初驗改善。 |
| 39 | 玫瑰宿舍人行走道止滑條 | 廠商備料。 |
| 40 | 校本部週圍區域油漆標識 | 請購流程中。 |
| 41 | 秉雅樓頂樓整體防水工程 | 評估中。 |
| 42 | 創新育成中心辦公室整修 | 完成發包。 |
| 43 | 宜美學苑406、407漏水 | 評估中。 |
| 44 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 待驗收。 |
| 45 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 46 | 人行道防水工程整修 | 施工中。 |
| 47 | 文鐸樓馬路加裝不鏽鋼鐵練柵欄 | 施工中。 |
| 48 | 採購組、法務室、就輔組、董事會秘書室辦公室整修工程 | 完工待驗。 |
| 49 | 理一、二舍人行走道不鏽鋼扶手維修 | 施工中。 |
| 50 | 生輔組搬遷工程 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.濟時樓4F、8F 換購飲水機於本週完成結案.

2.濟時樓B2 儲水箱漏水,已商請營繕組處理.

3.醫學院清潔外包21日已決標.廠商全日美得標；4月1日開始清掃舊大樓.

4.醫學院B1冷氣馬達已修復.

5.醫學院學士服發放

6.醫學院大體老師公祭,協助處理事務性工作-場佈及訂餐

7.醫學院場地借用-03.22.二樓會議廳

楊貴女

1.社科法管學士服正持續發放中‧

2.利瑪竇大樓社文中心大漏水已會同營繕組繼續觀察中‧

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中。「96學年度運動績優招生簡章」則於本週截止報名並進行結案事宜‧

2.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週持續進行丈量事宜‧

3. 於本週進行藝術學院及朝橒樓植栽和枯樹之整理‧

4. 於本週進行法管籃球場周邊榕樹之修剪‧

陳淑華

1.印製96/03統支電話費明細送人事室。

2.請中華電信公司處理健康中心前公話亭玻璃待補事宜。

3.呈核春假暨耶穌受難日自動總機語音招呼語。

4.憑證清單核銷96/02統支電話費。

5.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.續辦理學生汽車停車證。

2.辦理場地、教室、演講廳借用事宜。

3.擬進修部花園前做水池景觀工程規劃。

4.進修部一般事務工作。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案1件。

2.會同化學系及生科系主任及安全委員等5人驗收有害事業廢棄物貯存中心工程。

3.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料填報（應美系及電工系）。

4.化學系實驗室安全衛生查核共計24間實驗室。

5.漢龍公文處理共計6件。

6.協助物理系之游離輻射設備合格證換照。

張毓珉

3/19、20、21負責碩在職閱卷餐點。

3/20 處理工友許錦滿過世事項。

3/20 醫務室旁公共電話亭玻璃被打破通報維修。

3/21 出席醫學大樓清潔外包評選會議。

3/21 到因病開刀工友陳美雲家慰問。

3/23 因病留職停薪工友裝莊金蓮復職。

整理工友座談會議記錄。

3/23 在職碩士班庶務經辦核銷完畢。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.請17家延遲未繳租金及水電費餐廳和廠商儘速到出納組繳費。

3.與台灣總修院林神父談租排球場合約96.6.30到期，許多法務室修內容。

4.鄭同學機車失竊，協助監視器查看。

5.輔大之聲原使用大勝影印機，改用全録影印機，聯絡協調數次。

6. 4月13日碩士班考試，與格小姐共同負責，聯絡採購文具及考試等業務。

朱麗文

1.文華樓1部、文開樓2部電梯主鋼索，

3/19~20已全部更換完畢。

2.與營繕組、廠商查看藝術學院B1蓄水池等。

3.與工友去廣告系，說明老師反應男廁所洗手乳問題。

4.參加人事室〝校園服務現況調查計劃專案〞

問卷施測說明會。

5.文鐸樓廚房旁草坪與車庫間前柏油路銜接間

3/19營繕組做不鏽鋼柱洗洞及鍊條(禁止跨越)

，噪音很大。

6.清理文開樓後面排水溝。

7.歷史系孔老師反應E化教室設備問題

(手提電腦與單槍連接時畫面及聲音，時有時無)

8.文鐸樓神父新購電腦，協助傳真訂購資料給廠商。

一、發mail給各單位提醒、通知、表單等共22件。

二、文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

三、督導、巡查清潔。

四、不明(姓名、單位)信件查詢處理。

五、平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

六、各單位報紙分送服務。

七、協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

八、失物招領2件

王萍貞

1.完成頒贈馬丁諾樞機主教名譽哲學博士學位典禮各項開支報銷。:

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:1份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:0份

3.派車單5份

4.公文:2份

格秀玲

1.碩士班考試試務用品採買

2.化學系實驗室安全檢查

專案業務進度

1.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週持續進行丈量事宜‧

2.「96學年度運動績優招生簡章」於本週截止報名並進行結案事宜‧.

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 234 | 1,893,697 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 509 | 7,647,112 |
| 校內款項支出 | 432 | 7,882,734 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 140 | 1,353,467 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 1315 | 18,777,010 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 180 | 8,892,616 |
| 彰銀活存08325900 | 17 | 2,425,800 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 34 | 2,111,821 |
| 語言中心學費0412791 | 7 | 91,450 |
| 共計 | 238 | 13,521,687 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 303 | 2,311,860 | 60,146 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 0 | 0 | 0 |
| 共計 | 303 | 2,311,860 | 60,146 |

四、綜合業務部份

- 定存共計2筆到期，本金$5,391,774元利息$113,964元，本息續存。

- 95下學期學雜費截至03/23共計16,987人繳費；金額共計$794,016,227元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.3.23

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 52 | 46 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 139 | 126 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 3/19-23 | 126 | 1 | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 3/19-23 |  | 1 | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 3/19-23 | 5 | 2 | 清潔整理倉庫, 辦公室儲藏間整理 |  |
| 處本部送文 | 3/19.20.22.23 | 32 |  | 送文件至會計室、總務秘書 | 孫、林、張 |
| 組內清潔工作 |  |  |  |  |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 倒垃圾 其他(請簡述於內容欄位中) | 3/19.20.22 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 3/19.20.22.23 |  |  | 印條碼 | 張、孫、林、劉 |
|  | 3/23 | 6 |  | 送文件至進修部大樓 | 林 |
|  | 3/19.20.22 | 7 |  | 領文具 | 公 |
|  | 3/19-23 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 3/19-23 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 3/19-23 |  |  | 整理倉庫及廢紙回收 |  |
|  | 3/22 |  |  | 衛生紙進貨數量點收1200包 |  |
|  | 3/23 |  |  | 影印紙進貨數量點收500包 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、排訂95學年度盤點日期理工、民生學院共計29個單位。

二、調查國家實驗室百萬以上設備共計5個單位，7件財產。

三、核對95年度教整帳共計12個單位，330件。

四、各系所單位文具清潔用品請領。

五、文具清潔用品請購及進貨清點。

六、外語學院視教中心語言教學教室驗收。

七、處理進修部學務組、事務組、註冊組、主任辦公室、出納組、英文系、統資系、餐旅系及會計系等請領文具事宜，總計8 6 件。

八、協助謝英士同仁辦理（原進修部總務組）財產移轉事宜。