總務處96/03/26-96/04/01業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 創新育成中心辦公室整修 | 結案。 |
| 2 | 人行道防水工程整修 | 96年3月26日結案。 |
| 3 | 文鐸樓馬路加裝不鏽鋼鐵練柵欄 | 96年3月26日結案。 |
| 4 | 採購組、法務室、就輔組、董事會秘書室辦公室整修工程 | 96年3月26日結案。 |
| 5 | 理一、二舍人行走道不鏽鋼扶手維修 | 96年3月26日結案。 |
| 6 | 資訊中心教學組JS108電腦室外側窗戶裝防盜窗 | 結案。 |
| 7 | 積健樓前路燈線漏電 | 結案。 |
| 8 | 文圖1樓書庫隔間 | 結案。 |
| 9 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 10 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 11 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工測試。 |
| 12 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗，材質造型評估中。 |
| 13 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，備料4月初施工。 |
| 14 | 光纖建置網點增加設計費 | 竣工測試。 |
| 15 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—發包完成(3/26)。 |
| 16 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，完工評估後續。 |
| 17 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，發包完成協調施工中。 |
| 18 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，發包評估。 |
| 19 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 秉雅樓HE501施工中。 |
| 20 | 秉雅樓4樓漏水 | 營養系屋突發包中。 |
| 21 | 高壓電源自動復閉器 | 新建『醫學綜合大樓』『污水廠』變電機房、空調機房內設置，施工準備中。 |
| 22 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 待結案。 |
| 23 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(3月)。 |
| 24 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 25 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 26 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 27 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 28 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 29 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 初驗改善。 |
| 30 | 95年度消防安全設備改善更新 | 施工中。 |
| 31 | 濟時樓B1語言教室漏水 | 初驗改善。 |
| 32 | 城區部消防輸水管維修 | 待結案。 |
| 33 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 相關前置作業中。 |
| 34 | 城區部屋頂漏水工程 | 評估中。 |
| 35 | 翻譯學研究所漏水改善 | 完成發包。 |
| 36 | 理園餐廳後方排水改善 | 初驗改善。 |
| 37 | 濟時樓地下變電室故障維修 | 廠商備料。 |
| 38 | 社科學院屋頂漏水改善 | 施工中。 |
| 39 | 藝術學院AL106空間整修 | 完成發包。 |
| 40 | SS23變電站故障維修 | 評估中。 |
| 41 | 兒家系白蟻改善工程 | 待結案。 |
| 42 | 玫瑰宿舍人行走道止滑條 | 施工中。 |
| 43 | 校本部週圍區域油漆標識 | 請購流程中。 |
| 44 | 宜美學苑406、407漏水 | 初驗改善。 |
| 45 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 待驗收。 |
| 46 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 47 | 生輔組搬遷工程 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.濟時樓4F、8F更新之飲水機黏貼財產牌

2.濟時樓1F飲水機故障維修

3.新醫學院大樓2樓女廁水壓不足,造成使用上不便.

4.新醫學大樓陸續出現工程瑕疵,如壁癌等….

5.醫學院場地借用-03.27-28.二樓會議廳

楊貴女

1.社科法管學士服繼續發放中---

2 利瑪竇大樓地圖、地下室研究室光線不足已改善。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中；「96學年度運動績優招生簡章」則於本週完成結案事宜‧

2.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週確認尺寸後，將於下週進行安裝事宜‧

3.藝術學院及朝橒樓植栽和枯樹之整理已於本週完成‧

4.法管籃球場周邊榕樹之修剪已於本週完成‧

陳淑華

1.處理96/02非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

2.轉交事務組96/02電話單及長途明細。

3.春假暨耶穌受難日自動總機語音宣告更錄事宜。

4.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 續辦理學生汽車停車證。

- 辦理場地、教室、演講廳、客房借用事宜。（3/28-5/2客房使用4間）

- 進修部花園前擬做水池景觀工程規劃。

- 碩士班招生考試試場進修部考場維護檢修準備工作。

- 協助各系辦理系活動事宜。

6. 進修部一般事務工作。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.有害事業廢棄物貯存中心工程驗收。

3.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（化學系及生科系）。

4.實驗室安全衛生查核。（化學系共計4間實驗室、生科系共計20間實驗室）。

5.漢龍公文處理共計5件。

6.彙整全校甲類先驅化學品工業原料資料。

7.協助醫學系認定各項鍋爐及第一種壓力容器設備。

8.有害事業廢棄物儲存場電器設備教育訓練。

張毓珉

1.處理文德宿舍前失竊2個不鏽鋼垃圾桶。

2.通知5位工友代表出席自強活動籌備會。

3.辦理醫學大樓清潔外包交接。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.陳幸君同學夜晚11點搭計程車回校遺失包包，協助監視器查看。

3.資訊系吳承華同學機車失竊，協助監視器查看。

4.4月13日碩士班考試，與格小姐共同負責，聯絡維修桌椅、電扇、冷氣、日光燈業務。

朱麗文

1.協助營繕組協調文鐸樓更換冷熱水管事宜

2.體育老師反應文開地下桌球室冷氣濾網清洗問題，

已協調清潔外包工友加強清洗。

3.文開樓每晚10點鎖門，96.3.28晚上10:30左右，有男老師

未在鎖門前離開且自己未帶鑰匙，因此打電話求救警衛室開門，

結果有晚走的共同外語科老師與清潔外包工友返校同時協助開門。

4.歷史所秘書反應有學生丟蛋及玩耍在文華樓前荷花池內。

5.發mail給各單位提醒、通知、表單等共16件。

6.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

7.督導、巡查清潔。

8.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

9.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

10.各單位報紙分送服務。

11.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

12.失物招領2件

13.核銷4件

王萍貞

1.完成頒贈馬丁諾樞機主教名譽哲學博士學位典禮各項開支報銷。

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:0份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:0份

3.派車單4份

4.公文:1份

格秀玲

1.化學系.物理系實驗室安檢

2.碩士班招生用品採購

專案業務進度

1.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週確認尺寸後，將於下週進行安裝事宜‧

2.「96學年度運動績優招生簡章」於本週完成結案事宜‧.

3.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中‧

採購組

- 醫學院新大樓暨舊大樓網路驗收。

- 視教中心及共同外語科語言教學設備驗收完成。

- 公共事務室校簡介DVD評選暫停。

- 廢棄物儲存場驗收。

- 醫學院新綜合大樓外牆鑲嵌壁畫議價完成。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.3.30

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 44 | 42 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 110 | 108 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 3/26-30 | 108 | 1 | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 3/26-30 |  | 1 | 清潔整理倉庫, 辦公室儲藏間整理 |  |
|  | 3/29-30 |  | 6 | 全校各單位 |  |
| 處本部送文 |  |  |  |  | 孫、林、張 |
| 組內清潔工作 | 3/26-30 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
| 提水 | 3/26-30 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
| 倒垃圾 其他(請簡述於內容欄位中) | 3/28 |  |  | 整理倉庫及廢紙回收 | 公 |
|  | 3/27 |  |  | 文具用品進貨上架 及清點數量 | 張、孫、林、劉 |
|  | 3/26.27.29.30 |  |  | 印條碼 | 林、孫 張 |
|  | 3/26.29 |  |  | 送件至文學院、進修部大樓、醫學大樓、外語大樓 | 劉 |
|  | 3/26.27 |  |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、參加化學系PC叢集驗收案。

二、寄出95學年度盤點財物檔及95教整檔，理工、民生學院共計29個單位。

三、交付叢大哥95學年度LM大樓教整款資料紙本共計246件。

四、回覆國家實驗室百萬以上設備共計5個單位，7件財產。

五、處理進修部導師團體、學務組、事務組、出納組及宗輔室等請領文具事宜，總計127件。

六、會同謝英士同仁換貼95年度以教整款購置之財產藍色標籤並確認之。

七、陪同林秀皇同仁確認95年度以教整款購置之財產產編及藍色標籤。

八、各系所單位文具清潔用品請領。

九、文具清潔用品請購及進貨清點。

十、核對教整款明細,及進行盤查教整款財產牌。

十一、95學年全校盤點發文作業。

十二、驗收醫學院新大樓網路工程。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 176 | 982,636 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 333 | 10,480,732 |
| 校內款項支出 | 345 | 8,209,822 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 62 | 310,530 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 916 | 19,983,720 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 104 | 881,482 |
| 彰銀活存08325900 | 6 | 2,218,000 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 38 | 2,844,457 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 76,480 |
| 共計 | 152 | 6,020,419 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 157 | 1,847,094 | 166,070 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 28 | 777,610 | 154,862 |
| 共計 | 303 | 2,311,860 | 60,146 |

四、綜合業務部份

- 95下學期學雜費截至03/29共計16,996人繳費；金額共計$794,533,917元正。