總務處96/04/16-96/04/22業務報告

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院新大樓大型冷卻水箱清洗-已送營繕組處理。

2.醫學院新大樓殘障廁所多間被鎖,已請木工鄭先生幫忙開啟。

3.濟時樓二F監視系統螢幕受損,已通知廠商維修。

4.醫學院新大樓系所陸續移交鑰匙(公衛系)。

5.網路佈線-廠商仍未完工

6.4/21護理系借用2F會議廳。

楊貴女

1.樹德樓教授休息室及宗輔室老鼠猖獗，嚴重影響公共環境衛生；已緊急處理當中。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中。

2.「真善美聖十字架基座石材更換」已於本週完成安裝。

3.全校病蟲害處理及消毒已於本週完成一半；下週將視天氣狀況持續進行。

4.全校杜鵑補植及修剪亦於本週持續進行中。

5.朱麗文請休假,代理4/16~4/18文藝窗口之業務。

陳淑華

1.請款支付中華電信公司出帳96/04統支電話費。

2.報修總機電話帳務系統故障。

3.mail各單位96/04統支電話費明細清單 & mail出納組96/04電話明細清單。

4.處理耕莘樓貨梯裝校內電話事宜。

5.處理新醫學院交換機回估事宜。

6.處理96/03非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

7.電請中華電信處理野聲樓電信室老鼠問題。

8.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理場地、教室、演講廳、客房借用事宜。

2.進修部前庭花圃4/16種植鳳仙花500株，美化校園。

3.協助各系辦理系活動事宜。（借用物品）

4.進修部一般事務及業務工作。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案1件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計3份。

3.有害事業廢棄物貯存中心第二次複驗完成。

4.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（資工系、電子系）。

5.實驗室安全衛生查核。（物理系10間實驗室）。

6.漢龍公文處理共計7件。

7.處理有害事業廢棄物清除處理合約作業細節。

羅秀香

- 組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

- 教官室監視器無法連線，協助請中興保全查看。

- 碩士班考試閱卷，4/16-4/21負責訂便當和點心。

- 通知6家有知名度超商，可參加輔園便利商店競標。

- 通知心園餐廳及文園餐廳，住宿員工7月底前搬出，場地另有用途。

- 朱麗文請休假,代理4/19~4/20文藝窗口之業務。

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:0份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:0份

3.派車單5份

4.公文:1份

格秀玲

1.E化教室結案報告資料整理。

2.準備96碩士班考試閱卷期間餐點及便當。

專案業務進度

1.「真善美聖十字架基座石材更換」已於本週完成安裝。

2.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淨心堂增設止滑條工程 | 結案。 |
| 2 | 餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補 | 結案。 |
| 3 | 哲學與文化屋頂壁癌漏水 | 結案。 |
| 4 | 利瑪竇6樓社文中心電梯出口漏水及617、619壁癌 | 結案。 |
| 5 | 中美堂司令台整修 | 結案。 |
| 6 | 化學系CH305天花板漏水 | 結案。 |
| 7 | 生科系LS207牆壁漏水 | 結案。 |
| 8 | 藝術學院B1男廁污水馬達故障 | 結案。 |
| 9 | 語言中心A214教室天花板漏水 | 結案。 |
| 10 | 體育室積健樓窗型冷氣保養 | 結案。 |
| 11 | 資訊中心聖言樓4、5樓中央空調冷卻水塔故障 | 結案。 |
| 12 | 外語學院3樓男廁小便斗改裝感應器 | 結案。 |
| 13 | 高壓電源自動復閉器 | 新建『醫學綜合大樓』『污水廠』變電機房、空調機房內設置，結案。 |
| 14 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 15 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 16 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，改善複驗。 |
| 17 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗，材質造型評估中。 |
| 18 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，安排暑假施工。 |
| 19 | 光纖建置網點增加設計費 | 複驗中。 |
| 20 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室內作業中。 |
| 21 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，完工評估後續。 |
| 22 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，施工中。 |
| 23 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，施工中。 |
| 24 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 秉雅樓HE501施工中。 |
| 25 | 秉雅樓4樓漏水 | 營養系屋突施工中。 |
| 26 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 發包作業中。 |
| 27 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 發包中。 |
| 28 | 宜美學苑漏水修繕 | 宜美學苑232室滲漏，施工中。 |
| 29 | 防盜窗按裝 | 電子系SF340、339教室按裝，發包中。 |
| 30 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，委任合約製作中。 |
| 31 | 積健樓前水溝蓋按裝 | 積健樓前二側，施作中。 |
| 32 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，呈核中。 |
| 33 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，發包中。 |
| 34 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(4月)。 |
| 35 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 施工完畢待初驗。 |
| 36 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 37 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 38 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 39 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中，完成設計監造費議價。 |
| 40 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 待結案。 |
| 41 | 95年度消防安全設備改善更新 | 初驗改善。 |
| 42 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 已發文。 |
| 43 | 城區部屋頂漏水工程 | 發包完成。 |
| 44 | 翻譯學研究所漏水改善 | 施工中。 |
| 45 | 濟時樓地下變電室故障維修 | 待結案。 |
| 46 | 社科學院屋頂漏水改善 | 待結案。 |
| 47 | SS23變電站故障維修 | 待結案。 |
| 48 | 淨心堂漏水改善 | 發包完成待施工。 |
| 49 | 理二舍水溝蓋補強及補缺 | 施工中。 |
| 50 | 信義和平宿舍後方庫房整修 | 請購流程中。 |
| 51 | 校史館漏水工程 | 待發包。 |
| 52 | 野聲樓消防幫浦電源 | 備料中。 |
| 53 | 理一舍人行走道積水改善 | 待結案。 |
| 54 | 冷氣節能改善 | 評估中。 |
| 55 | 宜美學苑406、407漏水 | 初驗改善。 |
| 56 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 待複驗。 |
| 57 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 58 | 辦公室印表機感光滾筒維修 | 待結案。 |

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 261 | 2,882,431 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 260 | 9,957,912 |
| 校內款項支出 | 519 | 138,108,867 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 134 | 870,965 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 1 | 25,200 |
| 共計 | 1175 | 151,845,375 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 103 | 121,508,452 |
| 彰銀活存08325900 | 17 | 2,451,415 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 5 | 375,380 |
| 語言中心學費0412791 | 7 | 122,520 |
| 共計 | 132 | 124,457,767 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 525 | 1,206,816 | 18,857 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 2 | 43,000 | 8,600 |
| 共計 | 527 | 1,249,816 | 27,457 |

採購組

- 護理系示範病房及階梯教室內網工程流標。

- 媒體中心裝修工程驗收仍有缺失待改善。

- 化學系脈聚焦式微波氮氣脈衝光雷射複合系統順利開標。

- 96.97學生團保流標。

- 召開組務會議，討論本組事宜。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.4.20

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 263 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 279 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 55 | 53 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 152 | 141 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 4/17-20 | 53 | 4 | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 4/17-20 | 141 | 4 | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 4/20 |  | 0.5 | 清潔整理倉庫, 辦公室儲藏間整理 |  |
|  | 4/20 | 4 | 0.1 | 會計室,總務長辦公室,秘書室二組 |  |
| 處本部送文 | 4/20 | 1 | 0.1 |  | 孫、林、張 |
| 組內清潔工作 | 4/20 |  | 1 | 文具用品進貨數量查驗與電腦建檔 |  |
|  | 4/9-13 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
| 倒垃圾 其他(請簡述於內容欄位中) |  |  |  | 整理倉庫及廢紙回收 | 公 |
|  |  |  |  | 文具用品進貨上架 及清點數量 | 張、孫、林、劉 |
|  | 4/9-13 |  |  | 印條碼 | 林、孫 張 |
|  | 4/9-13 |  |  | 送件至文學院、進修部大樓、醫學大樓、外語大樓 | 劉 |
|  | 4/9-13 |  |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點物理系財產853件，物品364件。

二、生科系第二次盤點財產56件，物品37件。

三、各系所單位文具清潔用品請領。

四、文具清潔用品請購及進貨清點。

五、進行95學年度財產盤點。

六、追蹤94學年盤點紀錄表。

七、盤點第三總務分處之財產。

八、盤點日文系及德文系財產。

九、補送進修部餐旅系之盤點發文。

十、處理進修部經濟系、日文系、課務組、事務組、中文系、主任室、統資系及全人教育中心等請領文具事宜，總計93件。

十一、盤點進修部原教務組財產(如表列件數)。