總務處96/04/23-96/04/29業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仁愛學苑電源線抽換更新工程 | 結案。 |
| 2 | SS23變電站故障維修 | 結案。 |
| 3 | 理一舍人行走道積水改善 | 結案。 |
| 4 | 文友樓314室電源配置 | 結案。 |
| 5 | 文友樓消防警報異常 | 結案。 |
| 6 | 辦公室印表機感光滾筒維修 | 96年4月24日結案。 |
| 7 | 宜美學苑406、407漏水 | 結案。 |
| 8 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄 | 醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗，不符需求不再製作圍欄，竣工結案。 |
| 9 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 10 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 11 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，改善複驗。 |
| 12 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，安排暑假施工。 |
| 13 | 光纖建置網點增加設計費 | 複驗中。 |
| 14 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室內作業中。 |
| 15 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，完工評估後續。 |
| 16 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，竣工驗收。 |
| 17 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，施工中。 |
| 18 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 秉雅樓HE501施工中。 |
| 19 | 秉雅樓4樓漏水 | 營養系屋突施工中。 |
| 20 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 發包作業中。 |
| 21 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 發包完成，準備中。 |
| 22 | 宜美學苑漏水修繕 | 宜美學苑232室滲漏，竣工驗收。 |
| 23 | 防盜窗按裝 | 電子系SF340、339教室按裝，竣工驗收。 |
| 24 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，委任合約製作中。 |
| 25 | 積健樓前水溝蓋按裝 | 積健樓前二側，竣工驗收。 |
| 26 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，發包完成準備中。 |
| 27 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 基礎醫學研究所審閱中。 |
| 28 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，發包中。 |
| 29 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(4月)。 |
| 30 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 待複驗。 |
| 31 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 32 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 33 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 34 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 35 | 95年度消防安全設備改善更新 | 初驗改善。 |
| 36 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 已發文。 |
| 37 | 城區部屋頂漏水工程 | 備料中。 |
| 38 | 翻譯學研究所漏水改善 | 施工中。 |
| 39 | 濟時樓地下變電室故障維修 | 待結案。 |
| 40 | 社科學院屋頂漏水改善 | 待結案。 |
| 41 | 淨心堂漏水改善 | 施工中。 |
| 42 | 信義和平宿舍後方庫房整修 | 發包完成。 |
| 43 | 校史館漏水工程 | 發包完成。 |
| 44 | 野聲樓消防幫浦電源 | 施工中。 |
| 45 | 理二舍不銹鋼水溝蓋補強 | 請購流程中。 |
| 46 | 外語學院鋁窗更新 | 請購流程中。 |
| 47 | 冷氣節能改善 | 評估中。 |
| 48 | 宜美學苑406、407漏水 | 初驗改善。 |
| 49 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 96年4月27日第二次複驗。 |
| 50 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 51 | 聖言樓無障礙設施整修 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院新大樓之醫學院圖書館電腦網路插座準備施工。

2.醫學院新大樓系所陸續移交鑰匙.(臨心系)。

3.網路佈線-廠商仍未完工。

4.4/28護理系借用1F、2F會議廳。

楊貴女

1.為配合5/4日教育部之訪視，社法管周邊環境大清潔已逐步進行中。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中；「96學年度學士後法律學系招生簡章」則於本週開始發售。

2.「真善美聖十字架基座石材更換」已於本週完成驗收。

3.全校病蟲害處理及消毒已於本週全部完成。

4.全校杜鵑補植及修剪於本週仍持續進行。

5.玫瑰學苑旁機車棚及濟時樓後方之榕樹和尤加利樹於本週開始進行修剪。

陳淑華

1.續處理新醫學院交換機設備回售簽文事宜。

2.印製96/04統支電話費明細送人事室。

3.印製耶穌會院96/04電話費明細報表轉送耶穌會院。

4.轉交事務組96/04電話單及長途明細。

5.憑證清單核銷耕莘樓貨梯裝設校內電話。

6.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理場地、教室、演講廳、客房借用事宜。

2.進修部申請入學甄試協助一般事務性工作。

3.進修部前庭花圃預計五月初種植松葉牡丹1980株，美化校園。

4.協助各系辦理系活動事宜。（借用物品）

5.進修部一般事務及業務工作。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案3件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計2份。

3.有害事業廢棄物貯存中心第三次複驗完成。

4.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（營養科學系、食品科學系）。

5.實驗室安全衛生查核。（物理系9間、電子工程系15間實驗室）。

6.漢龍公文處理共計5件。

7.感染性性事業廢棄物外送作業，共計外送415公斤。

8.審核96學年度勞工健康檢查招標作業。

9.向原子能委員會申報本校密封性放射性物質使用情形。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.催廠商未繳場地費或水電費儘速繳費。

3.與保管組陳組長討論餐廳繳房屋稅問題3次。

4. 4/23、4/24代理朱姐2天。

5.敦煌書局合約到期製新合約。

6.泰山販賣機合約到期製新合約。

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:0份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:0份

3.派車單4份

4.公文:0份

格秀玲

1.教整款佐證資料準備(E化教室)。

2.碩士班考試請購單據整理。

王萍貞

- 為頒授康德緒商學名譽博士學位，特訂製博士服1套及皮箱1個.

- 完成野聲樓廁所芳香劑之補充.

朱麗文

1.協助營繕組協調文鐸樓更換冷熱水管事宜。

2.文開樓、文華樓電梯保養完成。

3.清理文餐前雜亂海報。

4.發mail給各單位提醒、通知、表單等共1件。

5.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

6.督導、巡查清潔。

7.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

8.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

9.各單位報紙分送服務。

10.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

11.失物招領1件。

12.核銷4件。

張毓珉

1.工友蘇桂英發生車禍請病假，與宗輔中心何小姐到家慰問。

2.協助發送95自強活動行程表給工友。

3.請10位工友確認「資深教職員工服務獎勵」推荐表。

4.核對進修部列管物品移轉單（打臘機、高壓清洗機、乾溼兩用吸

塵器）。

5.轉交「教職員工福利互助會」第一次會議紀錄給工友代表。

專案業務進度

1.「真善美聖十字架基座石材更換」已於本週完成驗收‧

2.「96學年度大學分發入學招生簡章」正持續發售中；「96學年度學士後法律學系招生簡章」則於本週開始發售‧

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 359 | 1,944,616 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 623 | 15,843,411 |
| 校內款項支出 | 1026 | 7,677,967 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 189 | 638,728 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 2197 | 26,104,722 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 121 | 903,890 |
| 彰銀活存08325900 | 31 | 33,621,702 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 15 | 2,487,324 |
| 語言中心學費0412791 | 6 | 127,940 |
| 共計 | 173 | 37,140,856 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 683 | 5,451,974 | 168,704 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 44 | 405,010 | 81,002 |
| 共計 | 727 | 5,856,984 | 249,706 |

四、綜合業務部份

1、95下學期學雜費截至04/26共計17,012人繳費；金額共計$795,482,641元正。

2、定存共計3筆到期，本金19,423,351利息405,900元到期本息續存﹔共計金額$19,829,251元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.4.20

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 226 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 42 | 42 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 132 | 132 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 4/23-27 |  | 3 | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 4/23-27 |  | 2 | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 4/23-27 |  | 2 | 清潔整理倉庫, 辦公室儲藏間整理 |  |
| 處本部送文 | 4/23.24.26.27 |  |  | 送文件會計室、總務秘書、秘書室、事務組 | 孫、林、劉、張 |
| 組內清潔工作 | 4/23.27 |  |  | 擦桌子、掃地 | 公 |
| 倒垃圾 其他(請簡述於內容欄位中) | 4/23.24.26. |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 4/23.26 |  |  | 送件至進修部大樓、羅耀拉、醫學大樓、輔大診所、中美堂、耕五樓、耕莘樓 | 林 |
|  | 4/23.24.26 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 4/9-13 |  |  | 送件至文學院、進修部大樓、醫學大樓、外語大樓 | 劉 |
|  | 4/9-13 |  |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點化學系財產856件，物品368件。

二、各系所單位文具清潔用品請領。

三、文具清潔用品請購及進貨清點。

四、進行95學年度財產盤點。

五、追蹤94學年盤點紀錄表。

六、盤點及補牌第三總務分處之財產。

七、盤點法文系及比研所財產。

八、進行盤查95教整款貼牌狀況。

九、總務資訊系統驗收。

十、盤點進修部原學務組財產(如表列件數)。

1--盤點進修部原總務組財產。

2--持續查察95年度以教整款購置之財產產編及藍色標籤有無異狀，以備管科會5月4日訪視。

採購組

- 媒體中心裝修工程驗收完成。

- 廢棄物貯存場整建及水電工程覆驗完成。

- 準備下週管科會參訪資料。