總務處96/04/30-96/05/06業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社科學院屋頂漏水改善 | 結案。 |
| 2 | 食品工廠3樓空間建物通風設備改善 | 結案。 |
| 3 | 理二舍自修室及廁所磁磚修補 | 結案。 |
| 4 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 96年4月27日第複驗完成結案。 |
| 5 | 營繕組印表機採購 | 結案。 |
| 6 | 宜美學苑漏水修繕 | 宜美學苑232室滲漏，竣工結案。 |
| 7 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 8 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 9 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，於5/9第四次複驗。 |
| 10 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，安排暑假施工。 |
| 11 | 光纖建置網點增加設計費 | 複驗中。 |
| 12 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室內作業中。 |
| 13 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，完工評估後續。 |
| 14 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，竣工驗收。 |
| 15 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，竣工驗收。 |
| 16 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 秉雅樓HE501竣工驗收。 |
| 17 | 秉雅樓4樓漏水 | 營養系屋突竣工驗收。 |
| 18 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 於5/7發包作業。 |
| 19 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 施工準備中。 |
| 20 | 文鐸樓整修工程 | 文鐸樓神父宿舍廚房整修，發包施工中， |
| 21 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，圖資候審中。 |
| 22 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，審核中。 |
| 23 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，委任合約製作中。 |
| 24 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工準備中。 |
| 25 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 圖資審閱後續。 |
| 26 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，發包中。 |
| 27 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月)。 |
| 28 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 複驗改善。 |
| 29 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 30 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 31 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 32 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 33 | 95年度消防安全設備改善更新 | 待結案。 |
| 34 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 已發文。 |
| 35 | 城區部屋頂漏水工程 | 施工中。 |
| 36 | 翻譯學研究所漏水改善 | 施工中。 |
| 37 | 濟時樓地下變電室故障維修 | 待結案。 |
| 38 | 淨心堂漏水改善 | 施工中。 |
| 39 | 信義和平宿舍後方庫房整修 | 初驗改善。 |
| 40 | 校史館漏水工程 | 施工中。 |
| 41 | 野聲樓消防幫浦電源 | 待結案。 |
| 42 | 理二舍不銹鋼水溝蓋補強 | 待結案。 |
| 43 | 外語學院鋁窗更新 | 施工中。 |
| 44 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 45 | 外語學院原工友休息室油漆 | 請購流程中。 |
| 46 | 理二舍不銹鋼水溝蓋補強 | 施工中。 |
| 47 | 文德文舍建物維修 | 發包完成。 |
| 48 | 宜美學苑406、407漏水 | 初驗改善。 |
| 49 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 50 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中。 |
| 51 | 聖言樓無障礙設施整修 | 施工中。 |
| 52 | 中美堂冷氣保養 | 施工中。 |
| 53 | 資訊中心辦公OA修繕 | 施工中。 |
| 54 | 冷卻水塔換修 | 施工中 |
| 55 | 玫瑰學苑寢室鋁製紗窗維修工程 | 議價完成，備料中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院新大樓醫圖電腦網路插座準備施工.(尚未完工)。

2.醫學院新大樓系所陸續移交鑰匙。

3.全日美清潔公司5/1開始進駐醫學院新大樓，負責打掃工作。

4.5/2護理系借用 1F會議廳召開系週會。

5.醫學院舊大樓電梯更換車箱滾輪4條。

6.醫學院擬安裝戶外安全系統，故先請廠商做評估-萬先生提供。

楊貴女

1.協助處理羅耀拉117會議室報廢桌椅財產牌之撕除銷毀。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度學士後法律學系招生簡章」正持續發售中；「96學年度進修部考試入學招生簡章」則於本週開始發售。

2.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週進行核銷事宜。

3.全校病蟲害處理及消毒亦於本週完成核銷。

4.全校杜鵑補植及修剪於本週仍持續進行。

5.玫瑰學苑旁機車棚及濟時樓後方之榕樹和尤加利樹於本週修剪完成。

6.為因應5/4教育部訪視，全力進行校內環境之美化及整理。

7.5/1提報「清淨家園全民運動執行計畫」資料(光碟片)寄送教育部。

陳淑華

1.彙製尚未至出納組繳交電話費清單明細表& mail各單位。

2.回覆歐科公司有關回售醫學院交換機設備案暫緩。

3.續處理醫學院新大樓移機事宜。

4.電請中華電信公司處理電信室opt alarm警示。

5.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.為因應教育部訪視，預先準備前置事宜。

3.進修部前庭花圃預計5月7日種植松葉牡丹1980株，以美化校園。

4.協助各系辦理系活動事宜。（借用物品）

5.進修部一般事務及業務。

6.臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案1件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計7份。

3.向教育部申報本校校園事故處理報告表。

4.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（食品科學系）。

5.實驗室安全衛生查核。（電子工程系4間實驗室）。

6.漢龍公文處理共計8件。

7.清查並彙整本校危險性機械設備並向教育部呈報。

8.向環保署申報本校4月份事業廢棄物產出情形及暫存情形概況。

9.清點並彙整本校實驗室廢液。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.針對未繳場地費或水電費之廠商進行催繳，如仍拒繳則將進行斷水斷電。

3.多次與保管組組長討論餐廳繳房屋稅問題；已分攤完成之房屋稅表，需待陳組長提供完整資料後再重新核算。

4.通力電梯合約5月31日到期，電催5次仍未遞送新合約；公博樓電梯已過兩年保固期，但電梯會搖晃之問題仍未解決。

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車證計:0份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:0份

3.派車單5份

4.公文:1份

格秀玲

1.(96)碩士班試務用品核銷。

2.E化教室檔案整理。

王萍貞

1.廁所芳香劑重新調整噴霧時間，改15分鐘噴1次。

朱麗文

1.協助營繕組協調文鐸樓更換冷熱水管等事宜。

2.文華樓304麥克風座修理。

3.文開樓、文友樓公共教室冷氣保養。

4.教育部訪視。

5.發mail給各單位提醒、通知、表單等共5件。

6.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

7.督導、巡查清潔。

8.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

9.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

10.各單位報紙分送服務。

11.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

張毓珉

1.因應教育部訪視，督促外包廠商及工友加強校園環境清潔。

2.協調法管學院工友資源回收事宜。

3.協調及督促文德宿舍約聘工友李佩芸之工作態度並要求其改善，以減少學生的不滿。

專案業務進度

1.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週進行核銷事宜。

2.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度學士後法律學系招生簡章」正持續發售中；「96學年度進修部考試入學招生簡章」則於本週開始發售。

採購組

- 配合管科會訪視。

- 總變電站驗收完成。

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 311 | 1,731,981 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 441 | 8,083,998 |
| 校內款項支出 | 909 | 9,031,896 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 495 | 2,140,661 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 2 | 92,556 |
| 共計 | 2158 | 21,081,092 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 109 | 1,172,353 |
| 彰銀活存08325900 | 10 | 7,390,165 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 11 | 1,504,464 |
| 語言中心學費0412791 | 8 | 142,080 |
| 共計 | 138 | 10,209,062 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 742 | 4,364,020 | 147,236 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 2 | 172,875 | 34,575 |
| 共計 | 744 | 4,536,895 | 181,811 |

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.4.20

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 198 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 36 | 36 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 91 | 91 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轉檔,修改資料（空間調查資料整理） |  |  |  | 利瑪竇大樓 食品工廠 | 組長 |
|  |  |  |  | 民生學院 織品大樓 |  |
|  |  |  |  | 朝橒樓 焯炤樓 |  |
|  |  |  |  | 宜真宜善 伯達樓 樹德樓 醫學院大樓 |  |
| 空間調查 |  |  |  | 外語學院’ | 組長 |
| 處本部送文 | 4/30、5/1.3 |  |  | 送文件會計室、營繕組、秘2組 | 劉、孫、林、孫 |
| 組內清潔工作 | 5/4 |  |  | 掃地 | 公 |
| 倒垃圾 其他(請簡述於內容欄位中) | 4/30、5/1.3 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 4/30.5/1.3.4 |  |  | 印條碼 | 林、孫、張、劉 |
|  | 4/30、5/3.4 |  |  | 送件至冠五樓、進修部、理工學院 | 劉、張 |
|  | 4/30、5/1.3 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 4/9-13 |  |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點資工系物品367件，財產523件。

二、準備管科會視察。

三、各系所單位文具清潔用品請領。

四、文具清潔用品請購及進貨清點。

五、進行95學年度財產盤點。

六、整理教整款管科會視察財產資料及通知單位。

七、盤點語研所財產及確認日文系缺盤狀況。

八、進行盤查95教整款貼牌狀況。

九、管科會到校進行視查財產。

十、婦女大學移轉堪用電腦使用事宜。

十一、盤點哲學系及士林研究中心，財產253，列管198。

十二、處理進修部日文系、事務組、經濟系及全人教育中心等請領文具事宜，總計56件。

十三、盤點進修部原總務組財產(如表列件數)。

十四、96.05.04教育部管科會蒞校訪視，竟日在進修部待命，以備長官視察。