總務處96/05/07-96/05/13業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玫瑰學苑寢室鋁製紗窗維修 | 結案。 |
| 2 | 中美堂司令台後面左右兩側牆壁整修 | 結案。 |
| 3 | 語言中心A209-2教室天花板漏水 | 結案。 |
| 4 | 外語學院LC1、2、4樓男廁小便斗改裝為沖水感應器 | 結案。 |
| 5 | 96年4月份全校水、電費 | 結案。 |
| 6 | 95年度消防安全設備改善更新 | 結案。 |
| 7 | 濟時樓地下變電室故障維修 | 結案。 |
| 8 | 野聲樓消防幫浦電源 | 結案。 |
| 9 | 理二舍不銹鋼水溝蓋補強 | 結案。 |
| 10 | 外語學院鋁窗更新 | 結案。 |
| 11 | 秉雅樓HE501滲漏處理 | 結案。 |
| 12 | 秉雅樓4樓漏水 | 結案。 |
| 13 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 14 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 15 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，於5/9第四次複驗。 |
| 16 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，安排暑假施工。 |
| 17 | 光纖建置網點增加設計費 | 複驗中。 |
| 18 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室內作業中。 |
| 19 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，完工評估後續。 |
| 20 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，竣工驗收。 |
| 21 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，竣工驗收。 |
| 22 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 於5/7發包完成。 |
| 23 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 施工中。 |
| 24 | 文鐸樓整修工程 | 文鐸樓神父宿舍廚房整修，發包施工中， |
| 25 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，圖資候審中。 |
| 26 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，審核中。 |
| 27 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，續發包中。 |
| 28 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工中。 |
| 29 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核。 |
| 30 | 濟時樓隔間工程 | 濟時樓八樓，發包中。 |
| 31 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑圖資送審中。 |
| 32 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，呈核中。 |
| 33 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，發包中。 |
| 34 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 圖資審閱後續。 |
| 35 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，發包中。 |
| 36 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月)。 |
| 37 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 待結案。 |
| 38 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 39 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 40 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 41 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 42 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 43 | 城區部屋頂漏水工程 | 施工中。 |
| 44 | 翻譯學研究所漏水改善 | 待初驗。 |
| 45 | 淨心堂漏水改善 | 初驗改善。 |
| 46 | 信義和平宿舍後方庫房整修 | 待結案。 |
| 47 | 校史館漏水工程 | 待結案。 |
| 48 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 49 | 文德文舍建物維修 | 施工備料。 |
| 50 | 96年度建築物公共安全檢查 | 待發包。 |
| 51 | 聖言樓電子系緊急照明燈故障更新 | 備料中。 |
| 52 | 中美堂冷氣高壓線路更新 | 預計96.5.12停電施工。 |
| 53 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 完成發包。 |
| 54 | 聖言樓旁坡道積水改善 | 施工中。 |
| 55 | 信義和平宿舍後方靠進修部側整修 | 請購流程中。 |
| 56 | 外語學院室內牆面水泥修補 | 施工中。 |
| 57 | 宜美學苑406、407漏水 | 初驗改善。 |
| 58 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 59 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中。 |
| 60 | 聖言樓無障礙設施整修 | 施工中。 |
| 61 | 中美堂冷氣保養 | 施工中。 |
| 62 | 宜真宜美宿舍家具換新及粉刷 | 估價中。 |
| 63 | 研發處冷氣機換新 | 施工中。 |
| 64 | 游泳池自來水管路改配置工程 | 完工待驗。 |

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 444 | 3,291,060 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 603 | 13,494,523 |
| 校內款項支出 | 1041 | 9,702,732 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 203 | 1,294,038 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 1 | 33,048 |
| 共計 | 2292 | 27,815,401 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 115 | 1,529,666 |
| 彰銀活存08325900 | 19 | 13,832,552 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 10 | 4,465,438 |
| 語言中心學費0412791 | 8 | 774,790 |
| 共計 | 152 | 20,602,446 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1296 | 5,690,428 | 36,934 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 22 | 607,438 | 121,487 |
| 共計 | 1318 | 6,297,866 | 158,421 |

四、綜合業務部份

1、95下學期學雜費截至05/11共計17,015人繳費；金額共計$795,629,806元正。

2、定存共計2筆到期，本金3,158,220利息66,643元到期本息續存﹔共計金額$3,224,863元正。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院新大樓醫圖電腦網路插座施工中。

2.醫學院新大樓系所陸續移交鑰匙.(醫研所)。

3.清潔公司全日進行醫學院新大樓之逐層打掃。

4.新大樓飲水機濾心更換-24台48支濾心。

5.各系所準備搬遷至新大樓。

6.5/15將舉行啟用典禮。

楊貴女

1.協助盤點利瑪竇1樓冷氣。

2 協助國創碩士班招生考試信件收發及分類。

3 處理利瑪竇1、2樓公共教室板擦機停電事宜。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度學士後法律學系招生簡章」、「96學年度進修部考試入學招生簡章」正持續發售中；「96學年度(日)轉學生考試招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」則於本週開始發售。

2.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週完成核銷。

3. 羅耀拉大樓前、後門綠籬已修剪完成並於本週完成核銷。

4. 全校杜鵑補植及修剪於本週仍持續進行。

5. 5/7提報「蔣公銅像調查表」資料e-mail至教育部。

6.請校內各餐廳廠商提供4月份廚餘量之資料,已於彙整後提報新莊市公所。

陳淑華

1.核計及填送96/05工讀費請領清單。

2.處理96/04非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

3.續處理新醫學院大樓移機事宜。

4.印製96/04統支電話費溢收清單及金額繳回出納組。

5.憑證清單核銷96/04統支電話費。

6.處理panasonic話機能否提供來電記憶查尋功能。

7.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.進修部9樓、10樓客房清理。暫停對外開放租借。

3.進修部前庭花圃5/7種植松葉牡丹1980株，修剪花園及除草、美化校園。

4.協助各系辦理系活動事宜。（借用物品）

5.進修部一般事務及業務。

6.臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案3件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計4份。

3.修正本校輻射防護計畫書。

4.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（餐旅系），各項因

子查核表上網申報（化學系、生科系）。

5.實驗室安全衛生查核。（食品營養系共計12間實驗室）。

6.漢龍公文處理共計5件。

7.參加教育部「通風技術研討會」。

8.向環保署申報本校4月份校園事故處理報告表。

9.清點並彙整本校實驗室廢液。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.製作3/28-4/25水電費收費表，分發給所有餐廳及廠商，請其至出納組繳費。

3.輔園超商招標後續工作處理。

4.房屋稅分攤問題未確定，仍與陳組長討論中。

5.影印卡售出7盒。

6.與公博樓主任討論通力電梯合約後，擬請廠商降價處理中。

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車券計:2份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:0份

3.派車單3份

4.公文:0份

格秀玲

1.實驗室安檢--食營系

2.碩士班考試單據核銷

王萍貞

1.完成秘二組交辦訂做博士服乙套及旅行箱1個，以備頒發榮譽博士學位用。

朱麗文

1.協助營繕組協調文鐸樓更換冷熱水管等事宜。

2.文華樓、文開樓電梯保養。

3.文華樓1-4樓公共教室冷氣保養。

4.文研樓1樓更新飲水機。

5.文華樓前植物(茶花)整理。

6.發mail給各單位提醒、通知、表單等共29件。

7.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

8.督導、巡查清潔。

9.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

10.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

11.各單位報紙分送服務。

12.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

13.失物招領2件。

張毓珉

1.彙整4月份資源回收資料後，已提報至新莊市公所清潔隊。

2.電請外包廠商假日清理514巷學生機車停車場。

3.機動組工友及水電工休息室各安裝飲水機壹台。

專案業務進度

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度學士後法律學系招生簡章」、「96學年度進修部考試入學招生簡章」正持續發售中；「96學年度(日)轉學生考試招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」則於本週開始發售。

2.「真善美聖十字架基座石材更換」於本週完成核銷。

採購組

- 協調醫學系設備招標案。

- 學生96.97團體保險第二次開標。

- 護理系示範病房第二次順利開標。

- 宜真宜善三人房床組流標。

- 醫學院新綜合大樓網路設備驗收完成。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.5.11

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 187 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 45 | 41 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 96 | 77 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轉檔,修改資料（空間調查資料整理） | 5/7-11 |  |  | 焯炤管， 食品工廠，宜真宜善女舍、織品大樓、伯達樓、樹德樓、民生學院、新外語學院、利瑪竇大樓、醫學院大樓﹝舊﹞ | 組長 |
| 核對資料 | 5/8-9 |  |  | 耕莘樓、理工學院 | 組長 |
| 保管系統資料輸入 | 5/07-5/11 | 41 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 4/30-5/4 | 77 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 空間調查 |  |  |  | 外語學院’ | 組長 |
| 處本部送文 | 5/7.8.10.11 |  |  | 送文件會計室、採購組 | 劉、孫、林、孫 |
| 組內清潔工作 | 5/7.11 |  |  | 擦桌子、掃地 | 公 |
| 倒垃圾 | 5/9-11 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 倒垃圾 其他(請簡述於內容欄位中) | 5/7.8.10 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 5/7.8.10.11 |  |  | 印條碼 | 林、孫、張、劉 |
|  | 5/7.8.10 |  |  | 送件至進修部、聖言樓、文華樓、文友樓、藝術學院 | 劉、張 |
|  | 5/7.8.10 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 5/7 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 5/7-5/11 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點數學系物品434件，財產672件。

二、核對4月財物新增帳財產104件，物品23件。

三、各系所單位文具清潔用品請領。

四、文具清潔用品請購及進貨清點。

五、進行95學年度財產盤點。

六、與會計室進行4月份對帳。

七、登入醫學院新大樓財產設備入財產系統。

八、處理進修部事務組、餐旅系及大傳系等請領文具事宜，總計 35 件。

九、盤點進修部電腦教室及導師團體財產(如表列件數)。