總務處96/05/14-96/05/20業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游泳池自來水管路改配置工程 | 結案。 |
| 2 | 資訊中心網路組辦公OA修繕 | 96.05.11結案。 |
| 3 | 宜真、宜善學苑冷卻水塔換修 | 96.05.11結案。 |
| 4 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 5 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 6 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，複驗後續。 |
| 7 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，安排暑假施工。 |
| 8 | 光纖建置網點增加設計費 | 複驗後續。 |
| 9 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室內作業中。 |
| 10 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，完工評估後續。 |
| 11 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，竣工驗收。 |
| 12 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，驗收改善。 |
| 13 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 發包完成訂約中。 |
| 14 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 施工中。 |
| 15 | 文鐸樓整修工程 | 文鐸樓神父宿舍廚房整修，施工中， |
| 16 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，圖資顧問審核中。 |
| 17 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，會勘發包中。 |
| 18 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，5/16發包完成。 |
| 19 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工中。 |
| 20 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核。 |
| 21 | 濟時樓隔間工程 | 濟時樓八樓，施工中。 |
| 22 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑圖資審核中。 |
| 23 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，發包完成備料。 |
| 24 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，發包完成。 |
| 25 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 圖資審閱後續。 |
| 26 | 濟時樓安全門連動系統 | 濟時樓三樓東向安全門故障已施工中。 |
| 27 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，發包完成。 |
| 28 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月)。 |
| 29 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 待結案。 |
| 30 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 31 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 32 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 33 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 34 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 35 | 城區部屋頂漏水工程 | 施工中。 |
| 36 | 翻譯學研究所漏水改善 | 待初驗。 |
| 37 | 淨心堂漏水改善 | 初驗改善。 |
| 38 | 信義和平宿舍後方庫房整修 | 待結案。 |
| 39 | 校史館漏水工程 | 待結案。 |
| 40 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 41 | 文德文舍建物維修 | 施工備料。 |
| 42 | 96年度建築物公共安全檢查 | 待發包。 |
| 43 | 聖言樓電子系緊急照明燈故障更新 | 備料中。 |
| 44 | 中美堂冷氣高壓線路更新 | 預計96.5.12停電施工。 |
| 45 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 完成發包。 |
| 46 | 聖言樓旁坡道積水改善 | 施工中。 |
| 47 | 信義和平宿舍後方靠進修部側整修 | 請購流程中。 |
| 48 | 外語學院室內牆面水泥修補 | 施工中。 |
| 49 | 宜美學苑406、407漏水 | 初驗改善。 |
| 50 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 51 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中。 |
| 52 | 聖言樓無障礙設施整修 | 施工中。 |
| 53 | 中美堂冷氣保養 | 施工中。 |
| 54 | 宜真宜美宿舍家具換新及粉刷 | 已發包，預定96.6.19施工。 |
| 55 | 研發處冷氣機換新 | 施工中。 |
| 56 | 建築物耐震補強 | 相關資料準備中。 |
| 57 | 耕莘樓107室漏水 | 施工完成，後續觀察中。 |
| 58 | 冠五樓後方消防幹管管路破裂更新工程 | 施工中。 |
| 59 | 輔幼中心屋頂修繕工程 | 施工中。 |
| 60 | 自來水送水馬達故障更換 | 請購流程中。 |

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 233 | 1,883,945 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 398 | 7,350,945 |
| 校內款項支出 | 624 | 131,679,222 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 213 | 781,963 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 1 | 22,829 |
| 共計 | 1469 | 141,718,904 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 146 | 175,584,346 |
| 彰銀活存08325900 | 17 | 1,076,073 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 3 | 70,398 |
| 語言中心學費0412791 | 9 | 435,920 |
| 共計 | 175 | 177,166,737 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 780 | 4,093,141 | 55,310 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 3 | 254,488 | 42,498 |
| 共計 | 783 | 4,347,629 | 97,808 |

四、綜合業務部份

1、定存共計5筆到期，本金191,058,924利息1,514,436元到期解約﹔新增5筆定存金額$228,856,323元正。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.5/16醫學院舊大樓因電力不足導致跳電；有學生被關在電梯中,已及時救出。

2.新大樓空調不穩常跳機.已洽請廠商維修中。

3.5/15新大樓搬遷啟用禮,恭請 校牧主禮祈福。

4.新大樓飲水機濾心更換-合計24台48支濾心；5/15已更換完成。

5.場地借用:5/16公衛系週會(1F); 5/19-服務學習研討會(2F)。

楊貴女

1.利瑪竇地下男廁抽水馬達故障，水溢出地面，已洽請廠商處理中。

2 樹德樓208~213室更換老舊教室之木門成鋁門，已於本週全部完工。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度學士後法律學系招生簡章」、「96學年度進修部考試入學招生簡章」、「96學年度(日)轉學生考試招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中。

2.校園內所有杜鵑修剪整理已於本週完成並核銷完畢。

3.文德、文舍前方廣場灌、喬木已修剪完成並於本週進行核銷。

4.全校杜鵑補植及修剪於本週仍持續進行。

5.5/15召開五月份組務會議。

6.擬於6/22舉辦行政人員消防安全訓練。公文已簽呈上級主管批核。

陳淑華

1.續處理新醫學院大樓電話移機管線問題。

2.報修值機台1線故障電話進不了線。

3.處理帳務系統無法讀取新增電話資料及中華電信帳單欄位格式變動影響系統運作。

4.更新系統mail各單位96/05統支電話費明細清單 & mail出納組96/05電話明細清單。

5.新請款支付中華電信公司出帳96/05統支電話費。

6.處理96/04非統支電話費欠費催繳事宜。

7.填單報廢87014202001技嘉電腦一部。

8.印製耶穌會院95/05出帳電話費明細報表送耶穌會。

9.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 協助各系辦理系活動事宜（借用物品）。

- 加強進修部環境景觀，使其整體形象活潑有活力。

- 進修部一般事務及業務。

- 臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計2份。

3.修正本校輻射防護計畫書。

4.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（織品系流行系），各項因子查核表上網申報（物理系、電子系）。

5.實驗室安全衛生查核。（食品營養系2間實驗室、食品科學系5間實驗室）。

6.漢龍公文處理共計12件。

7.向環保署申報本校5月份校園事故處理報告表。

8.有害事業廢棄物清除、處理合約簽訂。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.影印卡售出2盒。

3.通力電梯議價完成。

4.通力電梯合約完成。

5.建泰販賣機擬增加新機台。

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車券計:1份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:0份

3.派車單3份

4.公文:0份

格秀玲

1.物品借用案件處理:7件

王萍貞

1.焯炤館抽水肥。

朱麗文

1.協助營繕組協調文鐸樓更換冷熱水管等事宜。

2.文開樓電梯更新變頻器。

3.文開樓1樓公共教室冷氣保養。

4.處理文開樓頂樓清潔及水管漏水問題。

5.文開樓106教室DVD及B1錄影機修理。

6.發mail給各單位提醒、通知、表單等共19件。

7.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

8.督導、巡查清潔。

9.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

10.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

11.各單位報紙分送服務。

12.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

13.失物招領1件。

張毓珉

1.發送95學年職工服務成績考核表至每位工友。

2.規劃96年清節潔外包範圍及協調聖言樓工友調動計劃。

3.警衞室新安裝飲水機壹台。

4.參與大博會籌備會議。

專案業務進度

- 「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度學士後法律學系招生簡章」、「96學年度進修部考試入學招生簡章」、「96學年度(日)轉學生考試招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中。

- 擬於6/22舉辦行政人員消防安全訓練。公文已簽呈上級主管批核。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.5.18

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 50 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 29 | 27 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 100 | 120 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 5/14-5/18 | 27 |  | 清潔用品輸入建檔 | 組長 |
|  | 5/14-5/18 | 120 |  | 文具用品輸入建檔 | 組長 |
| 空間調查 |  |  |  | 外語學院’ | 組長 |
| 處本部送文 | 5/15-18 |  |  | 送文件會計室、採購組 | 劉、李、林、孫 |
| 組內清潔工作 | 5/15-18 |  |  | 擦桌子、掃地 | 公 |
| 倒垃圾 | 5/15-18 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 5/14-5/18 | 41 |  | 清潔用品輸入建檔 | 公 |
|  | 5/14-5/18 | 77 |  | 文具用品輸入建檔 | 林、孫、張、劉 |
|  | 5/14-5/18 | 41 |  | 清潔用品輸入建檔 | 劉、張 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、盤點電子系物品780件，財產1195件。

二、處理進修部事務組、出納組及全人教育中心等請領文具事宜，總計 21 件。

三、盤點進修部學輔中心、宗輔中心、主任室、全人教育中心及中文系等財產(如表列件數)。

四、各系所單位文具清潔用品請領。

五、文具清潔用品請購及進貨清點。

六、進行95學年度財產盤點。

七、至醫學院新大樓黏貼財產條碼，財產75件。

採購組

- 宜真宜善三人房床組第二次順利開標。

- 召開組內考績說明會。

- 教育部稽核“有關人員”參與開標之事宜開始運作。