總務處96/05/21-96/05/27業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文鐸樓漏水 | 文鐸樓西向壁牆滲漏，竣工結案。 |
| 2 | 文鐸樓衛浴設備管路配置工程 | 文鐸樓神父宿舍衛浴間冷熱水管汰換工程，竣工結案。 |
| 3 | 積健樓頂樓雨水管阻塞 | 結案。 |
| 4 | 伯達樓屋頂雨水管積水 | 結案。 |
| 5 | 秉雅樓總電源開關燒壞修繕 | 結案。 |
| 6 | 耕莘樓107室漏水 | 結案。 |
| 7 | 中美堂冷氣保養 | 結案。 |
| 8 | 翻譯學研究所漏水改善 | 結案。 |
| 9 | 信義和平宿舍後方庫房整修 | 結案。 |
| 10 | 校史館漏水工程 | 結案。 |
| 11 | 聖言樓旁坡道積水改善 | 結案。 |
| 12 | 外語學院室內牆面水泥修補 | 結案。 |
| 13 | 污水處理場 | 管理測試保固維護。 |
| 14 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 15 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，複驗後續。 |
| 16 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，安排暑假施工。 |
| 17 | 光纖建置網點增加設計費 | 複驗後續。 |
| 18 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室內作業中。 |
| 19 | 中美堂冷氣高壓線路更新 | 結案。 |
| 20 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，驗收改善。 |
| 21 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 發包完成訂約中。 |
| 22 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 施工中。 |
| 23 | 文鐸樓整修工程 | 文鐸樓神父宿舍廚房整修，施工中， |
| 24 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，採購組作業中。 |
| 25 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，會勘發包中。 |
| 26 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，訂約作業中。 |
| 27 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工中。 |
| 28 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核現勘。 |
| 29 | 濟時樓隔間工程 | 濟時樓八樓，施工中。 |
| 30 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑採購組作業中中。 |
| 31 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 32 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，備料中。 |
| 33 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 圖資審閱後續。 |
| 34 | 濟時樓安全門連動系統 | 濟時樓三樓東向安全門故障已竣工驗收。 |
| 35 | 醫學系網路電源線配置 | 醫學系538室建置，會審中。 |
| 36 | 醫學系電話線路佈放 | 醫學系538室建置，會審中。 |
| 37 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，備料中。 |
| 38 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月)。 |
| 39 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 待結案。 |
| 40 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 41 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 42 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 43 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 44 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 45 | 城區部屋頂漏水工程 | 初驗改善。 |
| 46 | 淨心堂漏水改善 | 初驗改善。 |
| 47 | 中美堂屋頂、外側防水塗裝工程 | 備料中。 |
| 48 | 淨心堂屋頂格柵樑排水改善 | 初驗改善。 |
| 49 | 創新育成中心壁癌整修 | 施工中。 |
| 50 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 51 | 文德文舍建物維修 | 初驗改善。 |
| 52 | 96年度建築物公共安全檢查 | 前置作業中。 |
| 53 | 聖言樓電子系緊急照明燈故障更新 | 備料中。 |
| 54 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 備料。 |
| 55 | 信義和平宿舍後方靠進修部側整修 | 待結案。 |
| 56 | 宜美學苑406、407漏水 | 初驗改善。 |
| 57 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 58 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中。 |
| 59 | 聖言樓無障礙設施整修 | 施工中。 |
| 60 | 宜真宜美宿舍家具換新及粉刷 | 已發包，預定96.6.19施工。 |
| 61 | 研發處冷氣機換新 | 施工中。 |
| 62 | 建築物耐震補強 | 相關資料準備中，預定暑假施工。 |
| 63 | 耕莘樓後方網球場周邊增建平面停車場 | 在不影響正常進出，利用假日施工，定於5月26、27日及6月2、3、日施工。 |
| 64 | 冠五樓後方消防幹管管路破裂更新工程 | 完工待驗。 |
| 65 | 輔幼中心屋頂修繕工程 | 完工待驗。 |
| 66 | 自來水送水馬達故障更換 | 比議價完成。 |

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 230 | 1,455,450 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 411 | 4,344,758 |
| 校內款項支出 | 689 | 6,158,915 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 393 | 1,401,505 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 7 | 179,305 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 1730 | 13,539,933 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 104 | 2,178,136 |
| 彰銀活存08325900 | 12 | 812,997 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 6 | 13,540 |
| 語言中心學費0412791 | 6 | 181,820 |
| 共計 | 128 | 3,186,493 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 518 | 1,595,259 | 14,800 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 5 | 167,880 | 33,576 |
| 共計 | 523 | 1,763,139 | 48,376 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.新大樓申請小垃圾桶159個放置洗手間。

2.系所陸續來點教鑰匙。

3.二樓國際會議廳換新門鎖。

4.場地借用:5.24-25.西文系研討會(2F); 5.26-27-歷史系研討會(2F)。

5.新大樓室外廣場,常有學生在此練習跳舞.聲音吵雜很難管理；以後是否要淨空以維觀瞻則有待討論。

楊貴女

1.為配合畢業典禮，利瑪竇樓外牆已逐步進行油漆粉刷工程。

2 利瑪竇樓教室課桌椅及冷氣已於例假日逐步進行維修。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度進修部考試入學招生簡章」、「96學年度(日)轉學生考試招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中；「96學年度學士後法律學系招生簡章」則於本週截止報名，正進行結案事宜。

2.因應畢業典禮，積極進行校園內植栽整理及環境美化事宜。

3.行文至臺北縣政府，請其位於本校週邊之派出所能支援本校畢業典禮期間之交通疏導和校園安全協巡事宜。

4.安排「大學指定科目考試」各考區總務支援工作人員名單。

5.訂於6/22舉辦行政人員消防安全訓練。公文及報名表已簽准；擬於6月初發送至各行政單位。

陳淑華

1.填單處理新醫學院大樓已移機電話之地面明線固定事宜。

2.處理推廣部電話線路不足問題&中華電信進行校外電纜改接。

3.彙製尚未至出納組繳交電話費清單明細表& mail各單位。

4.印製95/05自付電話費用明細送人事室。

5.處理中華電信定期打掃電信室問題。

6.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.協助各系辦理系活動事宜。（借用物品）

3.畢業典禮前加強進修部環境景觀使其整體形象活潑有活力。

4.進修部一般事務及業務。

5.臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計3份。

3.召開本校輻射防護會議。

4.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（公衛系應美系），各項因子查核表上網申報（食品營養系、電子系）。

5.實驗室安全衛生查核。（食品科學系10間實驗室）。

6.漢龍公文處理共計8件。

7.協助物理系向原能會申請x光繞射儀使用執照。

8.有害事業廢棄物清除、處理合約簽訂。

9.協助玫瑰宿舍向縣政府反映空氣污染問題。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.影印卡售出5盒。

3.代售影印卡改新方案，校內各單位原本一次一盒購，現改為可10張零售購。

4.輔園超商7-11場地另有用途，原本擬重新招標，長官裁示一切取消。

5. 法文系同學機車失竊，協助查看監視器。

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車券計:0份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:0份

3.派車單5份

4.公文:2份

格秀玲

1.協助幅防會議之召開

2.物品借用處理:8件

朱麗文

1.協助營繕組協調文鐸樓更換冷熱水管等事宜。

2.文開樓電梯保養及抖動檢修。

3.文友樓頂樓修剪椰子樹。

4.冠五樓後消防管檢修。

5.考核文藝工友考績。

6.整理文藝化糞池資料。

7.冠五樓地下室排風設備施工。

8.文華樓前茶花枯死一株，廠商已免費補種。

9.文開樓1樓~8樓飲水機共10台，已護貝貼上定期夜間殺菌流程，

請使用者及工友勿拔插頭。

10.文開樓頂樓安全門已檢修完成。

11.發mail給各單位提醒、通知、表單等共18件。

12.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

13.督導、巡查清潔。

14.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

15.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

16.各單位報紙分送服務。

17.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

18.失物招領2件。

19.核銷10件。

20.主管博士服借用。

張毓珉

1.影印「95學年工友服務成績考核表」送至各系所單位及窗口同仁，收集彙整後送交 組長。

2.聖言樓工友莊金蓮7/30日退休、一人調動，工作重新協調分配。

3.飲水機水質檢驗35臺。

4.處理文德宿舍工友姜金蘭母喪，影印訃文送交宗輔中心。

5.96「大學指定科目考試」安排4考區服務工友名單。

專案業務進度

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度進修部考試入學招生簡章」、「96學年度(日)轉學生考試招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中；「96學年度學士後法律學系招生簡章」則於本週截止報名，正進行結案事宜。

2.訂於6/22舉辦行政人員消防安全訓練。公文及報名表已簽准；擬於6月初發送至各行政單位。

採購組

- 食科系核酸即時定量分析系統順利開標。

- 擬發文週知全校採購辦法修正後條文。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.5.25

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 327 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 44 | 52 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 101 | 124 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 5/21-5/25 | 52 |  | 清潔用品輸入建檔 | 組長 |
|  | 5/21-5/25 | 124 |  | 文具用品輸入建檔 | 組長 |
| 空間調查 | 5/21-25 |  |  | 核對新醫學大樓MD名稱及空間規劃 |  |
|  | 5/21-25 |  |  | 核對新醫學大樓MD空間名細表 |  |
|  | 5/21-25 |  |  | 計算新醫學大樓MD空間面積 | 組長 |
| 處本部送文 | 5/21.22.24.25 |  |  | 送文件會計室、總務秘書、採購組 | 劉、孫、林、張 |
| 組內清潔工作 | 5/21.25 |  |  | 擦桌子、掃地 | 公 |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 倒垃圾 | 5/21.22.24 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 5/21-5/25 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 林、孫、張、劉 |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 劉、張 |
|  | 5/21.22.24.25 |  |  | 印條碼及文件影印 | 林、孫、張、劉 |
|  | 5/24 |  |  | 送件至進修部 | 陳 |
|  | 5/21.22.24 |  |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、各系所單位文具清潔用品請領。

二、文具清潔用品請購及進貨清點。

三、進行95學年度財產盤點。

四、盤點理工宗輔物品29件，財產6件。

五、盤點外語宗輔物品13件，財產4件。

六、盤點民生學院院長室物品89件，財產89件。

七、複盤生科系物品18件，財產27件。

八、盤點藝術學院院長室及藝術學院宗輔室，財產32件，列管75件。

九、盤點藝術學院電腦教室，財產104件，列管149件。

十、驗收醫學院百萬以上設備一件。

十一、核對文藝醫學院教卓資料，財產138件，列管22件。

十二、處理進修部事務組、課務組、註冊組、大傳系、日文系及貿金系等請領文具事宜，總計485件。

十三、盤點進修部歷史系、哲學系、大傳系、圖資系及英文系等財產(如表列件數)。