總務處96/05/28-96/06/03業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冠五樓後方消防幹管管路破裂更新工程 | 結案。 |
| 2 | 輔幼中心屋頂修繕工程 | 完工結案。 |
| 3 | 淨心堂漏水改善 | 結案。 |
| 4 | 淨心堂屋頂格柵樑排水改善 | 結案。 |
| 5 | 聖言樓電子系緊急照明燈故障更新 | 結案。 |
| 6 | 信義和平宿舍後方靠進修部側整修 | 結案。 |
| 7 | 宜美學苑406、407漏水 | 結案。 |
| 8 | 聖言樓無障礙設施整修 | 96.5.29結案。 |
| 9 | 中美堂冷氣保養 | 96.5.18結案。 |
| 10 | 織品系高架地板及隔間工程 | 96.5.31結案。 |
| 11 | 文鐸樓整修工程 | 文鐸樓神父宿舍廚房整修，竣工結案， |
| 12 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 13 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 14 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，複驗後續。 |
| 15 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，安排暑假施工。 |
| 16 | 光纖建置網點增加設計費 | 複驗後續。 |
| 17 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室內作業中。 |
| 18 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，驗收改善。 |
| 19 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 施工中。 |
| 20 | 音樂系演奏廳修繕工程 | 竣工驗收。 |
| 21 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，採購組作業中。 |
| 22 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，會勘發包中。 |
| 23 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，訂約作業中。 |
| 24 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，施工中。 |
| 25 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核現勘。 |
| 26 | 濟時樓隔間工程 | 濟時樓八樓，竣工驗收。 |
| 27 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑採購組作業中。 |
| 28 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 29 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，備料中。 |
| 30 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 採購組作業中。 |
| 31 | 濟時樓安全門連動系統 | 濟時樓三樓東向安全門故障已竣工驗收，後續。 |
| 32 | 醫學系網路電源線配置 | 醫學系538室建置，施工中。 |
| 33 | 醫學系電話線路佈放 | 醫學系538室建置，施工中。 |
| 34 | 職治系地坪管線處理 | 職治系八樓會勘中。 |
| 35 | 人文科學圖書館東向水溝出水維修 | 人文科學圖書館東向水溝出水會勘中。 |
| 36 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，備料中。 |
| 37 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(5月)。 |
| 38 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 待結案。 |
| 39 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 40 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 41 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 42 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 43 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 44 | 城區部屋頂漏水工程 | 初驗改善。 |
| 45 | 中美堂屋頂、外側防水塗裝工程 | 施工中。 |
| 46 | 創新育成中心壁癌整修 | 施工中。 |
| 47 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 48 | 文德文舍建物維修 | 待結案。 |
| 49 | 96年度建築物公共安全檢查 | 前置作業中。 |
| 50 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 於暑假施工。 |
| 51 | 藝術學院金工實習工場消防系統改善 | 待結案。 |
| 52 | 創新育成中心天花板滲水 | 備料中。 |
| 53 | 年度變電站高壓檢測 | 請購流程中。 |
| 54 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 55 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中。 |
| 56 | 宜真宜美宿舍家具換新及粉刷 | 已發包，預定96.6.19施工。 |
| 57 | 研發處冷氣機換新 | 施工中。 |
| 58 | 建築物耐震補強 | 準備上網招標中，預定暑假施工。 |
| 59 | 耕莘樓後方網球場周邊增建平面停車場 | 在不影響正常進出，利用假日施工，定於5月26、27日及6月2、3、日施工。 |
| 60 | 媒體中心LF201.213.304.308鋁窗換新 | 施工中。 |
| 61 | 淨心堂前圓環步道及花壇工程 | 議價中。 |
| 62 | 宜美學苑1至4樓盥洗室、給、排水管、牆壁、水槽整修工程 | 比、議價完成，廠商備料。 |
| 63 | 文友樓兩側門前路面積水改善工程 | 本週末施工。 |
| 64 | 出納組自動繳費系統護欄工程 | 施工中。 |
| 65 | 文德A、B樓梯定時裝置 | 施工中。 |
| 66 | 校區大水塔自來水送水馬達故障更換 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.濟時樓B1飲水機故障叫修。

2.心園旁汙水馬達申請換修。

3.法園132室冷氣管漏水,已請廠商緊急搶修。

4.職能治療系學生5/29.30.二天至醫學院新大樓八樓上課。

5.醫學院新大樓A梯一處玻璃破裂,目前處理中。

楊貴女

1.為配合畢業典禮，請工友加強大掃除及大門油漆，以改善羅耀拉大樓外牆之美觀。

2 利瑪竇大樓為迎接畢業典禮，也已進行外觀門面之整修。

3.利瑪竇學生遺失物品次數相當頻繁，一日幾近10件，處理上困難重

重。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度進修部考試入學招生簡章」、「96學年度(日)轉學生考試招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中；「96學年度學士後法律學系招生簡章」則於本週完成結案事宜。

2.因應畢業典禮，持續進行校園內植栽整理及環境美化事宜。

3. 95學年度全校畢業生學、碩士服回收作業通告已上網公告；同時紙本亦已送達各系所單位，並請其公告週知。

4.提報事務組5月份月報。

5.「 96學年度全校垃圾清運案」上簽擬採最有利標進行招標事宜。

陳淑華

1.轉交事務組96/05電話帳單及長途明細。

2.中華電信人員到校打掃電信室。

3.憑證核銷新醫學院大樓已移機電話明線固定請購單。

4.處理總機值機台時間校正事宜。

5.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.協助各系辦理系活動事宜。（借用物品）

3.檢查進修部教學大樓5月份飲水機保養情形及教室之清潔。

4.加強進修部環境景觀，整體形象活潑有活力，以迎接6月份畢業典禮。

5.進修部一般事務及業務。

6.臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計4份。

3.清除處理本校有害事業廢棄物外送作業，共計外送數量3438.9公斤。

4.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（醫學系、應美系系），各項因子查核表上網申報（食品科學系、資工系）。

5.實驗室安全衛生查核。（食品科學系2間、織品系10間實驗室）。

6.漢龍公文處理共計11建。

7.協助物理系向原能會申請x光繞射儀使用執照。

8.向教育部申報本校5月份校園實驗場所事故調查報告表。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.影印卡售出2盒。

3.代售影印卡改新方案，改可10張零售購，開發票作業有些問題待克

服，與全錄討論配合中。

4.監視器鏡頭3支不穩定，維修4次修好又壞，其中1支確定無法修復

故換新。

5.泰山販賣機擬增設新機台，陪同現場查看是否適合裝設機台。校方規

定不能於機台內販售鋁箔飲料，廠商仍私自販售，如接到電話將立刻

至現場處理。

邱文鶯

1.1/10起接受在職專班申請(95)下停車券計:0份

2.1/11起接受輔大停車場日間部(95)下車位計:0份

3.派車單3份

4.公文:3份

格秀玲

1.實驗室安檢-織品系。

朱麗文

1.文鐸樓更換冷熱水管工程結案。

2.文友樓、文鐸樓、文華樓跳電。

3.藝術學院及文華樓廁所停水。

4.文開樓電梯檢修。

5.加強巡查督導文圖清潔。

6.發mail給各單位提醒、通知、表單等共20件。

7.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

8.督導、巡查清潔。

9.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

10.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

11.各單位報紙分送服務。

12.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

13.核銷4件。

14.主管博士服借用。

張毓珉

1.人事室之2位工友屆齡退職通知已轉交文友樓工友官梅花及立言宿舍林阿涼。

2.協助工友購置50份工作護腰帶。

3.配合生輔組核對工友清洗飲水機得獎名單。

4.處理7/20.21.22中區參加大博會人員訂房。

5.96年校園19棟大樓清潔外包進行全盤規劃。

6.彙整暑期大掃除清潔用品之請購。

7.民生宗輔邀請工友參加「家庭溝通與上一代溝通」講習。

專案業務進度

1. 「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度進修部考試入學招生簡章」、「96學年度(日)轉學生考試招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中；「96學年度學士後法律學系招生簡章」則於本週完成結案事宜。

2.訂於6/22舉辦行政人員消防安全訓練。公文及報名表已簽准；擬於6月初發送至各行政單位。

3.「 96學年度全校垃圾清運案」上簽擬採最有利標進行招標事宜。

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.6.1

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 204 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 84 | 80 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對明細 修改明細 | 06/01 |  |  | 冠五樓 文德學苑 文舍 | 組長 |
|  | 05/30~06/01 |  |  | 冠五樓 文德學苑 文舍 信義學苑 仁愛學苑 和平學苑 | 組長 |
| 計算面積 | 5/28~5/29 |  |  | 新醫學院大樓 | 組長 |
| 保管系統資料輸入 | 5/29-6/1 | 30 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 5/29-6/1 | 80 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 處本部送文 | 5/28.29.31.6/1 |  |  | 送文件會計室、總務秘書、秘2組 | 劉、孫、林、張 |
| 組內清潔工作 | 5/28. 6/1 |  |  | 擦桌子、掃地、修剪盆栽 | 公 |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 5/30 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 | 公 |
|  | 5/29-6/1 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 林、孫、張、劉 |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 劉、張 |
|  | 6/1 |  |  | 表單製作 | 林、孫、張、劉 |
|  | 5/28.29.31 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 5/28.29.31.6/1 |  |  | 印條碼 | 林、孫、張、劉 |
|  | 5/28.29.31. |  |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、各系所單位文具清潔用品請領。

二、文具清潔用品請購及進貨清點、每月盤點。

三、文具清潔用品每月請領帳單列印及核對。

四、進行95學年度財產盤點。

五、核對教學卓越計畫財產帳及確認教學卓越計畫之財產標籤及正確位置。

六、5/28聖言會單位代表、使命特色發展室盤點物品33件，財產60件。

七、5/29盤點織品大樓物品193件，財產78件。

八、5/31繼續盤點法管總務分處負責之財物，物品14件，財產46件。

九、處理進修部事務組、課務組、註冊組、學務組及統資系等請領文具事宜 ，總計137件。

十、盤點進修部英聽教室、日文系、數學系、經濟系、法律系及企管系等財產(如表列件數）。

保管組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 155 | 931,017 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 608 | 9,970,411 |
| 校內款項支出 | 1134 | 6,079,125 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 116 | 342,143 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 2 | 125,730 |
| 共計 | 2015 | 17,448,426 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 109 | 1,335,745 |
| 彰銀活存08325900 | 11 | 5,405,155 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 33 | 2,180,557 |
| 語言中心學費0412791 | 7 | 7,357,137 |
| 共計 | 160 | 16,278,594 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1036 | 4,034,158 | 32,615 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 7 | 176,908 | 35,383 |
| 共計 | 1043 | 4,211,066 | 67,998 |

採購組

- 公衛系無塵室工程議價順利。

- 宜善宜美宿舍冷氣上網招標。

- 全校建物耐震補強上網招標。