總務處96/06/04-96/06/10業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文德文舍建物維修 | 結案。 |
| 2 | 藝術學院金工實習工場消防系統改善 | 結案。 |
| 3 | 食品系樓梯扶手鐵條架油漆 | 結案。 |
| 4 | 學輔中心室內牆角裂縫油漆 | 結案。 |
| 5 | 文友樓兩側門前路面積水改善工程 | 結案。 |
| 6 | 出納組自動繳費系統護欄工程 | 結案。 |
| 7 | 文德A、B樓梯定時裝置 | 結案。 |
| 8 | 自來水送水馬達故障更換 | 結案。 |
| 9 | 研發處冷氣機換新 | 96.06.07結案。 |
| 10 | 人事室加裝電源線及插座 | 96.06.06結案。 |
| 11 | 就輔組冷氣排水管維修 | 96.06.07結案。 |
| 12 | 出納組自動繳費系統護欄工程 | 結案。 |
| 13 | 校區大水塔自來水送水馬達故障更換 | 結案。 |
| 14 | 濟時樓八樓電力工程 | 濟時樓八樓隔間配合設置，竣工結案。 |
| 15 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 16 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 17 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，結算計價審核。 |
| 18 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，安排暑假施工。 |
| 19 | 光纖建置網點增加設計費 | 結算計價審核。 |
| 20 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室外作業準備中。 |
| 21 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，驗收改善。 |
| 22 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 施工中。 |
| 23 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，採購組作業中。 |
| 24 | 濟時樓八樓電話及網路按裝 | 濟時樓八樓隔間配合設置，竣工驗收。 |
| 25 | 污水廠與中美堂東側道路間不銹鋼護欄 | 污水廠與中美堂東側道路間設置防大型車進入呈核中。 |
| 26 | 三泰路臨輔大診所人行道護欄 | 三泰路臨輔大診所人行道設置，配料中。 |
| 27 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，會勘中。 |
| 28 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，採購組作業中。 |
| 29 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，會勘發包中。 |
| 30 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，樣品設置中。 |
| 31 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，竣工驗收。 |
| 32 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，採購組後續。 |
| 33 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑採購組作業中。 |
| 34 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 35 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，備料中。 |
| 36 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 採購組作業中。 |
| 37 | 濟時樓安全門連動系統 | 濟時樓三樓東向安全門故障已竣工驗收，後續。 |
| 38 | 醫學系網路電源線配置 | 醫學系538室建置，施工中。 |
| 39 | 醫學系電話線路佈放 | 醫學系538室建置，施工中。 |
| 40 | 職治系地坪管線處理 | 職治系八樓會勘中。 |
| 41 | 人文科學圖書館東向水溝出水維修 | 人文科學圖書館東向水溝出水會勘中。 |
| 42 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，備料中。 |
| 43 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(6月)。 |
| 44 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 待結案。 |
| 45 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 46 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 47 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 48 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 49 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 50 | 城區部屋頂漏水工程 | 初驗改善。 |
| 51 | 中美堂屋頂、外側防水塗裝工程 | 施工中。 |
| 52 | 創新育成中心壁癌整修 | 施工中。 |
| 53 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 54 | 96年度建築物公共安全檢查 | 前置作業中。 |
| 55 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 於暑假施工。 |
| 56 | 聖神修女院屋頂防漏工程 | 請購流程中。 |
| 57 | 校園水泥蓋板修理 | 初驗待改善。 |
| 58 | 路燈蓋板修補 | 初驗待改善。 |
| 59 | 城區部屋頂安全門修理 | 初驗待改善。 |
| 60 | 創新育成中心天花板滲水 | 施工中。 |
| 61 | 年度變電站高壓檢測 | 請購流程中。 |
| 62 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 63 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中 |
| 64 | 宜真宜美宿舍家具換新及粉刷 | 已發包，預定96.6.19施工 |
| 65 | 建築物耐震補強 | 準備上網招標中，預定暑假施工。 |
| 66 | 耕莘樓後方網球場周邊增建平面停車場 | 施工中。 |
| 67 | 媒體中心LF201.213.304.308鋁窗換新 | 施工中。 |
| 68 | 淨心堂前圓環步道及花壇工程 | 暫時不執行。 |
| 69 | 聖言樓頂樓不鏽鋼鐵絲網維修 | 施工中。 |
| 70 | 宜美學苑1至4樓盥洗室、給、排水管、牆壁、水曹整修工程 | 廠商備料，6月21日施工。 |
| 71 | 文德A、B樓梯定時裝置 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.飲水機17台及二樓會議廳之會議桌完成黏貼財產牌。

2新大樓電梯維修,同時已取得使用許可證。

3.6/6醫學院借用二樓會議廳。

4.濟時樓10F神父宿舍-小聖堂冷氣維修。

5.濟時樓122教室邊之壁紙遭流浪狗撕毀一片。

6.濟時樓中央空調主機一台故障,正請廠商估價準備維修。

楊貴女

1.因豪大雨的影響，造成羅耀拉、樹德、伯達、利瑪竇大樓建築物大漏水，目前已協同營繕組處理中。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中；「96學年度進修部考試入學招生」及「96學年度(日)轉學生考試招生」則於本週截止報名，目前進行結案事宜中‧

2.因應畢業典禮，持續進行校園內植栽整理及環境美化事宜‧

3.「 96學年度全校垃圾清運案」上簽擬採最有利標進行招標事宜已獲上級主管核准；目前請購單及招標資料已送出跑流程‧

4.訂於6/22舉辦行政人員消防安全訓練。公文及報名表已於本週發送至各行政單位；目前受理報名中‧

5.訂於6/22實施96年「暑期滅鼠週」。通告及滅鼠藥(採購中)擬於下週發出‧

陳淑華

1.中華電信完成焯炤館增加40對電話線路。

2.核計及填送96/06工讀費請領清單。

3.呈更錄06/16-06/20端午節自動總機招呼語稿

4.處理96/0非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

5.繳交出納組95/05溢收統支電話費回沖單位預算。

6.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 協助各系辦理系活動事宜。（借用物品）

3. 持續加強進修部環境景觀之美化，以迎接6月份畢業典禮。

4. 進修部一般事務及業務。

5.  臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計2份。

3.向環保署申報本校5月份有害事業廢棄物產出情形及儲存量情形申報。

4.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（公衛系、媒體教學中心系），各項因子查核表上網申報（食品科學系、資工系）。

5.實驗室安全衛生查核。（資工系3間、織品系2間、餐旅系4間實驗室）。

6.漢龍公文處理共計13件。

7.向教育部申報本校5月份校園實驗場所事故調查報告表。

8.辦理97學年度轉學生招生考試業務請購工作。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.影印卡售出1盒。

3.與宅即便、畢業典禮賣花、新竹貨運及大榮貨運廠商洽談有關設攤及製作掛牌問題。

4.敦煌合約96年8月31日到期，合約內言明期滿自動續約4年；故請教法務室，如合約內文不合理該如何補救處理。

5.處理愛校建言汽、機車停車場滅火器過期及隨意置放問題。

邱文鶯

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車券計:11份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:45份

3.派車單2份

4.公文:3份

格秀玲

1.實驗室安檢---織品系

2.製作96碩士班考試工作費清冊。

朱麗文

1.與保管組盤點財產。

2.清理文德文舍前公佈欄。

3.新工讀生訓練。

4.校外補習班廣告單散發教室髒亂處理。

5.文圖清潔特別督導。

6.發mail給各單位提醒、通知、表單等共4件。

7.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

8.督導、巡查清潔。

9.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

10.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

11.各單位報紙分送服務。

12.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

13.核銷2件。

14.主管博士服借用。

張毓珉

1.務會議派工支援場佈及撤場。

2.傳真提報5月份資源回收月報至新莊市公所清潔隊。

3.連日大雨，故加派機動組工友每天清理8個水門及加強清理中央走道水溝蓋上之落葉。

4.上簽提報11位約聘工友續約半年事宜。

5.彙整暑期大掃除清潔用品。

6.清潔外包上簽擬採最有利標進行招標事宜。

王萍貞

1.完成頒發康德緒名譽工學博士各項開銷報帳事宜。

專案業務進度

1. 「96學年度大學分發入學招生簡章」、「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中；「96學年度進修部考試入學招生」及「96學年度(日)轉學生考試招生」則於本週截止報名，目前進行結案事宜中。

2.「 96學年度全校垃圾清運案」上簽擬採最有利標進行招標事宜已獲上級主管核准；目前請購單及招標資料已送出跑流程。

3.訂於6/22舉辦行政人員消防安全訓練。公文及報名表已於本週發送至各行政單位；目前受理報名中。

4.社科法管畢業服已陸續開始回收。

5.訂於6/22實施96年「暑期滅鼠週」。通告及滅鼠藥(採購中)擬於下週發出。

採購組

- 資訊中心資料庫主機系統採購順利開標。

- 資訊中心公文系統電子簽章第二期採購順利開標。

- 資訊中心招生使用伺服器相關軟硬體採順利購開標。

- 資訊中心資料庫備份暨快速回復系統採購順利開標。

- 資訊中心整合型資料庫系統軟體與建置服務順利開標。

- 會計系統驗收完成。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.6.8

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 | 128 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 26 | 26 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 82 | 82 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對資料、更改資料 | 6/4~ 6/8 |  |  | 生科系 羅耀拉大樓、法園 新舊醫學大樓明細（生科系） | 組長 |
|  | 6/4~ 6/8 |  |  | 玫瑰學苑、濟時樓、法律學院、聖心學苑、藝術學院、文友樓、文學院研究所、文華樓、文開樓、立言學苑、宜美學苑 | 組長 |
| 保管系統資料輸入 | 6/4-6/8 | 26 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 6/4-6/8 | 82 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 處本部送文 | 6/4.5.7.8 |  |  | 送文件至會計室、總務秘書、秘2組 | 劉、孫、林、張 |
|  | 6/1.6/5.6.7 |  |  | 送文至會計室.採購組.資訊中心 | 孫.劉 |
| 組內清潔工作 | 6/4.8 |  |  | 擦桌子、掃地、澆盆栽 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 6/4 |  |  | 倉庫盤點 | 公 |
|  | 6/4-6/8 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 林、孫、張、劉 |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 劉、張 |
|  | 6/1 |  |  | 表單製作 | 林、孫、張、劉 |
|  | 6/4.5.7 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 6/4.5.7.8 |  |  | 印條碼 | 林、孫、張、劉 |
|  | 6/4.5.7 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 6/4.5.7 |  |  | 送文件至進修部 | 公 |
|  | 6/1.6 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
|  | 6/5 |  |  | 影印 | 劉 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、各系所單位文具清潔用品請領。

二、文具清潔用品請購及進貨清點、每月盤點。

三、進行95學年度財產盤點。

四、應美系財產盤點，財產251件，列管189件。

五、圖書館（社圖）財產盤點，財產357件，列管255件。

六、處理進修部事務組、大傳系及餐旅系等請領文具事宜，總計276件。

七、盤點進修部會計系、統資系、貿金系及媒體中心等財產(如表列件數)。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 362 | 2,631,332 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 471 | 9,117,977 |
| 校內款項支出 | 1670 | 11,780,730 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 170 | 712,220 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 1 | 40,392 |
| 共計 | 2674 | 24,282,651 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 141 | 1,730,743 |
| 彰銀活存08325900 | 18 | 26,666,322 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 114 | 10,630,999 |
| 語言中心學費0412791 | 10 | 334,030 |
| 共計 | 283 | 39,362,094 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1128 | 4,329,962 | 109,252 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 19 | 637,678 | 127,536 |
| 共計 | 1147 | 4,967,640 | 236,788 |

四、綜合業務部份