總務處96/06/11-96/06/17業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 結案。 |
| 2 | 創新育成中心壁癌整修 | 結案。 |
| 3 | 校園水泥蓋板修理 | 結案。 |
| 4 | 路燈蓋板修補 | 結案。 |
| 5 | 城區部屋頂安全門修理 | 結案。 |
| 6 | 創新育成中心天花板滲水 | 結案。 |
| 7 | 文德A、B樓梯定時裝置 | 結案。 |
| 8 | 文華樓1樓走廊柱子漏水 | 結案。 |
| 9 | 濟時樓安全門連動系統 | 濟時樓三樓東向安全門故障已竣工驗收，竣工結案。 |
| 10 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 11 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 12 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，結算計價審核。 |
| 13 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，安排暑假施工。 |
| 14 | 光纖建置網點增加設計費 | 結算計價審核。 |
| 15 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室外作業準備中。 |
| 16 | 校園中央大道景觀照明工程 | 校園中央大道兩旁新置，驗收改善。 |
| 17 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 竣工驗收。 |
| 18 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，採購組作業中。 |
| 19 | 濟時樓八樓電話及網路按裝 | 濟時樓八樓隔間配合設置，竣工驗收。 |
| 20 | 污水廠與中美堂東側道路間不銹鋼護欄 | 污水廠與中美堂東側道路間設置防大型車進入施工中。 |
| 21 | 三泰路臨輔大診所人行道護欄 | 三泰路臨輔大診所人行道設置，備料中。 |
| 22 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，會勘中。 |
| 23 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，採購組作業中。 |
| 24 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，會勘發包中。 |
| 25 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，樣品設置中。 |
| 26 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，竣工驗收。 |
| 27 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，採購組後續。 |
| 28 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑採購組作業中。 |
| 29 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 30 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，備料中。 |
| 31 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 採購組作業中。 |
| 32 | 數學系328辦公室天花板整修 | 數學系328辦公室天花板及骨架遭白蟻侵蝕整修換新，備料中。 |
| 33 | 醫學系網路電源線配置 | 醫學系538室建置，竣工驗收。 |
| 34 | 醫學系電話線路佈放 | 醫學系538室建置，竣工驗收。 |
| 35 | 職治系地坪管線處理 | 職治系八樓會勘中。 |
| 36 | 人文科學圖書館東向水溝出水維修 | 人文科學圖書館東向水溝出水會勘中。 |
| 37 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，安排施工中。 |
| 38 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(6月)。 |
| 39 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 40 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 41 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 42 | 全校電力改善規劃 | 細部規劃中。 |
| 43 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 44 | 城區部屋頂漏水工程 | 初驗改善。 |
| 45 | 中美堂屋頂、外側防水塗裝工程 | 施工中。 |
| 46 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 47 | 96年度建築物公共安全檢查 | 前置作業中。 |
| 48 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 於暑假施工。 |
| 49 | 聖神修女院屋頂防漏工程 | 請購流程中。 |
| 50 | 年度變電站高壓檢測 | 前置作業中。 |
| 51 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 52 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中。 |
| 53 | 宜真宜美宿舍家具換新及粉刷 | 已發包，預定96.6.19施工。 |
| 54 | 建築物耐震補強 | 準備上網招標中，預定暑假施工。 |
| 55 | 耕莘樓後方網球場周邊增建平面停車場 | 施工中。 |
| 56 | 媒體中心LF201.213.304.308鋁窗換新 | 施工中。 |
| 57 | 淨心堂前圓環步道及花壇工程 | 暫時不執行。 |
| 58 | 聖言樓頂樓不銹鋼鐵絲網維修 | 施工中。 |
| 59 | 文德、文舍頂樓不銹鋼安全網維修 | 估價中。 |
| 60 | 就輔組漏水修理 | 請購修流程。 |
| 61 | 宜美學苑1至4樓盥洗室、給、排水管、牆壁、水槽整修工程 | 廠商備料，6月21日施工。 |
| 62 | 理工學院綜合教室男廁沖水器加裝感應器 | 備料。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.6/11醫學院、濟時樓、法園及仁園財產盤點,確認是否完整留存。

2.醫學院新大樓每天均有缺失狀況出現-如燈不亮,漏水等等。

3.06/16畢業典禮,一、二樓會議廳均有單位借用。

4.職治系及五樓實驗室共八間教室須訂製窗簾,已請廠商估價中。

5.醫學院新大樓345室-醫學院圖書館門禁監視系統目前施工中。

6.陸續處理出借及歸還學、碩士服。

7.滅鼠週發放工友滅鼠藥。

楊貴女

1.各大樓冷氣已陸續進行維修保養。

2.利瑪竇地下樓研究室及羅耀拉大門,門禁卡管控限制範圍常遇到阻礙。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中；「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」則於本週截止報名，目前進行結案事宜中。

2.因應畢業典禮，持續進行校園內植栽整理及環境美化事宜。

3.「 96學年度全校垃圾清運案」目前進行招標中。

4.訂於6/22舉辦行政人員消防安全訓練目前持續受理報名中。

5.訂於6/22實施96年「暑期滅鼠週」。通告及滅鼠藥已於本週發出。

6.全校化糞池抽除清理目前進行廠商比價中。

7.傳真提報本校5月份廚餘量至新莊市公所清潔隊。

陳淑華

1.更錄及設定06/16-06/20自動總機招呼語相關事宜。

2.製單及憑證清單核銷95/05統支電話費。

3.傳真中華電信6/22醫學系裝移機資料。

4.呈暑期期間自動總機上下班語音招呼語稿。

5.填單請款支付中華電信95/06統支電話費。

6.處理語音信箱宣告語問題。

7.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.進修部新生入學考試前，準備一般採購、庶務工作。

3.協助各系辦理系活動事宜。（借用物品）

4.持續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

5.畢業典禮前。加強美化進修部環境景觀，使其整體形象活潑有活力。

6.進修部一般事務及業務。

7.臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案5件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計2份。

3.向環保署申報本校6月份有害事業廢棄物產出情形及儲存量情形申報。

4.96學年度實驗室安全衛生查核網路基本資料審核（公衛系、媒體教學中心），各項因子查核表上網申報（食品科學系、資工系）。

5.實驗室安全衛生查核。（餐旅系4間實驗室）。

6.漢龍公文處理共計7件。

7.協助醫學系、生科系、營養科學系向財政部申辦無水酒精之進口。

8.辦理97學年度轉學生招生考試業務請購工作。

9.協助物理系向原能會申報進口x光原子繞射儀之進口程序。

10.協助保管組張貼有害事業廢棄物貯存場之財產及物品編碼。

羅秀香

1.組內分案及預算控管業務見單即處理，每天至少花1.5小時。

2.影印卡售出2盒。

3.宅即便、新竹貨運設攤搬運行李，車輛於宜真學苑門口隨意停放，已至現場處理2次。

4.製作4/26-5/28水電費收費表，分送至各餐廳及廠商處，請其至出納組繳費。

5. 3位同學機車失竊，協助查詢監視器，提供資料送交警察局。

邱文鶯

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車券計:5份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:7份

3.派車單2份

4.公文:0份

格秀玲

1.實驗室安檢---應美系

朱麗文

1.文鐸樓漏水魚缸移除。

2.文開樓文華樓電梯保養。

3.新工讀生訓練。

4.碩士及主管博士服借用。

5.電算中心機櫃整線工程(文鐸樓、冠五樓)。

6.滅鼠週發放工友老鼠藥。

7.文開樓一樓(近文餐)鐵捲門鎖維修。

8.核銷4件。

9.失物招領2件。

10.發mail給各單位提醒、通知、表單等共14件。

11.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

12.督導、巡查清潔。

13.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

14.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

15.各單位報紙分送服務。

16.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

張毓珉

- 6/16畢業典禮派工支援場佈及撤場。

- 畢業典禮慶典，商請外包公司加強校園清潔整理。

- 食營工廠工友陳麵因病請假，已安排外包公司人員代理清潔。

- 數學系工友蔡金釵住院開刀、食營工廠工友陳麵因病請假，特代表總務處到家慰問。

- 6/15配合衛保組校園無菸蒂清潔比賽，鼓勵工友踴躍參加。

6. 6/22全校暑期滅鼠週，商請工友及外包廠商人員配合及善後處理。

王萍貞

1. 上簽訂製博士服30套（因須借用博士服時，各種尺碼均不齊全，故不敷使用）。

2. 準備董事會餐點事宜。

專案業務進度

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」正持續發售中；「96學年度進修部轉學生考試招生簡章」則於本週截止報名，目前進行結案事宜中。

2.「96學年度全校垃圾清運案」目前進行招標中。

3.訂於6/22舉辦行政人員消防安全訓練目前持續受理報名中。

4.社科法管畢業服已陸續開始回收。

5.訂於6/22實施96年「暑期滅鼠週」。通告及滅鼠藥已於本週發出。

6.全校化糞池抽除清理目前進行廠商比價中。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 477 | 3,539,669 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 957 | 14,939,449 |
| 校內款項支出 | 1244 | 159,604,968 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 165 | 884,590 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 29 | 290,297 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 2872 | 179,258,973 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 143 | 2,056,107 |
| 彰銀活存08325900 | 14 | 18,337,894 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 57 | 1,637,969 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 58,360 |
| 共計 | 218 | 22,090,330 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 947 | 4,548,415 | 35,536 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 10 | 66,300 | 13,260 |
| 共計 | 957 | 4,614,715 | 48,796 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.6.16

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 232 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 44 | 45 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 53 | 54 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對資料、更改資料 | 6/11~ 6/15 |  |  | 信義和平學苑、仁愛學苑、進修部大樓 文友樓 藝術學院 文開樓 | 組長 |
|  | 6/11~ 6/15 |  |  | 新舊醫學大樓明細（生科系）野生樓 藝術學院 進修部大樓 食品工廠 | 組長 |
| 計算面積 |  |  |  |  |  |
| 保管系統資料輸入 | 6/11-6/15 | 45 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 6/11-6/15 | 54 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 處本部送文 | 6/11.12.14 |  |  | 送文件至會計室、總務秘書、秘2組 | 劉、孫、林、張 |
| 組內清潔工作 | 6/11.15 |  |  | 擦桌子、掃地、澆盆栽 | 孫.劉 |
| 提水 | 6/11.12.14 |  |  | 倒垃圾 |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 6/11.12.14.15 |  |  | 印條碼 | 公 |
|  | 6/11.12.14 |  |  | 領文具 | 林、孫、張、劉 |
|  | 6/11.12.14 |  |  | 送文件至聖言樓、文德、文學院、文華、文開、文友、藝術學院、進修部、社圖 | 劉、張 |
|  | 6/15 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 6/11-6/15 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 6/14 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理進修部註冊組、學務組及貿金系等請領文具事宜，總計 7 件。

二、盤點推廣部城區分部財產(如表列件數)，及勘查城區分部之空間使用面積。

三、各系所單位文具清潔用品請領。

四、文具清潔用品請購及進貨清點。

五、進行95學年度財產盤點。

六、5月份財產增加單送回使用單位及確認傳票編號。

七、6月份工讀費申請。

八、盤點醫學院，財產253件，列管232件。

九、至醫學院新大樓黏貼醫學院財產設備62件。

十、繼續盤點織品大樓財產208件，物品181件。

十一、盤點資工系財產73件，物品54件。

十二、繼續盤點法管總務分處負責之財物，物品3件，財產10件。

採購組

- 公衛系實驗室桌櫃及排水工流標。

- 醫學系實驗室設備第三期開資格標順利。

- 全校建物補強工程順利開標。