總務處96/07/02-96/07/15業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 秉雅樓公共教室磁磚 | 結案。 |
| 2 | 三泰路臨輔大診所人行道護欄 | 三泰路臨輔大診所人行道設置，竣工結案。 |
| 3 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，竣工結案。 |
| 4 | 宜真宜善宿舍家具換新及粉刷 | 96.07.05結案。 |
| 5 | 媒體中心LF201.213.304.308鋁窗換新 | 96.07.05結案。 |
| 6 | 聖言樓頂樓不鏽鋼鐵絲網維修 | 96.07.02結案。 |
| 7 | 伯達樓111室走廊及羅耀拉472室漏水維修 | 96.07.05結案。 |
| 8 | 樹德樓334、335室漏水維修 | 96.07.05結案。 |
| 9 | 醫學院人行步道及聖言樓停車位標示油漆 | 96.07.02結案。 |
| 10 | 羅耀拉一樓會議室冷氣維修 | 96.07.03結案。 |
| 11 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 12 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 13 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，辦理結算作業。 |
| 14 | 光纖建置網點增加設計費 | 結算計價作業。 |
| 15 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—室外作業變更發包中。 |
| 16 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 竣工驗收。 |
| 17 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，採購組作業中。 |
| 18 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，發包中。 |
| 19 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，採購組後續。 |
| 20 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 採購組作業中。 |
| 21 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，發包中。 |
| 22 | 臨心系電源及網路線配置 | 臨心系451室設置，發包中。 |
| 23 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，施工中。 |
| 24 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，竣工驗收。 |
| 25 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，訂約備料。 |
| 26 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，會勘發包中。 |
| 27 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，組裝分料。 |
| 28 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑7/5發包完成。 |
| 29 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 30 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，施工中。 |
| 31 | 文德文舍學苑雨棚及改防火門 | 文德文舍學苑改善及新置會勘評估。 |
| 32 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置會勘評估。 |
| 33 | 廁所地坪滲水 | 積健樓二樓女廁發包完成。 |
| 34 | 藝術學院4樓懷德廳漏水修理 | 藝術學院4樓懷德廳牆壁滲漏，發包完成。 |
| 35 | 人文科學圖書館東向水溝出水維修 | 人文科學圖書館東向水溝出水會勘中。 |
| 36 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月)。 |
| 37 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 38 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 39 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 40 | 全校電力改善規劃 | 發包前置作業。 |
| 41 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 42 | 城區部屋頂漏水工程 | 初驗改善。 |
| 43 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 44 | 96年度建築物公共安全檢查 | 前置作業中。 |
| 45 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 進場施作。 |
| 46 | 聖神修女院屋頂防漏工程 | 進場施作。 |
| 47 | 文舍服務台整修 | 進場施作。 |
| 48 | 玫瑰學苑伸縮縫維修工程 | 進場施作。 |
| 49 | 文舍2407漏水改善 | 進場施作。 |
| 50 | 藝術學院4樓漏水改善 | 進場施作。 |
| 51 | 積健樓3樓漏水改善 | 進場施作。 |
| 52 | 信義和平學苑、濟時樓、聖言樓高壓設備維修 | 施工中。 |
| 53 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 廠商備料。 |
| 54 | 城區部採光罩工程 | 廠商備料。 |
| 55 | 宜真學苑逃生門警報器 | 施工中。 |
| 56 | 化學系鋁門修改 | 施工中。 |
| 57 | 聖言樓地下室滲水 | 請購流程中。 |
| 58 | 學輔中心漏水改善 | 施工中。 |
| 59 | 年度變電站高壓檢測 | 前置作業中。 |
| 60 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 61 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中。 |
| 62 | 建築物耐震補強 | 施工中。 |
| 63 | 耕莘樓後方網球場周邊增建平面停車場 | 施工中。 |
| 64 | 淨心堂前圓環步道及花壇工程 | 暫時不執行。 |
| 65 | 文德頂樓不鏽鋼安全網維修 | 施工中。 |
| 66 | 濟時樓冷氣風扇馬達檢修及開關更換 | 驗收中。 |
| 67 | 餐旅系天花板維修汰換工程 | 施工中。 |
| 68 | 濟時樓圖書館冷氣漏水 | 施工中。 |
| 69 | 宜美學苑1至4樓盥洗室、給、排水管、牆壁、水槽整修工程 | 施工中。 |
| 70 | 就輔組漏水工程 | 完工待驗。 |
| 71 | 化學系大學部實驗室、儀器室木窗更新為鋁窗CH111、CH105、CH108、CH107、CH216、CH209、CH215、CH214 | 比、議價完成，廠商備料。 |
| 72 | 化學系大學部實驗室木窗更新為鋁窗CH211B | 比、議價完成，廠商備料。 |
| 73 | 數學系3樓漏水修繕工程 | 比、議價完成，廠商進場施作。。 |
| 74 | 秉雅樓公共教室磁磚 | 結案。 |
| 75 | 三泰路臨輔大診所人行道護欄 | 三泰路臨輔大診所人行道設置，竣工結案。 |
| 76 | 納管設施工程 | 文德文舍學苑生活洗滌廢水，竣工結案。 |
| 77 | 宜真宜善宿舍家具換新及粉刷 | 結案。 |
| 78 | 媒體中心LF201.213.304.308鋁窗換新 | 結案。 |
| 79 | 聖言樓頂樓不鏽鋼鐵絲網維修 | 結案。 |
| 80 | 伯達樓111室走廊及羅耀拉472室漏水維修 | 結案。 |
| 81 | 樹德樓334、335室漏水維修 | 結案。 |
| 82 | 醫學院人行步道及聖言樓停車位標示油漆 | 結案。 |
| 83 | 羅耀拉一樓會議室冷氣維修 | 結案。 |
| 84 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 宜真、宜善學苑新置，竣工結案。 |
| 85 | 文舍2407漏水改善 | 結案。 |
| 86 | 藝術學院4樓漏水改善 | 結案。 |
| 87 | 積健樓3樓漏水改善 | 結案。 |
| 88 | 信義和平學苑、濟時樓、聖言樓高壓設備維修 | 結案。 |
| 89 | 宜真學苑逃生門警報器 | 結案。 |
| 90 | 耕莘樓後方網球場周邊增建平面停車場 | 96.07.10結案。 |
| 91 | 自行車位整修工程 | 96.07.11結案。 |
| 92 | 文德頂樓不鏽鋼安全網維修 | 96.07.09結案。 |
| 93 | 濟時樓冷氣風扇馬達檢修及開關更換 | 96.07.10結案。 |
| 94 | 餐旅系天花板維修汰換工程 | 96.07.09結案。 |
| 95 | 民生學院秉雅樓遮雨棚工程 | 結案。 |
| 96 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 97 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 98 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，辦理結算作業。 |
| 99 | 光纖建置網點增加設計費 | 結算計價作業。 |
| 100 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—發包完成。 |
| 101 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 竣工驗收。 |
| 102 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，現勘作業中。 |
| 103 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，施工中。 |
| 104 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，採購組後續。 |
| 105 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 訂約備料。 |
| 106 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，發包完成。 |
| 107 | 臨心系電源及網路線配置 | 臨心系451室設置，發包中。 |
| 108 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，施工中。 |
| 109 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，現勘評估中。 |
| 110 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，訂約備料。 |
| 111 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，會勘發包中。 |
| 112 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，組裝中。 |
| 113 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑7/5訂約備料。 |
| 114 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 115 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，竣工驗收。 |
| 116 | 文德文舍學苑雨棚及改防火門 | 文德文舍學苑改善及新置，竣工驗收。 |
| 117 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，發包完成。 |
| 118 | 廁所地坪滲水 | 積健樓二樓女廁發包完成。 |
| 119 | 藝術學院4樓懷德廳漏水修理 | 藝術學院4樓懷德廳牆壁滲漏，施作中。 |
| 120 | 大体保存室控制設備 | 發包完成，訂約備料。。 |
| 121 | 人文科學圖書館東向水溝出水維修 | 人文科學圖書館東向水溝出水會勘中。 |
| 122 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月)。 |
| 123 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 124 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 125 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 126 | 全校電力改善規劃 | 初稿審閱及修正。 |
| 127 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 128 | 城區部屋頂漏水工程 | 初驗改善。 |
| 129 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 130 | 96年度建築物公共安全檢查 | 檢查中。 |
| 131 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 進場施作。 |
| 132 | 聖神修女院屋頂防漏工程 | 待結案。 |
| 133 | 文舍服務台整修 | 初驗改善。 |
| 134 | 玫瑰學苑伸縮縫維修工程 | 進場施作。 |
| 135 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 廠商備料。 |
| 136 | 城區部採光罩工程 | 施工中。 |
| 137 | 文華樓400教室漏水整修 | 觀察中。 |
| 138 | 城區部建安改善工程 | 請購流程中。 |
| 139 | 化學系鋁門修改 | 初驗改善。 |
| 140 | 聖言樓地下室滲水 | 施工中。 |
| 141 | 學輔中心漏水改善 | 施工中。 |
| 142 | 年度變電站高壓檢測 | 前置作業中。 |
| 143 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 144 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中。 |
| 145 | 建築物耐震補強 | 施工中。 |
| 146 | 淨心堂前圓環步道及花壇工程 | 96.07.09撤案。 |
| 147 | 濟時樓圖書館冷氣漏水 | 驗收中。 |
| 148 | 濟時樓冷氣主機維修 | 施工中。 |
| 149 | 音樂系空間隔間 | 施工中。 |
| 150 | 宜美學苑1至4樓盥洗室、給、排水管、牆壁、水槽整修工程 | 施工中。 |
| 151 | 就輔組漏水工程 | 完工待驗。 |
| 152 | 化學系大學部實驗室、儀器室木窗更新為鋁窗CH111、CH105、CH108、CH107、CH216、CH209、CH215、CH214 | 比、議價完成，廠商備料。 |
| 153 | 化學系大學部實驗室木窗更新為鋁窗CH211B | 比、議價完成，廠商備料。 |
| 154 | 數學系3樓漏水修繕工程 | 比、議價完成，廠商進場施作。。 |
| 155 | 應科所108天花板漏水修繕工程 | 完工待驗。 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.7.5

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 28 | 7 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 79 | 32 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對資料、更改資料計算地板面積 | 7/2~ 7/5 |  |  | 進修部大樓、理圖1F、育成中心、理工綜合教室、輔幼中心、樹德樓、羅耀拉大樓、立言學苑、立言學苑(理二舍)、玫瑰學苑、格物學苑(理一舍)、文鐸樓、仁愛學苑、聖心學苑、聖輔學苑、修女學苑 | 組長 |
| 保管系統資料輸入 | 7/02-7/05 | 7 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 7/02-7/05 | 32 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 7/02 |  |  | 表單製作、列印表單文件 |  |
|  | 7/03 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 7/03 |  |  | 倉庫盤點 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、7/4~7/5更正物理系及生科系盤點後地點檔財產352件，物品194件。

- 各系所單位文具清潔用品請領。

- 文具清潔用品請購及進貨清點。

- 進行95學年度財產盤點。

- 每月文具清潔用品盤點及對帳。

- 處理進修部主任室及宗輔室等請領文具事宜，總計 202 件。

- 96.07.02--03參加96年大學指定科目考試監試工作。

- 辦理「業務交接清冊」之作業。

叁：例行性業務

一、產相關業務：96.7.12

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 37 | 11 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 |  | 59 |  |  |  |  |
| 文具用品 |  | 144 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實地勘查 | 6/11~ 6/14 |  |  | MD新醫學大樓 | 組長 |
| 修改明細、計算樓地板面積 | 6/15 |  |  | MD新醫學大樓 文圖 | 組長 |
| 保管系統資料輸入 | 7/09-7/12 | 59 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 7/09-7/12 | 144 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 處本部送文 組內清潔工作 | 7/11.12 |  |  | 送文至總務長.會計室.秘二組.採購組 | 林.劉.孫.李 |
| 倒垃圾 | 7/11 |  |  |  | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 7/11 |  |  | 送文至聖言樓.伯達樓 | 劉.林 |
|  | 7/10.11.12 |  |  | 印條碼 | 李.林.劉.孫 |
|  | 7/11 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 7/11 |  |  | 影印 | 劉 |
|  | 7/09-7/10 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 7/10 |  |  | 各單位領用物品清單 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

肆：其他報告

一、7/9~7/12更正數學系及資工系地點檔財產322件，物品176件

二、各系所單位文具清潔用品請領。

三、文具清潔用品請購及進貨清點。

四、進行95學年度財產盤點。

五、處理進修部主任室、學務組、課務組及導師團體等請領文具事宜，總計158件。

六、辦理「業務交接清冊」之作業。

七、盤點進修部之文具用品。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.學期快結束,大額之請購單數量暴增。

2.職治系及五樓實驗室共八間教室製作窗簾已結案。

3.回收畢業生學、碩士服送洗。

4.濟時樓冷氣出風口常漏水,請營繕組協助全面維修。

5.整理已處理完之請購修單,準備打包存放。

6.填寫交接清冊。

楊貴女

- 樹德、伯達樓防震工程即將開始動工。全力協助財物之清點工作。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」持續發售中。

2.本週持續進行暑假期間之校園植栽整理及環境美化事宜。

3.「 96學年度全校垃圾清運案」已開始進行招標事宜。

4.全校化糞池抽除清理已完成驗收及結案。

5.辦理「96學年度轉學生招生考試」前置作業之各項工作。

6.全校大樓外牆清洗目前進行施工中。

7.撰寫交接清冊。

8.彙整提報事務組6月份月報。

陳淑華

1.處理教學卓越計畫執行職涯輔導與校友連繫之電話升級為手機等級與其帳務事宜。

2.轉交事務組96/06電話單及長途明細清單。

3.核計及填送96/07工讀費請領清單。

4.印製96/06統支電話費溢收清單及金額繳回出納組。

5.製單及憑證清單核銷96/06統支電話費。

6.繳交及mail工作清單。

7.處理96/06非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

8.報修值機台29056671卡線不亮燈。

9.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 進修部新生入學考試、轉學考試前，準備一般採購、庶務工作。

- 繼續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

- 回收各系學士服清洗。

- 加強進修部環境景觀，整體形象活潑有活力，以迎接7月份各項考試。

- 準備大學博覽會南區籌備工作。

- 進修部一般事務及業務。

- 臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計2份。

3.向環保署申報修正本校6月份有害事業廢棄物產出情形及儲存量情形申報。

4.向疾病管制局申請全罩式防疫防護衣，共計200件。

5.彙整並向國庫署申請本校96學年度無水酒精（乙醇）全年之使用量，共計650公升。

6.漢龍公文處理共計11件。

7.協助醫學系、生科系、營養科學系向財政部申辦無水酒精之進口。

8.彙整並向經濟部申報第二季「甲類先驅性化學工業原料」。

9.環安衛工作之移交清冊。

10.協助資訊中心協調醫學院大樓數位電表之佈線及清單整理。

11.本校有害事業廢棄物（藥品）清單之發送及統計。

12.參加縣政府甲類先驅性化學工業原料網路申報之說明會。

13.大學指定科目考試總務工作之各項核銷。

14.辦理96學年度日間部及夜間部轉學生招生考試總務工作。

羅秀香

- 組內分案會計年度7月15日前結案，請購單之數量暴增。

- 7月2日、3日負責丹鳳國中考試分區總務幹事。

- 7月10日至輔園7-11超商現場，查看拆除狀況。

- 製作5/29-6/26水電費收費表，分發給所有餐廳及廠商至出納組繳費。

- 影印卡代售1盒。

- 張同學機車失竊，停放玫瑰學院外機車棚內，協助聯絡廠商查看監視器。

邱文鶯

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車券計:34份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:0份

3.派車單3份

4.公文:0份

朱麗文

1.文開樓電梯主機齒輪組更新。

2.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

3.畢業服送洗。

4.寫業務交接表。

5.整理財產盤點資料。

6.支援大學考試工作3天。

7.96學年度日、夜間部轉學考試準備工作。

8.核銷 7 件。

9.發mail給各單位提醒、通知、表單等共10件。

10.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

11.督導、巡查清潔。

12.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

13.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

14.各單位報紙分送服務。

15.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

張毓珉

- 推選2位96學年人評會工友代表，協調後名單送人事室(曾詠彬、陳麗敏)。

- 準備7/17工友座談會開會資料。

- 食營工廠工友陳麵病假延至96.7.31日，清潔工作請外包代理(原請病假96.6.21-96.7.20)。

- 校園大樓分4區清潔外包，請購單、招標資料及評選委員名單已送出。

- 7/5參加大博會行前會，負責中區總務人員之工作已陸續執行。

6.申請積健樓96/1-6月假日加班費給外包環富清潔公司。

格秀玲

1.7/10 參與96學年度進修部考試入學之監試工作。

2.所有單據核銷。

3.協助處理車證業務。

王萍貞

- 野聲樓門口腳墊已完成交貨。

- 通知各廠商7月15日之前完成核銷。

專案業務進度

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」持續發售中。

2.「96學年度全校垃圾清運案」已開始進行招標事宜。

3.全校化糞池抽除清理已完成驗收及結案。

4.持續回收社科法管學、碩、博士服。

5.全校大樓外牆清洗目前進行施工中。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 645 | 5,534,500 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 1233 | 30,761,256 |
| 校內款項支出 | 2550 | 16,539,016 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 321 | 1,605,791 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 16 | 107,536 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 4765 | 54,548,099 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 274 | 15,754,305 |
| 彰銀活存08325900 | 32 | 6,154,266 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 3 | 191,309 |
| 語言中心學費0412791 | 22 | 13,538,161 |
| 共計 | 331 | 35,638,041 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1457 | 7,546,569 | 122,042 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 12 | 212,917 | 42,759 |
| 共計 | 1469 | 7,759,486 | 164,801 |

採購組

- 衛保組新生健檢評選會議順利完成。

- 立言學苑冷氣機順利決標。

- 資訊中心資料禪備份暨快速回復系統驗收完成。

- 資訊中心資料庫主機驗收完成。

- 立言學苑冷氣機採購案第二次開標完成。