總務處96/07/16-96/07/22業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 就輔組漏水工程 | 結案。 |
| 2 | 數學系3樓漏水修繕工程 | 結案。 |
| 3 | 應科所108天花板漏水修繕工程 | 結案。 |
| 4 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 結案。 |
| 5 | 城區部屋頂漏水工程 | 結案。 |
| 6 | 聖神修女院屋頂防漏工程 | 結案。 |
| 7 | 食品系工廠頂樓及牆壁滲水 | 結案。 |
| 8 | 信義和平地下室污水馬達故障 | 結案。 |
| 9 | 圖書館濟時樓1樓廣場水龍頭更新 | 結案。 |
| 10 | 理一舍大廳漏水 | 結案。 |
| 11 | 理一舍後側門漏水 | 結案。 |
| 12 | 利瑪竇頂樓冷卻水塔三角架損壞 | 結案。 |
| 13 | 藝術學院頂樓逃生門故障 | 結案。 |
| 14 | 食品系EP311、310地板磁磚浮起脫落 | 結案。 |
| 15 | 聖言樓百鍊展演中心地下室後門外水溝排水阻塞 | 結案。 |
| 16 | 淨心堂前水溝排水柵欄阻塞 | 結案。 |
| 17 | 生科系LS113研究室隔間及配置電源 | 結案。 |
| 18 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。 |
| 19 | 文德文舍學苑雨棚及改防火門 | 文德文舍學苑改善及新置，竣工結案。 |
| 20 | 廁所地坪滲水 | 積健樓二樓女廁竣工結案。 |
| 21 | 藝術學院4樓懷德廳漏水修理 | 藝術學院4樓懷德廳牆壁滲漏，竣工結案。 |
| 22 | 人文科學圖書館東向水溝出水維修 | 人文科學圖書館東向水溝出水竣工結案。 |
| 23 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 24 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 25 | 光纖建置網點增加設計費 | 結算計價作業。 |
| 26 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—施工中。 |
| 27 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 竣工複驗(7/19)。 |
| 28 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，施工中。 |
| 29 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，施工中。 |
| 30 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，施工中。 |
| 31 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 訂約備料。 |
| 32 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，配合施工期。 |
| 33 | 臨心系電源及網路線配置 | 臨心系451室設置，施工中。 |
| 34 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，施工中。 |
| 35 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，現勘評估中。 |
| 36 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，工程收尾配合測試。 |
| 37 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，行政作業中。 |
| 38 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，初驗辦理。 |
| 39 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑7/5訂約備料。 |
| 40 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 41 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，施工中。 |
| 42 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，施工中。 |
| 43 | 大体保存室控制設備 | 發包完成，訂約備料。 |
| 44 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月)。 |
| 45 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 46 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 47 | 全校電力改善規劃 | 初稿審閱及修正。 |
| 48 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 49 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 50 | 96年度建築物公共安全檢查 | 檢查中。 |
| 51 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 進場施作。 |
| 52 | 文舍服務台整修 | 初驗改善。 |
| 53 | 玫瑰學苑伸縮縫維修工程 | 初驗改善。 |
| 54 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 廠商備料。 |
| 55 | 城區部採光罩工程 | 待結案。 |
| 56 | 文華樓400教室漏水整修 | 暫緩不執行。 |
| 57 | 城區部建安改善工程 | 完成發包。 |
| 58 | 化學系鋁門修改 | 初驗改善。 |
| 59 | 聖言樓地下室滲水 | 待結案。 |
| 60 | 學輔中心漏水改善 | 待結案。 |
| 61 | 校長室整修工程 | 廠商備料。 |
| 62 | 校長室秘書OA修繕 | 廠商備料。 |
| 63 | 年度變電站高壓檢測 | 前置作業中。 |
| 64 | 校史室搬遷工程 | 目前進度為設計規劃中，設計監造委託書已完成。 |
| 65 | 校史室室內裝修審查 | 送件流程中。 |
| 66 | 建築物耐震補強 | 施工中。 |
| 67 | 濟時樓圖書館冷氣漏水 | 驗收中。 |
| 68 | 濟時樓冷氣主機維修 | 施工中。 |
| 69 | 音樂系空間隔間 | 施工中。 |
| 70 | LB地下室氣窗遮雨棚維修 | 施工中。 |
| 71 | 宜美學苑1至4樓盥洗室、給、排水管、牆壁、水槽整修工程 | 施工中。 |
| 72 | 兒家學園不銹鋼防盜窗及門 | 比、議價完成，廠商備料。 |
| 73 | 化學系大學部實驗室、儀器室木窗更新為鋁窗CH111、CH105、CH108、CH107、CH216、CH209、CH215、CH214 | 完工待驗。 |
| 74 | 化學系大學部實驗室木窗更新為鋁窗CH211B | 完工待驗。 |

採購組

- 醫學綜合大棲五樓圖書館內裝工程流標。

- 醫學新大樓五樓冷氣噪音測試通過。

- 原住民服務中心出訪團費評選流標。

- 醫學系高級綜合模擬假人採購流標。

- 護理系示範病房驗收。

- 物理系X光機驗收。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.通知廠商儘速完工並開發票,以便核銷。

2.回收畢業生學、碩士服送洗。

3.社圖二樓增設一監視器。

4.整理已處理完之請購修單,準備打包存放。

5.進駐醫學院新大樓後,仍有許多缺失狀況待改善,得煩請營繕組多多幫忙處理。

6.衛保組至醫學院新大樓勘查今年新生體檢之場地。

楊貴女

1.督導工友暑假期間部份區塊大掃除。

2.持續回收社科法管學、碩、博士服。

3.協助7/19（四）日間部轉學考利瑪竇樓試場之一切維修事宜。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」持續發售中。

2.本週仍持續進行暑假期間之校園植栽整理及環境美化事宜。

3.「 96學年度全校垃圾清運案」已上網招標。

4.辦理「96學年度轉學生招生考試」各項庶務工作。

5.全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中。

陳淑華

- 請款、製單及憑證報銷清單核銷96/07統支電話費。

- mail各單位96/07統支電話費明細清單 & mail出納組96/07電話明細清單。

- 印製耶穌會院96/07出帳電話費明細報表送耶穌會。

- 印製96/07自費電話費用明細送人事室。

- mail 本學年度尚未至出納組繳交自費電話之待繳明細清單。

- 處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 大學博覽會（南區高雄）前置工作。簡章打包、託運。

- 進修部轉學考試、日間部轉學考試前置作業，採購核銷作業。

- 繼續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

- 回收各系學士服清洗。

- 檢查進修部及文華樓考場水電、冷氣、電扇、日光燈有無故障情形。

- 進修部一般事務及業務。

8.  臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計3份。

3.向環保署申報並修正本校95年1月份-12月有害事業廢棄物產出情形及儲存量情形申報。

4.協調縣政府環保局第六課參訪事宜。

5.向原子能委員會申報（網路）本校七月份密封性放射性物質使用情形。

6.漢龍公文處理共計15件。

7.協助醫學系、生科系、營養科學系向財政部申辦無水酒精之進口。

8.協助系所修正本校甲類先驅性化學工業原料勘誤。

9.申報本校6月份校園事故處理報告表。

10.調查本校實驗室廢棄藥品，併列冊清查。

11.本校有害事業廢棄物（藥品）清單之發送及統計。

12.申報本校感染性事業廢棄物。

13.辦理本校日間部及進修部轉學生考試及閱卷等相關總務工作。

14.配合環保署調查本校紙杯減量調查及計量表。

羅秀香

- 組內分案見單即立刻處理。

- 日、夜間部轉學考，廠商租借場地賣便當。

- 重新簽訂與台灣總修院之合約。

- 全校公共空間監視器，全面維修換鏡頭。

格秀玲

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車券計:5份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:0份

3.派車單5份

4.公文:0份

朱麗文

1.文開樓電梯調整。

2.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

3.畢業服送洗。

4.整理財產盤點資料。

6.支援96學年度日夜間部轉學考試工作。

8.核銷 1 件。

9.發mail給各單位提醒、通知、表單等共1件。

10.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

11.督導、巡查清潔。

12.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

13.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

14.各單位報紙分送服務。

15.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

張毓珉

- 處理兒家系工友羅帶娣休假清潔代工(96.7.16-7.31)。

- 7/17上午工友座談。

- 文研樓工友徐貴蘭96.7.31日退休，96.7.18-96.7.31休假，清潔工作請外包代理。

- 準備校園20棟大樓清潔外包工作規範。

- 處理大博會行前工作。

- 10位約聘工友簽雇工勞動契約書。

7.人事室請每位工友、技工確認96學年度休假天數及簽名。

王萍貞

- 為求博士服帽外觀一致起見，特訂製帽穗70個。

專案業務進度

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」持續發售中‧

2.「 96學年度全校垃圾清運案」已上網招標‧

3.全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中‧

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.7.19

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1278 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 65 | 34 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 33 | 83 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 7/16-7/19 | 34 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 7/16-7/19 | 83 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 處本部送文 組內清潔工作 | 7/16.17.18.19 |  |  | 送文至總務長.會計室.祕二組 | 林.劉.孫.李 |
|  | 7/16 |  |  | 擦桌子.掃地 | 公 |
| 倒垃圾 | 7/18.19 |  |  |  | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 7/18 |  |  | 送文至醫學院.伯達樓.藝術學院 | 劉 |
|  | 7/16.17.18.19 |  |  | 印條碼 | 李.林.劉.孫 |
|  | 7/18 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 7/17.18 |  |  | 影印 | 劉.孫 |
|  | 7/16-7/17 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  |  |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 各系所單位文具清潔用品請領。

二、文具清潔用品請購及進貨清點。

三、進行95學年度財產盤點。

四、核對95學年度理外民財產報廢檔財產570件，物品441件。

五、處理進修部經濟系、事務組、英文系及導師團體等請領文具事宜，總計137 件。

六、盤點進修部之文具用品。

七、與會計室進行7月份上半月對帳，計153筆。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 510 | 3,674,183 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 1021 | 7,192,175 |
| 校內款項支出 | 2202 | 34,078,109 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 642 | 2,363,753 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 20 | 677,090 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 4395 | 47,985,310 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 133 | 92,147,009 |
| 彰銀活存08325900 | 8 | 725,697 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 2 | 191,309 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 118,520 |
| 共計 | 146 | 93,182,535 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1457 | 7,546,569 | 122,042 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 12 | 212,917 | 42,759 |
| 共計 | 1469 | 7,759,486 | 164,801 |

四、綜合業務部份