總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 3 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，竣工結案。 |
| 4 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓東向外壁，施工中。 |
| 5 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，複驗。 |
| 6 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處施作，竣工驗收。 |
| 7 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，竣工複驗。 |
| 8 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，驗收作業。 |
| 9 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，施工中。 |
| 10 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系驗收中。 |
| 11 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，驗收中。 |
| 12 | 臨心系電源及網路線配置 | 臨心系451室設置，竣工驗收。 |
| 13 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑施工中。 |
| 14 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，施工中。 |
| 15 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，竣工結案。 |
| 16 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 基礎醫學研究所審閱後，訂約備料。 |
| 17 | 空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，竣工驗收。 |
| 18 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，呈核後續。 |
| 19 | 大体保存室控制設備 | 施工中。 |
| 20 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，竣工驗收。 |
| 21 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月份)。 |
| 22 | 玫瑰學苑伸縮縫維修工程 | 結案。 |
| 23 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 維護保養。 |
| 24 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 25 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 26 | 全校電力改善規劃 | 資料修正。 |
| 27 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 28 | 96年度建築物公共安全檢查 | 檢查作業中。 |
| 29 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 待結案。 |
| 30 | 聖神修女院屋頂防漏工程 | 施中。 |
| 31 | 年度變電站高壓檢測 | 前置作業。 |
| 32 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 施工中。 |
| 33 | 城區部採光罩工程 | 結案。 |
| 34 | 宜真學苑逃生門警報器 | 結案。 |
| 35 | 化學系鋁門修改 | 結案。 |
| 36 | 聖言樓地下室滲水 | 結案。 |
| 37 | 學輔中心漏水改善 | 結案。 |
| 38 | 校長室整修工程 | 施工中。 |
| 39 | 校長室秘書OA修繕 | 施工中。 |
| 40 | 城區部建安改善工程 | 施工。 |
| 41 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 42 | 經濟系SL328研究室壁癌 | 取消施工。 |
| 43 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 6月中施工。 |
| 44 | 化學系CH315、316實驗室整修 | 7月20日完工。 |
| 45 | 立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗 | 7月中完工。 |
| 46 | 化學系2.3樓研究室門窗整修 | 7月中完成 |
| 47 | 田徑場大門柱損壞及倉庫鎖鐵捲門馬達修繕 | 驗收完成結案。 |
| 48 | 化學系CH216儀器室天花板漏水 | 7月23日完成。 |
| 49 | 濟時樓圖書館八樓隔間 | 施工中。 |
| 50 | 利瑪竇地下室研究室、一樓演講廳及二樓201、202、203教室漏水 | 完成待結。 |
| 51 | 96年7月份電費 | 已請款中。 |
| 52 | 醫學院補收據96年6月份電費 | 已核銷。。 |
| 53 | 96年7月份水費$632,542 | 已請款中。 |
| 54 | 資工系SF551、642、651室配電整修 | 已請老松儘快施工，7月23日以前完工。 |
| 55 | 濟時樓9樓國際會議廳換修65組太陽光燈管及30組省電型 | 流程中。 |

採購組

- 校區垃圾清運委外開標。

- 駐衛警委外開標。

- 總務資訊系統驗收。

- 醫學系高級綜合模擬假人採購開標。

保管組

- 準備回收理、民學院報廢之財物。

- 續盤進修部之文具用品，以備八月份會計師查帳。