總務處96/07/23-96/07/29業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 田徑場大門柱損壞及倉庫鎖鐵捲門馬達修繕 | 驗收完成結案。 |
| 2 | 兒家學園不銹鋼防盜窗及門 | 結案。 |
| 3 | 化學系大學部實驗室、儀器室木窗更新為鋁窗CH111、CH105、CH108、CH107、CH216、CH209、CH215、CH214 | 結案。 |
| 4 | 化學系大學部實驗室木窗更新為鋁窗CH211B | 結案。 |
| 5 | 校史室室內裝修審查 | 96.07.24結案。 |
| 6 | 濟時樓圖書館冷氣漏水 | 96.07.25結案。 |
| 7 | 音樂系空間隔間 | 96.07.24結案。 |
| 8 | LB地下室氣窗遮雨棚維修 | 96.07.23結案。 |
| 9 | 中美堂排水溝整修 | 96.07.23結案。 |
| 10 | 聖言樓防護緣及扶手、止滑條 | 96.07.24結案。 |
| 11 | 路燈旗桿環改善 | 96.07.25結案。 |
| 12 | LB大樓樓梯遮雨棚維修 | 96.07.24結案。 |
| 13 | 言論廣場前馬路路線標示 | 96.07.24結案。 |
| 14 | 文舍服務台整修 | 結案。 |
| 15 | 城區部採光罩工程 | 結案。 |
| 16 | 化學系鋁門修改 | 結案。 |
| 17 | 聖言樓地下室滲水 | 結案。 |
| 18 | 學輔中心漏水改善 | 結案。 |
| 19 | 年度變電站高壓檢測 | 結案。 |
| 20 | 臨心系電源及網路線配置 | 臨心系451室設置，竣工結案。 |
| 21 | 醫學大樓空調系統保養工程 | 醫學大樓冷卻水塔空調箱濾網等清洗加藥保養，竣工結案。 |
| 22 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處現勘，竣工結案。 |
| 23 | 立言學苑鋁窗工程 | 立言學苑3樓配合冷氣機按裝改善，竣工結案。 |
| 24 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 25 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 26 | 光纖建置網點增加設計費 | 結算計價作業。 |
| 27 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—施工中。 |
| 28 | 護理示範病房及階梯教室內裝工程 | 竣工複驗(7/19)。 |
| 29 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，施工中。 |
| 30 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，施工中。 |
| 31 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，施工中。 |
| 32 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 訂約備料。 |
| 33 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，配合施工期。 |
| 34 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，現勘評估中。 |
| 35 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，工程收尾配合測試。 |
| 36 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，初驗辦理(7/25)。 |
| 37 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 施工中。 |
| 38 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 39 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，會勘中。 |
| 40 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料評估中。 |
| 41 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，施工中。 |
| 42 | 大体保存室控制設備 | 施工中。 |
| 43 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月)。 |
| 44 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 維護保養。 |
| 45 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 46 | 全校電力改善規劃 | 初稿審閱及修正。 |
| 47 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 48 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 49 | 96年度建築物公共安全檢查 | 檢查中。 |
| 50 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 進場施作。 |
| 52 | 玫瑰學苑伸縮縫維修工程 | 待結案。 |
| 53 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 廠商備料。 |
| 54 | 文華樓400教室漏水整修 | 暫緩不執行。 |
| 55 | 城區部建安改善工程 | 備料中。 |
| 56 | 翻譯學研究所建物更新 | 施工中。 |
| 57 | 野聲樓進屋管滲水改善 | 施工中。 |
| 58 | 外語學院牆壁剝落 | 評估中。 |
| 59 | 校長室整修工程 | 施工中。 |
| 60 | 校長室秘書OA修繕 | 施工中。 |
| 61 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 62 | 建築物耐震補強 | 施工中。 |
| 63 | 濟時樓冷氣主機維修 | 施工中。 |
| 64 | 文園餐廳不銹鋼雨遮工程 | 施工中。 |
| 65 | 宜美學苑1至4樓盥洗室、給、排水管、牆壁、水槽整修工程 | 施工中。 |
| 66 | 濟時樓3樓男廁東面天花板工程 | 施工中。 |

出納組

- 支出部份

- 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 650 | 4,301,145 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 1201 | 14,746,722 |
| 校內款項支出 | 2087 | 52,812,590 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 443 | 2,089,879 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 17 | 107,500 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 4398 | 74,057,836 |

- 二、收入部份

- 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

- 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 101 | 1,631,659 |
| 彰銀活存08325900 | 13 | 1,991,679 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 2 | 240,748 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 126,560 |
| 共計 | 119 | 3,990,646 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 4,132 | 22,569,366 | 697,111 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 40 | 1,342,911 | 269,458 |
| 共計 | 4,172 | 23,912,277 | 966,569 |

四、綜合業務部份

- 定存共計2筆到期，本金$52,228,283利息$783,144元到期本息共計$53,011,427元正﹔其中一筆本息$2,276,893續存；另1筆定存本息$50,734,534元正到期解約。

- 本週收6上輔幼學雜費15人$639,313元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.7.26

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 13 | 19 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對房號、核對房名、核對空間 | 7/23 |  |  | 濟時樓 | 組長 |
| 修改平面圖 | 7/24~26 |  |  | 焯炤館,野聲樓 | 組長 |
| 處本部送文 | 7/23.25.26 |  |  | 送文至總務長.會計室. | 劉.孫.陳.李 |
| 保管系統資料輸入 | 7/23-7/26 | 8 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 7/23-7/26 | 19 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 7/23 |  |  | 擦桌子.掃地 | 公 |
| 倒垃圾 | 7/25.26 |  |  |  | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 7/23 |  |  | 送文至醫學院.伯達樓.藝術學院.積建樓.文華樓.文開樓 | 劉 |
|  | 7/23.24.25 |  |  | 印條碼 | 林.劉.孫 |
|  | 7/23.25 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 7/26 |  |  | 影印 | 陳 |
|  | 7/23-7/24 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 7/23 |  |  | 表單製作 |  |
|  | 7/23 |  |  | 列印表單文件 |  |
|  | 7/24 |  |  | 倉庫盤點 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  |  |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、7/25回收報廢品財產31件，物品117件。

二、各系所單位文具清潔用品請領。

三、文具清潔用品請購。

四、7月份全校各單位文具清潔用品請領單位結帳。

五、列印扣帳表單核對後送會計室。

六、進行文具清潔用品結帳後每月之倉庫盤點。

七、處理進修部導師團體及事務組請領文具事宜，總計 10 件。

八、盤點進修部之文具用品。

九、96.07.25下午及96.07.26上午執行報廢物品之回收作業。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.通知廠商儘速完工並開發票,以便趕在月底前完成核銷。

2.回收畢業生學、碩士服並送洗。

3.醫圖目前進行搬遷中,預計九月正式開放。

4.新大樓內部陸續進行冷氣及實驗室之整修工程。

5.進駐醫學院新大樓後,仍有許多缺失狀況待改善,得煩請營繕組多多幫忙處理。

6.遲至本週仍接獲不少請購單待處理,月底要核銷,造成不小壓力。

楊貴女

1.督導工友暑假期間部份區塊大掃除。

2.持續回收社科法管學、碩、博士服。

3.7/2陪同張姐徹底檢查泇泰外包公司處理利瑪竇樓總體環境之清潔狀況。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」持續發售中。

2.本週仍持續進行暑假期間之校園植栽整理及環境美化事宜。

3.「 96學年度全校垃圾清運案」第一次招標因家數不足，宣告流標。

4.「96學年度轉學生招生考試」各項庶務工作於本週圓滿完成。

5.全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中。

6.7/25~26出席參與人事室主辦之「秘書研習營」。

7.日間部轉學考試核報工作費。

陳淑華

- 報修值機台29056671卡線不亮燈。

- 更新電話資料庫。

- 處理推廣部小總機電號同群組跳號問題。

- 處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 大學博覽會（南區高雄）核銷作業。

- 進修部轉學考試、日間部轉學考試核報工作費。

- 繼續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

- 回收各系學士服清洗。

- 檢查進修部飲水機及大樓清潔。

- 進修部一般事務及業務。

- 臨時交辦業務

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.協助研發室查核藥品報銷清單共計1份。

3.向環保署申報並修正本校95年1月份-12月有害事業廢棄物產出情形及儲存量情形申報。

4.參訪縣政府環保局第六課討論本校「有害事業廢棄物清運計畫書」相關事宜。

5.漢龍公文處理共計10件。

6.參加縣政府「空、水、廢、毒基線資料申報說明會」。

7.參加教育部「推動大專校ISO14001環境管理系統宣導說明會」。

8.參加縣政府「餐飲業空氣污染防治法規宣導及控制技術說明會」。

9.調查本校實驗室廢棄藥品，併列冊清查。

10.本校有害事業廢棄物（藥品）清單之發送及統計。

11.辦理本校日間部及進修部轉學生考試及閱卷等相關總務工作。

12.配合環保署調查本校紙杯減量調查及計量表。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理。

2.電催16家未繳款廠商，請其務必於7/31日前繳交。

3.警衛室修換監視器鏡頭8個。

格秀玲

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車券計:3份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:0份

3.派車單5份

4.公文:0份

朱麗文

1.回收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

2.畢業服送洗、核銷。

3.文華樓2支、文友樓1支監視攝影機維修。

4.核銷 4 件。

5.發mail給各單位提醒、通知、表單等共3件。

6.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

7.督導、巡查清潔。

8.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

9.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

10.各單位報紙分送服務。

11.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

張毓珉

- 大博會中區帳單核銷完畢。

- 12位24份約聘合約送簽。

- 理二舍工友林阿涼生病請假。

- 修改20棟大樓清潔外包工作規範。

- 檢查積健樓清潔外包區，電請環富公司黃先生於7/31日前改善。

6. 檢查進修部、利瑪竇、校園外圍西區清潔外包，電請泇泰公司於7/31日前改善。

專案業務進度

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」持續發售中。

2.「 96學年度全校垃圾清運案」第一次招標因家數不足，宣告流標。

3.全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中。