總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 3 | 馬賽克壁畫及工程 | 新醫學大樓東向外壁，竣工驗收。 |
| 4 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，竣工驗收。 |
| 5 | 校園中央大道景觀照明追加改善工程 | 校園中央大道入口處施作，竣工結案。 |
| 6 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，竣工複驗。 |
| 7 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，驗收作業。 |
| 8 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，竣工結案。 |
| 9 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系驗收中。 |
| 10 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手等台及出風口等設備，驗收中。 |
| 11 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑施工中。 |
| 12 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，施工中。 |
| 13 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 基礎醫學研究所審閱後，訂約備料。 |
| 14 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，呈核後續。 |
| 15 | 大体保存室控制設備 | 竣工驗收。 |
| 16 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，竣工驗收。 |
| 17 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(8月份)。 |
| 18 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，呈核後續。 |
| 19 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，評估後續。 |
| 20 | 生科系不斷電系統建置 | 待後續交辦。 |
| 21 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 22 | 全校電力改善規劃 | 資料修正。 |
| 23 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 24 | 96年度建築物公共安全檢查 | 結案。 |
| 25 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 結案。 |
| 26 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 施工中。 |
| 27 | 翻譯學研究所建物更新 | 結案。 |
| 28 | 野聲樓進屋管滲水改善 | 結案。 |
| 29 | 外語學院牆壁剝落 | 發包。。 |
| 30 | 校長室整修工程 | 結案。 |
| 31 | 校長室秘書OA修繕 | 結案。 |
| 32 | 城區部建安改善工程 | 結案。 |
| 33 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 34 | 經濟系SL328研究室壁癌 | 取消施工。 |
| 35 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 6月中施工。 |
| 36 | 化學系CH315、316實驗室整修 | 結案7/24。 |
| 37 | 立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗 | 結案7/24。 |
| 38 | 化學系2.3樓研究室門窗整修 | 結案7/24。 |
| 39 | 化學系CH216儀器室天花板漏水 | 結案7/24。 |
| 40 | 濟時樓圖書館八樓隔間 | 結案7/24。 |
| 41 | 利瑪竇地下室研究室、一樓演講廳及二樓201、202、203教室漏水 | 完成待結。 |
| 42 | 96年7月份電費 | 已請款中。 |
| 43 | 醫學院補收據96年6月份電費 | 已核銷。。 |
| 44 | 96年7月份水費$632,542 | 已請款中。 |
| 45 | 資工系SF551、642、651室配電整修 | 結案。 |
| 46 | 濟時樓9樓國際會議廳換修65組太陽光燈管及30組省電型 | 完工待結。 |
| 47 | 營養系全系實驗室整修 | 結案7/23。 |
| 48 | 體育系積健樓3樓實驗室隔間矽酸鈣板整修 | 結案7/24。 |
| 49 | 仁愛信義和平學苑清洗水塔 | 9月初施工。 |

保管組

- 續盤進修部之文具用品，以備八月份會計師查帳。

- 至各系所黏貼財產條碼。

- 核對95學年度帳務。