總務處96/07/30-96/08/05業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化學系CH315、316實驗室整修 | 結案。 |
| 2 | 立言學苑2樓百葉窗更改裝鋁窗 | 結案。 |
| 3 | 化學系2.3樓研究室門窗整修 | 結案。 |
| 4 | 化學系CH216儀器室天花板漏水 | 結案。 |
| 5 | 濟時樓圖書館八樓隔間 | 結案。 |
| 6 | 資工系SF551、642、651室配電整修 | 結案。 |
| 7 | 營養系全系實驗室整修 | 結案。 |
| 8 | 體育系積健樓3樓實驗室隔間矽酸鈣板整修 | 結案。 |
| 9 | 宜美學苑1至4樓盥洗室、給、排水管、牆壁、水槽整修工程 | 結案。 |
| 10 | 濟時樓3樓男廁東面天花板工程 | 結案。 |
| 11 | 濟時樓冷氣主機維修 | 結案。 |
| 12 | 文園餐廳不銹鏽鋼雨遮工程 | 結案。 |
| 13 | 護理系MD445、MD444空間整修 | 結案。 |
| 14 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 結案。 |
| 15 | 96年度建築物公共安全檢查 | 結案。 |
| 16 | 宜美學苑浴室整修(3、4樓) | 結案。 |
| 17 | 玫瑰學苑伸縮縫維修工程 | 結案。 |
| 18 | 翻譯學研究所建物更新 | 結案。 |
| 19 | 野聲樓進屋管滲水改善 | 結案。 |
| 20 | 校長室整修工程 | 結案。 |
| 21 | 校長室秘書OA修繕 | 結案。 |
| 22 | 光纖建置網點增加設計費 | 竣工結案。 |
| 23 | 醫學綜合大樓百葉窗改鋁窗 | 醫學綜合大樓臨外空間改善，竣工結案。 |
| 24 | 宜真、宜善、宜美學苑窗型冷氣機 | 宜真、宜善、宜美等學苑新置，竣工結案。 |
| 25 | 宜真、宜善學苑三人房床鋪家俱組 | 宜真、宜善學苑1、2、3樓，4人房改3人房，竣工結案。 |
| 26 | 污水處理場 | 運轉操作。 |
| 27 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 28 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—施工中。 |
| 29 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，初驗中。 |
| 30 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，施工中。 |
| 31 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 施工中。 |
| 32 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手台等及出風口等設備，施工中。 |
| 33 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，呈核後續。 |
| 34 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 施工中。 |
| 35 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，備料中。 |
| 36 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，發包完成。 |
| 37 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，發包完成 |
| 38 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，評估中。 |
| 39 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，評估中。 |
| 40 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料評估中。 |
| 41 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，施工中。 |
| 42 | 大体保存室控制設備 | 施工中。 |
| 43 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(7月)。 |
| 44 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 45 | 全校電力改善規劃 | 轉採購組發包。 |
| 46 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 待退費。 |
| 47 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 48 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 施工中。 |
| 49 | 城區部建安改善工程 | 施工中。 |
| 50 | 外語學院牆壁剝落 | 請購作業中。 |
| 51 | 文鐸樓漏水整修工程 | 請購流程。 |
| 52 | 水塔整修補強工程 | 請購流程。 |
| 53 | 96年度消防安全檢查申報 | 請購流程。 |
| 54 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 55 | 建築物耐震補強 | 施工中。 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.8.2

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 40 | 33 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 7/30.31.8/1.2 |  |  | 送文至總務長.會計室.秘二組.採購組.校史室 | 孫.林.李.劉 |
| 保管系統資料輸入 | 7/30-8/02 | 2 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 7/30-8/02 | 33 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 7/30 |  |  | 擦桌子 | 公 |
| 倒垃圾 | 7/30-7/31 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 7/31.8/1.2 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 7/30.31.8/1.2 |  |  | 印條碼 | 林.孫.劉.李 |
|  | 7/31.8/1 |  |  | 影印 | 陳.孫.劉 |
|  | 8/01 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 7/30 |  |  | 文具用品進貨數量查驗與電腦建檔 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理進修部主任室、日文系、註冊組、英文系、會計系、經濟系及宗輔室等請領文具事宜，總計167件。

二、盤點進修部之文具用品。

三、各系所單位文具清潔用品請領。

四、文具清潔用品請購。

五、7/31宜真宜善上午驗收床組。

六、7/31下午宜真宜美驗收冷氣。

七、文藝醫學院財產登錄及列印條碼，財產141件，列管74件。

八、與會計室進行7月份上半月對帳事宜。

九、7月25日回收廢品，總計回收金額為71,005元整，廠商於7月31日將款項繳納至出納組。

十、核對7/24前財物新增帳財產313件，物品63件。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 987 | 4,716,433 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 1565 | 40,969,054 |
| 校內款項支出 | 1149 | 31,866,309 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 798 | 3,659,687 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 35 | 496,180 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 4534 | 81,707,663 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 178 | 2,220,668 |
| 彰銀活存08325900 | 18 | 2,246,745 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 6 | 1,926,469 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 87,440 |
| 共計 | 205 | 6,481,322 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1660 | 15,163,449 | 734,990 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 28 | 338,947 | 62,989 |
| 共計 | 1688 | 15,502,396 | 797,979 |

四、綜合業務部份

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.整理95學年度之請購修單,將其歸檔。

2.回收畢業生學、碩士服送洗。

3.8/1大傳所學生借用新大樓一樓場地拍片。

4.神父宿舍飲水機故障,已緊急叫修。

5.新大樓內部陸續進行冷氣及實驗室之整修工程。

6.進駐醫學院新大樓後,仍有許多缺失狀況待改善,得煩請營繕組多多幫忙處理。

楊貴女

1、協調工友和系所暑假期間私人辦公室之打蠟事宜。

2、自7/31起利瑪竇樓「社文中心」財產交由事務組管理。

3、7/31利瑪竇樓公共教室清潔外包交接更換。

4、持續回收社科法管學、碩、博士服。

錢小圓

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」均於本週停止出售,並已完成結案事宜。

2.本週仍持續進行暑假期間之校園植栽整理及環境美化事宜。

3.「 96學年度全校垃圾清運案」於本週順利決標，目前進行簽約中。

4. 全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中。

陳淑華

1.續處理電話資料庫更新。

2.處理教學卓越計畫執行職涯輔導與校友連繫之電話恢復原先等級及帳務事宜。

3.送印製96學年度全校電話表之請購單。

4.彙交事務組96/07電話單及長途明細清單。

5.96/07統支電話費溢收金額繳回出納組。

6.96/07統支電話費繳費證明及溢繳電話費收據送會計室結案。

7.處理醫學系研究室及實驗室申裝電話事宜。

8.電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 進修部新生報到揭榜前置作業。

- 繼續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

- 繼續回收各系學士服清洗。

- 複檢進修部飲水機及大樓清潔。

- 進修部一般事務及業務。

7.臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案1件。

2.向行政院環保署申報本校96年7月份有害事業廢棄物產出情形及儲存量情形申報。

3.參加本校「97學年度新生及新進人員體格及健康檢查」第一次籌備會。

4.協助生命科學系辦理危險性機械設備（壓力容器）報廢停用申請。

5.漢龍公文處理共計9件。

6.向教育部申報本校七月份「校園實驗場所事故處理報告」。

7.調查本校實驗室廢棄藥品，併列冊清查。

8.辦理本校日間部及進修部轉學生考試及閱卷等相關總務核銷工作。

9.彙整本校97學年度應參加健檢各系人員名單。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理。

2.寄送主教團之合約內文一改再改，一直無法定案。

3.發函輔園南仁湖餐廳，請其提出新增空間之運用及租金規劃草案。

4.出售影印卡1盒。

格秀玲

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車券計:5份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:0份

3.派車單5份

4.公文:0份

朱麗文

1.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

2.畢業服送洗、核銷。

3.文華樓電梯維修。

4.核銷 4 件。

5.發mail給各單位提醒、通知、表單等共3件。

6.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

7.督導、巡查清潔。

8.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

9.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

10.各單位報紙分送服務。

11.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

張毓珉

1.理二舍工友林阿涼、食營工廠工友陳麵各請病假一個月(96.8.1-96.9.11)，工作由清潔外包公司代工。

2.10位約聘工友及木工約聘合約簽核完成。

3.96學年清潔外包採購組遲未決標，20棟大樓及所有外圍區，緊急商請全日美清潔外包公司暫時代理清潔工作。(7/31交接各棟樓鑰匙)

4.泇泰清潔公司宣稱遺失利瑪竇5樓鑰匙，外包全日美公司反應利瑪竇大樓8/1晚上關門後，仍有輔大工友自由進出利瑪竇6樓；鑰匙外流，造成門禁安全堪慮。

5.點發清潔用品45份。

6.處理專任工友調動交接事宜。

專案業務進度

1.「96學年度大學分發入學招生簡章」及「96學年度大學考試分發入學登記分發相關資訊」均於本週停止出售,並已完成結案事宜。

2.「96學年度全校垃圾清運案」於本週順利決標，目前進行簽約中。

3.全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中。