總務處96/08/06-96/08/12業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宜真、宜善學苑熱水鍋爐 | 結案。 |
| 2 | 利瑪竇地下室研究室、一樓演講廳及二樓201、202、203教室漏水 | 結案。 |
| 3 | 96年7月份電費 | 核銷結案。 |
| 4 | 96年7月份水費$632,542 | 核銷結案。 |
| 5 | 濟時樓9樓國際會議廳換修65組太陽光燈管及30組省電型 | 結案。 |
| 6 | 外語學院牆壁剝落 | 結案。 |
| 7 | 文鐸樓漏水整修工程 | 結案。 |
| 8 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 9 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—8/7初驗。 |
| 10 | 公衛系手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，續初驗中。 |
| 11 | 公衛系環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，施工中。 |
| 12 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 8/7未完工無法出初驗。 |
| 13 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手台等及出風口等設備，施工中。 |
| 14 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，呈核通過。 |
| 15 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 施工中。 |
| 16 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，配合工進中。 |
| 17 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，發包完成。 |
| 18 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，發包完成 |
| 19 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，會同申請單位現勘評估中。 |
| 20 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，會同申請單位現勘評估中。 |
| 21 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集中。 |
| 22 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，施工中。 |
| 23 | 大体保存室控制設備 | 施工中。 |
| 24 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(8月)。 |
| 25 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 26 | 全校電力改善規劃 | 轉採購組發包。 |
| 27 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 領取退費。 |
| 28 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 29 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 施工中。 |
| 30 | 城區部建安改善工程 | 施工中。 |
| 31 | 生科食科淨心堂發電機建置 | 圖資規劃中。 |
| 32 | 水塔整修補強工程 | 請購流程。 |
| 33 | 96年度消防安全檢查申報 | 請購流程。 |
| 34 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 35 | 建築物耐震補強 | 施工中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院新大樓8/4因打雷,玻璃破了2塊；舊大樓則破了一塊。

2.回收畢業生學、碩士服送洗並核銷一部分洗衣費。

3.醫學院二樓飲水機故障叫修。

4.新大樓內部陸續進行冷氣及實驗室之整修工程。

5.進駐醫學院新大樓後,仍有許多缺失狀況待改善,得煩請營繕組多多幫忙處理。

6.醫學院宗輔室即將搬入總務窗口之臨時辦公室,總務窗口之固定辦公室至今仍未確定。

楊貴女

1.為利瑪竇大樓及羅耀拉大樓新進人員製作門禁卡。

2.持續回收社科法管學、碩、博士服。

錢小圓

1.本週正進行文學院神父宿舍之植栽整理及環境美化事宜。

2.本週將進行田徑場及校後門之大樹修剪事宜。

3.「 96學年度全校垃圾清運案」順利決標，目前進行簽約中；本週替廠商處理進入焚化廠之申請事宜。

4.全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中。

5.簽文後擬發文各單位，進行全校水塔及蓄水池之清洗。

6.本週將進行全校杜鵑花之整理及換植事宜；目前正請廠商估價中。

陳淑華

- 核計及填送95/08工讀費請領清單。

- 修改新學年度全校電話表資料。

- 續處理學卓越計畫執行職涯輔導與校友連繫之電話帳務事宜。

- 處理醫學系2門預留電話線路過短，無法施工問題。

- 處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 進修部新生報到揭榜中美堂場地佈置、撤場及便當訂購。

- 繼續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

- 繼續回收各系學士服清洗。

- 進修部預計8月下旬飲水機更換濾心及殺菌燈。

- 進修部預定8月31日清洗水塔。

- 臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.新進實驗室研究生名單彙整以利開學籌辦教育訓練。

3.96年度新進人員實驗室安全衛生教育訓練規劃籌備。

4.協助生命科學系辦理危險性機械設備（壓力容器）報廢停用申請。

5.漢龍公文處理共計4件。

6.申報本校7月份密封放射性設備使用情形申報。

7.調查本校實驗室廢棄藥品，併列冊清查。

8.96學年實驗室安全衛生認證標章發送。

9.行政院原子能委員會網路審議帳號申請登錄。

10.校內96學年度未變性酒精之彙整並申請用印。

11.固體有害事業廢棄物合約內容修訂。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理。

2.電梯年度維修，簽文呈請核示。

3.影印卡出售2盒。

4.製作6/27-7/26水電費表，分發給餐廳及廠商，請其至出納組繳費。

格秀玲

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車券計:6份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:0份

3.派車單4份

4.公文:0份

朱麗文

1.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

2.畢業服送洗、整理、核銷。

3.聯絡修補鴿網廠商(文華樓鴿網破)。

4.記錄文鐸樓劉志明神父反應事項。

5.文華樓文開樓電梯保養。

6.于樞機主教逝世29週年紀念追思儀式墓園週邊環境準備工作。

7.文鐸樓旁大盆景遷移。

8.檢修E化教室設備。

9.發mail給各單位提醒、通知、表單等共3件。

10.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

11.督導、巡查清潔。

12.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

13.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

14.各單位報紙分送服務。

15.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

張毓珉

- 到家慰問生病第二次開刀之工友林阿涼。

- 資源回收7月份報表資料傳送新莊市公所清潔隊。

- 參加96學年清潔外包廠商資格審查會。

- 颱風來臨，請機動組工友加強清理水門。

- 處理聖言樓退休工友鎖匙交接。

- 請清潔外包公司8/16前，加強清理于故校長墓園。

- 請營繕組修改新電工合約；城區推廣部約聘工友合約修改後再送簽。

王萍貞

1.訂購放置博士服之紙盒40個，本週已製作完成並交貨.

專案業務進度

1.簽文後擬發文各單位，進行全校水塔及蓄水池之清洗。

2.「96學年度全校垃圾清運案」順利決標，目前進行簽約中；本週替廠商處理進入焚化廠之申請事宜。

3.全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 185 | 2,260,351 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 2247 | 71,394,068 |
| 校內款項支出 | 1182 | 33,212,368 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 566 | 3,097,474 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 2 | 7,900 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 4182 | 109,972,161 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 70 | 2,530,594 |
| 彰銀活存08325900 | 18 | 2,099,260 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 17 | 22,091,966 |
| 語言中心學費0412791 | 3 | 273,110 |
| 共計 | 108 | 26,994,930 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 1313 | 8,103,180 | 318,815 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 12 | 544,100 | 108,820 |
| 共計 | 1325 | 8,647,280 | 427,635 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.8.9

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 28 | 32 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 39 | 48 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 8/9 |  |  | 送文至總務長.會計室 | 孫.劉 |
| 保管系統資料輸入 | 8/06-8/09 | 32 |  | 清潔用品輸入建檔 | 公 |
|  | 8/06-8/09 | 48 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 8/9 |  |  | 擦桌子.掃地 | 公 |
| 提水 | 8/6 |  |  | 領文具 | 公 |
| 倒垃圾 | 8/7.9 |  |  | 印條碼 | 劉.李 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 8/9 |  |  | 影印 | 劉 |
|  | 8/9 |  |  | 送文至藝術學院.文友樓.文開樓.文華樓.文德文舍.積健樓.醫學院.伯達樓.濟時樓.羅耀拉.聖言樓 | 劉.孫 |
|  | 8/06-8/08 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 8/07 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  |  |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、對95學年度財物新增及報廢檔。

二、各系所單位文具清潔用品請領。

三、95學年度財產核對帳。

四、處理進修部主任室、經濟系、哲學系、中文系、歷史系、企管系及宗輔室等請領文具事宜，總計113件。

五、協助辦理進修部新生揭榜及報到事宜。（96.08.07-96.08.09三天）

採購組

- 醫學系第三期實驗室設備初驗。

- 96清潔委外資格標開標。

- 全校電力改善開始招標。

- 駐衛警評選會議。