總務處96/08/13-96/08/19業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人事室主任辦公室天花板換新 | 結案。 |
| 2 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 3 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—驗收作業。 |
| 4 | 公衛系344A手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，續初驗中。 |
| 5 | 公衛系342A環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，施工中。 |
| 6 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 正式驗收後續。 |
| 7 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手台等及出風口等設備，竣工驗收。 |
| 8 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，呈核通過。 |
| 9 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 施工中。 |
| 10 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，配合工進中。 |
| 11 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，8/15入場施作。 |
| 12 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，8/15入場施作。 |
| 13 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，發包完成，呈核中。 |
| 14 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，發包完成，呈核中。 |
| 15 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集中。 |
| 16 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，配合施工中。 |
| 17 | 大体保存室控制設備 | 施工中。 |
| 18 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(8月)。 |
| 19 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 20 | 全校電力改善規劃 | 上網公告。 |
| 21 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 22 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 23 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 施工中。 |
| 24 | 城區部建安改善工程 | 初驗。 |
| 25 | 生科食科淨心堂發電機建置 | 圖資規劃中。 |
| 26 | 水塔整修補強工程 | 請購流程。 |
| 27 | 96年度消防安全檢查申報 | 待發包。 |
| 28 | 宜真宜善學苑桌燈及門檔 | 施工中。 |
| 29 | 宜真宜善學苑牆壁、樓梯及走廊油漆粉刷 | 施工中。 |
| 30 | 宜真宜善學苑外牆泥雕、外廊木條油漆粉刷 | 施工中。 |
| 31 | 宜真宜善學苑插座及舊燈座拆除 | 施工中。 |
| 32 | 宜真宜善學苑牆壁整修工程 | 施工中。 |
| 33 | 文華樓400教室漏水改善工程 | 施工中。 |
| 34 | 宜真宜善學苑B214、B314套房整修 | 施工中。 |
| 35 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 36 | 建築物耐震補強 | 施工中。 |
| 37 | 人事室辦公室照明改善 | 施工中。 |
| 38 | 營繕組辦公室電腦維修 | 施工中。 |

採購組

- 96清潔委外開評選會議順利決標。

- 醫學系第三期實驗室設備覆驗完成。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 2 | 319,985 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 23 | 324,021 |
| 校內款項支出 | 74 | 88,286,838 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 4 | 723,700 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 2 | 13,592 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 105 | 89,668,136 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 52 | 67,036,060 |
| 彰銀活存08325900 | 24 | 9,032,429 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 15 | 49,342,715 |
| 語言中心學費0412791 | 4 | 752,460 |
| 共計 | 95 | 126,163,664 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 30 | 1,016,880 | 94,048 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 1 | 237,204 | 47,440 |
| 共計 | 31 | 1,254,084 | 141,488 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.8.16

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 25 | 24 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 82 | 78 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 8/13.14.15.16 |  |  | 送文至總務長.營繕組.人事室.秘二組 | 陳.孫.林.劉 |
| 保管系統資料輸入 | 8/13-8/16 | 24 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 8/13-8/16 | 78 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 組內清潔工作 | 8/13.15.16 |  |  | 擦桌子.掃地 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 8/13.15.16 |  |  | 送文至進修部.濟時樓.羅耀拉 | 林.孫.劉 |
|  | 8/13.14 |  |  | 整理文件 | 劉 |
|  | 8/13.15 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 8/13.14.15.16 |  |  | 印條碼 | 劉.李.孫 |
|  | 8/14 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 8/14 |  |  | 左側各式空白表單補放 |  |
|  | 8/13-8/16 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 8/13-8/16 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 8/16 |  |  | 文具用品進貨數量查驗與電腦建檔 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理進修部會計系、企管系及英文系等請領文具事宜，總計37件。

二、呈報進修部95學年度文具用品之盤點結果報表，及整理倉庫內文具用品以備會計師查帳。

三、通知各系(單位)檢查所屬財產狀況，以備會計師抽查。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院新大樓8/4因打雷,玻璃破了2塊；舊大樓則破了一塊,目前進行修復中。

2.回收畢業生學、碩士服送洗。

3.新大樓警衛自8/16凌晨起.由新得標廠商接手保全業務。

4.新大樓4、5、8辦公室陸續進行冷氣及實驗室之整修工程。

5.進駐醫學院新大樓後,仍有許多缺失狀況待改善,得煩請營繕組多多幫忙處理。

6.醫學院宗輔室即將搬入總務窗口之臨時辦公室,總務窗口之固定辦公室至今仍未確定。

楊貴女

- 請木工小鄭協助處理羅耀拉103室倉庫之整理。

- 協助處理伯達樓1樓至3樓之地面大漏水。

3、持續回收社科法管學、碩、博士服。

錢小圓

1.本週完成文學院神父宿舍之植栽整理及環境美化事宜。

2.田徑場及校後門之大樹修剪事宜本週進行估價中。

3.「 96學年度全校垃圾清運案」本週已完成簽約及進入焚化廠之申請事宜。

4.全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中。

5.簽文後本週已發文各單位，擬於共同休假週進行全校水塔及蓄水池之清洗。

6.擬進行全校杜鵑花之整理及換植事宜；目前持續估價中。

7.化學系教室旁大樹修剪事宜進行估價中。

8.藝術學院門口綠植修剪正請廠商估價中。

陳淑華

- 增修8月電話費統支資料庫。

- 函送各單位96學年度全校電話表初稿。

- 處理餐旅系實習旅館申裝網路簽文。

- 請款支付96/08統支電話費。

- email 各單位96/08統支電話明細。

- 報修虹橋公司帳務系統無法電腦連線。

- 處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 繼續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

- 繼續回收各系學士服清洗。

- 進修部預計8月下旬飲水機更換濾心及殺菌燈。

6.進修部預定8月31日清洗水塔

7.臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.新進實驗室研究生名單彙整以利開學籌辦教育訓練。

3.96年度新進人員實驗室安全衛生教育訓練規劃籌備。

4.感染性事業廢棄物外送前置作業。

5.漢龍公文處理共計6件。

6.申報本校8月份密封放射性設備使用情形申報。

7.調查本校實驗室廢棄藥品，併列冊清查。

8.協助研發處辦理農委會9月訪視前置文件整理作業。

9.參加「行政院原子能委員會進出口審議網路申報作業說明會」。

羅秀香

- 組內分案見單即立刻處理。

- 監視器甫修復又遭雷擊，因仍在保固期內，故請廠商負責維修。

- 影印卡出售1盒。

- 辛亥路畸零地約期屆滿，請示組長如何因應，後畸呈總務長核示，同意再續約一年，做為緩衝期。

格秀玲

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車券計:8份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:0份

3.派車單6份

4.公文:0份

朱麗文

1.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

2.畢業服送洗、整理、核銷。

3.于樞機主教逝世29週年紀念追思儀式物品採購及墓園週邊環境整理

4.檢修E化教室設備。

5.聯絡修補鴿網廠商(文華樓鴿網破)。

6.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

7.督導、巡查清潔。

8.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

9.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

10.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

11.各單位報紙分送服務。

12.協助工友寫請修單、清潔用品申請單。

張毓珉

- 慰問生病開刀之衛保組工友劉金珠。

- 處理工友暑休加班費。

- 參加96學年清潔外包招標案（ES207）。

- 颱風來臨，請機動組工友加強清理水門。

- 整理工友座談會會議記錄。

- 營繕組新電工合約經法務室修改後再送簽。

專案業務進度

1.簽文後本週已發文各單位，擬於共同休假週進行全校水塔及蓄水池之清洗。

2.「96學年度全校垃圾清運案」本週已完成簽約及進入焚化廠之申請事宜。

3.全校大樓外牆清洗本週仍持續施工中。