總務處96/08/20-96/08/26業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 輔幼FC101室地板拆除更新 | 8月22日結案。 |
| 2 | 輔幼FC112室地板拆除更新 | 8月22日結案。 |
| 3 | 輔幼FC101天花板更新 | 8月22日結案。 |
| 4 | 輔幼FC112天花板更新 | 8月22日結案。 |
| 5 | 物理系PH120辦公室加裝洗手槽 | 8月22日結案。 |
| 6 | 人事室辦公室照明改善 | 結案。 |
| 7 | 營繕組辦公室電腦維修 | 結案。 |
| 8 | 馬賽克壁畫及工程 | 醫學院新建大樓—竣工結案。 |
| 9 | 基礎醫學研究所實驗桌及抽氣設備 | 竣工結案。 |
| 10 | 醫學系陳列室設備遷移 | 醫學系防腐、解剖、洗手台等及出風口等設備，竣工結案。 |
| 11 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 12 | 公衛系344A手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，續初驗中。 |
| 13 | 公衛系342A環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，完工待驗。 |
| 14 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，施工中。 |
| 15 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 施工中。 |
| 16 | 立言學苑改窗工程 | 立言學苑配合冷氣機按裝，完工待驗。 |
| 17 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，施工中。 |
| 18 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，施工中。 |
| 19 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，施工中。 |
| 20 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，施工中。 |
| 21 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集中。 |
| 22 | 洗手台設備工程 | 醫學系設備改善，呈核中。 |
| 23 | 新大樓教室裝置工程 | 職治系排水館修繕，呈核中。 |
| 24 | 鋁百葉封板 | 醫學綜合大樓西向立面加裝百葉防止風雨滲漏，呈核中。 |
| 25 | 電腦訊號線工程 | 醫學院網路建置，呈核中。 |
| 26 | 數位監視系統工程 | 醫學院監視系統建置，呈核中。 |
| 27 | 數位交換總機工程 | 醫學院電訊系統建置，呈核中。 |
| 28 | 網路設備工程 | 醫學院網路建置，呈核中。 |
| 29 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，配合施工中。 |
| 30 | 大体保存室控制設備 | 圖資送審中。 |
| 31 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(8月)。 |
| 32 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 33 | 全校電力改善規劃 | 完成發包。 |
| 34 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 35 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 36 | 聖神修女院屋頂防漏追加工程 | 初驗改善。 |
| 37 | 城區部建安改善工程 | 初驗。 |
| 38 | 生科食科淨心堂發電機建置 | 圖資規劃中。 |
| 39 | 水塔整修補強工程 | 請購流程。 |
| 40 | 96年度消防安全檢查申報 | 完成發包。 |
| 41 | 宜真宜善學苑桌燈及門檔 | 施工中。 |
| 42 | 宜真宜善學苑牆壁、樓梯及走廊油漆粉刷 | 初驗改善。 |
| 43 | 宜真宜善學苑外牆泥雕、外廊木條油漆粉刷 | 初驗改善。 |
| 44 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 完成發包。 |
| 45 | 玫瑰宿舍寢室油漆工程 | 完成發包。 |
| 46 | 數學系磁磚地板剝落 | 完成發包。 |
| 47 | 數學系MA413漏水改善工程 | 完成發包。 |
| 48 | 修女院冷氣遷移工程 | 完成發包。 |
| 49 | 輔園2F27室天花板整修 | 完成發包。 |
| 50 | 宜真宜善學苑插座及舊燈座拆除 | 施工中。 |
| 51 | 宜真宜善學苑牆壁整修工程 | 施工中。 |
| 52 | 文華樓400教室漏水改善工程 | 施工中。 |
| 53 | 宜真宜善學苑B214、B314套房整修 | 施工中。 |
| 54 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 55 | 建築物耐震補強 | 施工中。 |
| 56 | 出版社庫房屋頂防水工程 | 施工中。 |
| 57 | 焯炤館沉水馬達維修 | 施工中。 |
| 58 | 體育場及藍排球場維修 | 前置作業中。。 |
| 59 | 第三會議室冷氣空調保養維修工程 | 比、議價完成，廠商施作。 |
| 60 | 第一會議室冷氣空調保養維修工程 | 比、議價完成，廠商施作。 |
| 61 | 校史室天花板漏水修繕 | 施工中。 |

事務組

一、業務說明（重點報告）

蘇修女

1.8/20新大樓冷卻儲水槽水管破裂,致6、7樓無法使用冷氣，直至晚上十點多方修復。

2.8/22新大樓玻璃帷幕上午10:30一塊突然爆裂,已呈報主管及通知廠商前來了解。

3.法園冷氣系統故障請修。

4.8/22下午因大雨造成新大樓多處排水管阻塞。

5.新大樓4、5、8辦公室陸續進行冷氣及實驗室之整修工程。

6.醫學院宗輔室即將搬入總務窗口之臨時辦公室,總務窗口之固定辦公室至今仍未確定,擬請總務長儘快決定。

楊貴女

1.8/20配合張姊處理樹德樓、利瑪竇樓新得標清潔外包廠商交接事宜。

2.配合濟時樓圖書館作業，利瑪竇地下樓圖書室將於8/25-9/2暫停開放使用，以便清潔消毒。

3.持續回收社科法管學、碩、博士服。

錢小圓

1.本週完成文學院神父宿舍之植栽整理及環境美化事宜。

2.本週開始進行田徑場及校後門之大樹修剪。

3.全校大樓外牆清洗預計月底前完工。

4.擬於下週開始進行全校水塔及蓄水池之清洗。

5.化學系教室旁大樹修剪已完成。

6.本週開始進行藝術學院門口綠植之修剪。

7.彙整提報7、8月份事務組之月報資料。

8.文華樓、文開樓間之大樹修剪已請廠商估價中。

陳淑華

1.續email 各單位96/08統支電話明細&mail 出納組96/08電話費明細表。

2.彙整96學年電話表初校稿。

3.完成96年英文電話號碼廣告登記單之用印並傳真中華電信公司。

4.更新教務處電話資料檔。

5.印送耶穌會96/08電話費明細報表&印製96/08個人自費電話費用明細送人事室。

6.mail95學年尚未至出納組繳交自付電話費之單位明細。

7.處理文園自費22093963退租過戶用印事宜。

8.處理退休離職人員之薪資繳交自費電話費用問題。

9.處理護理系移機新大樓事宜。

10.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.進修部協助新得標清潔外包公司了解一般工作事宜。

3.繼續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

4.進修部預計8月下旬飲水機更換濾心及殺菌燈。

5.進修部預定8月31日清洗水塔。

6.臨時交辦業務。

7.繼續回收各系學士服清洗。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.新進實驗室研究生名單彙整以利開學籌辦教育訓練。

3.96年度新進人員實驗室安全衛生教育訓練規劃籌備。

4.感染性事業廢棄物外送作業，共計566.5公斤。

5.漢龍公文處理共計6件。

6.申報本校8月份有害事業廢棄物產出情形。

7.協助研發處辦理農委會9月訪視前置文件整理作業。

羅秀香

- 組內分案見單即立刻處理。

- 監視器線路維修。

- 中文系同學機車遭破壞，協助查看監視器。

- 震旦行與本組洽談影印機招標優惠條件。

格秀玲

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車券計:25份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:0份

3.派車單5份

4.公文:0份

朱麗文

1.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

2.畢業服送洗、整理、核銷。

3.公共教室桌面修補油漆估價。

4.修剪文鐸樓前路樹。

5.生命教育基金會搬遷至冠五樓3樓協助拆櫃、配鑰匙。

6.文華、文開樓電梯保養。

7.協調積健樓外包清潔事宜。

8.核銷1件。

9.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

10.督導、巡查清潔。

11.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

12.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

13.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

14.各單位報紙分送服務。

15.協助工友寫請修單 、清潔用品申請單。

張毓珉

- 陪同新得標之清潔外包公司進行東區12棟大樓及西區(臻霖公司)5棟大樓之交接工作。

- 通知3位工友代表9月5日參加第三次福委會會議。

- 多天大雨，請機動組工友加強清理水門及處理颱風過後吹倒的樹木。

- 整理工友座談會之會議記錄。

王萍貞

1.置放博士服紙盒子已製作完成。

2.訂購紅.白布條各10條（供喪事用）。

二、專案業務進度

1.擬於下週開始進行全校水塔及蓄水池之清洗。

2.全校大樓外牆清洗預計月底前完工。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 56 | 860,188 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 171 | 3,047,306 |
| 校內款項支出 | 165 | 5,830,277 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 0 | 0 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 392 | 9,737,771 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 86 | 1,661,874 |
| 彰銀活存08325900 | 21 | 5,441,190 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 50 | 92,709,908 |
| 語言中心學費0412791 | 5 | 481,880 |
| 共計 | 162 | 100,294,852 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 173 | 1,532,882 | 22,682 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 1 | 12,720 | 2,544 |
| 共計 | 174 | 1,545,602 | 25,226 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.8.23

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 19 | 19 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 8/20.21.22.23 |  |  | 送文至總務長.營繕組.會計室.採購組.秘二組 | 孫.林.劉.李 |
| 組內清潔工作 | 8/20.23 |  |  | 擦桌子.掃地.澆花 | 公 |
| 倒垃圾 | 8/22.23 |  |  |  | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 8/23 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 8/20.21.22 |  |  | 印條碼 | 劉.李.孫 |
|  | 8/23 |  |  | 送文至濟時樓.藝術學院.文華樓.文德文舍.積健樓.醫學院.伯達樓 | 劉 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理進修部主任室、中文系、歷史系及哲學系等請領文具事宜，總計217件。

二、準備妥進修部95學年度文具用品之領用清單及盤點結果報表，以備會計師查帳。

三、各系所單位文具清潔用品請領。

四、95學年度財產核對帳。

五、配合會計師事務所抽查文具清潔用品及財產盤點。

六、連絡96學年度系所報廢事宜。

七、驗收醫學院新大樓外牆之馬賽克牆壁畫。

八、驗收醫學系新大樓實驗室之設備。

九、對95學年度財物新增及報廢檔及陪同會計師事務所人員抽查財產。

採購組

- 全校電力改善順利開標。

- 醫學院壁畫工程驗收完畢。