總務處96/09/10-96/09/16業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鋁百葉封板 | 醫學綜合大樓西向立面加裝百葉防止風雨滲漏，竣工結案。 |
| 2 | 書桌改裝工程 | 玫瑰學苑一五樓設置，竣工結案。 |
| 3 | 整修研究所 | 音樂系2樓，竣工結案。 |
| 4 | 電子系SF338教室天花板維修 | 結案。 |
| 5 | 宜真、宜善學苑A437牆壁滲水 | 結案。 |
| 6 | 玫瑰宿舍寢室油漆工程 | 結案。 |
| 7 | 修女院冷氣遷移工程 | 結案。 |
| 8 | 濟時樓6樓冷氣漏水 | 結案。 |
| 9 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 10 | 公衛系344A手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，續初驗中。 |
| 11 | 公衛系342A環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，初驗完成。 |
| 12 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，竣工驗收。 |
| 13 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 竣工待驗。 |
| 14 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，完工待驗。 |
| 15 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，完工待驗。 |
| 16 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，施工中。 |
| 17 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，施工中。 |
| 18 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集中。 |
| 19 | 洗手台設備工程 | 醫學系設備改善，施工中。 |
| 20 | 新大樓教室裝置工程 | 職治系排水館修繕，施工中。 |
| 21 | 電腦訊號線工程 | 醫學院網路建置，完工待驗。 |
| 22 | 數位監視系統工程 | 醫學院監視系統建置，完工待驗。 |
| 23 | 數位交換總機工程 | 醫學院電訊系統建置，完工待驗。 |
| 24 | 網路設備工程 | 醫學院網路建置，完工待驗。 |
| 25 | 辦公室整修 | 衛生保健組，行政作業。 |
| 26 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，會勘發包。 |
| 27 | 漏水 | 文研樓屋頂，現勘發包中。 |
| 28 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，現勘發包中。 |
| 29 | 電源線配置 | 醫圖三樓閱覽區，現勘發包中。 |
| 30 | 大体保存室控制設備 | 施工中。 |
| 31 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(9月)。 |
| 32 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 33 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線。 |
| 34 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 35 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 36 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 37 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 38 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查中。 |
| 39 | 宜真宜善學苑桌燈及門檔 | 初驗改善。 |
| 40 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 施工中。 |
| 41 | 數學系磁磚地板剝落 | 施工中。 |
| 42 | 數學系MA413漏水改善工程 | 施工中。 |
| 43 | 輔園2F27室天花板整修 | 初驗。 |
| 44 | 宜真宜善學苑插座及舊燈座拆除 | 初驗。 |
| 45 | 宜真宜善學苑牆壁整修工程 | 初驗。 |
| 46 | 淨心堂發電機建置工程 | 請購流程中。 |
| 47 | 食科系發電機建置工程 | 請購流程中。 |
| 48 | 宜真學苑2樓冷氣動力電源設備增設工程 | 完成發包。 |
| 49 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 請購流程中。 |
| 50 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 請購流程中。 |
| 51 | 文華樓400教室漏水改善工程 | 初驗。 |
| 52 | 宜真宜善學苑B214、B314套房整修 | 初驗。 |
| 53 | 文舍坡道改善 | 施工中。 |
| 54 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 55 | 建築物耐震補強 | 驗收中。 |
| 56 | 出版社庫房屋頂防水工程 | 待驗收。 |
| 57 | 體育場及藍排球場維修 | 前置作業中。 |
| 58 | 514巷出口廣場工程 | 施工中。 |
| 59 | 媒體中心F102暗房整修 | 施工中。 |
| 60 | 第三會議室冷氣空調保養維修工程 | 完工待驗。 |
| 61 | 第一會議室冷氣空調保養維修工程 | 完工待驗。 |
| 62 | 校史室天花板漏水修繕 | 施工中。 |
| 63 | 民生學院秉雅樓2樓男廁改女廁 | 完工待驗。 |
| 64 | 織品系TC305、307及3樓電梯前天花板整修 | 施工中。 |
| 65 | 朝橒樓3樓男生廁所天花板漏水整修 | 施工中。 |
| 66 | 玫瑰學苑通道鋁門地鉸鍊 | 比、議價中。 |
| 67 | 玫瑰學苑宿舍大門紗門改自動門 | 比、議價中。 |

採購組

- 公衛系342A實驗室桌櫃和排水工程驗收完成 。

- 生輔組校門各外型全彩視訊顯示器採購開標順利決標。

- 體育室棒球比賽用球及球棒採購開標流標。

- 體育室固定三段式伸縮踢靶等採購開標流標。

- 體育室西式划船採購開標順利決標。

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院總務窗口已於9/12遷移至MD131室。

2.8/22上午10:30醫學院新大樓玻璃帷幕一片突然爆裂,目前尚未修復。

3.9/15-16借用診所及醫學院新大樓一樓大廳進行新生體減。

4.9/9-10醫學系借用醫學院新大樓1、2樓會議廳。

5.醫學院新大樓4、5、8樓內部陸續有工程施工。

楊貴女

1.協助督導利瑪竇樓新得標清潔外包工作項目。

2.持續回收社科法管學、碩、博士服。

錢小圓

1.文華樓、文開樓間之大樹修剪已完成。

2.本週持續進行田徑場周邊之大樹修剪。

3.校門口及中央走道之植栽整理已於本週完成。

4.生科系走廊前枯死植栽之換植亦已於本週完成。

5.藝術學院地下室跳蚤猖獗，已請廠商進行消毒。

6.於本週開始進行全校枯死杜鵑之換植。

陳淑華

1.電話自動總機恢復平常上下班語音宣告。

2.處理公共室務室96/07校友連繫案27筆統支電話費欠費事宜。

3.96/08統支溢收金額繳回出納組

4.處理96/08非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

5.呈09/24-09/28中秋節及敬師活動日自動總機下班語音宣告稿

6.函送96學年度全校電話表二校稿。

7.憑證清單核銷96/08統支電話費。

8.請款96/09統支電話費。

9.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

1.辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

2.各項物品借用及歸還等事宜。

3.協助清潔外包公司了解及處理進修部工作事宜。

4.繼續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

5.辦理96學年度教職員汽、機車停車證事宜。

6.進修部9月10日完成前庭花園之除草及草花換植。

7.臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案4件。

2.新進實驗室研究生名單彙整以利開學籌辦教育訓練。

3.辦理96年度新進人員實驗室安全衛生教育訓練規劃、籌備等作業。

4.辦理96學年度實驗室人員、動物實驗人員、輻射操作人員健康檢查規劃、籌備等作業。

5.漢龍公文處理共計8件。

6.向原能會申報本校8月份「密封性放射性設備」使用情形申報

7.向環保署申報本校8月份有害事業廢棄物產出情形。

8.協助研發處辦理農委會9月11日訪視前置文件整理作業及本校動物房內部查核。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理。

2.全錄(影印機)公司合約內機台55台均已貼妥”請遵守智慧財產權，及不得非法影印”之警示標語。

3. 製作96.7/27-8/28水電費收款明細表。

4. 代售全錄影印卡問題叢生，單位詢問電話不斷。

格秀玲

1.6/1起接受在職專班申請(96)上停車證計:11份

2.6/1起接受輔大停車場日間部(96)上車位計:0份

3.派車單8份

4.發文校內各單位-96教職員工汽、機車停車證之申請。

朱麗文

1.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

2.畢業服送洗、整理、核銷，博士服更換帽穗。

3.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

4.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

5.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

6.各單位報紙分送服務。

張毓珉

1.通知11位資深工友教師節參加表揚。

2.彙整8月份資源回收資料，提報新莊市公所清潔隊。

3.發送96上全校飲水機異動調查表，請各窗口同仁進行確認。

4.安排工友支援中美堂場佈及撤場。

5.發放清潔用品。

6.96學年汽、機車異動調查表請每位工友進行確認。

7.朱麗文13、14日休假，擔任代理人。

8.開學前校園清潔全面檢查。

王萍貞

1.訂製頒授黃友隸先生名譽博士學位之博士服及皮箱。

2.請廠商縫釘博士帽之帽穗。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 155 | 1,644,753 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 293 | 6,851,137 |
| 校內款項支出 | 389 | 4,745,781 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 0 | 0 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0 | 0 |
| 離職儲金 | 0 | 0 |
| 共計 | 837 | 13,241,671 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 64 | 982,000 |
| 彰銀活存08325900 | 5 | 5,183,808 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 0 | 0 |
| 語言中心學費0412791 | 0 | 0 |
| 共計 | 69 | 6,165,808 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 211 | 3,034,130 | 110,660 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 1 | 31,250 | 6,250 |
| 共計 | 212 | 3,065,380 | 116,910 |

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.9.14

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 |  |  |  |  |  |  |
| 文具用品 |  |  |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處本部送文 | 9/10-14 |  |  | 送文至秘二組.總務長.會計室.採購組 | 劉.孫.李.林 |
| 組內清潔工作 | 9/12-14 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 提水 | 9/10.14 |  |  | 擦桌子.掃地.澆花 | 公 |
| 倒垃圾 | 9/10-14 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 9/11 |  |  | 印財產牌 | 孫 |
|  | 9/12-14 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 | 公 |
|  | 9/12-14 |  |  | 倉庫除濕機倒水 | 公 |
|  | 9/10.12.13.14 |  |  | 送文至文德文舍.醫學大樓.濟時樓.進修部.羅耀拉.文友樓 | 劉 |
|  | 9/12-14 |  |  | 領文具 | 公 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、處理進修部貿金系及出納組等請領文具事宜，總計47件。

二、96.09.12下午與林秀皇同仁一起回收報廢物品。

三、盤點理一舍財產735件，物品120件。

四、盤點理二舍財產1179件，物品4件。

五、回收理外民報廢財物，財產661件，物品301件。

六、9月12日~14日進行本校報廢物品回收業務。

七、登入文藝醫新增財產在總務資訊系統，計財產11件，列管20件，讀書博物17件。