總務處96/09/17-96/09/23業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文舍坡道改善 | 結案。 |
| 2 | 第三會議室冷氣空調保養維修工程 | 完工結案。 |
| 3 | 第一會議室冷氣空調保養維修工程 | 完工結案。 |
| 4 | 織品系TC305、307及3樓電梯前天花板整修 | 結案。 |
| 5 | 朝橒樓3樓男生廁所天花板漏水整修 | 結案。 |
| 6 | 玫瑰學苑通道鋁門地鉸鍊 | 完工結案。 |
| 7 | 玫瑰學苑宿舍大門紗門改自動門 | 完工結案。 |
| 8 | 出版社庫房屋頂防水工程 | 結案。 |
| 9 | 立言學苑一樓木窗改鋁窗工程 | 結案。 |
| 10 | 醫學院圖書館紗窗改善工程 | 結案。 |
| 11 | 仁愛信義和平學苑清洗水塔 | 結案。 |
| 12 | 生科系動物防頂樓漏水改善 | 結案。 |
| 13 | 生科系SL204排水管阻塞修繕 | 結案。 |
| 14 | 化學系實驗室電力更新 | 結案。 |
| 15 | 宗教系318研究室牆面整修 | 結案。 |
| 16 | 聖言樓展演中心地下室坡道修繕 | 完工結案。 |
| 17 | 新大樓教室裝置工程 | 職治系排水館修繕，竣工結案。 |
| 18 | 電腦訊號線工程 | 醫學院網路建置，竣工結案。 |
| 19 | 數位監視系統工程 | 醫學院監視系統建置，竣工結案。 |
| 20 | 數位交換總機工程 | 醫學院電訊系統建置，竣工結案。 |
| 21 | 網路設備工程 | 醫學院網路建置，竣工結案。 |
| 22 | 新建醫學院綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 23 | 公衛系344A手術無塵室設計 | 公衛系手術室電刀、雷射、煙霧研究，續初驗中。 |
| 24 | 公衛系342A環境醫學實驗室實驗桌 | 公衛系圖資配合審核，初驗完成。 |
| 25 | 宗倬章紀念醫學大樓屋頂漏水 | 宗倬章紀念醫學大樓，竣工驗收。 |
| 26 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 竣工待驗。 |
| 27 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，完工待驗。 |
| 28 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，完工待驗。 |
| 29 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，施工中。 |
| 30 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置施作，施工中。 |
| 31 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集中。 |
| 32 | 洗手台設備工程 | 醫學系設備改善，施工中。 |
| 33 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，材料確認。 |
| 34 | 辦公室整修 | DG509隔間重整，會勘確認。 |
| 35 | 辦公室整修 | 衛生保健組，行政作業。 |
| 36 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，施工中。 |
| 37 | 漏水 | 文研樓屋頂，發包完成呈核。 |
| 38 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，現勘發包中。 |
| 39 | 電源線配置 | 醫圖三樓閱覽區，發包完成呈核。 |
| 40 | 大体保存室控制設備 | 完工待驗。 |
| 41 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(9月)。 |
| 42 | 耕莘樓化學系1~2F電力改善 | 待後續交辦。 |
| 43 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線。 |
| 44 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文縣府作業中。 |
| 45 | 冷氣節能改善 | 待上級指示。 |
| 46 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 47 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 48 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查中。 |
| 49 | 宜真宜善學苑桌燈及門檔 | 初驗改善。 |
| 50 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 初驗改善。 |
| 51 | 數學系磁磚地板剝落 | 施工中。 |
| 52 | 數學系MA413漏水改善工程 | 施工中。 |
| 53 | 輔園2F27室天花板整修 | 初驗。 |
| 54 | 宜真宜善學苑插座及舊燈座拆除 | 初驗。 |
| 55 | 宜真宜善學苑牆壁整修工程 | 初驗。 |
| 56 | 淨心堂發電機建置工程 | 請購流程中。 |
| 57 | 食科系發電機建置工程 | 請購流程中。 |
| 58 | 宜真學苑2樓冷氣動力電源設備增設工程 | 完成發包。 |
| 59 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 請購流程中。 |
| 60 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 61 | 文華樓400教室漏水改善工程 | 初驗。 |
| 62 | 宜真宜善學苑B214、B314套房整修 | 初驗。 |
| 63 | 資訊中心年度消防保養 | 前置作業中。 |
| 64 | 化學系CH202漏水改善 | 施工中。 |
| 65 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 66 | 濟時樓B1(入口樓梯處)漏水改善 | 施工中。 |
| 67 | 媒體中心教室整修 | 施工中。 |
| 68 | 校史室搬遷工程 | 資料送審中。 |
| 69 | 建築物耐震補強 | 初驗完成。 |
| 70 | 體育場及藍排球場維修 | 前置作業中。 |
| 71 | 514巷出口廣場工程 | 施工中。 |
| 72 | 媒體中心F102暗房整修 | 施工中。 |
| 73 | 514巷出口廣場工程景觀修繕工程 | 施工中。 |
| 74 | 銅像遷移基礎工程 | 施工中。 |
| 75 | 第二秘書室天花板整修工程 | 施工中。 |
| 76 | 校史室天花板漏水修繕 | 完工後續觀察中。。 |
| 77 | 民生學院秉雅樓2樓男廁改女廁 | 完工待驗。 |
| 78 | 野聲樓會議室整修窗簾工程 | 詢價中。 |
| 79 | 野聲樓第一會議室隔音門工程 | 備料中。 |

事務組

業務說明（重點報告）

蘇修女

1.醫學院院長室已於本週搬至新大樓四樓。

2.8/22上午10:30醫學院新大樓玻璃帷幕一片突然爆裂,目前尚未修復。

3.MD167-171已於本週開始啟用,窗簾已做好.惟E 化尚未完成。

4.職治系辦公室已於本週遷入新大樓八樓。

5.採購大型垃圾桶32個及廚餘桶16個,以供醫學院新大樓使用。

6.醫圖亦於本週開始對外開放。

楊貴女

1、9/22—9/25和防震工程人員協調油漆伯達樓。

2、樹德、伯達樓第一階段防震工程已完成驗收。

錢小圓

1.提報事務組職務分工之網頁資料。

2.本週持續進行田徑場周邊之大樹修剪。

3.淨心堂門口及週邊之植栽整理已於本週完成。

4.韋帕颱風造成校園多處樹木傾倒，已請廠商協助處理。

5.藝術學院地下室跳蚤猖獗，廠商已完成消毒。

6.全校枯死杜鵑之換植已於本週完成。

陳淑華

1.處理新醫學院4樓裝移機線路問題。

2.更錄及mail 中華電信公司09/24-09/28中秋節及敬師活動日自動總機下班語音宣告。

3.帳務系統更新 & email 各單位96/09統支電話明細。

4.更錄0918韋帕颱風停課停班自動總機語音宣告。

5.電話自動總機恢復平常上下班語音宣告。

6.印製耶穌會院96/09電話繳費明細表送耶穌會&mail出納組96/09電話費明細。

7.印製96/09統支電話費明細送人事室。

8.彙整增修本校電話表二校稿。

9.處理電話申請及異動相關業務。

陳福洲

- 辦理場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 繼續辦理96學年度第一學期學生停車證事宜。

- 辦理96學年度教職員汽、機車停車證事宜。

- 颱風來臨前後、加強進修部大樓各項防颱準備。

6.臨時交辦業務。

傅靜平

1.毒性化學物質申請案2件。

2.辦理96年度新進人員實驗室安全衛生教育訓練規劃、籌備等作業。

3.辦理96學年度實驗室人員、動物實驗人員、輻射操作人員健康檢查規劃、籌備等作業。

4.漢龍公文處理共計8件。

5.向環保署申報本校8月份有害事業廢棄物貯存情形。

羅秀香

1.組內分案見單即立刻處理。

2.基礎醫學研究所擬安裝影印機，協助其與全錄公司三方協談。

3. 協助組內辦理學生停車證。

4. 代售全錄影印卡5盒。

5. 至文餐處理其員工不得居住於校內之事宜。

格秀玲

1.96教職員工汽、機車停車證之申請計:500份。

2.輔大停車場日間部(96)上車位申請計:40份。

3.派車單10份。

4.發文校內各廠商--96廠商停車證申請，至9/29日止。

朱麗文

1.收歸還之畢業服、辦理離校手續蓋章。

2.畢業服送洗、整理、核銷，博士服更換穗子。

3.新工讀生訓練。

4.核銷2件。

5.文鐸樓神父宿舍，送信件、報紙、文件、修繕等服務。

6.督導、巡查清潔。

7.發mail給各單位提醒、通知、表單等。

8.不明(姓名、單位)信件查詢處理。

9.平信、包裹、宅配、貨運物品收發處理。

10.各單位報紙分送服務。

11.協助工友寫請修單、清潔用品申請單。

張毓珉

- 發放飲水機濾心給工友更換。

- 飲水機水質檢驗40台。

- 96上全校飲水機異動彙整。

- 發送「清潔外包意見調查表」給各單位。

- 發送「資訊中心各電腦教室清潔時間表」給各窗口。

- 處理樹德樓清潔問題。

7.颱風過後機動組工友幫忙扶正樹木。

採購組

- 體育室棒球比賽用球及球棒採購第二次順利開標。

- 體育室固定三段式伸縮踢靶等採購第二次順利開標。

- 體育室防護器材採購順利開標。

- 體育室球場保護墊及足球人形練習牆順利開標。

出納組

# 支出部份

# 1.回答個人及廠商各項付款明細及相關事宜。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 48 | 476,941 |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 368 | 5,891,786 |
| 校內款項支出 | 704 | 98,566,865 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 32 | 755,274 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 65 | 777,782 |
| 離職儲金 | 3 | 85,344 |
| 共計 | 1220 | 106,553,992 |

# 二、收入部份

# 1.回答並協助處理家長及學生各項繳費問題。

# 2.

| 帳戶摘要 | 數量(筆) | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 郵局活存0399668 | 104 | 1,346,331 |
| 彰銀活存08325900 | 0 | 0 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 86 | 13,269,177 |
| 語言中心學費0412791 | 1 | 73,300 |
| 共計 | 191 | 14,688,808 |

三、其他所得稅務部份

1..

| 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固定薪資人事費 | 217 | 2,538,664 | 13,756 |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 0 | 0 | 0 |
| 共計 | 217 | 2,538,664 | 13,756 |

四、綜合業務部份

1、96上學期學雜費截至09/21共計17,193人繳費；金額共計$810,173,705元正。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：96.9.21

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部一 （代碼1） | 列產 | 0 | 19 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校本部二 （代碼9） | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 38 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 27 | 27 |  |  |  |  |
| 文具用品 | 76 | 76 |  |  |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付 工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核對房號、核對房名、核對空間 | 9/17-21 | 27 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
| 處本部送文 | 9/20 |  |  | 會計室兩件、秘二組一件 | 劉孫林 |
|  | 9/17.19-21 |  |  | 送文至會計室.總務長.總機室. | 林.劉 |
| 保管系統資料輸入 | 9/17- 21 | 76 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
|  | 9/17- 21 |  |  | 清潔前方櫃台及左右兩側公共區域 |  |
| 組內清潔工作 | 9/17.19 |  |  | 擦桌子.掃地 | 公 |
| 提水 |  |  |  | 前方飲水機補水 |  |
| 倒垃圾 | 9/17.19.21 |  |  | 倒垃圾 | 公 |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 9/17- 21 |  |  | 拿報紙 |  |
|  | 9/17- 21 |  |  | 倉庫除濕機開關控管 |  |
|  | 9/17- 21 |  |  | 倉庫除濕機倒水 |  |
|  | 9/20 |  |  | 倒垃圾 |  |
|  | 9/17- 21 |  |  | 各單位請領key in |  |
|  | 9/17- 21 |  |  | 送請領單位文具清潔用品扣帳清單 |  |
|  | 9/17.19-21 |  |  | 左側各式空白表單補放 | 公 |
|  | 9/17.19-21 |  |  | 領文具 | 公 |
|  | 9/17.19.21 |  |  | 送文至進修部.體育室.醫學院.文友樓 | 林劉陳 |
|  | 9/20.21 |  |  | 影印文件 | 劉 |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、9/19~9/21將理工報廢財物輸入系統財產661件，物品301件

二、登入文藝醫新增財產資料。

三、登入文藝醫報廢資料。

四、處理日間部及進修部各單位請領文具及清潔用品，總計約1100餘件。

五、96.09.20上午赴城區推廣部回收報廢物品(20台電腦及1台印表機)。