總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 立言學苑冷氣機(窗型)工程 | 立言學苑竣工驗收。 |
| 3 | 洗手台設備工程 | 醫學系設備改善，竣工驗收。 |
| 4 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓八樓隔間變更改善，竣工驗收。 |
| 5 | 醫學院祈禱室室內裝潢 | 醫學院祈禱室內部施作，施工中。 |
| 6 | 醫學院宗輔室公佈欄等設置 | 醫學院宗輔室施工中。 |
| 7 | 漏水 | 文研樓屋頂，施工中。 |
| 8 | 建物維護 | 國創406室天花板漏水，施工中。 |
| 9 | 電源線配置 | 醫圖三樓閱覽區，施工中。 |
| 10 | 大体保存室控制設備 | 竣工驗收。 |
| 11 | 辦公室整修 | 衛生保健組，行政作業後續。 |
| 12 | 其他設備家具 | 公衛系328、332等教具、書櫃、隔間等，竣工驗收。 |
| 13 | 醫學綜合大樓隔間整修 | 醫學綜合大樓四、五樓空間水槽改善，竣工驗收。 |
| 14 | 醫學綜合大樓、積健樓設備改裝 | 醫學綜合大樓、積健樓瓦斯燃料改善，資料收集後續。 |
| 15 | LED白光光源頭燈 | 輔大診所家醫科醫師用，發包作業。 |
| 16 | 辦公室整修 | DG509隔間重整，發包作業。 |
| 17 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(9月份)。 |
| 18 | 耕莘樓化學系1~2F改善 | 待後續交辦。 |
| 19 | 全校電力改善規劃 | 開挖埋設管線。 |
| 20 | 水費垃圾清潔處理費退費 | 發文中。 |
| 21 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 22 | 水塔整修補強工程 | 上網公告發包。 |
| 23 | 96年度消防安全檢查申報 | 檢查作業。 |
| 24 | 運動場、籃網排球場鐵絲網去銹油漆工程 | 施工。 |
| 25 | 淨心堂發電機建置工程 | 發包作業。 |
| 26 | 食科系發電機建置工程 | 發包作業。 |
| 27 | 文舍西側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 28 | 文舍東側屋頂防漏整修 | 施工中。 |
| 29 | 數學系磁磚地板剝落 | 施工。 |
| 30 | 數學系MA413漏水改善工程 | 施工。 |
| 31 | 資訊中心年度消防保養 | 施工中。 |
| 32 | 化學系CH202漏水改善 | 施工中。 |
| 33 | 濟時樓B1(第一教室)漏水改善 | 施工中。 |
| 34 | 濟時樓B1(入口樓梯處)漏水改善 | 施工中。 |
| 35 | 媒體中心教室整修 | 施工中。 |
| 36 | 冷氣節能改善 | 待後續交辦 |
| 37 | 圖書館濟時樓照明改善簽呈 | 結案。 |
| 38 | 96年8月份電費請款 | 已核銷。 |
| 39 | 國際創業與經營管理學程SL228辦公室牆面整修及油漆 | 待驗觀察。 |
| 40 | 國際創業與經營管理學程SL425辦公室牆面整修及油漆 | 待驗觀察。 |
| 41 | 化學系屋頂改善工程 | 待驗觀察。 |
| 42 | 96年8月份水費 | 已核銷。 |
| 43 | 理圖劇場屋頂滲水 | 結案/21。 |
| 44 | 仁愛信義和平學苑建物修繕 | 結案/20。 |
| 45 | 仁愛信義和平宿舍供水系統修繕 | 完工待驗觀察中。 |
| 46 | 物理系鋁窗隔間實驗室 | 結案9/19。 |
| 47 | 文學院會議室照明改善 | 完工結案。 |
| 48 | 理二舍頂樓不銹鋼水塔更新 | 完工結案。 |
| 49 | 聖言會牆柱補實 | 施工中。 |
| 50 | 生科系LS112加裝不銹鋼鐵窗 | 結案9/19。 |
| 51 | 濟時樓6樓女廁天花板 | 備料待工中。 |
| 52 | 生科系LS120動物房漏水 | 處理中待工中。 |
| 53 | 生科系LS123動物房漏水 | 待工中。 |
| 54 | 共同外語科照明燈更新 | 流程中。 |
| 55 | 96年9月份電費 6,419,927 | 已請款中。 |
| 56 | 96年9月水費343,180 | 已請款中。 |

採購組

一、本組同仁配合總務資訊系統上教育訓練課程。

保管組

- 新增財物貼牌。

- 列印新增財產資料。

- 96.09.26下午13:40~16:29參與總務資訊系統教育訓練。